
海宁市丁桥污水厂改造工程---水解池布水、排泥管材采购及安装
招标文件
招标人：海宁紫光水务有限责任公司
招标代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
二 ○ 一 二  年 七 月
海宁市建设工程
招 标 文 件
项目编号： 2012-195       
项目名称：海宁市丁桥污水厂改造工程---水解池布水、排泥管材采购及安装
招标人：海宁紫光水务有限责任公司（盖章）

        法定代表人：                  （签字或盖章）
招标代理机构：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司（盖章）
        法定代表人：                     （签字或盖章）
编制人：                                                               
备案单位：海宁市建设工程招投标管理站 （盖章）     
海宁市公共资源交易管理委员会办公室（盖章）

日期：2012年    月    日
第一卷    投标须知、合同文本及合同格式
第一章    投标须知
一   总  则
（1） 招标项目总说明
	序号
	内                   容

	1
	项目综合说明
	项目名称：海宁市丁桥污水厂改造工程---水解池布水、排泥管材采购及安装 

批准文件、文号：海发改投【2010】356号
工程施工地点：海宁市丁桥污水厂改造工程，采购人指定的地点
规    模：本标段为水解池布水、排泥管材采购及安装施工，概算投资约150万元（详见“第二卷 标准、规范和技术要求” ）。
要求质量等级：合格
要求设备供应周期：不超过90天（日历天）

	2
	投标保证金：
投标保证金的形式：银行汇票
投标保证金的金额：人民币贰万元整
递交时间：随投标文件同时提交
户  名：海宁市公共资源交易中心
开户行：嘉兴银行股份有限公司海宁支行
帐  号：902101800200002663 
（采用年金缴纳的，按海招办（2009）3号文规定办理）

	3
	报名时间：2012年8月2日上午 9 时至2012年8月6日下午 17时，登陆“海宁市公共资源交易网”，通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”自主报名。（未领取加密锁的单位，请参照《关于推行暗标评标和试行网上报名的实施意见》（海公管办[2011]6号）到市公共资源交易中心申领）
领取招标文件方式：海宁市公共资源交易中心网站自行下载 
招标答疑（投标预备会）：招标人不集中组织投标预备会，投标人如有疑问，于2012年8月14日17 时前通过“海宁市公共资源交易网上投标平台”提出问题，要求招标人对招标文件予以澄清。

	4
	招标人不再另行组织现场踏勘，投标人可在递交需澄清问题前自行进行现场踏勘。

	5
	资格审查方式：采用资格后审方式进行资格审查，投标人必须按要求报送资格后审材料。

	6
	投标文件份数：正本壹份，副本肆份。

	7
	投标文件递交至：海宁市公共资源交易中心开标室（海宁市建设大楼附楼）

	8
	 投标截止日期：2012年8月24日下午14时30分

	9
	开标：开标时间：2012年8月24日下午14时30分
地点：海宁市公共资源交易中心开标室（海宁市建设大楼附楼）

	10
	评标标准及方法：经评审的最低投标价法

	11
	投标有效期：90天；履约保证金：中标价的5%。

	12
	招标人：海宁紫光水务有限责任公司，单位地址：海宁市文苑路235号
联系人及联系电话：金先生   0573-87831636 

	13
	招标代理单位：嘉兴市建新工程造价咨询事务所有限公司
海宁联系电话： 15205837842，传真：0573-87211987；海宁联系地址：海宁市皮革城大厦903室

	14
	其他说明：投标人如发现招标文件及评标办法中存在含糊不清、互相矛盾、歧视性条款等内容时，请在领取招标文件后的5天内向招标人或招标代理单位书面提出，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。


（二）招标范围及内容
1．招标范围：水解池布水、排泥管材采购及安装施工。详细的设备清单及其技术要求见招标文件“第二卷  标准、规范和技术要求” 。
2．本招标文件要求的设备及其附件，在不追加额外费用的情况下提供招标文件要求的所有设备、附件、备品备件、专用工具等，并保证所有设备按规范及招标文件要求成功运行。
3．本次招标包括相应技术和售后服务。即从设备的设计、制造、供货、运输、安装、调试、售后服务、维修等。
货物一览表
附表2
	序号
	名    称
	规  格
	数  量
	材  料
	备注

	1
	布水管
	DN250
	530m
	ABS
	实际数量由投标方根据图纸核算，
但不得少于本清单列明数量

	2
	布水支管及联接管
	DN125
	3650m
	ABS
	

	3
	排泥管
	DN150
	830m
	ABS
	

	4
	法兰
	DN250
	100只
	ABS
	

	5
	
	DN150
	25只
	ABS
	

	6
	闷盖
	DN250
	100只
	ABS
	

	7
	异径三通
	DN250×125
	590只
	ABS
	

	8
	三通
	DN150
	25只
	ABS
	

	9
	
	DN125
	390只
	ABS
	

	10
	900弯头
	DN125
	200只
	ABS
	

	11
	
	DN150
	120只
	ABS
	

	12
	固定支架（调节型）
	250
	200副
	SS304
	

	13
	
	150
	390副
	SS304
	

	14
	
	125
	1160副
	SS304
	


注：
1、上表中所列为采购的主要材料清单，但所投管材、管件并不限于以上材料清单，投标商应根据具体安装和使用情况，增加相应管件及配件等，以确保系统的安全可靠运行。若因投标人原因漏计相关材料或配件，将视该材料或配件已包含在投标总价中。
2、原材料采用台湾奇美757 ABS粒子或镇江奇美120 ABS粒子、或同档次及以上品牌的产品, 管材及管件符合GB/T 20207 -2006 标准。
3、ABS 管与DN400钢管连接由中标方负责，钢管已预留法兰。联接用法兰、垫片和不锈钢螺栓未列入材料清单，报价时应予考虑。
4、材料运费、专用胶水、安装费用等报价时应予列明。
5、 管路布设图纸请投标方自行向业主索取，池底水泥支墩已取消，需设置相应的固定支架。
6、 投标时应提交本工程使用的固定支架样品（250、150、125每种规格各一副），包装后随投标文件一起提交。
7、 池底清理及抽水由中标方负责。
8、详细的技术要求见招标文件“第二卷标准、规范和技术要求”
（三）招标方式
招标方式为国内公开招标。
（四）资金来源
    招标人自筹。
（五）投标资格
本项目招标的投标资格采用资格审方式进行审查，投标人资格条件详见《资格审查强制性评审标准》：
（六）投标费用
投标人应自行承担编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
（七）招标文件的发售
本项目招标投标人的资格审查采用资格后审方式进行，潜在投标人按招标公告要求即可领取招标文件。
二、招标文件
（一）招标文件的组成
   1．招标文件包括下列内容：
第一卷    投标须知、合同主要专用条款
第二卷    标准、规范和技术要求
第三卷    投标文件附件、附表
第四卷    图纸（如有另册）
以及所附的《评标办法》，《资格审查标准》
    2．投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人编制的投标文件实质上不响应招标文件要求，其投标文件将被招标人拒绝。
（二）招标文件的解释
投标人在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应在招标文件规定的时间内在海宁市公共资源交易中心的相关栏目中以电子信息方式提出，招标文件的澄清或补充文件招标人将在海宁市公共资源交易中心的相关栏目以电子信息方式公布给潜在投标人。
招标文件的澄清或补充文件，一经在海宁市公共资源交易中心的相关栏目发布，即表示所有投标人都已收到该澄清或补充文件。
任何个人或单位的口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，都不将作为正式的依据，对招标人和投标人无任何约束力。
（三）招标文件的修改
   1．在投标截止日期前，招标人可能会以补充文件的方式修改招标文件，并在海宁市公共资源交易中心的相关栏目以电子信息方式公布给潜在投标人。
    2．补充文件，一经在海宁市公共资源交易中心的相关栏目发布，即表示所有投标人都已收到该补充文件。
三、投标报价
（一）投标报价 
1．投标人须对附表2所列的货物一览表的合同包全部进行投标，不得对合同包中的货物拆分投标。投标人应当对合同包内招标货物一览表所列的全部货物分别报单价，然后汇总报价。招标人不接受有任何可选择性的报价，每一种货物和每一合同包只能有一个报价，总报价应为投标项目送达招标人指定地点、经招标人验收合格并交付使用及售后服务等所有可能发生的费用，包括货物制造、货物包装、运输费（要求运输至工地现场）、采购保管、模具折旧费、产品检验检测、运输（装、运、卸）、安装、调试、检测、验收、配合试运行、并网投入运行、保修期内的免费保修、相关技术服务、保险、劳务、材料、机械、管理费、利润、规费和税金及政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
2．投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。
3、投标价中标明的价格（指单价）应为履行合同的固定价格，未经招标人认可，不得以任何理由予以变更。
4、投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不获批准。
5．本次招标由中标人在领取中标通知时向招标代理单位支付中标服务费，投标人在考虑报价时分摊计入报价。中标人需按海宁市公共资源交易中心有关规定支付给交易中心的交易费用，投标人在报价时应考虑此因素。
（二）投标货币
投标报价中的单价和合价全部采用人民币表示。
四、投标文件的编制
（一）投标文件语言
投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均使用中文。
（二）投标文件的组成
投标人的投标文件应按招标文件的要求编制。本项目需用的附表按本招标文件“第三卷投标文件”中的附表，未提供的样式由投标人自拟并提供。
招标文件规定投标人带实物样品的，投标时应带实物样品，实物样品应标注投标人单位名称和样品名称。
（三）投标文件格式要求
投标人应使用招标文件中提供的附表格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。
（四）投标有效期
    投标文件在投标截止日期之后90个日历天内有效。一旦中标，有效期与合同有效期相同。
（五）投标保证金
    1．投标人应按时提交总说明中所列数额的投标保证金。此投标保证金将是投标文件的组成部分。
2．投标保证金必须以银行汇票或电汇形式（其他方式不允许）递交。采用银行汇票的，出票人必须是投标人，采用电汇的须由投标人账户汇出并在投标截止时间前一天到达指定帐户，不允许分公司或联营单位等非投标人代交保证金。
3．对于未能提交投标保证金的投标人，招标人将视为不响应招标文件而拒绝其投标。
4．未中标的投标人的投标保证金将在招标人与中标人签订合同后5个工作日内退还(不计息)。
5．中标人的投标保证金在接到中标通知书，按要求提交履约保证金（支票或银行汇票）并签订合同后退还。
6．如投标人有下列情况之一的，将不予退还投标保证金：
（1）投标人在投标截止时间后，投标有效期结束前撤回其投标文件；
（2）中标人未能在规定期限内提交履约保证金或拒绝签署合同协议；
（六）招标答疑会及现场勘察
    1．本次招标招标人不再安排专门的招标答疑会议及现场勘察，投标人如有疑问需要澄清，应在规定时间内采用传真或其他书面的方式向招标代理单位提出。
2．投标人可以自行前往设备安装现场对周围环境进行踏勘，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。踏勘工程现场所发生的费用由投标人自己承担。
3．招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解、结论概不负责。
（七）投标文件的编制
投标文件应分商务标、技术标和资格审查资料三部分（三部分宜分别装订成册）。内容至少包括以下方面：
A、商务标（正本1份，副本4份）：
1．投标函；
2．法定代表人资格证明书；
3．投标人授权委托书（正本须附原件）；
4．项目报价汇总表；
5．总报价说明；
6．投标项目主要器件配置及分项设备价格表；
7．备品备件报价一览表；
8．专用检测设备及专用维修工具报价一览表；
9．保修期后投标设备主要零配件单价供应承诺书；
B、技术标（正本1份，副本4份）：
1．相关资料证明文件（主要包括：生产许可证（若有）、产品技术鉴定书、主要设备材料的检验/测试报告、CCC认证证书、重合同守信用企业称号等）；
2．国外进口设备原产地证明书（品牌所在国）（若有，请提供）；
3．产品功能说明（不仅限于产品样本）；
4．技术规范偏离及建议表；
5．售后服务承诺；
6．安装方法及有关安全注意事项的说明；
7．近年的财务报表；
8．投标产品业绩表（附合同复印件）；
9．安装技术负责人简历表；
10．制造商的主要设备情况表；
11．投标产品年产量的证明；
12．保证按时供货的承诺和运输计划；
13．质量保证和控制措施；
14．制造经验和技术
15．招标文件要求的其他资料及投标人认为需要补充的资料。
C、资格审查部分（正本1份，副本4份）：
投标人应具备承担本工程施工的资质条件、能力和信誉，应按招标人资格审查内容和要求进行充分提供真实、有效的资料，并对资料的真实性负责，如发现有弄虚作假等情况，取消其投标资格。提供资料及格式详第三卷投标文件格式，资格评审标准详招标文件评标办法附件。
1、投标人的资格证明文件及附件（附相关证书复印件）；
2、投标人基本情况一览表；
3、银行出具的资信证明；
4、投标产品业绩表（附合同复印件）；
5、招标文件要求提供的其他资料
（八）投标文件的密封与标志
    1．本项目的投标文件应按规定装订成册，正本1份，副本4份，并装入密封袋（或盒）中。
    2．密封袋（或盒）的包封上都应写明招标人和项目名称及投标人名称，加盖公章、法定代表人印鉴。
五、投标文件的递交
（一）投标截止期
    1．投标人递交投标文件必须按项目规定的日期、时间和地点。逾期送达的招标文件将不予接受。
    2．招标人可以用补充通知的方式酌情延长递交投标文件的截止日期。由此，招标人与投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。
（二）投标文件的修改与撤回
    1．投标人递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式对其投标文件提出补充修改。在投标截止时间以后，不得更改投标文件。
2．投标人的补充修改，应按规定编制（按招标文件中的投标函格式）、密封标志（按招标文件密封标志要求）和递交，并在密封袋上标明“修改”字样。
（三）投标文件有下列情况之一的，将不予接受：
1．投标文件未标志、密封的；
2．未能提交投标保证金的；
3．投标截止时间以后送达的；
六、开     标
（一）开标
    1．招标人将于项目总说明规定的时间和地点举行开标会议，邀请所有投标人参加。投标人的法定代表人或其授权委托的代表应随带身份证、营业执照（副本）、授权委托书等证件（带原件并附复印件）参加开标会议。其中身份证复印件、营业执照（副本）复印件、授权委托书由公证人员验证后收取存档。 
2、投标人的法定代表人或其委托代理人，作为投标人应出席开标会的代表必须携带相关有效证件准时参加开标会，并对开标结果进行签字确认。
3、投标人的代表不准时参加开标会，将视为未出席开标会议，其投标文件将作为无效投标文件处理，退还给投标人。
4、《资格审查强制性资格条件标准》中要求投标人提供的备查原件，应由投标人代表随身携带至开标会现场，由工作人员带至评标室，供评标时评标委员会核查。
5、经公证机关公证过的证书及证明文件的复印件，视为原件，但证书复印件必须包含经年检合格的内容。
6、招标文件规定投标人带实物样品的，投标时应带实物样品，实物样品应标注投标人单位名称和样品名称。
（二）开标程序
1、开标会议由招标人（或代理机构）主持，由市招标站监督，公证处现场公证。
2、由招标人委托的公证机构对投标文件的密封和标记情况进行检查并公证。
3、经确认无误后，由公证人员当众拆封，由招标人（或代理机构）宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。
4、招标人在投标截止时间前收到的所有投标文件，开标时都应当众拆封、宣读。但按规定提交合格的撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人。
5、招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代理人签字确认，以存档备查。
七、评      标
（一）评标组织
1．评标工作由本项目评标委员会负责。
2．评标委员会由招标人代表和专家评委共5名或以上单数组成。
3．开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。
（二）评审总则
评审活动应遵循公平、公正、科学、择优的原则。
（三）评标办法
1、本工程评标办法采用经评审的最低价法。但招标人不承诺保证最低价中标。具体评标办法：详见《评标办法》。
2、资格审查
本项目实行资格后审，在投标截止时间后，招标方组织评委统一进行资格审查，并有权要求投标人出示相关资格文件的原件，最终由评委会确认投标人的资格是否符合本次招标的要求。
3、投标文件的初步评审和详细评审
（1）根据评标办法的规定，对通过资格审查的投标人的投标文件进行初步评审。
（2）根据评标办法的规定，对通过初步评审的投标人的投标文件进行详细评审。
（四）投标文件的澄清
 为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人在监督部门的监督下，可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面形式进行，但不应提出或允许更改投标价格或投标的实质性内容（如报价、质量目标、工期等）。
（五）评标内容的保密
1．开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人或与评审无关的其他人泄露。
2．在投标文件审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。
（六）中标候选人的产生
1、评标委员会经过对投标文件进行评审和比较后，向招标人提出书面评标报告，评标委员会依据依据经评审的投标价的高低，从低到高排出投标名次，推荐前二名的投标人依次为第一、第二中标候选人，当投标人的经评审的投标价相同时，由评标委员会综合评审后确定其排名先后。
2、招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人，按照法律法规和招标文件的规定确定中标人。
（七）重新招标
经评审，认为所有的投标人的投标文件在报价明显不合理或均不满足响应性要求时，评标委员会可以否决所有投标，招标人重新组织招标。
八、中标通知书和签订合同
（一）中标候选人的公示和中标人的确定
1、中标候选人的情况须将在海宁市公共资源交易中心公示栏中进行公示，时间为三天。
2、在公示期如有投诉或举报，经核实中标候选人存在下列情况之一的，取消中标资格；新的中标候选人将按相关法律法规另行产生。 
（1）承接本项目招投标过程中存在违法违规行为的；
（2）中标人有被行政主管部门限制、暂停或取消投标资格的。
3、中标候选人公示无异议后，招标人应当在投标有效期截止前，确定排名第一的中标候选人为中标人，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
（二）中标通知书
    1．经备案的中标通知书将成为合同的组成部分。
2．招标人将及时向中标人发中标通知书。
3．招标人不保证投标价最低的投标人中标，也没有义务向未中标的投标人作任何解释和说明。
（三）履约保证金
在接到中标通知书后，签订合同前，中标的投标人应按招标文件规定的金额向招标人提交履约保证金。履约保证金为中标价的5%，履约保证金采用银行汇票或支票的方式，银行保函不适用。
（四）签订合同
1．中标人在收到中标通知书7天内，派代表前来履行签订合同手续。并以中标通知书、招标文件、投标文件为依据与招标人签订合同。
2．如果中标人未能按规定提交履约保证金，招标人将依据有关规定，报请有关监督部门核准废除中标，并没收其投标保证金，另行选择其他投标人中标。
（五）招标结束
中标人与招标人签订合同协议书后即为招标结束。中标公示结束后一周内由中标单位提供预埋件图纸（如有）。
第二章      合同主要专用条款
    合同专用条款将由招标人（发包人、甲方）与中标单位（承包人、乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中给予承诺。
甲方：　                          　
乙方：　　　　　　　　　　　　  　　
甲乙双方根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招标投标法》等相关法律法规以及本项目招标文件的规定，经协商达成合同如下： 
（一）定义
除非另有特别解释或说明，在本合同及与本合同相关的，双方另行签署的其他文件（包括但不限于本合同的附件）中，下述词语均依如下定义进行解释：
1.1 “项目”指本次招标项目。
1.2 “合同”指甲乙双方签署的，与本项目相关的协议、附件、附录和其他一切文件。
1.3 “附件”是指与本合同的订立、履行有关的，经甲乙双方认可的，对本合同约定的内容进行细化、补充、修改、变更的文件、图纸、音像制品等资料。
1.4 “货物”指本次招范围内的货物及技术等。
1.5 “服务”指根据合同规定乙方应承担的与供货有关的辅助服务，包括（但不限于）货物的运输、保险、安装、测试、调试、保修、维修、提供技术指导和支持、保修期外的维护以及其他类似的义务。
1.6 “检验”指甲方或甲方委托的其他组织收货后，按照本合同约定的标准对货物进行的检测与验收。
1.7 “质量验收报告”指甲乙双方共同签署或甲方组织的验收小组成员签署的其它格式的货物最终验收确认书。
1.8 “技术资料”指安装、调试、使用、维修合同设备所应具备的产品使用说明书和（或）使用指南、操作手册、维修指南、服务手册、电路图、产品演示等文件及音像资料。
1.9 “保修期”指自验收证书签署之日起，乙方以自担费用方式保证合同设备正常运行的时期。
1.10 “第三人”是指本合同双方以外的任何中国境内、外的自然人、法人或其他组织。
1.11 “法律、法规”是指由中国有关部门制定的法律、行政法规、地方性法规、规章及其他规范性文件以及经全国人民代表大会常务委员会批准的中国缔结、参加的国际条（公）约的有关规定。
1.12 “招标文件”指本招标文件。
1.13 “报价资料”指乙方按照招标文件的要求编制和投递，并最终被甲方接受的投标文件。
（二）合同内容：
2.1招标文件；
2.2答疑纪要或补充文件；
2.3投标文件；
2.4中标通知书；
2.5履约保证金；
2.6技术澄清及询标答复（如有）；
2.7本合同约定的其它内容。
当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

（三）合同金额：
本次采购成交总金额为　 　　万元（大写　 　                      　）。
合同产品的名称、技术规范和数量应与中标通知书、招标文件及被发包人接受的规格性能偏离表相一致。除非本合同明确规定或经双方同意加以调整，本合同总价在合同有效期内为固定总价。
（四）产品的质量、技术标准

合同产品的质量、技术标准首先应满足招标文件的要求，如在招标文件中无相应说明，则按国家有关部门颁发的最新的国家或专业（部）标准执行。没有国家或专业（部）标准的，按企业标准执行。

（五）专利权
承包人对一切可能的侵权指控负责。如果任何第三方就发包人使用本合同项目下设备、文件和（或）接受服务提出专利权或其他工业产权的侵权指控，承包人应负责处理并使发包人免受此类指控从法律和经济上所造成的损害。
（六）包装
6.1除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装。包装应适合长途运输，且具有防潮、防腐、防震等措施，以确保货物安全无损运抵指定现场。
6.2每一个包装箱内应附一份详细的装箱单。
（七）标识
7.1承包人应在每件包装箱上，明显地标注下列标记：

（1）收货人；
（2）产品名称；
（3）合同号；
（4）品目号和箱号；
（5）到达站或到货地点；
（6）外形尺寸(长×宽×高)，以厘米计；
（7）毛重、净重（公斤）。

7.2不包装的金属结构件应将唛头标签系牢在结构件上。

7.3承包人应根据设备特点，在包装箱上标明“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和吊装标记。
（八）运输及交货
8.1乙方负责安排运输工具，将货物运达甲方指定的地点，货物运输、装、卸费用由乙方承担。
8.2交货期以招标文件中的交货期为准，实际交货时间以最后一批货物到达指定到货地点的时间为准。
8.3设备错发到货地点时，由乙方负责解决并承担有关费用。
8.4货到现场后，乙方应派员到现场清点，属乙方漏发的，由乙方补齐。
8.5交货日期根据实际施工进度要求按期分批交货。承包人必须按发包人要求将货物送达指定场地就位。如需延期交货，由承包人保管，承包人不另行收取保管费。

8.6本合同项下货物毁损、灭失的风险在设备安装、调试结束并经有关部门检验合格由双方签署验收合格证书后转移给发包人。货物移交发包人前，毁损、灭失的风险由承包人承担。
8.7交货地点：海宁市丁桥污水厂改造工程工地。

（九）检验
9.1设备到达到货地点后，如因包装不当造成质量下降或破损、缺件等，乙方承担质量责任；如运输部门造成的破损、缺件等事故，由乙方承担责任并出面协调处理及解决。
9.2货物全部运达指定地点后，乙方应按甲方安排的时间派人到现场进行开箱检验。如乙方不能按时到达现场，又无函电通知时，甲方有权开箱检验，并对缺件、质量损坏等作出记录，乙方必须认可并负责处理。
9.3甲方的检验并不解除制造商对所有产品在制造质量上应负的全部责任。
（十）合同价格与付款方式
10.1 合同价格
本合同以人民币付款，设备价格按中标人的投标价格执行；
乙方应按照双方签订的合同规定交货。交货后乙方应把下列单据提交给甲方，甲方按合同规定审核后付款；
（1）有关运输部门出具的证明（如有）；
（2）发票；
（3）装箱单；
（4）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书；
（5）甲方或甲方委托的第三人出具的验收证书、数量证明书。
10.2付款方式
10.2.1合同生效后十天内，甲方向乙方付合同总价款的20%作为预付款；
10.2.2合同范围内最后一批货物到达指定到货地点，并经甲方初验合格后，甲方向乙方付款至合同价的60%；
10.2.3全部设备安装结束并经并网运行正常、验收合格通过后，甲方向乙方付款至合同价的85%； 
10.2.4经结算审计后, 甲方向乙方付款至结算价的95%；
10.2.5结算价的5%为质量保证金，在保修期满后的一个月内(无重大设备质量事故为付款前提)付清。
（十一）技术支持
11.1合同所定货物承包人在生产前应向发包人确认规格型号参数，生产前发包人有权变更招标文件中投标货物的型号规格。
11.2 承包人应在签订合同后十天内应向买方提供合同设备的设计、制造、安装、调试、运行及检验标准和规范，合同设备的详细安装图纸和技术资料。以及招标文件所要求提供的资料。
11.3 承包人应随设备向使用单位提交产品使用说明书、产品合格证、完整的技术资料、保修单、售后服务承诺书。其中技术资料、保修单和售后服务的承诺书应与报价资料相一致，以上材料构成乙方是否正确履行合同的依据之一。
11.4产品质量和新技术
11.4.1承包人提供给或发包人所需要的硬件和软件产品，无论在设计、制造或应用方面均应该是高质量的产品。承包人不应将那些已经被逐渐淘汰的产品，或者已被具有高技术性能所改进的新版本行将替代的那些产品提供给发包人。
11.4.2交付给发包人的控制系统设备应具有标准硬件和软件配置，这些设备应该是最新的产品或尽可能是最新的产品，应该采用最新或尽可能是最新的设计技术。
11.4.3在合同价格不变的情况下，应采用最新的或尽可能是最新的设备。对采购的所有标准硬件，承包人应尽可能推迟在工程进度内的设备采购时间，设备采购时间只要控制在设备总装集成之前即可。
（十二）质量保证
12.1承包人应根据自身的技术力量和管理水平，明确货物的质量目标，并对货物的质量负责。发包人和监理单位将派驻现场代表监督和管理设备安装质量、进度等，确保本工程达到质量验收标准。若因货物本身质量问题而影响工程质量的，则作为违约处理，扣除全部履约保证金。
12.2乙方应保证货物是全新、未使用的、无假冒、伪劣并完全符合招标文件和本合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证所提供的货物经正确安装、正常使用和维护保养的情况下，在使用寿命期内具有使发包人满意的使用性能和使用寿命。

12.3在货物验收后的质量保证期内，如乙方使用不当和保管不善造成的问题，乙方应自行解决，发生的费用由乙方负责。
12.4设备、材料供应
12.4.1本项目所有材料设备均由承包人供应。所有材料设备必须符合国内、国际相关质量标准，具有合格证和质保书，并需经监理单位审核，发包人认可。
12.4.2承包人若使用劣质材料、零部件或配件，发包人和监理单位有权制止其使用，甚至责令返工，承包人承担由此造成的损失和经济处罚，无论发包人和监理单位是否发现或制止，由于承包人使用劣质材料、零部件或配件所引起的一切后果均由承包人负责。
12.5承包人保证采用先进的技术、优质的材料和零部件、一流的工艺、严格的质量管理为发包人提供技术先进、质量上乘、外表美观并完全符合合同规定的质量、规格、性能要求的产品。

12.6承包人保证按ISO9000系列标准或相应的质量管理和质量保证体系，对所供设备的设计、采购、制造、检验、涂装、包装、安装、调试等各个环进行严格的质量管理和质量控制。

（十三）现场服务
13.1货物由乙方负责安装，并参与设备的调试。
13.2货物安装质量由乙方承担责任。
13.3乙方的现场服务人员食宿由乙方自行解决，费用乙方自理。
13.4在安装和调试过程的安全生产由承包人自行负责，所涉及的费用均由承包人自行承担。
（十四）保修和售后服务
14.1产品的质量保证期（以下简称“保修期” ）为通过最终验收并使用之日起至少 24 个月，在保修期之内，乙方为发包人提供免费服务。保修期内非因发包人的人为原因而出现设备质量问题的，由承包人负责。承包人负责包修、包换或者包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。承包人不能修理和不能调换，按违约处理。如因发包人使用不当造成故障，承包人负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。
14.2保修期之内如乙方提供的货物出现质量问题或故障，乙方在接到通知后 24 小时内应免费维修或更换有缺陷的部件。
14.3保修期之内如果乙方在收到通知后 24 小时内，没有维修或弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
14.4上述内容以外的保修和售后服务内容为乙方在报价资料中所承诺的内容。
14.5无论是在保修期内还是保修期满后，设备一旦发生故障，而发包人无法自行排除时，在接到发包人通知后，承包人应在接到通知后 24 小时内派人前往发包人现场处理并及时提供备品、备件。
14.6 技术服务
承包人负责对发包人的操作、维修人员进行技术培训，并提供相应的资料、手册。
（十五）合同转让和分包
15.1未经发包人书面同意，承包人不得将合同产品的全部或部分的制造工作转包给第三方。
15.2承包人在投标文件中说明自制的零部件不得扩散到其他厂生产。
15.3虽然承包人在投标文件中对外购或外协的零部件作了说明且得到发包人认可，但承包人仍应对这些零部件的质量和技术性能负全部责任。
（十六）不可抗力
16.1如果双方中的任何一方由于严重火灾、水灾、台风和地震以及其它经双方同意属于不可抗力的事故，致使合同无法履行时，受事故影响的一方可以终止执行本合同。
16.2受事故影响的一方应在不可抗力发生后尽快以书面形式通知另一方，并在事故发生后3天内，将有关部门出具的证明文件交给另一方。
（十七）违约责任
17.1承包人所交付设备品种、型号、规格、数量、质量不符合合同规定标准的，发包人有权拒绝。发包人将没收履约保函。同时保留追究赔偿的权利。
17.2 承包人在无不可抗力因素的情况下，未按合同规定时限提供货物或安装竣工，乙方每天应向使用单位按合同总价2‰支付违约金。
（十八）税费
18.1中国政府根据现行法律法规对乙方征收的与本合同有关的一切税费均由乙方负担。
18.2中国政府根据现行法律法规对甲方征收的与本合同有关的一切税费均由甲方负担。
（十九）履约保证金
19.1中标人应在签订合同前向招标人缴付履约保证金。未按规定提交履约保证金的，招标人可取消其中标资格。履约保证金为合同价格的5%（应以支票或银行汇票形式缴付）。
19.2乙方如有下列违反合同的情况，甲方有权在履约保证金中扣除相应的损失额：
●违反合同规定，给甲方造成的损失；
●售出的货物质量不合格又未及时退换造成的损失；
●销售假冒、伪劣商品造成的损失；
●其他严重违反合同规定给招标人造成损失。
19.3如果承包人无故地拖延交货或拒绝履行合同规定的任何义务，履约保证金将被没收，并追究违约赔偿。
19.4由于承包人原因出现安全事故，将处以扣除全部履约保函的处罚，并且发包人保留索赔的权利。
19.5履约保证金在招标范围内设备安装验收合格后30天内若承包人无违约情况下将全额退还承包人(不计利息)。
（二十）违约终止合同
乙方两次以上出现下列违约行为，甲方可单方面终止本合同：
●向使用单位出售假冒、伪劣货物；
●未按合同规定履行售后服务义务；
●其他严重违反本合同规定的行为。
（二十一）权利的保留
21.1任何一方没有行使其权利或没有就违约方的违约行为采取任何行动，不应被视为是对其权利的放弃或对追究另一方违约责任权利的放弃。任何一方放弃针对违约方的某种权利，或放弃追究违约方的某种责任，不应视为对其他权利或追究其他责任的放弃。
21.2如果本合同部分条款依据现行有关法律、法规被确认为无效或无法履行，且该部分无效或无法履行的条款不影响本合同其他条款效力的，本合同其他条款继续有效；同时，合同双方应根据现行有关法律、法规对该部分无效或无法履行的条款进行调整，使其依法成为有效条款，并尽量符合本合同所体现的原则和精神。
21.3在本合同履行期间，因中国法律、法规、政策的变化致使本合同的部分条款相冲突、无效或失去可强制执行效力时，双方同意合作尽快修改本合同中相冲突或无效或失去强制执行效力的有关条款。
（二十二）争议的解决
22.1合同双方应通过友好协商解决因解释﹑执行本合同所发生的和本合同有关的一切争议。
22.2 因设备的质量问题发生争议，由浙江省质量技术监督局或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论为终局鉴定，对于鉴定结果，双方应当接受。
22.3因设备的质量问题争议以外的争议如通过协商不能解决时，可向嘉兴市仲裁委员会申请调解或仲裁。仲裁费用除仲裁机构另有裁决外，由败诉方承担。在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其他部分应继续执行。
（二十三）合同解除
23.1 有下列情况之一的，双方可向对方发出书面通知，解除本合同。
23.1.1乙方未能在合同约定的限期或甲方同意延长的限期内履行合同义务的；
23.1.2乙方没有按照合同约定交付标的物或标的物验收不合格的；
23.1.3乙方未能提供本单位出具的与其名称相符的正规税务发票；
23.1.4乙方未能履行合同规定的其它义务；
23.2 如果根据上述约定解除了本合同，甲方将另行选择设备供应单位。
（二十四）合同的补充、修改和变更
24.1双方协商一致，可以对本合同进行补充、修改或变更。
24.2对本合同的任何补充、修改或变更必须以书面形式进行。
24.3双方签订的补充协议以及修改或变更的条款与本合同具有同等法律效力。
（二十五）适用法律
25.1本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。
（二十六）合同的生效及其它
26.1本合同经双方法定代表人（负责人）或授权代表签字并加盖单位公章及中标人向甲方提交履约保证金后生效。
26.2交货时间: 乙方需根据工程进度完成合同货物的交货，具体日期甲方提前一周通知乙方到货。（招标供货周期___日历天）（招标供货周期，指签订合同后，乙方在不超过供货周期的时间内即可以供货，乙方在投标时承诺短于招标文件规定的供货周期天的，则按其承诺时间为准）
26.3本合同未涉及的内容或与招标文件相矛盾的内容，以招标文件为准。
26.4本合同一式六份，其中正本二份，副本四份，双方各执三份。
26.5合同订立时间： 2012 年      月      日
26.6合同订立地点：浙江、海宁
第二卷    标准、规范和技术要求 
1、本次招标为海宁市丁桥污水厂改造工程---水解池布水、排泥管材采购及安装。
2、本招标采购货物可以是国内企业、国内合资企业、国内外商独资企业或境外企业制造的产品。
3、技术方应该根据招标文件所提出的材料技术规格和服务要求，选择具有最佳性能价格比的材料前来投标。
技术规格书
1.1材料清单
	序号
	名    称
	规  格
	数  量
	材  料
	备注

	1
	布水管
	DN250
	530m
	ABS
	实际数量由投标方根据图纸核算，
但不得少于本清单列明数量

	2
	布水支管及联接管
	DN125
	3650m
	ABS
	

	3
	排泥管
	DN150
	830m
	ABS
	

	4
	法兰
	DN250
	100只
	ABS
	

	5
	
	DN150
	25只
	ABS
	

	6
	闷盖
	DN250
	100只
	ABS
	

	7
	异径三通
	DN250×125
	590只
	ABS
	

	8
	三通
	DN150
	25只
	ABS
	

	9
	
	DN125
	390只
	ABS
	

	10
	900弯头
	DN125
	200只
	ABS
	

	11
	
	DN150
	120只
	ABS
	

	12
	固定支架（调节型）
	250
	200副
	SS304
	

	13
	
	150
	390副
	SS304
	

	14
	
	125
	1160副
	SS304
	


注：
1、上表中所列为采购的主要材料清单，但所投管材、管件并不限于以上材料清单，投标商应根据具体安装和使用情况，增加相应管件及配件等，以确保系统的安全可靠运行。若因投标人原因漏计相关材料或配件，将视该材料或配件已包含在投标总价中。
2、原材料采用台湾奇美757 ABS粒子或镇江奇美120 ABS粒子、或同档次及以上品牌的产品, 管材及管件符合GB/T 20207 -2006 标准。
3、ABS 管与DN400钢管连接由中标方负责，钢管已预留法兰。联接用法兰、垫片和不锈钢螺栓未列入材料清单，报价时应予考虑。
4、材料运费、专用胶水、安装费用等报价时应予列明。
5、 管路布设图纸请投标方自行向业主索取，池底水泥支墩已取消，需设置相应的固定支架。
6、 投标时应提交本工程使用的固定支架样品（250、150、125每种规格各一副），包装后随投标文件一起提交。
7、 池底清理及抽水由中标方负责。
1.2.供货范围
详见上表设备清单。
1.3.ABS管件、管材技术要求
1.3.1投标须知： 
1、投标单位必须仔细阅读招标文件，并按要求制做“投标文件”。
2、投标单位必须具备足够的生产和质量保障能力，中标方在供货过程中，如出现验收不合格或质量问题，供方无条件给予退换，因此造成工期延误的损失由中标方承担。
3、在开标前投标单位必须将样品送交公共资源交易中心，只投标未送样品的，视为无效标。
4、若不能完全响应招标文件要求请在投标文件中做特殊说明，否则认为完全响应标书要求。
1.3.2质量要求：
1、ABS改性材质，公称压力：PN=0.6 MPa 。
2、外观：
（1）、管材：内、外壁光滑、平整，不得有气泡、裂口及明显的波纹、凹陷、杂质、颜色不均、分解变色等缺陷。开孔后孔口光滑，间距合适，角度及数量符合设计要求。
（2） 管件：表面应光滑、平整，不得有裂纹、气泡、脱皮、杂质及明显的缩痕、凹陷、颜色不均、分解变色等缺陷。
（3）固定支架：螺母12mm，抱箍厚2mm，宽30mm。
（4）连接方式:可采用承插冷溶胶接、法兰连接及螺纹连接。
3、产品所执行的质量标准：GB/T 20207.1 -2006  和GB/T 20207.2 -2006

4、满足需方使用要求，池内使用寿命50年。
5、到货后由业主初验合格方可进行安装。
6、质量保证：在产品使用过程中，若出现质量问题供方无条件给予退换、修复，若因此给需方造成经济损失，供方负有赔偿责任。如在供货期间产品出现严重质量问题，需方有权终止合同。
1.4.ABS管件、管材安装要求
1.4.1管道系统的配管与管道粘接：

1、按设计图纸的标高放线，按图施工；

2、按施工图进行配管、开孔，并进行预装配；

3、 管道粘接；

4、 接头养护。

1.4.2配管：

1、 断管工具宜选用细齿锯或专用断管机具，以保证管子切割口的平齐；

2、 断管时，断口应平整，并垂直于管轴线；

3、 打磨管内、外壁口的锯痕，将外圆打磨成钝角；

4、 配管时，应对承插口的配合程度进行检验。将承插口进行试插，试插深度以承口长度的1/2～3/4为宜，并作出标记。

1.4.3管道粘接连接：

1、 管道粘接不宜在湿度很大的天气条件下进行；

2、涂沫胶粘剂应使用鬃刷，用于擦揩承插口的干布不得带有油腻及污垢；

3、 在涂沫胶粘剂之前，应先用干布将承插口处粘接表面擦净，并用砂布打磨。粘接表面不得粘有尘埃、水迹及油污；

4、涂抹胶粘剂时，必须先涂承口，后涂插口。涂抹承口时，应由里向外，涂抹应均匀，适量地涂于管子及管件的结合面，一般涂两次，涂抹量应保证管子承插后在接口边缘均匀挤出微量成环状；

5、 涂抹胶粘剂后，应在30s内完成粘接；

6、 粘接时应对准轴线迅速完成。管子插入管件中，稍微转一下角度，插入深度应达承口根部；
1.4.4 刚粘接好的接头，应避免受力，须静置固化一定时间后方可继续安装。

1.4.5 固定支架设置合理，钻孔符合规范，紧固得当，并有适当的调节余量。
1.4.6 管道连接完毕，固化时间不少于24小时。
第三卷        投标文件（附件、附表）
资 格 审 查 资 料
投标人的资格证明文件
附件一
附件一（1）
关于资格的声明函

致：             （招标人全称） 
我方愿意按照贵方招标文件的规定参加             项目的投标，提供招标文件规定的         （货物名称），我们确认我们提交的资格审查资料以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。
投标人（单位公章）：         法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
                                 日期：    年  月   日   
附件一（2）
投标人的资格声明
1．投标人概况：
        Ａ．投标人名称：                               
        Ｂ．注册地址：                                 
        Ｃ．成立或注册日期：                      
        Ｄ．法定代表人：                   （姓名、职务）
        实收资本：                    
        其中 国家资本：              法人资本：           
             个人资本：              外商资本：           
    Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。
        (1)固定资产合计:                   
        (2)流动资产合计:                   
        (3)长期负债合计:                   
        (4)流动负债合计:                   
    Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。
(1)本年（期）利润总额累计：            
(2)本年（期）净利润累计：              
2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格。
（1）具有独立承担民事责任的能力； 
　　（2）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力； 
　　（4）没有被限制、暂停或被取消投标资格； 
3. 法人营业执照、税务登记证见下附件。
4、招标文件规定的资格审查要求提供的其他资格证明文件。
就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，�并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。
投标人（单位公章）：         法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
                                 日期：    年  月   日   
附件一（3）
相关资格证明文件
致：             （招标人全称）
现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照已经年检，真实有效。
现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。
现附上由                         （签发机关名称）签发的我方组织机构代码证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。
现附上由              （签发机关名称）签发的我方             证件副本复印件，该证件已经年检，真实有效。
（注：法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、ISO质量体系认证证书等相关证明文件需复印包括能说明经年检合格的内容。）
投标人（单位公章）：         法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
                                 日期：    年  月   日   
附件一（4）
行政许可的相关证书
投标人和投标产品的经营活动（包含：生产、销售、安装及维修等）若涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。请在此提供通过许可的相关证明文件或证件复印件。
                         投标人基本情况一览表                       附表1
	单位名称
	
	代号
	
	电话
	
	主管部门
	
	企业负责人及职务
	

	地址
	
	信箱号
	
	传真
	
	经济类型
	
	全权代表及职务
	

	一、单位 简历 及机 构
	
	单位优 势及特长
	

	二、单位概况
	职工总数
	                   人
	生产工人            人
工程技术人员        人
	上 一年 主要 经济 指标
	指标名称
	计 算 单 位
	实 际 完 成

	
	流动资金
	                 万元
	自有资金
	   万元
	
	工业总产值
	万      元
	

	
	固定资产
	原值             万元
净值             万元
	银行贷款
	   万元
	
	实现利润
	万      元
	

	
	厂区占地面积
	平方米
	房屋建筑面积     平方米
	
	主要产品

	1、

	
	
	
	
	
	
	2、

	
	
	
	厂房建筑面积     平方米
	
	
	3、

	
	
	
	
	
	
	4、

	
	
	
	
	
	
	5、

	三、主要产品情况
	产品名称
	型号
	上年产量
	上年产值
	产品技术先进水平
	优质品率
	一等品率
	曾获何级何种奖励
	主要用户名称

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：本表为通用格式，投标人如有更好的表式也可替代本格式，但应包括上述内容。    

      银行出具的投标人资信证明   附件二
银行资信证明复印件、出具时间应该在本项目招标公告发布日期后。
（原件请在开标时带来）
投标产品业绩表           附表2
	建设单位
	项目名称
	货物规格
	安装日期
	工程质量
	业主电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、表中的业绩应附合同复印件（合同复印件附于本表之后）。
2、2008年以来企业类似设备供应业绩不少于2个（要求单个合同合同价在50万元及以上，且在给水厂或污水处理厂项目中用），需提供合同复印件
商 务 标
            投  标  函                   附件一
____________________（招标人全称）：
我方已全面阅读和研究了                         招标文件和招标补充文件，并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本设备招标的全部有关情况。现经我方认真分析研究，同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本项目投标的要约内容，以本投标文件向你方发包的                      项目全部内容进行投标。本项目的最终投标人民币                      元。（大写）                     元。设备供应周期为            日历天（合同签订之日至合同范围内的设备全部供应到场），质量目标为                 。现场安装技术负责人为：         （身份证号码：                    ）。
我方将严格按照有关招标投标法规及招标文件规定参加投标，对决标结果也没有解释的义务。如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书起  7  天内，按中标通知书、招标文件和本投标文件的约定与你方签订设备供应合同，并提交        元的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。
本投标文件自递交你方起 90  天有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付投标保证金人民币        元。⑴撤回投标文件；⑵在规定的时间内拒签合同或拒付履约保证金；⑶招标文件规定的其他情形。
本投标文件还包括以下内容：
（1）法定代表人签署的授权处理本项目投标事项的全权代表委托书；
（2）投标保证金人民币         万元；
（3）其它按招标规定递交的询标、答疑、澄清等书面文件；
（4）其它应提供的资料、文件及证明材料。
联系地址：                    邮编：
联系人：                      电话：
开户银行：                    帐号：
投标人（单位公章）：         法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：
                                 日期：    年  月   日   
 法定代表人资格证明书           附件二
单位名称：                                                      
地    址：                                                      
姓名：             性别：     年龄：       职务：               
系                                               的法定代表人。
特此证明。
投标人（盖章）：                
日期：     年    月    日        
                   授权委托书                   附件三
致：                        （招标人全称）
本授权委托书声明：                                   （投标人名称）的法定代表人              合法地代表我单位，现授权本单位的        （被授权人姓名）为我单位代理人，该代理人有权在                                                  项目的投标活动中，以我单位的名义签署投标函和投标文件，以及参加招标投标过程中执行一切与此有关的事项和签署的相关文件，我均予以承认。
本委托书无转委托权。
投标人（盖章）：                                                
授权人（签字或盖章）：                                          
被授权代理人（签字）：                                            
授权委托日期：             年       月       日
                    项目报价汇总表            附表1
	投标人名称
	

	设备供应周期
	
	投标设备质量
	

	序号
	设备规格
	名称
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	
	
	
	

	一
	以上设备费合计
	元

	二
	安装费及服务费
	
	
	
	
	相关取费依据及比例可在总报价说明中明
确。

	
	安装费
	
	
	
	
	

	
	备品备件费
	
	
	
	
	

	
	专用检测设备及专用维修工具费
	
	
	
	
	

	
	运保费
	
	
	
	
	

	
	安装费
	
	
	
	
	

	
	技术服务费
	
	
	
	
	

	
	保修期内费用
	
	
	
	
	

	
	其他费
	
	
	
	
	

	
	……
	
	
	
	
	

	N
	税金
	
	
	
	
	

	合  计（一~N）
	

	总 报 价
	大写（人民币元）：


注：1．投标人未列出计费项目的费用应视为已分配到有关计费项目的单价或合价中。 
2．投标人认为无需计取费用栏目，请在该栏目中填0。
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                            日期：       年    月    日
                总 报 价 说 明            附表2
	为了招标人能进一步了解投标人的商务报价情况，投标人应本表中对商务报价作出详细说明，主要应包括：本次投标价的优惠幅度、本报价与同类项目工程报价的区别、附表1中有关费用计算的方式等。


投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
                 投标项目主要器件配置及分项设备价格表             附表3
设备名称：                                       
	序号
	材料名称及规格
	品牌
	生产厂家
	质量等级
	单位
	数  量
	单  价
	小  计
	备  注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	设备合价
	     本设备合价应等于附表1《项目报价汇总表》表中的相应设备价栏目价格


注：1.《投标项目设备主要器件配置及分项设备价格表》指整个招标范围内的主要材料报价，本表的设备合价应等于《项目报价汇总表》表中的相应栏目价格。
       2.每一种不同规格的设备都应详细填写本表。
投标人：（单位公章）                                     法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                                                  日期：       年    月    日  

               备品备件报价一览表         附表4
	设备名称
	备件  名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备注

	
	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：
1、本表中所列价格应计入投标总价。
2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写。           
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
 专用检测设备及专用维修工具报价一览表 附表5
设备名称：                   
	专用检测设备及专用
维修工具名称
	数量
	单位
	价格（元）
	备    注

	
	
	
	单价
	总价
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、本表所列项目价格应计入投标总价。
2、此表仅提供了表格形式，投标人应根据需要准备足够数量的表格来填写专用检测设备及专用维修工具一览表。
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
保修期后投标设备主要零配件单价供应承诺书  附表6
	


投标人：（单位公章）       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
技  术  标
        相关资料证明文件         附件一
相关资料证明文件（主要包括：生产许可证、产品技术鉴定书、产品检验报告、主要设备材料的检验/测试报告、CCC认证证书、重合同守信用企业称号等），提供复印件，若需要年检的，应在规定时间内通过年检，投标文件中提供的所有证件应具有年检的记录，否则视为无效。
     国外进口设备原产地证明书   附件二
（若有，请提供）
               产品功能说明表          附表1 
	除产品基本功能说明外，还应提供相关图纸，并标明主要部件的相互间装配关系尺寸及安装方法，基础要求以及土建结构承载。设备制造工艺、材料运用情况、生产过程中的检测措施。
并简要说明：设备使用指南、操作手册、维修指南、服务手册等有关内容提要。



注：投标人在本表中应对投标设备的性能优点、性价比、先进性、可靠性、适用性等情况做出说明。
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
技术规范偏离及建议表       附表2
	序号
	招标文件要求
	投标文件情况
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	建议

	


投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
 售 后 服 务 承 诺       附表3      
	


投标人至少应对下述内容做出承诺：
1. 在货物最终验收后的质量保证期之内，乙方应对由于设备运行产生的任何不足或故障负责，费用由乙方负担。
2. 质量保证期之内如乙方提供的货物出现质量问题或故障，乙方在接到通知后 24 小时内应免费维修或更换有缺陷的部件。
3. 质量保证期之内如果乙方在收到通知后 24 小时内，没有维修或弥补缺陷，使用单位可采取必要的补救措施，但风险和费用将由乙方承担。
4. 质量保证期之内有关易损、补充材料的优惠供应或免费提供说明。
5. 最近服务网点及备品备件供应情况的介绍。
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
   安装方法及有关安全注意事项的说明  附件三
投标人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日       期：

                 近年的财务报表        附件四
（投标人需提供2008、2009、2010年的经权威部门审计的财务报表）
     投标产品年产量的证明     附件五
格式自定，须加盖单位公章
投标产品业绩表           附表4
	建设单位
	项目名称
	设备规格
	安装日期
	工程质量
	业主电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：表中的业绩应附合同复印件（合同复印件附于本表之后）。        
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日

     现场安装技术负责人简历表     附表5
	姓名
	
	性别
	

	职务
	
	职称
	

	学历
	
	年龄
	

	类似业绩情况

	建设单位
	项目名称
	设备规模
	安装日期
	工程质量
	甲方电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	备注

	


注：本表应附技术负责人业绩证明文件、及技术负责人的有关职称、学历等其他证书。
投标人：（单位公章）       法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日 
         设备制造商的主要设备情况表   附表6
	序号
	检测仪器名称
	数量
	单位
	完好程度
	备    注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、列出投标人自有的主要生产/制造/检验/检测/运输设备的情况。
投标人：（单位公章）        法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
                                     日期：       年    月    日
保证按时供货的承诺和运输计划  附件六
（卖方应承诺按本项目的整体计划，依据土建安装的工程进度，保证随时完成交货和提供服务）
   注：开始供货的日期以采购方提前7天通知为准。
投标人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日       期：

       质量保证和控制措施   附件七
（在此阐述为保证本次投标货物的质量而采取的在生产/检查/检测/装运/安装等过程中的质量保证和控制措施）
投标人（单位公章）：
法定代表人或授权代表（签名或盖章）：
日       期：

       制造经验和技术   附件八
请提供下列资料（格式自定）
1、能提供技术及参数实现的具体技术方法、制造所需的装备要求
招标文件要求的其它资料及投标人认为需要补充的资料                           附件九
投标人根据招标文件要求和评标办法的规定，能够有条件提供的资料以及投标人认为对其参加投标有利的其它证明性文件、资料等。
海宁市丁桥污水厂改造工程---水解池布水、排泥管材采购及安装招标评标办法
为维护招投标活动双方当事人的合法权益，使评标活动坚持“公平、公正、科学、择优”的原则，根据《中华人民共和国招标投标法》、《工程建设项目货物招标投标办法》、《浙江省招标投标条例》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和海宁市有关建设工程施工招标评标的有关规定，结合本工程实际，特制定本办法。
一、评标组织
1、评标工作由本项目评标委员会负责。
2、评标委员会由招标人代表和具备相应资格的工程、经济技术人员5人或以上单数组成。
3、工程技术、经济评委由招标人开标前在有关部门的监督、公证处公证下从评委库中抽签确定。
4、开标、评标、决标全过程由市招投标站监督，公证处现场公证。
二、评审总则
评审活动应遵循公平、公正、科学择优的原则。
三、开标程序
1．开标会议由招标人组织并主持。
2．招标人当众检查投标文件的密封和标记情况，也可以由招标人委托的代理机构或有关部门进行检查。
3．投标文件经确认无误后，按先送后开、后送先开的顺序，开启标书。当众宣读投标人名称、投标价格以及投标文件中的其他主要内容。
4．招标人应对开标过程进行记录，并由各投标人法定代表人或委托代表人签字确认，以存档备查。
四、评标办法
1、本次评标采用经评审的最低投标价法（合理低价法）。评标委员会在审标的基础上，分资格审查、初步审查和详细审查等阶段进行评审。
2、评标时，评标委员会可以根据招标文件的规定对投标人进行询标。
五、投标文件的资格审查
1、开标后，先由评标委员会各投标人的资格进行审查，资格后审的具体标准的详见附件2—《资格审查强制性资格条件标准》。
2、资格审查未通过的投标人，其投标文件将不予评审。
六、投标文件的初步审查
评标委员会对所有通过资格审查的投标人的投标文件进行初步评审，投标文件有下列情形之一的，应当作为无效标处理，不再进行进一步的评审：
1、投标单位未按招标文件规定缴纳投标保证金（投标保证金缴纳记录，由海宁市公共资源交易中心提供）。
2、投标文件的关键内容未按招标文件要求编制，关键内容字迹模糊、无法辨认的；
3、投标文件实质性内容不一致的；
4、投标文件有关内容未按招标文件规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的；
5、投标文件中有弄虚作假、欺骗性内容资料的；
6、投标人递交两份或两份以上内容不同的投标文件或者同一招标货物报有两个或多个报价的，未声明哪一份有效的；
7、在投标文件中，有较多内容阐述基本一致，或出现不应该出现的一致错误，或者出现其他不正常情况，经评标委员会认定具有串标嫌疑的；
8、没有提供反映制造经验和技术的资料的；
9、未提供实物样品或提供的实物样品不符合要求的。
七、投标文件的详细评审
对通过了资格审查、初步评审的投标文件，评标委员会对其进行详细评审，详细评审分为技术和商务评审、报价评审。
（一）技术和商务评审：评标委员会首先应当根据招标文件的规定，对通过了资格审查和初步评审的投标人中，投标报价最低的前三名投标人的进行技术和商务评审。如该三名投标人的投标有被否决时，则按本评审标准的第（三）条确定评审对象。
技术和商务评审时，将对投标人的投标文件的以下几个方面按照招标文件要求进行“可行”或“不可行”的评审。
1）投标人对招标文件“技术规格”的响应程度；
2）投标货物技术的先进性和可靠性；
3）投标货物的主要性能指标和生产率；
4）投标货物零部件、备品备件供应情况；
5）对投标货物安装调试的要求；
6）质保期及售后服务保证措施（包括技术培训措施）；
7）制造经验和技术；
8）“投标人须知前附表”和/“技术规格”所列的其它具体标准；
9）投标文件中存在明显不符合技术规范、技术标准的内容的，或投标文件中存在重大差错的；
10）附有招标人不能接受的对合同条款的重要保留条件，或投标文件对合同中约定的招标人的权力和投标人的义务方面造成重大限制的；
技术和商务“不可行”是指不能满足招标文件的技术和商务要求；不能满足国家及省有关技术规范、规程的强制性条文要求；评标委员会认为“不可行”的其他情形。经评审对技术和商务“不可行”的投标文件，评标委员会应当写出书面报告。
（二）报价评审：
（1）评标委员会根据招标文件的规定，对通过了资格审查、初步审查的所有投标人中，投标报价最低的前三名投标人的报价进行评审。如该三名投标人的投标有被否决时，则按本评审标准的第（三）条确定评审对象。
(2)对各投标人的报价进行分析，审查有否异常报价等情况。如发现投标报价有异常时，可以由评标委员会认定其是否为废标或报价评审不合格。
(3)评标委员会进行报价评审时，对主要货物报价严重偏离市场同类货物价格水平的，且投标人在投标文件中没有提交相关说明资料和证明材料或虽提供了相关材料但评标委员会认为其理由不成立的，评标委员会可以认定其为废标。
（三）若该三名投标人的投标均被评标委员会否决或者从中确定的中标候选人数量未满足招标人要求的，评标委员会应当按照投标报价由低到高顺序选取投标人，直至满足中标候选人的数量。按照上述程序进行技术和商务、报价的评审，以此类推。

（四）评审后，对同时通过了技术和商务评审和报价评审的投标人，依据其投标价的高低，从低到高排出其投标名次。未经评审的投标人不再排名。
在详细评审阶段，发现投标文件存在重大偏差的，应作废标处理。
八、投标文件的澄清
 为了有助于对投标文件的审查、评价和比较，招标人在有关监督部门监督下，可以要求投标人澄清其投标文件。有关澄清的要求与答复，应以书面或传真形式进行，但不应提出或允许更改投标价格或投标的实质性内容。
九、中标候选人的产生
1、根据评标办法，经评标委员会评审。评标委员会依据经评审的投标价的高低，从低到高排出投标名次，推荐前二名的投标人依次为第一中标候人、第二中标候选人，当投标人的经评审的投标价相同时，由评标委员会综合评审后确定其排名先后。中标候选人的中标情况将在市公共资源交易中心公示栏中进行公示，时间为三天。  
2、经评标委员会评审，有效投标不足二名的，评标委员会推荐的候选人可不足二名。
3、因有效投标不足三个，如果评标委员会认为这将使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标
十、评标内容的保密
1、开标后，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，有关授予合同的信息，都不得向投标人或与评标无关的其他人泄露。
2、在投标文件审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标小组成员施加影响的任何行为，都将导致取消其投标资格。
3、在公示期如有投诉或举报，经核实中标候选人存在下列情况之一的，取消中标资格，并不再退还其投标保证金；新的中标候选人将按相关法律法规另行产生。
（1）承接本工程招投标过程中存在违法违规行为的；
（2）有被行政主管部门限制、暂停或取消投标资格。
本评标办法的解释权由海宁紫光水务有限责任公司负责解释。
附：     资格审查强制性资格条件标准  
	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	营业执照
	具备独立法人资格的生产企业营业执照复印件；且上年度经工商年检合格，投标人必须是招标货物的制造商，本项目不接受经销商、代理商投标；投标人注册资金500万元（含）以上

	2
	银行出具的资信证明
	招标公告日期后，银行出具的资信证明的复印件

	3
	企业同类产品的销售业绩
	2008年以来企业类似设备供应业绩不少于2个（要求单个合同合同价在50万元及以上，且在给水厂或污水处理厂项目中用），需提供合同复印件

	4
	ISO质量体系认证证书
	附在有效期内的证书复印件

	5
	利益冲突
	法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得在同一货物招标中同时投标；法定代表人为同一个人的母公司和其全资子公司、或其控股公司，均不得在同一货物招标中同时投标。

	6
	没有被限制投标
	投标人应当没有被行政主管部门限制、暂停或取消投标资格

	7
	实物与样品
	需提供符合技术要求的实物样品


注：1、上述投标人的复印件均须在投标时由投标人的代表随身携带原件备查，当评标委员会认为有必要查看原件时，可随时提供。如需要核查时，投标人无法提供原件的，则其资格审查将可能无法通过。
2、评标委员会按以上《资格审查强制性资格条件标准》每一项进行核查，如有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，对不通过的投标人其投标文件不再进行后续评审。

1
4

