
附件：监理招标要求
1、项目总监需为国家级注册监理工程师，总监证书原件需交给委托人保管，工程竣工验收后退还。
2、如发现监理人投标文件中约定的监理人员不能如实如数到位常驻现场，应在3日内改正，否则可视为监理人违约，因监理人违约导致工程施工受影响，监理人应赔偿委托人的相应损失，并承担由此产生的一切违约责任。
3、在项目实施期间，监理人不得以任何借口要求更换项目总监，特殊情况下确需更换总监，须经委托人同意，并由监理人按合同总价的15%向委托人支付违约金，由监理人承担由此产生的一切后果。更换监理部其他成员，监理人须按2000元/人向委托人支付违约金。且更换人员资格经验不得低于被更换者。施工期间监理人负责对施工单位项目部人员进行考勤，若发现监理人弄虚作假，委托人有权对监理人进行经济等处罚。
4、工程开工后，项目监理部成员进行现场签到制。项目总监必须常驻工地，每周不少于6个日历天，且每天不少于6个小时，否则监理人按200元/人·日向委托人支付违约金，若累计三次，委托人有权终止合同，没收合同履约保证金，另选监理单位。各专业监理工程师在各自专业开工建设过程中必须常驻工地，否则监理人按100元/人·日向委托人支付违约金，如遇特殊情况请假必须申请委托人批准，此项将纳入月度考核。
5、监理单位应严格履行各项职责，凡发现监理单位在质量、进度、安全文明施工方面把关不严、控制不力，造成隐患的，每次罚款5000元，该罚款由监理人支付给委托人。
6、本工程监理人的办公设施、食宿、交通、通讯等设备设施，均由监理人自理。监理人于合同签订之日起7日内，自行办理监理人员、自有检测设备等相关保险。在本合同履行期间，监理人监理人员的人员伤亡、自有检测设备的毁损，由监理人自行承担。因监理人原因造成设施损失的，监理人负责修复或赔偿。
7、工程开工后，监理人监理机构应结合本工程设计、施工的特点编制具有可操作性的监理规划，并向委托人报送。在履行合同期间，应在每月25日前向委托人提交本月监理月报和下月监理重点、难点及防范措施。监理人监理机构应及时向委托人提交分部分项工程监理细则和阶段性监理工作报告。
8、本项目合同签订后，监理人应立即在1个月内完成合同备案手续，履行基本建设程序要求，在规定时间内，积极提供相关资料配合委托人报审，逾期办理委托人可要求监理人支付2万元违约金，并可暂缓支付本项目监理进度款。
9、监理人应在项目实施阶段，应按规范要求及时将监理资料整理、归档，并协助委托人及时做好信息采集、工程资料整理和法律、规范及合同条款规定的其他工作，如监理人不能及时完成该项工作，委托人有权要求监理人另行支付违约金，并承担由此产生的一切后果。
10、监理人必须严格执行委托人工程设计变更及签证制度。当月已完工程量必须在次月10日前予以确认，否则委托人有权拒绝确认，因此而造成的一切损失由监理人承担。
11、监理工作人员在履行本合同过程中，不得接受施工单位的任何形式的吃、请、礼物及有偿消费，也不得以任何方式贿赂委托人的工作人员，一经查实，即视为监理人违约，委托人有权要求监理人更换工作人员直至终止合同，并按合同总价款的3% 追究监理人违约责任，并由监理人承担相应的法律后果。
12、委托人可随时检查工程进度情况、监理人员工作情况和监理资料是否符合要求，监理人应同时积极接受建设行政主管部门、质量监督机构等部门的检查和监督，并应按规定及时整改。
13、监理人应免费提供其他监理服务，配合委托人办理施工许可证等，如监理人不及时履行义务，应及时改正。如因此影响工程进度的，监理人应承担赔偿委托人损失的责任。
14、监理人不能有效的按合同约定履行合同义务，可视为违约。乙方违约的，委托人有权终止或解除本合同，没收履约保证金。监理人还应赔偿因违约行为给委托人造成的损失。因监理人违约行为导致本合同无法正常履行，视情节严重，由监理人按暂定监理费总额的5%至15%向甲方支付违约金。
15、监理人在收到施工单位报送的竣工资料和决算后，必须在20日内审核完成，否则委托人有权对监理人处违约罚款。
16、监理部成员至少6人。其中总监1人。房建专业至少3人，水电专业工程师2人，其余人员根据工程进度适时配备，必须满足工程进度要求。
17、监理人应充分考虑工程施工中施工工期可能影响监理服务费用的不确定因素（如施工期间可能出现的政策、施工环境和市场的变化等），合理报价，监理合同工期从开工直至工程竣工验收合格后结束，在此期间监理费用不做任何调整。

18、监理人承担的监理工程，验收必须达到承包人承诺的质量标准。验收不合格，监理人要监督承包人在限定时间内修改后重新验收，由此造成的监理驻场服务期延长，监理服务费用在工程结算时费用不予调增。

19、本工程按国家有关规定实行保修，在保修期间监理人仍应负责所发生质量问题的监理。

20、监理人必须现场自建办公用房，并提供业主办公室一间，费用应考虑在报价中。
21、其他未尽事宜，双方协商解决
	工程监理项目部人员名单

	序号
	姓名
	性别
	职务
	职称
	专业
	备注

	1
	
	
	总监
	
	房建
	1人

	2
	
	
	土建监理
	
	
	3人

	3
	
	
	水电监理
	
	
	2人

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	



