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第一章  投标人须知

投标人须知前附表

	条款号
	条  款  名  称
	编  列  内  容


	1.1.2
	招标人
	名称：江阴高新区投资开发有限公司
地址：江阴市长江路201号5楼
联系人：李丹阳
电话：0510-86869513
电子邮件：/

	1.1.3
	招标代理机构
	名称：江阴城建建设咨询有限公司
地址：江阴市长江路459号3楼
联系人：韩小威
电话：0510-86407033
传真：0510-86407033

	1.1.4
	项目名称
	江阴高新区雨污水管网维护工程

	1.1.5
	建设地点
	江阴市高新区内

	1.2.1
	资金来源
	财政资金

	1.2.2
	出资比例
	100%

	1.2.3
	资金落实情况
	已基本落实

	1.3.1
	招标范围
	工程量清单范围内所有工程量：高新区雨污水管网改造养护工程，最大雨污管径为1.4米，一年改造维护费用约150万元。 

	1.3.2
	合同养护期
	养护合同承包期共 三 年。

自2013年 2 月 10 日至2016年 2 月 9 日止。


	1.3.3
	质量要求
	质量标准：合格

	1.4.1
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质条件：必须具备建设行政主管部门核发的市政养护维修工程专业承包叁级及以上；
信誉要求：江苏省内投标申请人须提供在有效期内的《江苏省建筑业企业信用管理手册》；江苏省外投标申请人须提供企业注册所在地建设行政主管部门出具的信用证明（包括无农民工工资拖欠的证明）。
(1)  诉讼及仲裁情况

(2)  不良行为记录

(3)  合同履约率

(4) 江阴市以外的投标人须提供企业注册所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》以及江阴市建设局备案登记的外地进澄建筑业企业年度备案登记表。

项目负责人资格： 市政公用专业  贰 级（含以上级）注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且不得担任其他在施建设工程项目的项目负责人。

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	 eq \o\ac(□,√)不接受

□接受，应满足下列要求：

联合体资质按照联合体协议约定的分工认定。

	1.9.1
	踏勘现场
	踏勘现场：投标人自行踏勘现场。

不集中组织答疑，投标人如有疑问请于2013年 1 月 21 日16:00时前，通过江阴市公共资源交易服务中心（http://www.ggzy.com.cn/jyweb）的本工程招标公告下方疑问留言区以不署名的形式提出。

	1.10.1
	投标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	2013年 1 月 21  日16时前

	1.10.3
	招标人书面澄清的时间
	/

	1.11
	分  包
	不允许

	2.1
	构成招标文件的其他材料
	/

	1.12
	偏  离
	/

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件的截止时间
	/

	2.2.2
	投标文件提交地点及截止时间
	时间： 2013 年 2 月 4 日 14 时00分

地点：江阴市公共资源交易服务中心18楼1810室（江阴市长江路181号江阴市土地交易中心18楼）

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清的时间
	在收到相应澄清文件后  /  小时内

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改的时间
	在收到相应修改文件后  /  小时内

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	/

	3.3.1
	投标有效期
	   45   天（从投标截止之日算起）

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的形式：投标报名单位基本账户出具的本票或汇票。投标保证金的出票行应与银行开户许可证的开户行及帐号一致。
投标保证金的金额： 伍万元

递交方式：必须密封于资格审查证明原件密封袋。

	3.5.2
	近年财务状况的年份要求
	/

	3.5.3
	近年完成的类似项目的年份要求
	/

	3.5.5
	近年发生的诉讼及仲裁情况的

年份要求
	3年，指2009 年1 月 1 日起至2011年12月31日止。

	3.7.3
	签字和（或）盖章要求
	投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中须同时提交投标文件签署授权委托书。

	3.7.4
	投标文件份数
	投标函部分：正本一份，  二  份副本；

商务标部分：正本一份，  二  份副本；

技术标部分：正本一份。（含一份电子文本）

资格审查申请文件：一正二副。
资格审查证明材料原件：一份。
注：中标人在领取中标通知书前，应再补交叁套内容、装订、与原投标文件（投标函、商务标、技术标）完全一致的投标文件副本以及评标过程中的投标澄清文件。

	3.7.5
	装订要求
	按照投标人须知第3.1.1项规定的投标文件组成内容，投标文件应按以下要求装订：
投标函、技术标、商务标分开装订成册，
每册采用胶装或装订机 方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。
【技术标采用暗标的除外】

	4.1.2
	密封袋上写明
	投标人地址：

投标人名称：

江阴高新区雨污水管网维护工程（项目名称） 1个 标段投标文件在2013年 2 月 4 日 14 时00分前不得开启

	4.2.3
	是否退还投标文件
	否

	5.1
	开标时间和地点
	时间： 2013 年  2 月 4 日 14 时00分

地点：江阴市公共资源交易服务中心18楼1810室（江阴市长江路181号江阴市土地交易中心18楼）

	5.2
	开标程序
	开标顺序：/

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：  5  人，其中招标人代表    /     人（限招标人在职人员，且应当具备评标专家相应的或者类似的条件），专家   5     人；

评标专家确定方式：   评委库抽取    。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	□是

 eq \o\ac(□,√)否，推荐的中标候选人数：  2～3名    

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：/
履约担保的金额：/

	10.  需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：/

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：申请人在工程建设过程中因违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录。

	10.2  招标控制价

	
	招标控制价
	本工程设置工程控制价。A报价控制价=（标底价-暂估价）* 92%+暂估价；B报价控制价= A报价控制价-暂估价，将于开标前三天予以公布。所有投标单位的A和B报价均不得高于招标人提供的工程控制价。若高于工程控制价或由评委评定该报价低于企业成本的，则不参加工程评标基准价的计算且不得成为本工程的中标人。

	10.3  “暗标”评审

	
	施工组织设计是否采用“暗标”评审方式
	不采用

	10.4  投标文件电子版

	
	投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版
	技术标投标专用光盘统一封在投标函正本密封袋中。

	10.5  计算机辅助评标

	
	实行计算机辅助评标
	计算机辅助评标方法见第二章“评标办法”。

	10.6投标人代表出席开标会

	
	按照本须知第5.1款的规定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派的项目负责人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派的项目负责人应当按时参加开标会，并在招标人按开标程序进行点名时，向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，并出示法定代表人或被授权委托人和项目负责人的二代身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。项目负责人须参加本工程开标会议，且无在建工程。

	10.7中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示不得少于3日。

	10.8知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.9重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效

期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.10同义词语

	
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”

和“工程量清单”等章节中出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段

应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	10.11监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受江阴市公共资源交易管理办公室依法实施的监督。

	10.12解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.13 招标人补充的其他内容

	10.13.1 招标人补充的其他内容
1、执行澄高纪（2012）14号关于印发《江阴高新区建设工程市场廉政准入暂行办法》的通知。见附件1                                                            

2、中标单位必须在签订合同时提供“专用下水道疏通车”的有效行驶证原件。
3、中标单位养护合同签订三年，第一年的养护费用为中标价，第二年、第三年养护费用同第一年。
10.13.2符合性审查和资格审查须核验的不限于以下原件：

1 企业营业执照（副本）；

2 企业资质证书（副本）；

3 企业安全生产许可证（副本）；

4 拟派项目负责人的注册建造师证和施工企业项目负责人安全生产考核合格证（B证）；

5 法定代表人身份证明书或授权委托书（如有）；

6 法定代表人的身份证或授权委托人（如有）、项目负责人的身份证以及授权委托人（如有）和项目负责人 2012年 9 月至2012年11月的“个人社保参保基本信息”证明；

7 投标保证金票据；

8 江苏省内投标申请人须提供在有效期内的《江苏省建筑业企业信用管理手册》；江苏省外投标申请人须提供企业注册所在地建设行政主管部门出具的信用证明（包括无农民工工资拖欠的证明）；

⑨江阴市以外的投标人须提供企业注册所在地检察机关出具的《行贿犯罪档案查询结果告知函》以及江阴市建设局备案登记的外地进澄建筑业企业年度备案登记表。




投标人须知正文部分

1. 总则

1.1 项目概况

1.1.1根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2 本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3 本标段招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 本标段建设地点：见投标人须知前附表。

1.2 资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的出资比例：见投标人须知前附表。

1.2.3 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3 招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本次招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本标段的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本标段的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4 投标人资格要求

1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。

（1）资质条件：见投标人须知前附表；

（2）财务要求：见投标人须知前附表；

（3）业绩要求：见投标人须知前附表；

（4）信誉要求：见投标人须知前附表;

（5）项目负责人资格：见投标人须知前附表；

（6）其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人不得存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本标段的监理人；

（3）为本标段的代建人； 

（4）为本标段提供招标代理服务的； 

（5）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（8）被责令停业的； 

（9）被暂停或取消投标资格的； 

（10）财产被接管或冻结的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的。

1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
投标申请人于2013年 1 月 23 日 14 时 00 分至 15 时 00 分，至江阴市公共资源交易服务中心 1709（江阴市长江路181号江阴市土地交易中心17楼） 购买电子投标文件“专用光盘”，每张费用为100元整。逾期不来购买，不得参与本工程的投标。
★★特别说明：为能有效防止投标单位相互串通、以他人名义投标或以其他弄虚作假方式投标等行为，投标单位在规定时间、地点购买的光盘将带有招标代理标记，如开标当日，发现投标单位递交的投标专用光盘不是在本招标文件规定时间、规定地点购买的专用投标光盘，招标人将拒绝其投标。
1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。 

1.7 语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。 

1.9.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

1.10 投标预备会
不召开。
1.11 分包

不允许。
1.12 偏离

投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏离应当符合招标文件规定的偏离范围和幅度。

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

　　本招标文件包括：

（1）招标公告或投标邀请书（以发出的招标公告或投标邀请书为准）；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）合同条款及格式；

（5）工程量清单； 

（6）图纸； 

（7）技术标准和要求； 

（8）投标文件格式；

（9）投标人须知前附表规定的其他材料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，均应在2013年 1 月 21 日  16 时前，通过江阴市公共资源交易服务中心（http://www.ggzy.com.cn/jyweb）的本工程招标公告下方疑问留言区，以不署名的形式提出。招标人或其委托的招标代理机构在解答并形成补充文件后于2013年 1 月  23日在江阴市公共资源交易服务中心（http://www.ggzy.com.cn/jyweb）的 “答疑公示栏”中发布，投标人自行点击下载后获取。
若答疑后招标文件发生变化，请各投标单位自行下载，以答疑后发布的招标文件为准。投标单位应自行将答疑后最终确认的招标文件及评标方法文件（XML格式）下载后刻录进技术光盘。如由于投标单位光盘内容刻录不全，引起光盘无法读取造成废标，由投标单位自行负责后果。
光盘刻录时如遇到问题，请与江苏国泰国际集团新技术有限公司的陆海忠联系，联系电话：18601591700.

2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 5 天前在江阴市公共资源交易服务中心（http://www.ggzy.com.cn/jyweb）的 “答疑公示栏”中发布，投标人自行点击下载后获取，但不指明澄清问题的来源。
2.3 招标文件的修改

2.3.1 在投标截止时间 3 天前，招标人可以书面形式修改招标文件，修改的内容作为补充文件在江阴市公共资源交易服务中心（http://www.ggzy.com.cn/jyweb）的 “答疑公示栏”中发布，投标人自行点击下载后获取。
3. 投标文件

3.1 投标文件的组成

　　3.1.1投标文件应包括下列内容：投标函部分、商务部分、技术部分（含电子文本）和资格审查申请文件四部分；
投标函部分主要包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录、工程报价表；

（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

（3）投标保证金确认函或复印件；

（4）项目管理机构；

（5）拟分包项目情况表；

（6）对招标文件内容和合同条款内容无保留声明；

（7）近三年来的工作业绩、获得的各种荣誉（提供证书复印件）；

（8）投标人须知前附表规定的其他材料。

商务部分主要包括下列内容：
（1）封面；

（2）工程量清单报价汇总表投标总价；

（3）工程量清单综合单价分析表；（按招标文件提供的工程量清单，相同规格的工程量清单综合单价分析表可只提供一份分析表）
技术部分（含电子文本）主要包括下列内容：

（1）针对市政管网、道路养护常见的病害，详述养护维修施工方案；
（2）实施养护维修施工时的质量、施工安全、文明生产，工期的保证措施；

（3）实施养护维修施工计划进度安排，各道工序的施工流程图；

（4）项目管理人员分工，应承担的相应责任；

（5）工程项目实施的重点和解决方案；

（6）冬雨季施工、遇重大、紧急事项等特殊情况下的保证措施；

（7）施工机械和劳动力配置情况表。
资格审查申请文件包括内容：

（1）资格审查申请文件；

（2）资格审查证明材料原件；

注：资格审查具体要求及注意事项详见本工程资格审查文件。
3.2 投标报价标底编制依据
（1）本工程采用综合单价计价、报价及编制标底。

招标人提供的图纸和  江阴城建建设咨询有限公司 提供的工程量清单是编制报价及标底的依据。

报价及标底编制执行《江苏省市政工程养护维修计价表》、《开发区雨水、污水管网管理及养护作业指导书》及《下水道设施养护标准及考核办法》、及相关文件。
（2）材料价格及有关费率规定：

材料价格按江阴市2012 年11月建设工程材料市场信息指导，无指导价的按市场询价计入标底。

投标单位根据市场行情自行测算报价，应充分考虑风险因素。投标人可根据招标人所提供的品牌、规格、型号、产地或小样自行询价、联系订购并自行确定投标报价。进场材料由甲方和监理单位质量验收合格后方可使用。
（4）投标报价
3.2.1 投标人应按第四章“工程量清单”的要求填写相应表格。
3.2.2本工程的投标报价采用      综合单价            的方式。

3.2.3投标报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和。

3.2.4投标人的投标报价，应是完成本招标文件所列招标工程范围及工期的全部，根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案，依据企业定额或参照江苏省计价表及有关文件规定、市场信息价或工程造价管理部门颁布的人工、材料、机械市场指导价，并考虑风险因素，进行自主报价，但不得低于成本价。

（★投标人必须按本招标文件第四章提供的工程量清单逐项填报综合单价，不得改变工程量清单的工程数量及项目。工程量清单如有不足或漏项的，投标人应结合现场情况和招标文件要求，充分考虑各项风险计入相应投标报价中。中标单位将被认为其投标文件已经全面理解本招标文件的内容和要求，其投标总价已包含实现本项目“江阴高新区雨污水管网改造维护工程”的全部工程范围，除非合同条款中另有规定的，在合同实施期间，投标人不得再要求追加任何费用。）
3.2.5除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程填报单价和合价。每一项目只允许有一个报价。投标人未填单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

3.2.6工程量调整方法：
1、 雨水、污水管网工程量（含各种规格的窨井、检查井等）不调整，投标单位应仔细核对招标人提供的工程量清单，中标后不调整。

2、道路养护工程作为暂估价，投标时不得变动，结算时按实调整（中标后由招标人、中标人在合同中明确工程量和单价的确定方式）。                
3.2.7除非合同中另有规定，投标人在投标报价汇总表中的价格应包括完成该工程项目的成本、利润、税金、开办费、技术措施费、大型机械进出场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。

3.2.8投标人可先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不被批准。

3.2.9本工程投标报价采用的币种为   人民币        。
3.2.10投标报价为A报价，A报价扣除暂估价（含暂列金额、材料暂估价、专业工程暂估价）后的报价为B报价。B报价的计算公式为：B报价=A报价－暂估价×相应工程量。

投标单位投标文件的商务部分应分别报A报价和B报价。B报价作为评标价，相应的A报价作为中标价。
3.2.11 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第四章“工程量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。　　

3.3 投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 

3.4 投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式和第七章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。        

3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 

（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

3.5 资格审查资料（格式详见资格审查文件）
3.5.1 “投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。

3.5.2 “近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.3 “近年完成的类似项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书、工程接收证书（工程竣工验收证书）的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4 “正在施工和新承接的项目情况表”应附中标通知书和（或）合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.5 “近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.6 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6 备选投标方案

不允许。

3.7 投标文件的编制

3.7.1投标文件应按第七章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.3投标文件应用不褪色的材料书写或打印，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字或盖单位章。委托代理人签字的，投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。 

3.7.4 投标文件正本一份, 副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。投标人的电子投标文件应当与书面投标文件的相关内容一致，否则，作废标处理。
3.7.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册，并编制目录，具体装订要求见投标人须知前附表规定。

4. 投标

4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1投标文件的正本与副本应分开包装，所有“正本”和“副本”的密封袋的封口处必须加盖投标单位公章和单位法定代表人或法定代表委托人签字或盖章。电子文件的格式按所提供的格式，并确保能够读取。
4.1.2 投标文件的密封袋上应清楚地标记“正本”或“副本”字样，密封袋上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

密封袋统一按以下方式密封：

资格审查文件(一正二副)一个密封袋；

资格证明材料原件一个密封袋；

投标函正本一个密封袋；（包括技术标投标专用光盘）
技术标正本一个密封袋；

商务标正本一个密封袋；

投标函所有副本一个密封袋（一个密封袋如装不下，可用二个密封袋）
4.1.3 未按本章第4.1.1项或第4.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理。

4.2 投标文件的递交

4.2.1 投标人应按投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。

4.2.5 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 在投标人须知前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。

4.3.2 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。

4.3.3 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

5. 开标

5.1 开标时间和地点

招标人在投标人须知前附表规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，所有投标人的法定代表人或其委托代理人和拟派的项目负责人准时参加。
5.2 开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名核验参与投标的法定代表人身份证明、二代身份证（原件）或法定代表人授权委托人（如有）的二代身份证（原件）、授权委托书（原件）及项目负责人的二代身份证（原件）。

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）市交易服务中心工作人员对资格审查文件验封；

（5）资格后审委员会进入资格审查场所。开启投标人资格审查文件资料袋进行资格审查；

（6）招标人向参会的投标人宣布资格审查结果。资格审查不合格的投标申请人的投标文件不予开封，原封退回；

（7）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

（8）由投标人代表抽取判定低于成本价的Q值或K值；

（9）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

（10）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

（11）设有控制价的，公布控制价； 

标底和投标报价的电子文本在开标会议上当众进行复制或者数据导入，供评标时使用；

（12）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

（13）主持人宣布评标组织评标，投标人退场。

5.3 投标文件的有效性

开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

5.3.1投标文件逾期送达或者未送达指定地点的；

5.3.2未按招标文件要求密封的。

5.3.3法定代表人未带法定代表人证明、本人二代身份证（原件）或法定代表人授权委托人（如有）未带本人二代身份证（原件）或授权委托书。

5.3.4项目负责人未带本人二代身份证（原件）。
6. 评标

6.1 评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；

（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

6.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

6.3 评标

评标委员会按照第二章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第二章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

7. 合同授予

7.1 定标方式

除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人，评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

7.2 中标通知

在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人在中标公示结束之日起5日内，以书面形式向中标人发出中标通知书，中标人在领取中标通知书信息发布之日起2日内凭交纳农民工工资保证金的凭证到江阴市公共资源交易管理中心领取中标通知书。招标人如因特殊原因无法按期向中标人发出书面中标通知书时应向中标人发出延期领取中标通知书的书面通知。中标人如逾期领取中标通知书的视为自动放弃本工程的中标权利。

7.3 履约担保

7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第三章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。
7.3.2 中标人不能按本章第7.3.1项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 

7.4.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 

8. 重新招标和不再招标

8.1 重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；

（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。

8.2 不再招标

重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1 对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

9.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第二章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5 投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。
附表一：电子投标文件编制及报送要求

电子投标文件编制及报送要求

1. 技术标的编制：

本工程的技术标部分将采用电子评标，投标人应当按照规定的目录和格式编制投标文件技术标，投标人应将编制好的技术标刻录进招标人发出的“技术标专用光盘”中，确认无误后将光盘作为投标文件电子格式正本，随书面投标文件一起递交招标人。开标时，光盘中的内容导入电脑，供评标时使用，原始光盘作为招投标资料存档。

投标人使用Word、WPS、AutoCAD等工具编制技术标投标文件的，可以采用“技术标投标专用光盘”中附带的标书转换工具将电子投标文件转换为符合《江苏省建设工程计算机辅助评标数据交换标准》的标准PDF格式文件。

第二章  评标办法（经评审的最低投标价法）
评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审

标    准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位章

	
	
	投标文件格式
	符合第七章“投标文件格式”的要求

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	2.1.2

	资格评审
标    准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目负责人
	符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第一章“投标人须知”第1.4.1项规定

	2.1.3
	响 应 性
评审标准
	投标内容
	符合第一章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	养护期
	符合第一章“投标人须知’’第1.3.2项规定

	
	
	工程质量
	符合第一章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第一章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第一章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第三章“合同条款及格式”规定

	
	
	已标价工程量清单
	符合第四章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。

	
	
	技术标准和要求
	符合第六章“技术标准和要求”规定

	
	
	投标价格
	低于（含等于）第一章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价。

	
	
	分包计划
	符合第一章“投标人须知”第1.11款规定

	2.1.4
	施工组织

设计和项

目管理机

构评审标

准
	（1）针对市政管网、道路养护常见的病害，详述养护维修施工方案；

	
	
	（2）实施养护维修施工时的质量、施工安全、文明生产，工期的保证措施；

	
	
	（3）实施养护维修施工计划进度安排，各道工序的施工流程图；

	
	
	（4）项目管理人员分工，应承担的相应责任；

	
	
	（5）工程项目实施的重点和解决方案；

	
	
	（6）冬雨季施工、遇重大、紧急事项等特殊情况下的保证措施；

	
	
	（7）施工机械和劳动力配置情况表。

	
	
	项目班子的配备
	项目管理机构配备情况辅助说明资料

	
	
	其他
	

	条款号
	评审因素
	评审方法

	2.2
	详细评审标    准
	单价遗漏
	投标人遗漏的单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予以支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的单价或合价内。

	
	
	不平衡报价
	投标报价合理性

	
	
	
	

	

	条款号
	编列内容

	3
	评    标

程    序
	详见本章附件A：评标详细程序

	3.1.2
	废标条件
	详见本章附件B：废标条件

	3.2.1
	判断投标报价是否低于其成本
	详见本章附件C：投标人成本评审办法


评标办法（经评审的最低投标价法）正文部分

1. 评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据本章第2.2款规定，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.1.4 施工组织设计和项目管理机构评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第一章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第一章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
附件A:评标详细程序

评标详细程序

A0.总  则
本附件是本章“评标办法”的组成部分，是对本章第3条所规定的评标程序的进一步细化，评标委员会应当按照本附件所规定的详细程序开展并完成评标工作。
A1.基本程序
评标活动将按以下五个步骤进行：
（1）  评标准备；
（2）  初步评审：
（3）  详细评审；
（4）  澄清、说明或补正；
（5）  推荐中标候选人或者直接确定中标人及提交评标报告。

A2.评标准备

A2.1评标委员会成员签到

评标委员会成员到达评标现场时应在签到表上签到以证明其出席。

A2.2评标委员会的分工

评标委员会首先推选一名评标委员会主任。招标人也可以直接指定评标委员会主任。评标委员会主任负责评标活动的组织领导工作。评标委员会主任在与其他评标委员会成员协商的基础上，可以将评标委员会划分为技术组和商务组。

A2.3熟悉文件资料

A2.3.1  评标委员会主任应组织评标委员会成员认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、技术标准和要求、质量标准和工期要求等，掌握评标标准和方法，熟悉本章及附件中包括的评标表格的使用，如果本章及附件所附的表格不能满足评标所需时，评标委员会应补充编制评标所需的表格，尤其是用于详细分析计算的表格。未在招标文件中规定的标准和方法不得作为评标的依据。
A2.3.2  招标人或招标代理机构应向评标委员会提供评标所需的信息和数据，包括招标文件、未在开标会上当场拒绝的各投标文件、开标会记录、资格审查文件、招标控制价或标底（如果有）、工程所在地工程造价管理部门颁布的工程造价信息、定额（如作为计价依据时）、有关的法律、法规、规章、国家标准以及招标人或评标委员会认为必要的其他信息和数据。
A2.4 对投标文件进行基础性数据分析和整理工作（清标）
A2.4.1在不改变投标人投标文件实质性内容的前提下，评标委员会应当对投标文件进行基础性数据分析和整理（本章中简称为“清标”），从而发现并提取其中可能存在的对招标范围理解的偏差、投标报价的算术性错误、错漏项、投标报价构成不合理、不平衡报价等存在明显异常的问题，并就这些问题整理形成清标成果。评标委员会对清标成果审议后，决定需要投标人进行书面澄清、说明或补正的问题，形成质疑问卷，向投标人发出问题澄清通知（包括质疑问卷）。
A2.4.2清标工作小组成员应为具备相应执业资格的专业人员，且应当符合有关法律法规对评标专家的回避规定和要求，不得与任何投标人有利益、上下级等关系，不得代行依法应当由评标委员会及其成员行使的权利。清标成果应当经过评标委员会的审核确认。
A2.4.3投标人接到评标委员会发出的问题澄清通知后，应按评标委员会的要求提供书面澄清资料并按要求进行密封，在规定的时间递交到指定地点。投标人递交的书面澄清资料由评标委员会开启。
A3.初步评审
A3.1形式评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行形式评审，并记录评审结果。
A3.2资格评审
A3.2.1  评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行资格评审，并记录评审结果。
A3.3  响应性评审
A3.3.1评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的投标文件进行响应性评审，并记录评审结果。
A3.3.2投标人投标价格不得超出（不含等于）按照第一章“投标人须知”前附表第10.2款载明的招标控制价，凡投标人的投标价格超出招标控制价的，该投标人的投标文件不能通过响应性评审。
A3.4  施工组织设计和项目管理机构评审
评标委员会根据评标办法前附表中规定的评审因素和评审标准，对投标人的施工组织设计和项目管理机构进行评审，并记录评审结果。

A3.5  判断投标是否为废标
A3.5.1判断投标人的投标是否为废标的全部条件（包括本章第3.1.2项中规定的条件），在本章附件B中集中列示。
A3.5.2本章附件B集中列示的废标条件不应与第一章“投标人须知”和本章正文部分包括的废标条件抵触，如果出现相互矛盾的情况，以第一章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
A3.5.3评标委员会在评标（包括初步评审和详细评审）过程中，依据本章附件B中规定的废标条件判断投标人的投标是否为废标。
A3.6算术错误修正
评标委员会依据本章中规定的相关原则对投标报价中存在的算术错误进行修正。
A3.7澄清、说明或补正
在初步评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
A4.详细评审
只有通过了初步评审、被判定为合格的投标方可进入详细评审。
A4.1  判断投标报价是否低于成本

根据本章第3.2.2项的规定，评标委员会根据本章附件C中规定的程序、标准和方法，判断投标报价是否低于其成本。由评标委员会认定投标人以低于成本竞标的，其投标作废标处理。
A4.2澄清、说明或补正
在详细评审过程中，评标委员会应当就投标文件中不明确的内容要求投标人进行澄清、说明或者补正。投标人应当根据问题澄清通知要求，以书面形式予以澄清、说明或者补正。澄清、说明或补正根据本章第3.3款的规定进行。
A5  推荐中标候选人或者直接确定中标人
A5.1汇总评标结果
投标报价评审工作全部结束后，评标委员会应按要求填写评标结果汇总表。
A5.2 推荐中标候选人
A5.2.1  除第一章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会在推荐中标候选人时，应遵照以下原则：
（1）  评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列，根据第一章“投标人须知”前附表第7.1款的规定推荐中标候选人。
（2）  如果评标委员会根据本章的规定作废标处理后，有效投标不足三个，且少于第一章“投标人须知”前附表第7.1款规定的中标候选人数量的，则评标委员会可以将所有有效投标按评标价由低至高的次序作为中标候选人向招标人推荐。如果因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决所有投标，所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。未否决时，应按照江苏省建设厅颁布的苏建招（2003）205号文第八款进行评定。
A5.2.2  投标截止时间前递交投标文件的投标人数量少于三个或者所有投标被否决的，招标人应当依法重新招标。
A5.3直接确定中标人
第一章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人的，评标委员会对有效的投标按照评标价由低至高的次序排列，并确定排名第一的投标人为中标人。
A5.4编制及提交评标报告
评标委员会根据本章第3.4.2项的规定向招标人提交评标报告。评标报告应当由全体评标委员会成员签字，并于评标结束时抄送有关行政监督部门。评标报告应当包括以下内容：
（1）基本情况和数据表；
（2）评标委员会成员名单；
（3）开标记录；
（4）符合要求的投标一览表；

（5）废标情况说明；
（6）评标标准、评标方法或者评标因素一览表；
（7）经评审的价格一览表（包括评标委员会在评标过程中所形成的所有记载评标结果、结论的表格、说明、记录等文件）：
（8）经评审的投标人排序；
（9）推荐的中标候选人名单（如果第一章“投标人须知”前附表授权评标委员会直接确定中标人，则为“确定的中标人”）与签订合同前要处理的事宜；
（10）澄清、说明或补正事项纪要。
A6. 特殊情况的处置程序

A6.1关于评标活动暂停
A6.1.1评标委员会应当执行连续评标的原则，按评标办法中规定的程序、内容、方法、标准完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。
A6.1.2发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。
A6.2  关于评标中途更换评标委员会成员
A6.2.1  除非发生下列情况之一，评标委员会成员不得在评标中途更换：
（1）  因不可抗拒的客观原因，不能到场或需在评标中途退出评标活动。
（2）  根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。
A6.2.2  退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者进行评标。
A6.3记名投票
在任何评标环节中，需评标委员会就某项定性的评审结论做出表决的，由评标委员会全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。
A7.补充条款
附件B：废标条件

废标条件

B0.总  则
本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第一章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第一章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
B1.废标条件
投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
B1.1  有第一章“投标人须知”第1.4.2项规定的任何一种情形的。
B1.2  有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
B1.3  不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
B1.4  在形式评审、资格评审、响应性评审中，评标委员会认定投标人的投标文件不符合评标办法前附表中规定的任何一项评审标准的。
B1.5在施工组织设计和项目管理机构评审中，评标委员会认定投标人的投标未能通过此项评审的。
B1.6  评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。
B1.7投标人未按第一章“投标人须知前附表”第10.6款和“投标人须知”第5.3款规定出席开标会的。
B1.8凡投标文件有下列情形之一的，属于重大偏差，视同未能对招标文件作出实质性响应，按废标处理。
B1.8.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章及企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

B1.8.2未按招标文件要求提供投标保证金原件或复印件的；

B1.8.3未按招标文件规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

B1.8.4投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

B1.8.5投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

B1.8.6除在投标文件截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格审查时不一致的；

B1.8.7投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

B1.8.8投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

B1.8.9明显不符合技术规范、技术标准的要求；

B1.8.10投标报价超过招标文件规定的最高限价的；

B1.8.11不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况；

B1.8.12改变招标文件提供的工程量清单中的计量单位、工程数量；
B1.8.13改变招标文件规定的暂定价格或不可竞争费用的；

B1.8.14未按招标文件要求提供投标报价和技术标的电子投标文件或投标报价和技术标的电子投标文件无法导入计算机评标系统；

B1.8.15投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求；

B1.8.16投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算支付办法；

B1.8.17以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

B1.8.18经评标委员会认定投标人的投标报价低于成本价的；

附件C：投标人成本评审办法

投标人成本评审办法

C0.总  则

本附件是本章“评标办法”的组成部分，评标委员会按照规定，对投标人投标报价是否低于其成本进行评审和判断时，适用本附件所规定的办法。
C1.评审程序
C1.1启动成本评审工作的前提条件
在满足下列两项条件的前提下，评标委员会应当启动并进行本办法所规定的评审，以判别投标人的投标报价是否低于其成本：
C1.1.1投标人的投标文件已经通过本章“评标办法”规定的“初步评审”，不存在应当废标的情形；
C1.1.2投标人的投标报价低于（不含）招标控制价以下限度。
C1.2对投标价格的合理性进行评审
评标委员会结合清标成果，对各个投标价格和影响投标价格合理性的以下因素逐一进行分析，并修正其中任何可能存在的错误和不合理内容：
（1）  算术性错误分析和修正；
（2）  错漏项分析和修正；
C1.3澄清、说明或补正
评标委员会汇总对投标报价的疑问，启动“澄清、说明或补正”程序，发出问题澄清通知并附上质疑问卷，要求投标人进行澄清和说明并提交有关证明材料。
C1.4  判断投标报价是否低于其成本
本工程根据苏建招［2010］333号文件规定，采取： 方法一  ，对投标报价是否低于成本进行判定：

方法一：设低于招标控制价的所有投标人投标报价的算术平均值为A，若投标报价低于招标控制价的投标人为7家或7家以上时，去掉其中的一个最高投标报价和一个最低投标报价后取算术平均值为A。则：

招标最低控制价C=A×K，

K值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定，K值的取值范围为95%-98%。

C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。投标报价低于招标最低控制价的，按废标处理。

  方法二：设低于招标控制价的所有投标人投标报价的算术平均值为A，若投标报价低于招标控制价的投标人为7家或7家以上时，去掉其中的一个最高投标报价和一个最低投标报价后取算术平均值为A，招标控制价为B，则:

 招标最低控制价C=A×K1×Q1+B×K2×Q2，

 Q1的取值范围一般为30%，35%，40%，45%，50%；

 Q2=1-Q1；

 K1的取值范围为95%～98%；

 K2的取值范围，建筑工程为90%～100%，装修、安装工程为88%～100%，市政工程为86%～100%，园林绿化工程为84%～100%，其他工程88%～100%。

 Q1 、K1值在开标前由投标人推选的代表随机抽取确定。本工程K2取值为  /   。

 C值一经确定，在后续的评审中出现的任何情形都将不改变C值的结果。投标报价低于招标最低控制价的，按废标处理。

  方法三：投标报价低于有效投标人投标报价平均值下浮3%且低于招标控制价下浮8%的，评标委员会应对其进行重点评审，进行投标报价是否低于成本的判定；

 投标报价低于有效投标人投标报价平均值下浮6%且低于招标控制价下浮12%的，评标委员会应直接判定其投标报价低于成本。

 所有投标报价中有2个或2个以上低于有效投标人投标报价平均值下浮3%且低于招标控制价下浮8%的，评标委员会将从最接近3%的开始，按照投标报价由高到低的顺序进行是否低于成本的判定，若某一投标报价被判定低于成本，则从该投标报价开始，所有低于该投标报价的投标自动被判定低于成本。

 将投标报价中“分部分项工程量清单计价表”中的综合单价、“措施项目清单计价表”中低于基准单价（基准单价=有效投标人相应价格平均值×50%+工程预算价相应价格×50%）的85%范围的全部列出，用其投标价格与相应基准单价的价差乘以招标文件规定的工程数量，计算出合价差，合价差大于该投标人在投标文件中列明的利润金额的，即判定该投标人的投标报价低于成本。

第三章  合同条款及格式

第一节  通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》

(2007版)第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页)。
第二节  专用合同条款
【未注明条款之处，在签订合同时双方在合同中明确】

专用合同条款

1.一般约定

1.1词语定义

1.1.2合同当事人和人员

1.1.2.2发包人：                                                             。

1.1.2.4承包人：                                  项目负责人：               。

1.1.2.6监理人：                                                             。

1.1.2.8发包人代表：指发包人指定的派驻施工场地(现场)的全权代表。

姓    名：                                                                  。

职    称：                                                                  。

联系电话：                                                                  。

电子信箱：                                                                  。

通信地址：                                                                  。

1.1.2.9 专业分包人：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的分包人。

1.1.2.10 专项供应商：指根据合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式选择的供应商。

1.1.2.11独立承包人：指与发包人直接订立工程承包合同，负责实施与工程有关的其他工作的当事人。

1.1.3工程和设备

1.1.3.2永久工程：                                                           。

1.1.3.3临时工程：                                                           。

1.1.3.4单位工程：指具有相对独立的设计文件，能够独立组织施工并能形成独立使用功能的永久工程的组成部分。

1.1.3.10永久占地：                                                          。

1.1.3.11临时占地：                                                          。

1.1.4日期

1.1.4.5缺陷责任期期限：        月。

1.1.4.8保修期：是根据现行有关法律规定，在合同条款第19.7款中约定的由承包人负责对合同约定的保修范围内发生的质量问题履行保修义务并对造成的损失承担赔偿责任的期限。

1.1.6其他

1.1.6.2材料：指构成或将构成永久工程组成部分的各类物品(工程设备除外)，包括合同中可能约定的承包人仅负责供应的材料。

1.1.6.3争议评审组：是由发包人和承包人共同聘请的人员组成的独立、公正的第三方临时性组织，一般由一名或者三名合同管理和(或)工程管理专家组成。争议评审组负责对发包人和(或)承包人提请进行评审的本合同项下的争议进行评审并在规定的期限内给出评审意见，合同双方在规定的期限内均未对评审意见提出异议时，评审意见对合同双方有最终约束力。发包人和承包人应当分别与接受聘请的争议评审专家签订聘用协议，就评审的争议范围、评审意见效力等必要事项做出约定。

1.1.6.4除另有特别指明外，专用合同条款中使用的措辞“合同条款”指通用合同条款和(或)专用合同条款。

1.4合同文件的优先顺序

合同文件的优先解释顺序如下：

(1)合同协议书；

(2)中标通知书；
(3)投标函及投标函附录；
(4)专用合同条款；
(5)通用合同条款；

(6)                                               ；

(7)                                               ；

(8)                                               ；

(9)                                               。

(说明：(6)、(7)、(8)填空内容分别限于技术标准和要求、图纸、已标价工程量清单三者之一。)

合同协议书中约定采用总价合同形式的，已标价工程量清单中的各项工程量对合同双方不具合同约束力。

图纸与技术标准和要求之间有矛盾或者不一致的，以其中要求较严格的标准为准。

合同双方在合同履行过程中签订的补充协议亦构成合同文件的组成部分，其解释顺序视其内容与其他合同文件的相互关系而定。

1.5合同协议书

合同生效的条件：                                                            。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1图纸的提供

(1)发包人按照合同条款本项的约定向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的，发包人应代为复制，复制费用由承包人承担。

(2)在监理人批准合同条款第10.1款约定的合同进度计划或者合同条款10.2款约定的合同进度计划修改后7天内，承包人应当根据合同进度计划和本项约定的图纸提供期限和数量，编制或者修改图纸供应计划并报送监理人，其中应当载明承包人对各区段最新版本图纸(包括合同条款第1.6.3项约定的图纸修改图)的最迟需求时间，监理人应当在收到图纸供应计划后7天内批复或提出修改意见，否则该图纸供应计划视为得到批准。经监理人批准的最新的图纸供应计划对合同双方有合同约束力，作为发包人或者监理人向承包人提供图纸的主要依据。发包人或者监理人不按照图纸供应计划提供图纸而导致承包人费用增加和(或)工期延误的，由发包人承担赔偿责任。承包人未按照本目约定的时间向监理人提交图纸供应计划，致使发包人或者监理人未能在合理的时间内提供相应图纸或者承包人未按照图纸供应计划组织施工所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。

(3)发包人提供图纸的期限：                                                   。

(4)发包人提供图纸的数量：                                                   。

1.6.2承包人提供的文件

(1)除专用合同条款第4.1.10(1)目约定的由承包人提供的设计文件外，本项约定的其他应由承包人提供的文件，包括必要的加工图和大样图，均不是合同计量与支付的依据文件。由承包人提供的文件范围：                                                    。

(2)承包人提供文件的期限：                                                 。

(3)承包人提供文件的数量：                                                。

(4)监理人批复承包人提供文件的期限：                                      。

(5)其他约定：                                                             。

1.6.3图纸的修改

监理人应当按照合同条款第1.6.1(2)目约定的有合同约束力的图纸供应计划，签发图纸修改图给承包人。

1.7联络

1.7.2联络来往函件的送达和接收

(1)联络来往信函的送达期限：合同约定了发出期限的，送达期限为合同约定的发出期限后的24小时内；合同约定了通知、提供或者报送期限的，通知、提供或者报送期限即为送达期限。

(2)发包人指定的接收地点：                                                   。

(3)发包人指定的接收人为：                                                   。

(4)监理人指定的接收地点：                                                   。

(5)监理人指定的接收人为：                                                   。

(6)承包人指定的接收人为合同协议书中载明的承包人项目经理本人或者项目经理的授权代表。承包人应在收到开工通知后7天内，按照合同条款第4.5.4项的约定，将授权代表其接收来往信函的项目经理的授权代表姓名和授权范围通知监理人。除合同另有约定外，承包人施工场地管理机构的办公地点即为承包人指定的接收地点。

(7)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方指定的接收人或者接收地点发生变动，应当在实际变动前提前至少一个工作日以书面方式通知另一方。发包人(包括监理人)和承包人应当确保其各自指定的接收人在法定的和(或)符合合同约定的工作时间内始终工作在指定的接收地点，指定接收人离开工作岗位而无法及时签收来往信函构成拒不签收。

(8)发包人(包括监理人)和承包人中任何一方均应当及时签收另一方送达其指定接收地点的来往信函，拒不签收的，送达信函的一方可以采用挂号或者公证方式送达，由此所造成的直接的和间接的费用增加(包括被迫采用特殊送达方式所发生的费用)和(或)延误的工期由拒绝签收一方承担。

2.发包人义务

2.3提供施工场地

施工场地应当在监理人发出的开工通知中载明的开工日期前    天具备施工条件并移交给承包人，具体施工条件在第六章“技术标准和要求”第一节“一般要求”中约定。发包人最迟应当在移交施工场地的同时向承包人提供施工场地内地下管线和地下设施等有关资料，并保证资料的真实、准确和完整。

2.5组织设计交底

发包人应当在合同条款11.1.1项约定的开工日期前组织设计人向承包人进行合同工程总体设计交底(包括图纸会审)。发包人还应按照合同进度计划中载明的阶段性设计交底时间组织和安排阶段工程设计交底(包括图纸会审)。承包人可以书面方式通过监理人向发包人申请增加紧急的设计交底，发包人在认为确有必要且条件许可时，应当尽快组织这类设计交底。

2.8其他义务

(1)向承包人提交对等的支付担保。在承包人按合同条款第4.2条向发包人递交符合合同约定的履约担保的同时，发包人应当按照金额和条件对等的原则和招标文件中规定的格式或者其他经过承包人事先认可的格式向承包人递交一份支付担保。支付担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人实际支付竣工付款之日止。如果发包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，支付担保中应当有“变更工程竣工付款支付日期的，保证期间按照变更后的竣工付款支付日期做相应调整”或类似约定的条款。支付担保应在发包人付清竣工付款之日后28天内退还给发包人。承包人不承担发包人与支付担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。支付担保是本合同的附件。

(2)按有关规定及时办理工程质量监督手续。

(3)根据建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构的规定，收集、整理、立卷、归档工程资料，并按规定时间向建设行政主管部门或者城市建设档案管理机构移交规定的工程档案。

(4)批准和确认：按合同约定应当由监理人或者发包人回复、批复、批准、确认或提出修改意见的承包人的要求、请求、申请和报批等，自监理人或者发包人指定的接收人收到承包人发出的相应要求、请求、申请和报批之日起，如果监理人或者发包人在合同约定的期限内未予回复、批复、批准、确认或提出修改意见的，视为监理人和发包人已经同意、确认或者批准。

(4)发包人应当履行合同约定的其他义务以及下述义务：                        。

3.监理人

3.1监理人的职责和权力

3.1.1须经发包人批准行使的权力：                                          。

不管通用合同条款第3.1.1项如何约定，监理人履行须经发包人批准行使的权力时，应当向承包人出示其行使该权力已经取得发包人批准的文件或者其他合法有效的证明。

3.3监理人员

3.3.4总监理工程师不应将第3.5款约定应由总监理工程师作出确定的权力授权或者委托给其他监理人员。

3.4监理人的指示

3.4.4除通用合同条款已有的专门约定外，承包人只能从总监理工程师或按第3.3.1项授权的监理人员处取得指示，发包人应当通过监理人向承包人发出指示。
3.5商定或确定

3.5.1合同约定总监理工程师应按照本款对任何事项进行商定或确定时，总监理工程师应与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致的，总监理工程师应认真研究后审慎确定。

3.5.2 总监理工程师应将商定或确定的事项通知合同当事人，并附详细依据。对总监理工程师的确定有异议的，构成争议，按照第24条的约定处理。在争议解决前，双方应暂按总监理工程师的确定执行，按照第24条的约定对总监理工程师的确定作出修改的，按修改后的结果执行。

3.6监理人的宽恕

监理人或者发包人就承包人对合同约定的任何责任和义务的某种违约行为的宽恕，不影响监理人和发包人在此后的任何时间严格按合同约定处理承包人的其它违约行为，也不意味发包人放弃合同约定的发包人与上述违约有关的任何权利和赔偿要求。

4.承包人

4.1承包人的一般义务

4.1.3除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备和第6.2款约定由发包人提供的施工设备和临时设施外，承包人应负责提供为完成合同工作所需的劳务、材料、施工设备、工程设备和其他物品，并按合同约定负责临时设施的设计、建造、运行、维护、管理和拆除。

4.1.8为他人提供方便

(1)承包人应当对在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作的独立承包人履行管理、协调、配合、照管和服务义务，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中，具体工作内容和要求包括：                                。

(2)承包人还应按监理人指示为独立承包人以外的他人在施工场地或者附近实施与合同工程有关的其他工作提供可能的条件，可能发生费用由监理人按第3.5款商定或者确定。

4.1.10其他义务

(1)根据发包人委托，在其设计资质等级和业务允许的范围内，完成施工图设计或与工程配套的设计，经监理人确认后使用，发包人承担由此发生的费用和合理利润。由承包人负责完成的设计文件属于合同条款第1.6.2项约定的承包人提供的文件，承包人应按照专用合同条款第1.6.2项约定的期限和数量提交，由此发生的费用被认为已经包括在承包人的签约合同价(投标总报价)中。由承包人承担的施工图设计或与工程配套的设计工作内容：    。

(2)承包人应履行合同约定的其他义务以及下述义务：                         。

4.2履约担保

4.2.1履约担保的格式和金额

承包人应在签订合同前，按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人认可的格式向发包人递交一份履约担保。经过发包人事先书面认可的其他格式的履约担保，其担保条款的实质性内容应当与发包人在招标文件中规定的格式内容保持一致。履约担保的金额为                 。履约担保是本合同的附件。

4.2.2履约担保的有效期

履约担保的有效期应当自本合同生效之日起至发包人签认并由监理人向承包人出具工程接收证书之日止。如果承包人无法获得一份不带具体截止日期的担保，履约担保中应当有“变更工程竣工日期的，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整”或类似约定的条款。

4.2.3履约担保的退还

履约担保应在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书之日后28天内退还给承包人。

发包人不承担承包人与履约担保有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

4.2.4通知义务

不管履约担保条款中如何约定，发包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。相应地，不管专用合同条款2.8(1)目约定的支付担保条款中如何约定，承包人根据担保条款提出索赔或兑现要求28天前，也应通知发包人并说明导致此类索赔或兑现的违约性质或原因。但是，本项约定的通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人或者发包人的同意。

4.3分包

4.3.2发包人同意承包人分包的非主体、非关键性工作见投标函附录。除通用合同条款第4.3款的约定外，分包还应遵循以下约定：

(1)除投标函附录中约定的分包内容外，经过发包人和监理人同意，承包人可以将其他非主体、非关键性工作分包给第三人，但分包人应当经过发包人和监理人审批。发包人和监理人有权拒绝承包人的分包请求和承包人选择的分包人。

(2)发包人在工程量清单中应尽可能减少暂列金额的数量，通常情况下，暂列金额不宜超过分部分项工程费的10%。发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程或材料，达到依法应当招标的规模标准的，以及虽未达到规定的规模标准但合同中约定采用分包方式或者招标方式实施的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专业分包人。除项目审批部门有特别核准外，暂估价的专业工程的招标应当采用与施工总承包同样的招标方式。

(3)在相关分包合同签订并报送有关建设行政主管部门备案后7天内，承包人应当将一份副本提交给监理人，承包人应保障分包工作不得再次分包。

(4)分包工程价款由承包人与分包人(包括专业分包人)结算。发包人未经承包人同意不得以任何形式向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项。因发包人未经承包人同意直接向分包人(包括专业分包人)支付相关分包合同项下的任何工程款项而影响承包人工作的，所造成的承包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

(5)未经发包人和监理人审批同意的分包工程和分包人，发包人有权拒绝验收分包工程和支付相应款项，由此引起的发包人费用增加和(或)延误的工期由发包人承担。

4.5承包人项目经理

4.5.1承包人项目经理必须与承包人投标时所承诺的人员一致，并在根据通用合同条款第11.1.1项确定的开工日期前到任。在监理人向承包人颁发(出具)工程接收证书前，项目经理不得同时兼任其他任何项目的项目经理。未经发包人书面许可，承包人不得更换项目经理。承包人项目经理的姓名、职称、身份证号、执业资格证书号、注册证书号、执业印章号、安全生产考核合格证书号等细节资料应当在合同协议书中载明。

4.11不利物质条件

4.11.1不利物质条件的范围：                                              。

5.材料和工程设备

5.1承包人提供的材料和工程设备

5.1.1除专用合同条款第5.2款约定由发包人提供的材料和工程设备外，由承包人提供的材料和工程设备均由承包人负责采购、运输和保管。但是，发包人在工程量清单中给定暂估价的材料和工程设备，包括从暂列金额开支的材料和工程设备，其中属于依法必须招标的范围并达到规定的规模标准的，以及虽不属于依法必须招标的范围但合同中约定采用招标方式采购的，应当按专用合同条款第15.8.1项的约定，由发包人和承包人以招标方式确定专项供应商。承包人负责提供的主要材料和工程设备清单见合同附件二“承包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.1.2承包人将由其提供的材料和工程设备的供货人及品种、规格、数量和供货时间等报送监理人审批的期限：                                                            。

5.2发包人提供的材料和工程设备

5.2.1发包人负责提供的材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交货方式、交货地点和计划交货日期等见合同附件三“发包人提供的材料和工程设备一览表”。

5.2.3由发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。

6.施工设备和临时设施

6.1承包人提供的施工设备和临时设施

6.1.2发包人承担修建临时设施的费用的范围：                                  。

需要发包人办理申请手续和承担相关费用的临时占地：                         。

6.2发包人提供的施工设备和临时设施

发包人提供的施工设备和临时设施：                                           。

发包人提供的施工设备和临时设施的运行、维护、拆除、清运费用的承担人：       。

6.4施工设备和临时设施专用于合同工程

6.4.1除为专用合同条款第4.1.8项约定的其他独立承包人和监理人指示的他人提供条件外，承包人运入施工场地的所有施工设备以及在施工场地建设的临时设施仅限于用于合同工程。

7.交通运输

7.1道路通行权和场外设施

取得道路通行权、场外设施修建权的办理人：                     ，其相关费用由发包人承担。

7.2场内施工道路

7.2.1施工所需的场内临时道路和交通设施的修建、维护、养护和管理人：         ，相关费用由              承担。

7.2.2发包人和监理人有权无偿使用承包人修建的临时道路和交通设施，不需要交纳任何费用。

7.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造等费用的承担人：              。

8.测量放线

8.1施工控制网

8.1.1发包人通过监理人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：    。

承包人测设施工控制网的要求：                                              。

承包人将施工控制网资料报送监理人审批的期限：                              。

9.施工安全、治安保卫和环境保护

9.2承包人的施工安全责任

9.2.1承包人向监理人报送施工安全措施计划的期限：                           。

监理人收到承包人报送的施工安全措施计划后应当在          天内给予批复。

9.3治安保卫

9.3.1承包人应当负责统一管理施工场地的治安保卫事项，履行合同工程的治安保卫职责。

9.3.3施工场地治安管理计划和突发治安事件紧急预案的编制责任人：               。

9.4环境保护

9.4.2施工环保措施计划报送监理人审批的时间：                                 。

监理人收到承包人报送的施工环保措施计划后应当在           天内给予批复。

10.进度计划

10.1合同进度计划

(1)承包人应当在收到监理人按照通用合同条款第11.1.1项发出的开工通知后7天内，编制详细的施工进度计划和施工方案说明并报送监理人。承包人编制施工进度计划和施工方案说明的内容：                                               ，施工进度计划中还应载明要求发包人组织设计人进行阶段性工程设计交底的时间。

(2)监理人批复或对施工进度计划和施工方案说明提出修改意见的期限：自监理人收到承包人报送的相关进度计划和施工方案说明后14天内。

(3)承包人编制分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的内容：              。

承包人报送分阶段或分项施工进度计划和施工方案说明的期限                   。

(4)群体工程中单位工程分期进行施工的，承包人应按照发包人提供图纸及有关资料的时间，按单位工程编制进度计划和施工方案说明。群体工程中有关进度计划和施工方案说明的要求：                                                                     。

10.2合同进度计划的修订

(1)承包人报送修订合同进度计划申请报告和相关资料的期限：                     。

(2)监理人批复修订合同进度计划申请报告的期限：                               。

(3)监理人批复修订合同进度计划的期限：                                       。

11.开工和竣工

11.3发包人的工期延误

(7)因发包人原因不能按照监理人发出的开工通知中载明的开工日期开工。除发包人原因延期开工外，发包人造成工期延误的其他原因还包括：                        等延误承包人关键线路工作的情况。

11.4异常恶劣的气候条件

异常恶劣的气候条件的范围和标准：                                     。

11.5承包人的工期延误

由于承包人原因造成不能按期竣工的，在按合同约定确定的竣工日期(包括按合同延长的工期)后7天内，监理人应当按通用合同条款第23.4.1项的约定书面通知承包人，说明发包人有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期竣工违约金，但最终违约金的金额不应超过本款约定的逾期竣工违约金最高限额。监理人未在规定的期限内发出本款约定的书面通知的，发包人丧失主张逾期竣工违约金的权利。

逾期竣工违约金的计算标准：  结算价的万分之二/天                        。

逾期竣工违约金的计算方法：  逾期天数*结算价的万分之二                 。

逾期竣工违约金最高限额：不超过工程结算价的百分之二                  。

11.6工期提前

提前竣工的奖励办法：    提前竣工不奖励                 。

12.暂停施工

12.1承包人暂停施工的责任

(5)承包人承担暂停施工责任的其他情形：                                  。

12.4暂停施工后的复工

12.4.3根据通用合同条款第12.4.1款的约定，监理人发出复工通知后，监理人应和承包人一起对受到暂停施工影响的工程、材料和工程设备进行检查。承包人负责修复在暂停施工期间发生在工程、材料和工程设备上的任何损蚀、缺陷或损失，修复费用由承担暂停施工责任的责任人承担。

12.4.4暂停施工持续56天以上，按合同约定由承包人提供的材料和工程设备，由于暂停施工原因导致承包人在暂停施工前已经订购但被暂停运至施工现场的，发包人应按照承包人订购合同的约定支付相应的订购款项。

13.工程质量

13.2承包人的质量管理

13.2.1承包人向监理人提交工程质量保证措施文件的期限：                     。

监理人审批工程质量保证措施文件的期限：                                   。

13.3承包人的质量检查

承包人向监理人报送工程质量报表的期限：                                    。

承包人向监理人报送工程质量报表的要求：                                    。

监理人审查工程质量报表的期限：                                            。

13.4监理人的质量检查

承包人应当为监理人的检查和检验提供方便，监理人可以进行察看和查阅施工原始记录的其他地方包括：                                                               。
13.5工程隐蔽部位覆盖前的检查

13.5.1监理人对工程隐蔽部位进行检查的期限：                                 。

13.7质量争议

发包人和承包人对工程质量有争议的，除可按合同条款第24条办理外，监理人可提请合同双方委托有相应资质的工程质量检测机构进行鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任人承担，双方均有责任，由双方根据其责任分别承担。经检测，质量确有缺陷的，已竣工验收或已竣工未验收但实际投入使用的工程，其处理按工程保修书的约定执行；已竣工未验收且未实际投入使用的工程以及停工、停建的工程，根据检测结果确定解决方案，或按工程质量监督机构的处理决定执行。

15.变更

15.1变更的范围和内容

应当进行变更的其他情形：                                                     

                                                                               。
发包人违背通用合同条款15.1(1)目的约定，将被取消的合同中的工作转由发包人或其他人实施的，承包人可向监理人发出通知，要求发包人采取有效措施纠正违约行为，发包人在监理人收到承包人通知后28天内仍不纠正违约行为的，应当赔偿承包人损失(包括合理的利润)并承担由此引起的其他责任。承包人应当按通用合同条款第23.1.1(1)目的约定，在上述28天期限到期后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并按通用合同条款第23.1.1(2)目的约定，及时向监理人递交正式索赔通知书，说明有权得到的损失赔偿金额并附必要的记录和证明材料。发包人支付给承包人的损失赔偿金额应当包括被取消工作的合同价值中所包含的承包人管理费、利润以及相应的税金和规费。

15.3变更程序

15.3.2变更估价

(1)承包人提交变更报价书的期限：                                            。

(3)监理人商定或确定变更价格的期限：                                        。

(4)收到变更指示后，如承包人未在规定的期限内提交变更报价书的，监理人可自行决定是否调整合同价款以及如果监理人决定调整合同价款时，相应调整的具体金额。

15.4变更的估价原则

15.4.4因工程量清单漏项(仅适用于合同协议书约定采用单价合同形式时)或变更引起措施项目发生变化，原措施项目费中已有的措施项目，采用原措施项目费的组价方法变更；原措施项目费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施项目费变更，由监理人按第3.5款商定或确定变更措施项目的费用。

15.4.5合同协议书约定采用单价合同形式时，因非承包人原因引起已标价工程量清单中列明的工程量发生增减，且单个子目工程量变化幅度在   10  ％以内(含)时，应执行已标价工程量清单中列明的该子目的单价；单个子目工程量变化幅度在  10     ％以外(不含)，且其影响分部分项工程费超过   0.1    ％时，由承包人提出并由监理人按第3.5款商定或确定新的单价，该子目按修正后的新的单价计价。

15.4.6因变更引起价格调整的其他处理方式：    见16价格调整                。
15.5承包人的合理化建议

15.5.2对承包人提出合理化建议的奖励方法：                                  。
15.8暂估价

15.8.1按合同约定应当由发包人和承包人采用招标方式选择专项供应商或专业分包人的，应当由发包人和承包人共同作为招标人，并由承包人依法组织招标工作，招标工作应接受市建设工程招标投标行政监督部门的监督。与组织招标工作有关的费用由发包人支付；因承包人原因造成暂估价专项供应商或专业分包人确定延误的损失，由承包人承担。
(1)在任何招标工作启动前，承包人应当提前至少   7  天编制招标工作计划并通过监理人报请发包人审批，招标工作计划应当包括招标工作的时间安排、拟采用的招标方式、拟采用的资格审查方法、主要招标过程文件的编制内容、对投标人的资格条件要求、评标标准和方法、评标委员会组成、是否编制招标控制价和(或)标底以及招标控制价和(或)标底编制原则，发包人应当在监理人收到承包人报送的招标工作计划后   3  天内给予批准或者提出修改意见。承包人应当严格按照经过发包人批准的招标工作计划开展招标工作。

(2)承包人应当在发出招标公告(或者资格预审公告或者投标邀请书)、资格预审文件和招标文件前至少   5   天，分别将相关文件通过监理人报请发包人审批，发包人应当在监理人收到承包人报送的相关文件后   3  天内给予批准或者提出修改意见，经发包人批准的相关文件，由承包人负责誊清整理并准备出开展实际招标工作所需要的份数，通过监理人报发包人核查并加盖发包人印章，发包人在相关文件上加盖印章只表明相关文件经过发包人审核批准。最终发出的文件应当分别报送一份给发包人和监理人备查。

(3)如果发、承包任何一方委派评标代表，评标委员会应当由七人以上单数构成。除发包人或者承包人自愿放弃委派评标代表的权利外，招标人评标代表应当分别由发包人和承包人等额委派。

(4)承包人在收到相关招标项目评标委员会提交的评标报告后，应当在24小时内通过监理人转报发包人核查，发包人应当在监理人收到承包人报送的评标报告后48小时内核查完毕，评标报告经过发包人核查认可后，承包人才可以开始后续程序，依法确定中标人并发出中标通知书。

(5)承包人与专业分包人或者专项供应商订立合同前  7  天，应当将准备用于正式签订的合同文件通过监理人报发包人审核，发包人应当在监理人收到相关文件后  5  天内给予批准或者提出修改意见，承包人应当按照发包人批准的合同文件签订相关合同，合同订立后    天内，承包人应当将其中的两份副本报送监理人，其中一份由监理人报发包人留存。

(6)发包人对承包人报送文件进行审批或提出的修改意见应当合理，并符合现行有关法律法规的规定。

(7)承包人违背本项上述约定的程序或者未履行本项上述约定的报批手续的，发包人有权拒绝对相关专业工程或者涉及相关专项供应的材料和工程设备的工程进行验收和拨付相应工程款项，所造成的费用增加和(或)工期延误由承包人承担。发包人未按本项上述约定履行审批手续的，所造成的费用增加和(或)工期延误由发包人承担。

15.8.3发包人在工程量清单中给定暂估价的专业工程不属于依法必须招标的范围或者未达到依法必须招标的规模标准的，其最终价格的估价人为：                          或者按照下列约定：                                                               。

16.价格调整

16.1物价波动引起的价格调整

物价波动引起的价格调整方法：采用固定总价合同，合同价款中包括的风险范围：  a:国家、地方政策性调整风险，b: 养护维修施工方案措施调整风险,c:地方矛盾引起的窝工、停工风险，d:材料价格的市场风险 (投标人应充分考虑材料价格的市场风险，在整个承包期内无论材料价格涨跌与否，结算时不作调整)。 E：招标人提供的工程量清单与实际工程量的误差。     

风险费用的计算方法：

承包人投标时充分考虑风险范围并计算风险费用计入投标报价，工程实施条件和工程实施环境未发生《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008中“4.7.3”条款规定时，中标后不作调整。 

风险范围以外合同价款调整方法：

按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2008中“4.6.5” “4.7.3” “4.7.8”条款执行。

“4.6.5”若发包人认为由于承包人的原因造成额外损失，发包人应在确认引起索赔的事件后，按合同约定向承包人发出索赔通知。

承包人在收到发包人索赔通知后并在合同约定时间内，未向发包人作出答复，视为该项索赔已经认可。

“4.7.3”因分部分项工程量清单漏项或非承包人原因的工程变更，造成增加新的工程量清单项目，其对应的综合单价按下列方法确定：

1、合同中已有适用的综合单价，按合同中已有的综合单价确定；

2、合同中有类似的综合单价，参照类似的综合单价确定；

3、合同中没有适用或类似的综合单价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

“4.7.8”工程价款调整报告应由受益方在合同约定时间内向合同的另一方提出，经对方确认后调整合同价款。受益方未在合同约定时间内提出工程价款调整报告的，视为不涉及合同价款的调整。

收到工程价款调整报告的一方应在合同约定时间内确认或提出协商意见，否则，视为工程价款调整报告已经确认。

其他约定                                                                   。

17.计量与支付

17.1计量

17.1.2计量方法

工程量计算规则执行国家标准《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500—2008)或其适用的修订版本。除合同另有约定外，承包人实际完成的工程量按约定的工程量计算规则和有合同约束力的图纸进行计量。

17.1.3计量周期

(1)本合同的计量周期为月，每月       日为当月计量截止日期(不含当日)和下月计量起始日期(含当日)。

(2)本合同   执行(采用单价合同形式时)      通用合同条款本项约定的单价子目计量。总价子目计量方法按专用合同条款第17.1.5项总价子目的计量——按实际完成工程量计量。

17.1.5总价子目的计量一按实际完成工程量计量

(1)总价子目的价格调整方法：                                                 。

总价子目的计量和支付应以总价为基础，对承包人实际完成的工程量进行计量，是进行工程目标管理和控制进度款支付的依据。

(2)承包人在专用合同条款第17.1.3(1)目约定的每月计量截止日期后，对已完成的分部分项工程的子目(包括在工程量清单中给出具体工程量的措施项目的相关子目)，按照专用合同条款第17.1.2项约定的计量方法进行计量，对已完成的工程量清单中没有给出具体工程量的措施项目的相关子目，按其总价构成、费用性质和实际发生比例进行计量，向监理人提交进度付款申请单、已完成工程量报表和有关计量资料。

(3)监理人对承包人提交的工程量报表进行复核，以确定实际完成的工程量。对数量有异议的，可要求承包人进行共同复核。承包人应协助监理人进行复核并按监理人要求提供补充计量资料。承包人未按监理人要求参加复核，监理人复核或修正的工程量视为承包人实际完成的工程量。

(4)监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行复核，监理人未在约定时间内复核的，承包人提交的工程量报表中的工程量视为承包人实际完成的工程量，据此计算工程价款。

(5)除按照第15条约定的变更外，在竣工结算时总价子目的工程量不应当重新计量，签约合同价所基于的工程量即是用于竣工结算的最终工程量。

17.2预付款

17.2.1预付款

(1)预付款额度

预付款额度：/

(2)预付办法

预付款预付办法：    另行商定                                         。

预付款的支付时间：  合同签订后7日内     。

发包人逾期支付合同约定的预付款，除承担通用合同条款第22.2款约定的违约责任外，还应向承包人支付按专用合同条款第17.3.3(2)目约定的标准和方法计算的逾期付款违约金。

17.2.2预付款保函

预付款保函的金额与预付款金额相同。预付款保函的提交时间：                     

                                                                               。
预付款保函的担保金额应当根据预付款扣回的金额递减，保函条款中可以设立担保金额递减的条款。发包人在签认每一期进度付款证书后14天内，应当以书面方式通知出具预付款保函的担保人并附上一份经其签认的进度付款证书副本，担保人根据发包人的通知和经发包人签认的进度付款证书中累计扣回的预付款金额等额调减预付款保函的担保金额。自担保人收到发包人通知之日起，该经过递减的担保金额为预付款保函担保金额。

17.2.3预付款的扣回与还清

预付款的扣回办法：                                                          。

17.2.4预付款保函的格式

承包人应当按照专用合同条款第17.2.2项约定的金额和时间以及发包人在本工程招标文件中规定的或者其他经过发包人事先认可的格式向发包人递交一份无条件兑付的和不可撤销的预付款保函。

17.2.5预付款保函的有效期

预付款保函的有效期应当自预付款支付给承包人之日起至发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日止。

17.2.6发包人的通知义务

不管保函条款中如何约定，发包人根据担保提出索赔或兑现要求之前，均应通知承包人并说明导致此类索赔或兑现的原因，但此类通知不应理解为是在任何意义上寻求承包人的同意。

17.2.7预付款保函的退还

预付款保函应在发包人签认的进度付款证书说明预付款已完全扣清之日后14天内退还给承包人。发包人不承担承包人与预付款保函有关的任何利息或其它类似的费用或者收益。

17.3工程进度付款

17.3.2进度付款申请单

进度付款申请单的份数：                                                      。

进度付款申请单的内容：                                                      。

17.3.3进度付款证书和支付时间

(2)发包人未按专用合同条款第17.2.1(2)目、通用合同条款第17.3.3(2)目、第17.5.2(2)目和第17.6.2(2)目约定的期限支付承包人依合同约定应当得到的款项，应当从应付之日起向承包人支付逾期付款违约金。承包人应当按通用合同条款第23.1(1)目的约定，在最终付款期限到期后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，说明有权得到按本款约定的下列标准和方法计算的逾期付款违约金。承包人要求发包人支付逾期付款违约金不影响承包人要求发包人承担通用合同条款第22.2款约定的其他违约责任的权利。

逾期付款违约金的计算标准为                                                 。

逾期付款违约金的计算方法为                                                 

                                                                           。
(4)进度付款涉及政府性资金的支付方法：
养护合同签订三年，第一年养护费用支付方式：
（4.1）暂定合同价款等于中标价。

（4.2）最终合同价款(养护费用)为：暂定合同价款×年度平均百分考核分值÷100分。

（4.3）合同价款，半年度支付暂定合同价款（扣除暂估价）的50％，满一年验收合格按百分考核审计结束后付清余款。（不计息）。

第二年、第三年养护费用及支付方式同第一年。

17.3.5临时付款证书

/
17.4质量保证金

17.4.1质量保证金由监理人从第一个付款周期开始按进度付款证书确认的已实施工程的价款、根据合同条款第15条增加和扣减的变更金额、根据合同条款第23条增加和扣减的索赔金额以及根据合同应增加和扣减的其他金额(不包括预付款的支付、返还、合同条款第16条约定的价格调整金额、此前已经按合同约定支付给承包人的进度款以及已经扣留的质量保证金)的总额的百分之五(5％)扣留，直至质量保证金累计扣留金额达到签约合同价的百分之五(5％)为止。

17.5竣工结算

17.5.1竣工付款申请单

承包人提交竣工付款申请单的份数：                                           。

承包人提交竣工付款申请单的期限：                                           。

竣工付款申请单的内容：                                                     。

承包人未按本项约定的期限和内容提交竣工付款申请单或者未按通用合同条款第17.5.1(2)目约定提交修正后的竣工付款申请单，经监理人催促后14天内仍未提交或者没有明确答复的，监理人和发包人有权根据已有资料进行审查，审查确定的竣工结算合同总价和竣工付款金额视同是经承包人认可的工程竣工结算合同总价和竣工付款金额。

17.5.2 政府财政性资金投资项目的竣工结算（1）需经财政或审计部门确认；（2）结算误差的处理方法                                         。
17.6最终结清

17.6.1最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：                                           。

承包人提交最终结清申请单的期限：                                           。

18.竣工验收

18.2竣工验收申请报告

(2)承包人负责整理和提交的竣工验收资料应当符合工程所在地建设行政主管部门和(或)城市建设档案管理机构有关施工资料的要求，具体内容包括：                           

                                                                               。

竣工验收资料的份数：                                                       。

竣工验收资料的费用支付方式：                                               。

18.3验收

18.3.5经验收合格的工程，实际竣工日期为承包人按照第18.2款提交竣工验收申请报告或按照本款重新提交竣工验收申请报告的日期(以两者中时间在后者为准)。

18.5施工期运行

18.5.1需要施工期运行的单位工程或设备安装工程：                              。

18.6试运行

18.6.1工程及工程设备试运行的组织与费用承担

（1）工程设备安装具备单机无负荷试运行条件，由承包人组织试运行，费用由承包人承担。

（2）工程设备安装具备无负荷联动试运行条件，由发包人组织试运行，费用由发包人承担。

（3）投料试运行应在工程竣工验收后由发包人负责，如发包人要求在工程竣工验收前进行或需要承包人配合时，应征得承包人同意，另行签订补充协议。

18.7竣工清场

18.7.1监理人颁发(出具)工程接收证书后，承包人负责按照通用合同条款本项约定的要求对施工场地进行清理并承担相关费用，直至监理人检验合格为止。

18.8施工队伍的撤离

承包人按照通用合同条款第18.8款约定撤离施工场地(现场)时，监理人和承包人应当办理永久工程和施工场地移交手续，移交手续以书面方式出具，并分别经过发包人、监理人和承包人的签认。但是，监理人和发包人未按专用合同条款17.5.1项约定的期限办清竣工结算和竣工付款的，本工程不得交付使用，发包人和监理人也无权要求承包人按合同约定的期限撤离施工场地(现场)和办理工程移交手续。

缺陷责任期满时，承包人可以继续在施工场地保留的人员和施工设备以及最终撤离的期限：                                                                             

                                                                               。

18.9中间验收

本工程需要进行中间验收的部位如下：

                                                                              。

当工程进度达到本款约定的中间验收部位时，承包人应当进行自检，并在中间验收前48小时以书面形式通知监理人验收。书面通知应包括中间验收的内容、验收时间和地点。承包人应当准备验收记录。只有监理人验收合格并在验收记录上签字后，承包人方可继续施工。验收不合格的，承包人在         期限内进行修改后重新验收。

监理人不能按时进行验收的，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。监理人未能按本款约定的时限提出延期要求，又未按期进行验收的，承包人可自行组织验收，监理人必须认同验收记录。

经监理人验收后工程质量符合约定的验收标准，但验收24小时后监理人仍不在验收记录上签字的，视为监理人已经认可验收记录，承包人可继续施工。

19.缺陷责任与保修责任

19.7保修责任

(1)工程质量保修范围：                                                       。

(2)工程质量保修期限：                                                       。

(3)工程质量保修责任：                                                       。

质量保修书是竣工验收申请报告的组成内容。承包人应当按照有关法律法规规定和合同所附的格式出具质量保修书，质量保修书的主要内容应当与本款上述约定内容一致。承包人在递交合同条款第18.2款约定的竣工验收报告的同时，将质量保修书一并报送监理人。

20.保险

20.1工程保险

本工程                          (投保／不投保)工程保险。投保工程保险时，险种为：                 ，并符合以下约定。

(1)投保人：                                                                 。

(2)投保内容：                                                               。

(3)保险费率：由投保人与合同双方同意的保险人商定。

(4)保险金额：                                                               。

(5)保险期限：                                                               。

20.4第三者责任险

20.4.2保险金额：                                                         ，保险费率由承包人与发包人同意的保险人商定，相关保险费由       承担。

20.5其他保险

承包人应为其施工设备、进场材料和工程设备等办理的保险：                      

                                                                           。

20.6对各项保险的一般要求

20.6.1保险凭证

承包人向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本的期限：                   
                                                                               。

20.6.4保险金不足的补偿

保险金不足以补偿损失时，承包人和发包人负责补偿的责任分摊：                   
                                                                               。

21.不可抗力

21.1不可抗力的确认

21.1.1通用合同条款第21.1.1项约定的不可抗力以外的其他情形：             。

不可抗力的等级范围约定：                                                 。

21.3不可抗力后果及其处理

21.3.1不可抗力造成损害的责任

不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和(或)工期延误等后果，由合同双方按通用合同条款第21.3.1项约定的原则承担。

24.争议的解决

24.1争议的解决方式

因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，合同双方友好协商不成、不愿提请争议组评审或者不愿接受争议评审组意见的，选择下列第（壹）  种方式解决：

（壹）提请 无锡市  仲裁委员会按照该会仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对合同双方均有约束力。
（贰）向有管辖权的人民法院提起诉讼。

24.3争议评审

24.3.4争议评审组邀请合同双方代表人和有关人员举行调查会的期限：       。

24.3.5争议评审组在调查会后作出争议评审意见的期限：                   。

25.补充条款

25.1本工程执行澄建工[2008]6号文。                                           

25.2投标人中标后，本工程项目的工程运输安全管理，必须按照投标人承诺的《工程运输安全文明管理承诺书》中的要求，认真落实到位。 

25.3本工程招标范围内，除道路养护工程外，采用固定总价合同方式；道路养护工程按实际发生情况按实结算。                                               

25.4中标人应积极配合“110”联动服务，接警后应及时维修保持市政设施的完好。

25.5承包人必须严格执行本招标文件第六章养护标准及考核办法，保质保量完成合同范围内工作量。                                                            

25.6在合同承包期间，由于承包人原因管理不善或作业工人操作不规范、违章施工等因素造成的质量事故、安全事故或所造成的财产损失，承包人承担事故处理的一切费用及工程的恢复费用。
第三节  合同附件格式
附件一：合同协议书

合同协议书

编号：               
发包人（全称）：                                                                 

法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
承包人(全称）                                                                   
法定代表人：                                                                 
法定注册地址：                                                                 
发包人为建设                                 (以下简称“本工程”)，已接受承包人提出的承担本工程的施工、竣工、交付并维修其任何缺陷的投标。依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方共同达成并订立如下协议。

一、工程概况

工程名称：                 (项目名称)                   标段

工程地点：                                                 
工程内容：                                                 
群体工程应附“承包人承揽工程项目一览表”(附件1)

工程立项批准文号：                                         
资金来源：                                                 

二、工程承包范围

承包范围：                                                 
详细承包范围见第六章“技术标准和要求”。

三、合同工期

计划开工日期：            年        月       日

计划竣工日期：            年        月       日

工期总日历天数                           天，自监理人发出的开工通知中载明的开工日期起算。

四、质量标准

工程质量标准：                                               
五、合同形式

本合同采用                                                    合同形式。

六、签约合同价

金额(大写）：                                                     元(人民币)

(小写)￥：                                                              元

其中：安全文明施工费：                                         元

暂列金额：                  元（其中计日工金额          元）

材料和工程设备暂估价：                                   元

专业工程暂估价：                                         元

七、承包人项目经理：

姓名：                          ；     职称：                            ；

身份证号：                      ；     建造师执业资格证书号：            ；

建造师注册证书号：                                                         。

建造师执业印章号：                                                         。

安全生产考核合格证书号：                                                   。

八、合同文件的组成

下列文件共同构成合同文件：

1、本协议书；

2、中标通知书；

3、投标函及投标函附录；

4、专用合同条款；

5、通用合同条款；
6、技术标准和要求；
7、图纸；
8、已标价工程量清单；
9、其他合同文件。

上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

九、本协议书中有关词语定义与合同条款中的定义相同。

十、承包人承诺按照合同约定进行施工、竣工、交付并在缺陷责任期内对工程缺陷承担维修责任。

十一、发包人承诺按照合同约定的条件、期限和方式向承包人支付合同价款。

十二、本协议书连同其他合同文件正本一式两份，合同双方各执一份；副本一式       
份，其中一份在合同报送建设行政主管部门备案时留存。

十三、合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，但不得背离本协议第八条所约定的合同文件的实质性内容。补充协议是合同文件的组成部分。

发包人：                (盖单位章)        承包人：                      (盖单位章)

法定代表人或其                           法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)      委托代理人：                       (签字)

            年         月         日                 年        月         日

签约地点：                                                                 

附件二：承包人提供的材料和工程设备一览表
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附件三：发包人提供的材料和工程设备一览表

	序号
	材料设备

名   称
	规格

型号
	单

位
	数

量
	单

价
	交货

方式
	交货
地点
	计划

交货
时间
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


备注：除合同另有约定外，本表所列发包人供应材料和工程设备的数量不考虑施工损耗，施工损耗被认为已经包括在承包人的投标价格中。

附件四：预付款担保格式

预付款担保

保函编号：          

                          (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                      (承包人名称)(以下称“承包人”)于        年      月      日签订了              (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)。

鉴于该主合同规定，你方将支付承包人一笔金额为        (大写：                )的预付款(以下称“预付款”)，而承包人须向你方提供与预付款等额的不可撤消和无条件兑现的预付款保函。

我方受承包人委托，为承包人履行主合同规定的义务作出如下不可撤销的保证：

我方将在收到你方提出要求收回上述预付款金额的部分或全部的索偿通知时，无须你方提出任何证明或证据，立即无条件地向你方支付不超过                            (大写：                         )或根据本保函约定递减后的其他金额的任何你方要求的金额，并放弃向你方追索的权力。

我方特此确认并同意：我方受本保函制约的责任是连续的，主合同的任何修改、变更、

中止、终止或失效都不能削弱或影响我方受本保函制约的责任。

在收到你方的书面通知后，本保函的担保金额将根据你方依主合同签认的进度付款证书

中累计扣回的预付款金额作等额调减。

本保函自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度付款证书说明已抵扣完毕止。

除非你方提前终止或解除本保函。本保函失效后请将本保函退回我方注销。

本保函项下所有权利和义务均受中华人民共和国法律管辖和制约。

担保人：                         (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地    址：                               
邮政编码：                               
电    话：                               
传    真：                               
        年        月        日  
备注：本预付款担保格式可采用经发包人认可的其他格式，但相关内容不得违背合同文件约定的实质性内容。
附件五：履约担保格式

承包人履约保函

                       (发包人名称)：

鉴于你方作为发包人已经与                     (承包人名称)(以下称“承包人”)于

       年    月    日签订了                  (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应承包人申请，我方愿就承包人履行主合同约定的义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是承包人未按照主合同的约定履行义务，给你方造成的实际损失。

我方保证的金额是主合同约定的合同总价款      %，数额最高不超过人民币     元(大写)。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程竣工日期后      日内。

你方与承包人协议变更工程竣工日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的竣工日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方按照你方的要求以下列方式之一承担保证责任：

(1)由我方提供资金及技术援助，使承包人继续履行主合同义务，支付金额不超过本保函第一条规定的保证金额。

(2)由我方在本保函第一条规定的保证金额内赔偿你方的损失。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及承包人未履行主合同约定义务的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号，并附有说明承包人违反主合同造成你方损失情况的证明材料。

你方以工程质量不符合主合同约定标准为由，向我方提出违约索赔的，还需同时提供符合相应条件要求的工程质量检测部门出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、承包人按主合同约定履行了义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付的金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起     个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与承包人的另行约定，免除承包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与承包人协议变更主合同(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重承包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成承包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                        。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本履约担保格式可以采用经发包人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

附件六：支付担保格式

发包人支付保函

                       (承包人)：

鉴于你方作为承包人已经与            包        (发包人名称)(以下称“发包人”)于          年       月        日签订了       (工程名称)施工承包合同(以下称“主合同”)，应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

一、保证的范围及保证金额

我方的保证范围是主合同约定的工程款。

本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。

我方保证的金额是主合同约定的工程款的          ％，数额最高不超过人民币元(大写：                     )。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付之日后        日内。

你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

四、代偿的安排

你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。

在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，还需提供项目总监理工程师、监理人或符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。

我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料后，在    个工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

五、保证责任的解除

1、在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2、发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3、我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起，保证责任即解除。

4、按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起    个工作日内，将本保函原件返还我方。

六、免责条款

1、因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2、依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3、你方与发包人协议变更主合同的(符合主合同合同条款第15条约定的变更除外)，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任。

4、因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

七、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由贵我双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请       仲裁委员会仲裁。

八、保函的生效

本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付你方之日起生效。

本条所称交付是指：                                                     。

担保人：                                  (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：                    (签字)

地    址：                                      
邮政编码：                                      

电    话：                                      
传    真：                                      
              年     月     日    

备注：本支付担保格式可采用经承包人同意的其他格式，但相关约定应当与履约担保对等。

附件七：质量保修书格式

房屋建筑工程质量保修书

发包人：                                               
承包人：                                               
发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对                              (工程名称)签订保修书。

一、工程保修范围和内容

承包人在保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。

保修责任范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：

                                                                  。

二、保修期

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：

1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为        年；
3、装修工程为        年；

4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为        年；
5、供热与供冷系统为           个采暖期、供冷期；
6、住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为        年；

7、其他项目保修期限约定如下：

                                                                 。

三、保修责任

1、属于责任范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2、发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其他

双方约定的其他工程保修责任事项：

                                                                    。

本工程保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
传真：                                 传真：                       
电子邮箱：                             电子邮箱：                   
开户银行：                             开户银行：                   
帐号：                                 帐号：                       
邮政编码：                             邮政编码：                   

附件八：廉政责任书格式

建设工程廉政责任书

发包人：                                               
承包人：                                               
为加强建设工程廉政建设，规范建设工程各项活动中发包人承包人双方的行为，防止谋取不正当利益的违法违纪现象的发生，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设的有关规定，订立本廉政责任书。

一、双方的责任

1.1应严格遵守国家关于建设工程的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。

1.2严格执行建设工程合同文件，自觉按合同办事。

1.3各项活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则(除法律法规另有规定者外)，不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反建设工程管理的规章制度。

1.4发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

二、发包人责任

发包人的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

2.1不得向承包人和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。

2.2不得在承包人和相关单位报销任何应由发包人或个人支付的费用。

2.3不得要求、暗示或接受承包人和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

2.4不得参加有可能影响公正执行公务的承包人和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。

2.5不得向承包人和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同发包人工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求承包人和相关单位使用某种产品、材料和设备。

三、承包人责任

应与发包人保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，执行工程建设强制性标准，并遵守以下规定：

3.1不得以任何理由向发包人及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

3.2不得以任何理由为发包人和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

3.3不得接受或暗示为发包人、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国(境)、旅游等提供方便。

3.4不得以任何理由为发包人、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

四、违约责任

4.1发包人工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，依据有关法律、法规给予处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给承包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.2承包人工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，依据有关法律法规处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给发包人单位造成经济损失的，应予以赔偿。

4.3本责任书作为建设工程合同的组成部分，与建设工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

五、责任书有效期

本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

六、责任书份数
本责任书一式二份，发包人承包人各执一份，具有同等效力。

发包人：                     (公章)    承包人：                      (公章)

法定地址：                             法定地址：                   
法定代表人或其                         法定代表人或其

委托代理人：                 (签字)    委托代理人：                  (签字)

电话：                                 电话：                       
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第六章  养护标准、考核办法
第一部分：高新区雨水、污水管网管理及养护作业指导书
1.目的

使雨水、污水管网正常工作，雨水管网在暴雨中保持畅通，使道路不积水。污水管网中污水不外溢、不泄漏，保持畅通。

2.范围

江阴高新区管委会所辖地域的雨水、污水管网。

3.引用文件

无锡市城市排水管理条例。

4.职责

江阴高新区规划建设局对雨水、污水管网的建设及养护单位严格管理，做好日常养护工作，确保畅通。

5.程序

5.1 高新区管委会下达管网养护目标任务。

5.2 规划建设局根据管委会下达的管网养护目标任务，对高新区范围的雨水、污水管网进行养护管理。

5.2.1 养护管理要求

具体下水道养标准、养护考核及作业指导见附页《下水道设施养护》。

5.2.2江阴高新区规划建设局根据本作业指导书对养护单位实行百分考核，养护费用的支付与年度百分考核平均分相挂钩，养护费用=年度合同养护费用×年度平均百分考核分值÷100分。对连续两次检查评定不合格的养护单位，规划建设局有权取消其养护资格，终止养护合同。

第二部分：下水道设施养护标准及考核办法

1．1下水道养护标准

1、日常养护内容

1）清除路面积水、清理泄水槽及进水口，疏通边沟、保持排水系统畅通。

2）清扫干净进水口垃圾。

3）清捞雨水进水口、窨井内污泥，洗刷窨井井壁，摇车或水力疏通下水道。

4）遇井盖缺失时，发现或接到投诉电话后应立刻设置安全护栏，并两小时内补上。

5）遇泥浆堵塞下水道，应通知城管执法，同时立刻组织施工疏通下水道。

2、下水道养护标准

《下水道养护标准》                                     表1

	类别
	检查项目
	具   体   要   求
	检验

方法

	雨

水

管

道
	管

道
	沟管畅通无阻，管内积泥深度：

管径＞Φ1000管道不超过1/5管径；

Φ300＜管径≤Φ1000不超过1/4管径；
	量斗



	
	窨

井
	窨井内积泥深度：落底窨井：管底以下5厘米；

半落底窨井：不超过管底；

平落底窨井不能超过：大、中型管道1/5管径；

小型管道1/4管径；
	量斗

	
	
	井内清洁，四壁无老膏，不超过0.5厘米
	目测

	
	
	盖框不翘动；盖子缺角不见水；

窨井盖低于框不超过0.5厘米(砼)和1厘米(铁),进水口盖框差不低于1厘米
	目测

1米直尺

	
	连管
	保持畅通，积泥深度不超过5厘米
	量斗

	
	进

水

口
	积泥深度：落底窨井：不超过管底以下5厘米；

半落底窨井：不超过5厘米；

平落底：不超过5厘米；
	量斗

	
	
	盖座不翘动，盖子缺角不见水，侧向格栅完好；

井内清洁：四壁无老膏，不超过0.5厘米；
	目测




	污

水

管

道
	管道
	畅通无阻
	目测

	
	压

力

井
	压力井盖板一年油漆一次，无严重锈蚀，密封好、无泄漏，应有相同型号压力井盖板2～4块作备件；

透气井构筑物应完整，无结构性破坏；
	目测

	
	窨井
	井内无硬块杂物；
	目测

	
	
	井内清洁，四壁无老膏，不超过0.5厘米；
	目测

	
	
	盖框（包括铸铁和砼）平稳；

井盖无缺损；

盖框高低差不超过1厘米；
	目测

1米直尺


3．下水道设施保养频率
《下水道设施保养频率表》                                表2

	管道类别
	疏通频率
	窨井类别
	清捞频率

	小型雨水管        Φ<600
	一年二次
	雨水井

	小型一年十二次

	中型雨水管 600≤Φ≤1000
	一年一次
	
	中大型一年六次

	大型雨水管1050≤Φ≤1500
	三年一次
	污水井
	一年二次

	污水管      （不分管径）
	一年一次
	进水口
	一年十二次


1．2下水道养护检查

1）排水设施分养护单位日常巡查和规划建设局定期检查。定期检查由规划建设局建设科每季度组织一次，记录在“排水设施养护质量评分表”、“污水收集管道养护质量评分表”，每季度检查评分汇总平均得出年度考核分值。
排水设施养护质量评分表                              表3

	类别
	检查项目
	具    体    要    求
	本项

总分
	检查

数量
	单项

扣分

	雨

水

管

道
	管

道
	沟管畅通无阻，管内积泥深度：

管径＞Φ1000管道不超过1/10管径；

600≤管径≤6000不超过1/8管径；
	24
	3
	8

	
	窨

井
	窨井内积泥深度：

落底窨井：每超过5厘米；

半落底窨井：每超过5厘米；

平落底窨井不能超过：

大、中型管道1/10管径；

小型管道每超过1/8管径；
	12
	3
	4

	
	
	井内清洁，四壁无老膏，超过0.5厘米
	3
	3
	1

	
	
	盖框（包括铸铁和砼）不平稳；

盖子缺角不见水缺角见水；

窨井盖低于框不超过0.5厘米(砼)和1厘米(铁),进水口盖框差不低于1厘米，盖框高低差每超过超过1厘米；
	6
	3
	2

	
	连

管
	保持畅通，积泥深度每超过5厘米
	20
	5
	4

	
	进

水

口
	积泥深度：

落底窨井：每超过5厘米；

半落底窨井：每超过5厘米；

平落底：每超过5厘米
	25
	5
	5

	
	
	盖座及侧向格栅完好，每损坏1处，

井内清洁：

四壁无老膏，超过0.5厘米
	10
	5
	2


污水收集管道养护质量评分标准                                表4

	污

水

管

道
	管

道
	畅    通    无    阻
	45
	3
	15

	
	压

力

井
	压力井盖板一年油漆一次，无严重锈

蚀，密封好、无泄漏，应有相同型号压力井盖板2～4块作备件，每发现1处不合格；

透气井构筑物应完整，无结构性破坏，

每发现1处不合格
	15
	3
	5

	
	窨井
	井内无硬块杂物，每发现1块；
	8
	4
	5

	
	
	井内清洁，四壁无老膏，每超过0.5厘米
	20
	4
	5

	
	
	盖框（包括铸铁和砼）不平稳；

井盖缺损，每发现1处；

盖框高低差每超过1厘米
	12
	4
	3


排水设施养护水平的评定标准                                   表5

	评价指标
	优
	良
	合格
	不合格

	得分
	≥90
	≥75，＜90
	≥60，＜75
	＜60


排水管道类型表                                             (mm)表6

	类型
	小型管
	中型管
	大型管
	特大型管

	管径
	＜600
	600－1000
	＞1000－1500
	＞1500


2）道路路面排水设施检查的主要内容

a）养护单位对道路路面排水设施日常巡查的频率同各类等级道路巡查频率
b）对设置的路侧拦水带及泄水槽，不应造成路面积水，否则应调整。

c）检查井框应安设平稳，其框顶面与周围路面要齐平，相邻高差不得超过5mm。

d）Ⅱ型雨水进口的安设应与侧石齐顺，Ⅲ型平卧式雨水口安设与路面平石走向一致，并应低于相邻平石10mm。

e）检查井和雨水进水口的井盖与井框相配应吻合、贴切、顶面齐平，否则应及时调换，若缺盖和井框损坏，应立即补盖和修理，检查井应采用有防盗措施的盖框。

f）检查井和雨水进水口的井盖、井框发生破裂、缺角，应及时更换。

g）在道路路面上设置的各类公用事业管线等检查井，均应按a）的有关规定。

h）井盖与井框高低差的允许高低差应符合表7规定。

井盖与井框间的允许高低差                              (mm)  表7

	设施种类
	盖框间隙
	井盖与井框高低差
	井框与路面高低差

	检查井
	＜8
	＋5，－10
	＋15，－15

	雨水口
	＜8
	0，－10
	0，－15


3）绿带内污水收集管检查内容

a）绿带内污水收集管每三个月巡查一次。

b）污水井盖与井框相配应吻合，井盖不缺，井框不坏。

C）压力井盖板密封，板盖不锈蚀，螺帽不缺。

d）透气井﹑压力井﹑窨井等构筑设施结构完好完整。

4）雨水口﹑检查井﹑雨污水管道检查内容

a）雨水口检查内容见表8

雨水口检查内容                                                   表8

	部位
	外部检查
	内部检查

	内容
	雨水箅丢失
	铰或链条损坏

	
	雨水箅破损
	裂缝或渗漏

	
	雨水口框破损
	抹面剥落

	
	盖、框间隙
	积泥或杂物

	
	盖、框高差
	水流受阻

	
	孔眼堵塞
	私接连管

	
	雨水口框突出
	井体倾斜

	
	异臭
	连管异常

	
	其它
	蚊蝇


b）检查井检查内容见表9。
检查井巡视检查内容                                                 表9

	部位
	外部巡视
	内部检查

	内容
	井盖埋没
	链条或锁具

	
	井盖丢失
	爬梯松动、锈蚀或缺损

	
	井盖破损
	井壁泥垢

	
	井框破损
	井壁裂缝

	
	盖、框间隙
	井壁渗漏

	
	盖、框高差
	抹面脱落

	
	盖框突出或凹陷
	管口孔洞

	
	跳动和声响
	流槽破损

	
	周边路面破损
	井底积泥

	
	井盖标识错误
	水流不畅

	
	其它
	浮渣


c）雨、污水管道检查内容见表10。

管道状况检查内容                                         表10

	检查类别
	功能状况
	结构状况

	检查项目
	管道积泥
	裂缝

	
	检查井积泥
	变形

	
	雨水口积泥
	腐蚀

	
	排放口积泥
	错口

	
	泥垢和油脂
	脱节

	
	树根
	破损与孔洞

	
	水位和水流
	渗漏

	
	残墙、坝根
	异管穿入


1．3下水道常见病害及维修保养

1、雨水口：

a)井盖、井框损坏或翘动应马上予以更换，更换的井盖或井框必须与原井框或井盖的规格相致，否则必须将整套盖框同时调换。井框调换必须将原砂浆垫层凿，根据路面高度重新铺筑粘结砂浆安装盖框，盖框必须平稳不翘动，盖框差≤5mm。

b)雨水口高程不适宜应予以升降，首先拆除盖框，并凿除砂浆垫层，通过拉对角麻线，量取井壁至路面的高度并扣除井框厚度来确定雨水口升、降高度。若升高较多，则采用砖砌升井；升高较少可采用C25细石砼升井。降低盖座，可拆除相应井壁高度后采用砂浆或C25细石砼垫层安装盖框，盖框安装应平稳不翘动，采用直尺或麻线自检。II型雨水口盖框差≤5mm，III型进水口应低于平石5-10mm。自检合格后，盖框四周用细石砼坞磅并将井框下的井壁粉刷完整，最后将井周路面按原结构修复。

2、检查井：

a)井盖、井框损坏或翘动，进行更换的方法及要求同（雨水口a）。

b)检查井高程不适宜，需进行升降的，若不需降低预制砼盖板的，则按（雨水口b）操作，若需降低预制砼盖板，则应将检查井上的路面结构拆除，移走砼盖板并逐层拆除井壁砖坪至相应标高后，再拉对角麻线，复核井壁至路面高度，该高程应包含砼盖板、井框及其砂浆垫层厚度。待符合高度要求后，用砂浆将井壁找平，吊放砼盖板，吊放盖板可采用葫芦架或汽吊作业。再用麻线复核盖板至路面高度，该高度应满足井框及其砂浆垫层厚度，若符合则可安装盖框，且利用砂浆层将盖框调整至与道路横坡一致，然后进行坞磅和道路面层修复。待满足养生周期后开放交通。

c)预制钢筋砼盖板碎裂，当检查井盖框发生沉降、松动或周边路面产生裂缝和松动时，必须检查钢筋砼盖板是否碎裂。检查方法为：开启井盖，观察钢筋砼盖板井圈是否有裂缝，然后下井观察盖板底面是否碎裂（按规定要求办理下井手续并落实相应安全措施后下井）。若确定钢筋砼盖板碎裂，则该井需马上封闭围护，然后组织维修，更换钢筋砼盖板的方法参照（b降低钢筋砼盖板）。

1．4 下水道清捞及疏通

1、下水道清捞操作要点：

1)人工清捞

a）到达清捞现场，先在迎车方向设置醒目的安全标志，车辆及工具纵向摆放。

b）用铁钩和铁镐开启井盖，开启井盖前应先用铁镐或榔头沿井盖圆周垂直夯打使井盖松动，若井盖被胀住无法用铁钩开启的可采用杠杆式开盖器，井盖应纵向开启和摆放。

c)清捞前先用铁钩将井框、侧向石积泥清除，再用勺子舀水冲洗，清捞后要盖闭平稳。发现井盖过高或过低应调换。

d)用耙子沿井壁上下刮除井壁老膏，并用勺子舀水冲洗井壁。

e）清捞工具下水时、清捞时、提上水面时动作要缓慢有力，防止搅混。先将耙子放入井内，置于人站立一侧井壁处的污泥上，让耙子口向外。竹竿靠着井圈并用脚尖顶住，双手平握竹竿上端向内用力，捞取污泥。污泥先倒入铁桶，稍作沉淀，倒出上部污水，再将污泥倒入污泥收集车。

f)清捞时先捞上面的，再捞下面的，做到井底无硬块，四角无积泥。

2）吸泥车清捞

a)真空吸污车是利用真空原理进行工作的，有效吸程5m。抽吸窨井时，将抽吸胶管与罐门下角的快速接头接合，并插入井底污泥中，且在井内适量弯曲。开启真空泵，通过系于胶管顶端的牵引绳（杆）引导胶管在井底移动，不能漏吸，并通过量斗或耙子来确定淤泥清除情况。

b)污水吸满后，可将污泥沉淀一会，再将罐门中间部位的球阀打开，将上层清水放掉，然后再吸，重复以上操作步骤，提高罐体装载率。

c)注意事项：①清捞和装车运输过程中不能污染路面，若有，则必须用清水冲洗干净。②机动清捞车应有专人负责操作，非指定人员不得擅自操作。③停放清捞车、吸泥车应注意交通安全，车上安全标志要鲜明，主要干道及车繁人密处应避高峰作业或双体日作业。④班后应将车、工具等清洗干净，机具和车辆要经常保养，定期检修油漆。车辆轴承要经常注意加油保修。

2、下水道疏通操作要点

1）摇车疏通

a）迎车方向设置安全标志，井盖开启后不离人，如人暂离开，也必须盖上。

b）管内如有易燃气体或有毒气体，应开启上下游井盖通风，并不得在附近吸烟，以防爆炸或燃烧。

c)管道从上游向下游顺序疏通。

d)牵引钢丝绳可采用竹片或下水道冲水车由下游检查井至上游检查井。竹片顶端可系一空塑料瓶便于提起竹片，绑扎钢丝绳然后将竹片回抽，把钢丝绳和牛引入管道。牛与钢丝绳间用长1米左右的铁锹连接以提示牛已接近管口。另外在检查井处设置滑轮支架，根据井深和落底深度以及牛的大小确定滑轮和支架的高度，使牛能沿管底疏通，并避免损坏管口和钢丝绳。

e）疏通Φ600以下的管道，原则上用小一号牛或略大于管径的橡皮牛一次疏通，疏通Φ600以上的或管道内积泥较多，则根据具体情况将铁牛从小到大，逐步疏通。铁牛较大需在窨井中拼装的，应先了解泵站及水位情况，注意安全。下井操作需办理批准手续。

f)疏通至牛接近窨井时，必须缓摇，如发现大量污泥涌入窨井时，应即停摇进行清捞，待请捞后再疏通，以防污泥流入另一节管道。

g）疏通时如遇阻碍或硬头,可回摇、顺摇往返进行，或采用小一号牛往返疏通，切勿强行加速疏通以免损坏沟管和钢丝绳等，甚至将牛卡在管道中无法取出。

h）铁牛或橡皮牛一般不得在管内过夜，应放在井内，必要时应予以拆除，以免造成人为积水。

2）高压冲水车疏通

a) 高压冲水车是以汽车发动机为动力，带动高压水泵，使高压水通过喷头喷出，在喷口产生的反作用力推动胶管及喷头在管道中前进并冲洗其污物，胶管在卷管器拉力作用下强制后移，此时高压水冲洗管壁，并将污物带至检查井中，以达到清洗管道的目的。

b) 高压冲水车到达作业现场，必须在迎车方向设置安全标志，井盖开启后不离人，如人暂离开，也必须盖上。

c)管内如有易燃气体或有毒气体，应开启上下游井盖通风，并不得在附近吸烟，以防爆炸或燃烧。

d)疏通管道前先由吸泥车将井中的积泥清除。

e)管道从上游向下游顺序疏通，冲水车停放于下游检查井处，放下冲水管，并使其喷头向上游管道，然后加压冲水，冲水管伸入管道要缓慢，根据管道积泥量应往复多次冲洗，最后由吸泥车将井中污泥清除。

f)管道冲洗过程中，若流入检查井中的积泥较多，应暂停冲洗，待泥水沉淀后由吸泥车配合清除井内污泥后再冲洗。

g)冲水车疏通管道宜低水位时进行。

1.5道路养护

1、道路养护工程：按实际发生情况，由业主、监理等相关部门签证后，按实结算。单价确认方式在合同条款中另行明确。

2、中标单位应对照《城镇道路养护技术规范CJJ36-2006》标准中确定的沥青、水泥砼路面车行道损坏病害进行日常养护维修的要求，进行维修养护，将病害处理在萌芽状态。其中沉陷、碎裂、坑槽要求在三个工作日内完成病害处理；网裂、拥包、搓板、脱皮等病害要求在七个工作日内处理完毕；唧泥、缝料散失、错台、板边断裂等病害应在一个月内予以修复。

3、人行道（含侧平石）的日常养护要做到无坑洞，错台，拱起，沉陷和缺损，发现病害应在三个工作日内予以修复，保证人行道完好平整。

江阴高新区

                         二O一O年八月九日
第七章  投标文件格式

一、投标函部分格式

二、商务标部分格式

三、技术标部分格式

第一部分、投标函部分格式

一、投标函及投标函附录、工程报价表；

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

三、投标保证金确认函或复印件；

四、项目管理机构；

五、拟分包项目情况表；

六、对招标文件内容和合同条款内容无保留声明；

七、近三年来的工作业绩、获得的各种荣誉（提供证书复印件）；
八、投标人须知前附表规定的其他材料。

江阴高新区雨污水管网维护工程（项目名称）1个标段施工招标
投  标  文  件

     投标文件内容：     投标文件投标函部分             
投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章）

 2013   年         月         日
一、投标函及投标函附录、工程报价表
（一）投标函

致：                              （招标人名称）

在考察现场并充分研究                 （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）施工招标文件的全部内容后，我方兹以：人民币（大写）：              元  RMB￥：                  元的投标价格和按合同约定有权得到的其它金额，并严格按照合同约定，施工、竣工和交付本工程并维修其中的任何缺陷。

在我方的上述投标报价中，包括：

安全文明施工费RMB￥：                                  元

暂估价合计RMB￥：                    元

如果我方中标，我方保证在      年      月      日或按照合同约定的开工日期开始本工程的施工，      天（日历日）内竣工，并确保工程质量达到      标准。我方同意本投标函在招标文件规定的提交投标文件截止时间后，在招标文件规定的投标有效期期满前对我方具有约束力，且随时准备接受你方发出的中标通知书。

我方将派              作为本工程项目负责人。

随本投标函递交的投标函附录是本投标函的组成部分，对我方构成约束力。

在签署协议书之前，你方的中标通知书连同本投标函，包括投标函附录，对双方具有约束力。

投 标 人：                      （盖章）   

         单位地址：









         法定代表人或其委托代理人：              （签字或盖章）

         邮政编码：

电话：

 传真：


         开户银行名称：







         开户银行账号：



  



         开户银行地址：







         开户银行电话：







（二）投标函附录

工程名称：               （项目名称）    标段

	序 号
	条款内容
	合同条款号
	约定内容
	备注

	1
	项目负责人
	1.1.2.4
	姓名：          
	按招标文件规定

	2
	工期
	1.1.4.3
	          日历天
	按招标文件规定

	3
	缺陷责任期
	1.1.4.5
	
	按招标文件规定

	4
	承包人履约担保金额
	4.2
	
	按招标文件规定

	5
	分包
	4.3.4
	见分包项目情况表
	按招标文件规定

	6
	逾期竣工违约金
	11.5
	           元/天
	按招标文件规定

	7
	逾期竣工违约金最高限额
	11.5
	             
	按招标文件规定

	8
	质量标准
	13.1
	
	按招标文件规定

	9
	价格调整的差额计算
	16.1.1
	见价格指数权重表
	按招标文件规定

	10
	预付款额度
	17.2.1
	
	按招标文件规定

	11
	预付款保函金额
	17.2.2
	
	按招标文件规定

	12
	质量保证金扣留百分比
	17.4.1
	
	按招标文件规定

	
	质量保证金额度
	17.4.1
	
	按招标文件规定

	
	
	
	
	

	备注：投标人在响应招标文件中规定的实质性要求和条件的基础上，可做出其他有利于招标人的承诺。此类承诺可在本表中予以补充填写。


投标人（盖章）：

法人代表或委托代理人（签字或盖章）：

日期：    年      月      日

（三）工 程 报 价 表

工程名称：                               

建筑面积：                               m2　　                  

	工程报价
	工程A报价
	暂估价
	工程B报价

	
	
	100000.00
	

	工程最终报价

（固定总价）
	

	其他承诺
	工期
	365天

	
	质量
	

	
	项目负责人
	


投标人：     　　　　　　　　　 （盖章）

法定代表人或委托代理人：      　　　　   (签字或盖章)

                                           日期：    年   月    日
二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书

（一）、法定代表人身份证明

投 标 人：                                                        
单位性质：                                                        
地    址：                                                        
成立时间：                 年              月              日

经营期限：                                                        
姓    名：                          性        别：                
年    龄：                          职        务：                
系                                                 （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          （盖单位章）

         年        月        日          

（二）、授权委托书

本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）      标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                                          
                                                           。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

投  标  人：                        （盖单位章）

法定代表人：                            （签章）

身份证号码：                                   

委托代理人：                            （签章）

身份证号码：                                   

        年        月        日

三、投标保证金确认函或复印件
递交投标保证金凭证复印件

四、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

	职务
	姓名
	职称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附建造师执业资格证书、注册证书、安全生产考核合格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件及未担任其他在施建设工程项目项目负责人的承诺书，管理过的项目业绩须附合同协议书和竣工验收备案登记表复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

	姓  名
	
	年  龄
	
	学历
	

	职  称
	
	职  务
	
	拟在本工程任职
	项目负责人

	注册建造师执业资格等级
	      级
	建造师专业
	

	安全生产考核合格证书
	

	毕业学校
	年毕业于                  学校            专业

	主要工作经历

	时  间
	参加过的类似项目名称
	工程概况说明
	发包人及联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员主要指施工员、质检员、安全员、材料员、资料员等岗位人员。应附注册资格证书、身份证、职称证（如有）、学历证（如有）、养老保险复印件，专职安全生产管理人员应附安全生产考核合格证书，主要业绩须附合同协议书。

	岗位名称
	

	姓    名
	
	年    龄
	

	性    别
	
	毕业学校
	

	学历和专业
	
	毕业时间
	

	拥有的执业资格
	
	专业职称
	

	执业资格证书编号
	
	工作年限
	

	主

要

工

作

业

绩

及

担

任

的

主

要

工

作
	


附3：承诺书

承诺书

————————（招标人名称）：

我方在此声明，我方拟派往        （项目名称）      标段（以下简称“本工程”）的项目负责人           （项目负责人姓名）现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目负责人。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投标人：                             （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签章）

          年        月        日
五、拟分包计划表

	序

号
	拟分包项目名称、范围及理由
	拟选分包人
	备注

	
	
	拟选分包人名称
	注册地点
	企业资质
	有关业绩
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	1
	
	
	
	
	

	
	
	2
	
	
	
	
	

	
	
	3
	
	
	
	
	


备注：本表所列分包仅限于承包人自行施工范围内的非主体、非关键工程。

日    期：       年     月     日  

六、对招标文件内容和合同条款内容无保留声明

江阴高新区投资开发有限公司：

我方全面研究了“江阴高新区雨污水管网维护工程”招标文件，对招标文件和合同条款内容无异议，愿意无条件承担招标文件和合同条款规定的责任、权利和义务。特此声明。
投标人： （盖章）  

法定代表人或授权代理人：  （签字或盖章） 

年    月    日
七、近三年来的工作业绩、获得的各种荣誉（提供证书复印件）

八、投标人须知前附表规定的其他材料

第二部分、商务标部分格式

（1）封面；

（2）工程量清单报价汇总表；

（3）工程量清单综合单价分析表。

江阴高新区雨污水管网维护工程（项目名称）1个标段施工招标
投  标  文  件

     投标文件内容：     投标文件商务标部分             

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章）

 2013   年         月         日

1封面

2工程量清单报价汇总表

工程名称：                                    第    页 共     页

	序号
	道路名称
	特征描述
	管道长度(m)/ 

检查井数量(个)
	金额（元）

	
	
	
	
	综合单价
	合价

	
	
	起点--终点
	管径
	备注
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合计
	
	


3工程量清单综合单价分析表
（格式由投标单位自制，投标单位须根据招标人提供的工程量清单逐项报价，并提供投标综合单价构成分析表，分别列出各工序的单价构成）

第三部分、技术标部分格式

江阴高新区雨污水管网维护工程（项目名称）1个标段施工招标
投  标  文  件

     投标文件内容：     投标文件技术标部分             

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                 （签章）

 2013   年         月         日

目    录

一、针对市政管网、道路养护常见的病害，详述养护维修施工方案；

二、实施养护维修施工时的质量、施工安全、文明生产，工期的保证措施；

三、实施养护维修施工计划进度安排，各道工序的施工流程图；

四、项目管理人员分工，应承担的相应责任；

五、工程项目实施的重点和解决方案；

六、冬雨季施工、遇重大、紧急事项等特殊情况下的保证措施；

七、施工机械和劳动力配置情况表；
附件1：澄高纪〔2012〕14号
澄高纪〔2012〕14号

关于印发《江阴高新区建设工程市场廉政准入暂行办法》的通知

城东街道办事处，机关各部门，各有关单位：

现将《江阴高新区建设工程市场廉政准入暂行办法》印发给你们，请认真贯彻执行。

中共江阴高新技术产业开发区纪工委

二○一二年十一月二十日

主题词：建设工程市场  廉政准入  办法

报：江阴市纪委，高新区党工委、管委会。

江阴高新技术产业开发区纪工委    2012年11月20日印发

共印25份
江阴高新区建设工程市场廉政准入暂行办法

第一条  为了从源头上预防违法违纪行为的发生，体现公开、公平、公正、诚信原则，促进江阴高新区建设工程市场廉洁规范，根据《行政监察法》、《招标投标法》及《江苏省建筑市场管理条例》、《无锡市预防职务犯罪条例》等法律法规和有关规定，结合高新区实际，制定本办法。

第二条  本办法所称建设工程市场，是指高新区投资的工程建设项目（包括房屋建筑、市政、园林绿化、线路管道、设备安装、建筑装饰装修等）进行勘察、设计、施工、监理、重要材料和相关设备采购、房屋评估（拆迁）、审计等业务的发包、承包及中介服务的交易行为和场所。

第三条  本办法所称廉政准入，是指从事工程建设的单位和个人，经审查，除具有相应等级的资质证书、符合投标要求、无限制或取消记录、无不良信用记录外，同时能遵守法律法规和有关廉政规定的，准予进入高新区建设工程市场从事各项建设工程投标活动。

第四条  凡进入高新区建设工程市场从事建设工程承发包的单位和个人适用本办法，一律平等。

第五条  建设工程市场廉政准入管理，坚持教育和监督相结合，保护正当合法竞争与查处违法违纪行为相结合，实行标本兼治，综合治理。

第六条  廉政准入实行企业法人和项目经理责任制。单位和个人在建设工程投标活动中，利用行贿、欺诈等手段承揽工程，搞不正当竞争或违法犯罪活动的，除依照法律和有关规定处罚外，将取消其高新区工程建设项目的投标资格。并视情节轻重报有关行政监督管理部门给予该企业警告、停业整顿、降低资质等级、吊销资质证书，限制其进入本区建设工程市场从事投标活动。
（一）投标人相互串通投标或者与招标人串通投标，投标人以向招标人或者评标委员会成员行贿的手段谋取中标的，除中标无效外，取消其一年的高新区工程建设项目投标资格。

（二）投标人以他人名义投标，或者以其他方式弄虚作假骗取中标的，除中标无效外，取消其一年的高新区工程建设项目投标资格。

（三）投标人在两年内，有行贿行为的，视情节轻重，取消其一至三年的高新区工程建设项目投标资格（行贿数额及时间，以司法机关或纪检监察机关认定为准）。

（四）施工单位或单位负责人及项目经理在施工过程中，违反有关规定，严重影响工程质量或因质量问题造成重大经济损失的，除对负有直接责任的单位和个人处罚外，取消其三年的高新区工程建设项目投标资格。

第七条  有行贿行为等不良记录的单位和个人，主动配合司法机关、纪检监察机关调查案件并有检举立功表现的，可从轻处理。

第八条  被取消投标资格的单位和个人，在限制期限内无新的行贿等违法违规违纪行为，期满后可进入高新区建设工程市场参与投标和从事工程建设活动。

第九条  工程建设项目建设单位、主管部门、监督部门要加强对投标单位和个人的廉政资格审核, 防止不具备资格的单位和个人进入高新区建设工程市场从事承包活动，对违反廉政准入办法的单位和个人作出的限制或不予准入高新区建设工程市场的决定，应书面通知相关当事人。高新区规划建设局、街道办事处应对有行贿等违法违规违纪行为的单位和个人，建立不良信用记录档案，必要时在媒体上予以曝光。

高新区纪工委（监察审计局）对建设工程市场所有工程的招投标活动予以监督。

第十条  高新区纪工委（监察审计局）、规划建设局、财政局、街道办事处要加强对建设工程市场廉政准入的管理，建立联席会议制度，交流信息，研究对策，移送线索，互相通报发现和查处的违法违规违纪行为，指导和督促参与高新区工程建设的各类中介机构加强企业管理，严格操作程序，规范工作行为。

第十一条  从事建设工程活动的各方在签订建设工程项目合同时，必须同时签订廉政责任书，载明廉政准入的要求及责任，相互监督，相互制约，并接受纪检监察机关、建设行政主管部门的监督。

第十二条  推行廉政保证金制度。高新区政府投资的工程建设项目中标方在签订合同时，应同时交纳廉政保证金。50万元至100万元工程项目交5万元；100万元至500万元工程项目交10万元；500万元以上工程项目交15万元。工程竣工验收合格、最后一期工程款付款结束，未发现违法违规违纪行为的，全额退还廉政保证金；有违法违规违纪行为，并经司法机关或纪检监察机关查实的，廉政保证金予以没收。财政局专设廉政保证金帐号，负责收付管理。

第十三条  对建设工程负有监管职责的相关部门及其工作人员，有违反工作程序、滥用职权、徇私舞弊、弄虚作假等行为之一，造成严重后果的，应视情节轻重分别给予效能责任追究、党纪政纪处分；构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任。

第十四条  高新区内按规定可以不公开招标的建设工程项目的廉政准入，参照本办法执行。

第十五条  本办法由高新区纪工委负责解释。

第十六条  本办法自发文之日起施行，原《江阴经济开发区建设工程市场廉政准入暂行办法》（澄开纪〔2009〕6号）同时废止执行。
�适用于资格后审工程
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