
鄞州区石碶街道万国商城老旧小区地下部分整治工程

施工招标文件专用条款部分
招 标 人：宁波市鄞州区石碶街道办事处    

代理单位：宁波凯翔工程造价咨询有限公司 
施 工 招 标 文 件 备 案 意 见
招标项目名称：鄞州区石碶街道万国商城老旧小区地下部分整治工程  
招标人名称：宁波市鄞州区石碶街道办事处             （盖章） 

法定代表人（签字或盖章）：                       
招标代理单位：   宁波凯翔工程造价咨询有限公司（盖章） 
法定代表人（签字或盖章）：                             

项目组负责人（签字或盖章）：                           

招标文件编制日期：   2013   年  4  月    2  日
备案意见：
备案单位：   宁波市鄞州区建设工程招标投标管理办公室     （盖章）
备案日期：   2013   年  4  月       日

说   明

本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（二0一二年三月版示范文本）填写；本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（二0一二年三月版示范文本）的填写与补充，必须结合所附示范文本一起使用；本专用条款与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

第1章 招标公告

	招标条件
	项目业主
	宁波市鄞州区石碶街道办事处 

	
	招标人
	宁波市鄞州区石碶街道办事处                                                                                                    

	
	招标代理机构
	  宁波凯翔工程造价咨询有限公司

	
	项目名称
	鄞州区石碶街道万国商城老旧小区地下部分整治工程

	
	项目审核批准或备案机关及文号
	/

	项目概况及招标范围
	工程地址
	鄞州区石碶街道万国商城内

	
	项目规模
	/
	结构层数
	/

	
	项目总投资
	/
	工程造价

（暂估）
	约498万元
	资金来源及出资比例
	财政拨款

	
	招标范围
	施工图范围内道路拓宽、侧石更换、原道路面层改造、绿化、雨污水排水系统、电缆排管配套及屋面维修工程等


	
	标段划分数量及方式
	1个
	允许投标的标段数
	1个

	
	质量控制目标
	按国家验收标准一次性验收合格
	安全要求
	合格
	工期要求
	150日历天

	投

标

人

资

格

要

求
	投 标 人

资格等级
	同时具有市政公用工程叁级资质及以上和城市园林绿化贰级及以上资质

	
	项目负责人

资格等级
	市政工程专业注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质

	
	其他要求
	专职安全员1名

	
	联合体投标
	1、本项目不接受（接受或不接受）联合体投标。

2、联合体牵头人应是具备   /   施工资质的单位。

	
	投标人及拟派的项目负责人须经“宁波市建筑市场信用信息系统”审核通过，且企业电子信用证在鄞州区登记正常，且未有第二章“投标人须知前附表”第10.1.2项规定的不良行为记录。

	资格审查方式
	资格后审

	招标文件获取
	凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggiy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件（电子版内容包含：招标文件专用条款、图纸、电子评标招标文件），如需招标文件示范文本可到招标代理机构处领取。
招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。该费用须在递交投标文件后投标截止时间前支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。

	投标文件的提交
	投标截止时间：2013 年 5 月 20 日 13时 30分；

地点：宁波市鄞州区石碶街道办事处会议室4楼

逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

	公告发布
	时间：2013 年 4 月 28 日

媒介（网站）：宁波市鄞州区公共资源交易中心

	联系方式
	招标人
	联系人：汪工  ，电话：88266677 

	
	招标

代理人
	地址：鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦7楼714室

联系人： 陈静； 电话：83033570；传真：83033570 


第二章  投标人须知
投标人须知前附表一

	项号
	条款号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	单位：宁波市鄞州区石碶街道办事处 ；

地址：鄞州区石碶街道； 
联系人：汪工

电话：88266677

	2
	1.1.3
	招标代理人
	单位：宁波凯翔工程造价咨询有限公司

地址：鄞州区钱湖北路958号奥丽赛大厦7楼714室
联系人：陈静
电话：83033570；传真：83033570；

	3
	1.1.4
	 项目名称
	鄞州区石碶街道万国商城老旧小区地下部分整治工程

	4
	1.1.5
	建设地点
	鄞州区石碶街道万国商城内

	5
	1.1.6
	建设规模
	/

	6
	1.1.7
	结构层数
	/

	7
	1.1.8
	招标工程类别
	相应工程类别三类

	8
	1.1.9
	工程总投资
	/

	
	
	工程造价（暂估）
	约498万元

	9
	1.2.1
	建设资金来源

及出资比例
	财政拨款

	10
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	11
	1.11
	承包方式
	包工包料

	
	
	分包工程
	不允许分包

	12
	1.1.1
	招标方式
	公开招标

	13
	1.3.1
	招标范围
	施工图范围内道路拓宽、侧石更换、原道路面层改造、绿化、雨污水排水系统、电缆排管配套及屋面维修工程等

	14
	1.3.2
	标段划分数量

及方式
	1个

	15
	1.3.3
	质量等级要求
	按国家施工验收规范一次性验收合格

	16
	1.3.4
	安全等级要求
	合格

	17
	1.3.5
	计划工期要求
	150日历天

	18
	1.4.1

1.4.2
	投标人资格要求
	1、投标人资质条件、能力和信誉：

资质条件：同时具有市政公用工程叁级资质及以上和城市园林绿化贰级及以上资质；

拟派项目经理执业资格要求：市政工程专业注册建造师（含临时建造师）贰级及以上资质；

其他要求：  专职安全员1名    。
2、投标人及拟派的项目负责人须经“宁波市建筑市场信用信息系统”审核通过，且企业电子信用证在鄞州区登记正常，且未有第二章“投标人须知前附表”第10.1.2项规定的不良行为记录。 

	19
	1.4.3
	是否接受

联合体投标
	■ 不接受。

	20
	1.10
	投标预备会
	■ 不召开

	21
	1.9.1
	踏勘现场
	组织，时间：由投标人自行前往踏勘，产生的相关费用由投标人自行承担。
      地点：鄞县大道和雅戈尔大道交叉口西南侧（鄞州区石碶街道万国新村内）。

	22
	3.2.1
	投标报价方式
	■ 综合单价法。

	23
	3.2.1
	工程量计算依据
	《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》、《浙江省建设工程计价规则（2010版）》。

	24
	3.2.4
	合同价格类型
	■ 可调价。

	25
	3.3.1
	商务标编制内容
	书面格式：（除特别注明外，格式均参照示范文本）：

1、商务标封面（格式详见示范文本第119页）

2、法定代表人身份证明书（格式详见示范文本第120页）

3、法定代表人授权委托书（格式详见示范文本第121页）

4、投标函（适用于综合单价法计价项目，格式详见附件）

5、投标函附录（内容以专用条款投标人须知前附表二为准，格式详见示范文本第125页）

6、投标担保收执证明（格式详见示范文本第127页）

7、投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）：书面内容中除工程量清单综合单价计算表（4-1）、工程量清单综合单价工料机分析表（4-2）、措施项目清单综合单价计算表（6-1）、措施项目清单综合单价工料机分析表（6-2）外，其他内容应通过宁波市建设工程电子招投标系统中投标工具（4.0版本）打印成册；上述四项内容由中标单位在中标后三日内通过电子商务标导出并打印成册提交招标人（份数见投标人须知前附表一第3.4.1条）作为签订合同及工程结算依据）

	
	
	
	电子格式：两份（电子光盘、U盘各一份），内容必须包含投标报价文件的所有内容（要求由宁波市建设工程量清单电子招投标系统中投标软件生成生成的“加密标书”和“计价文件”，并注明单位名称及密码）。如光盘和U盘均不能读取，则视为实质上不响应招标文件要求，做废标处理。

	26
	3.3.2.1
	技术标编制形式
	■　明标

	27
	3.3.2
	技术标编制内容
	1、 明标封面（详见示范文本第157页）；

2、 施工组织设计：应包括各分部分项施工方案与技术措施（特别说明施工的顺序与小区、企业出入的矛盾）、工程进度管理体系与措施、工程质量管理体系与措施、安全生产文明施工管理体系与措施（特别说明与小区业主上下班之间的矛盾）、环境保护管理体系与措施、有必要说明的其他内容及如下附表：

（1）拟投入本招标项目的主要施工机械设备表（详见示范文本第161页）

（2）拟配备本招标项目的试验和检验仪器设备表（详见示范文本第162页）

（3）劳动力计划表（详见示范文本第163页）

（4）计划开、竣工日期和施工进度网络图（详见示范文本第164页）

（5）施工总平面图（详见示范文本第164页）

（6）临时用地表（详见示范文本第165页）

（7）拟分包项目情况表（详见示范文本第166页）

3、项目管理机构
（1）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表（详见示范文本第167页）

（2）拟派项目负责人简历表（详见示范文本第168页）

（3）拟派项目技术负责人简历表（详见示范文本第169页）

（4）项目管理机构配备情况辅助说明资料（详见示范文本第170页）

注：后附企业营业执照副本、资质证书副本、项目部人员岗位证书复印件。

	28
	3.3.3
	资信标编制内容
	/

	29
	3.3.4
	资格审查申请

文件编制内容
	3.1.3 资格审查申请文件（适用于资格后审的项目）应包括：

3.1.3.1 资格审查申请函

3.1.3.3 附表及附件

（1）法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

（2）营业执照、资格证书、安全生产许可证；

（3）项目负责人注册证书、安全生产考核合格证；

（4）企业负责人安全生产考核合格证；

（5）项目专职安全员证书及安全生产考核合格证；；

（6）企业近三年无不良行为正在被公示及无在建项目承诺；

（7）投标担保收执证明复印件；

（8）《鄞州区建设工程交易证》；

以上资料复印件装订成册，未提供上述资料原件及复印件的，作资格后审未通过处理

	30
	2.2.1
	招标文件质疑

截止时间
	2013 年  5月 13 日 16 时 00 分

	31
	2.2.2
	招标文件答疑

截止时间
	2013 年 5 月 14 日 16 时 00 分

	32
	4.3.1
	投标截止时间
	2013 年 5 月 20  日 13时 30 分

	33
	3.5.1
	投标有效期
	■ 投标截止时间开始起60天。

	34
	3.6.1
	投标担保
	金额：人民币 陆万元整  

	
	
	
	形式
	投标保证金


开户银行：宁波银行三江支行

	账号： 23030122000070486

各投标单位的收款收据一律在开标当天的下午发放。

	
	
	
	退取时间：未中标单位于开标结束3天后退还（无息），中标单位则在与招标单位签订本工程承包合同后3天内退还（无息）。

	35
	3.4.1
	投标文件份数
	资格审查文件：一份（单独包封）
商务标和技术标：一份正本， 贰份副本。

	
	
	
	电子格式（仅限商务标）：贰 份。（光盘一份、U盘一份同时放入商务标包封中，并注明工程名称和投标人名称）

	36
	4.2.1
	投标文件提交
	收件人:       招标人或招标代理人          

地点:  宁波市鄞州区石碶街道办事处会议室4楼
截止时间:2013 年  5 月 20 日 13 时 30 分

	37
	5.1
	开   标
	开始时间:2013 年  5 月 20 日 13时 30 分

地点: 宁波市鄞州区石碶街道办事处会议室4楼

	38
	6.1.1
	评标委员会组建
	评标委员会构成：  ≥5  人。

其中招标人代表  ≤1   人，评标专家   ≥4  人。

评标专家确定方式： 在专家库中随机抽取

	39
	6.4
	评标办法
	■合理低价法

	40
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：    3  家。

	41
	7.4.1
	履约担保
	形式:   现金或支票  ；担保收件人：  招标人  

金额:不少于投标总价的  10  ％

提交时间：中标通知书发出后15日内

退还时间：工程竣工验收合格后一次性退还

	
	
	
	担保额度浮动机制
	□实行。

■不实行。

	42
	7.5.1
	支付担保
	形式:   /    ；担保收件人:  /  

金额:与履约担保金额对等；

提交时间:签订本招标工程承发包合同前

	
	10
	需要补充的其他内容

	
	10.1
	词语定义
	/

	
	10.1.1
	类似项目
	/

	
	10.1.2
	不良行为

记    录
	指投标人或其拟派项目经理正在公示的不良行为

	
	10.2
	招标控制价
	□ 不设招标控制价。

■ 设置招标控制价。预算价为4975563元（其中暂定综合单价部分造价为89000元，不下浮；暂定项目部分造价为160000元，不下浮），投标报价上限为预算价的96%即 4786500 元，高于上述上限报价的作无效标处理。

招标单位提供的工程量清单中的综合单价（除暂定综合单价和暂定材料价外）为最高限价，投标单位有任何一项报价超过其相对应的限价时，其投标文件作废标处理。

	
	10.3
	投标人代表出席开标会
	按照本投标人须知第5.2款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人（或其委托代理人）及已备案的拟派项目经理参加开标会。被邀请的人员应当按时参加开标会，相关人员须向招标人出示本人身份证，以证明其出席；委托代理人还须出示法定代表人授权委托书，否则，其投标将被拒绝。

	
	10.4
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在宁波市公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为3个工作日。

	
	10.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	
	10.6
	重新招标的其他情形
	除本投标人须知第8条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

	
	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	
	10.8
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	
	10.9
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	
	10.11
	投标人拟派项目经理承接施工任务量
	投标人拟派项目经理承接的施工任务量须符合宁波市建设委员会《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发【2009】269号）规定，否则，将视作其投标资格不合格。

	
	10.12
	招标人的补充  约  定
	本工程设风险控制价，风险控制价为预算价*85%，若中标人中标价低于风险控制价，则中标人签订合同前须将成本差额保证金，即中标价与风险控制价之间的差额，以转帐支票或银行汇票形式缴入招标人帐户内。若不提交，则取消其中标资格。成本差额保证金将和履约保证金一同无息退还。

	
	10.13
	工程量清单核对（适用于工程量清单计价项目）
	招标人提供的工程量清单，是施工图范围内要求投标人完成的所有工程内容，投标人应在领取清单后认真核对，如有增项漏项、工程量有误差等情况，投标人应在质疑截止时间（2013年5月13日16时）前书面提出（加盖公章和预算员执业资格章），并提供相关计算或核对资料，否则不予答复。若投标人未在质疑截止时间内及时提出，招标人将不予调整，并视作增项漏项、工程量有误差等情况已包含在其他子目内。


投标人须知前附表二

 （适用于综合单价法计价项目）

	序号
	项目内容
	说明与要求
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后  3  天
	

	2
	提前合同工期奖励
	 /_元/天
	

	3
	延误合同工期违约金标准
	2000元/天
	

	4
	延误合同工期违约金限额
	合同价款的  1.5 %
	

	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	合同价款的  1.5 %
	

	6
	未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额（项目经理到位率≥80%）
	合同价款的  5 %
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	9
	安全防护、文明施工措施费
	由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全防护、文明施工费按非市区一般工程考虑，且安全防护、文明施工措施费、检验试验费不得低于规定费用低限值。（安全文明施工费不得低于29907 元，检验试验费不得低于7219元）
	投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。

	10
	检验试验费
	
	

	11
	缩短工期增加费
	
	

	12
	其它施工组织措施费
	
	

	13
	综合费用
	计入各项细目综合单价中
	

	14
	工程保修担保金额
	结算价款的  5  %
	

	15
	是否同意招标文件其它内容
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	16
	是否同意合同条款及合同附件格式
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”


详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第1、2条。

3、投标文件的组成

投标文件由商务标和技术标组成，详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第3.1条及投标须知前附表一第25、27项。

3.2 投标报价

详见<<宁波市鄞州区建设工程施工招标文件>>示范文本第3.2条

…

3.2.7.2定额采用 （1）（2）（6）（7） 
（1）现行《浙江省市政工程预算定额》（2010版）

（2）现行《浙江省安装工程预算定额》（2010版）

（6）现行《浙江省建筑工程施工取费定额》（2010版）

（7）其他: 《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）
…

3.3.2.1技术标应符合下列规定：

（1）技术标文本建议：纸张采用白色A4普通复印纸，须设目录并逐页编制连续页码，附表格、图形可采用A3加长，其中施工组织设计部分总页不超过80页，封面软装。
…

5、开标

5.3. 开标前验证

5.3.1 投标人应向招标人提交本章第5.3.1.1条款至第5.3.1.3条款规定的原始证件，招标人将做好验证记录会同投标人按本章第5.3.1.1条款至第5.3.1.3条款规提交的原始证件供评标委员会对投标人的资格条件进行评审：

5.3.1.1投标担保或投标担保收执证明；

5.3.1.2到场参加开标的项目负责人及法定代表人的身份证或委托代理人的身份证；

5.3.1.3需委托代理人到场参加开标的，还须提交法定代表人的授权委托书；

5.3.1.6投标人同时还须提交本章第3.3.4条款规定的投标人应提交的资格审查申请文件其他附件材料的原件。

5.3.2投标人如遇特殊情况不能提交上述相关原始证件，须在开标前办妥相关证明资料，经招标人同意并经区建设工程招标办备案。
5.5 开标程序

…

5.5.5经投标人或其推选的代表签字确认无误，或公证机构当场公证后，由有关工作人员先开资格审查申请文件，由招标人（或招标代理机构）核对“资格审查申请文件”中所附证件资料的复印件和提交的原件是否一致，同时将核对的结果予以记录，并将资格审查申请文件和核对的结果一并递交评标委员会；

5.5.6资格审查申请文件评审结束后，公布资格审查情况；

5.5.7开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及与评标有关的其它内容，并做好开标记录；
5.5.8 招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

5.5.9商务标评审结束后，公布商务标评审结果；

5.5.10对商务标评审排名第一～七名的投标人开启技术标；

5.5.11技术标评审结束后，公布技术标评审结果；

5.5.12开标结束。
…

第三章  评标办法

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	■ 合理低价法

	2.1
	初步评

审标准
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	投标文件形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。

	
	
	法定代表人授权委托书

（ 如有）
	投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八、九、十一章 “投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。

	
	
	投标文件标注
	符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。

	
	
	联合体投标人（如有）
	/

	
	
	投标文件份数
	符合第二章“投标人须知前附表一”第3.4.1款条规定。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格审查申请文件编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第29项规定。

	
	
	企业经营许可
	具有工商行政主管部门颁发的营业执照，并有年检合格证明材料。

	
	
	企业资质等级
	具有建设行政主管部门颁发的有效资质证书，并符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	
	
	企业安全生产许可证
	具有建设行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。

	
	
	宁波市建筑市场信用证
	电子信用证在鄞州区等级正常

	
	
	项目负责人执业资格
	具有建设行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证书（B证），并有年检合格证明材料。

其承接的施工任务量符合宁波市建设行政主管部门规定。

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知前附表一”第18项规定。

	2.1.3
	技术标评审标砖
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。

	
	
	技术标编制形式
	符合第二章“投标人须知前附表一”第26项规定。

	
	
	技术标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第27项规定，内容齐全。

	
	
	其他实质性要求响应
	技术标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.1.4
	商务标评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第13项规定。

	
	
	商务标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。

	
	
	工程质量等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”第15项规定。

	
	
	安全等级承诺
	符合第二章“投标人须知前附表一”第16项规定。

	
	
	投标工期
	符合第二章“投标人须知前附表一”第17项规定。

	
	
	投标函
	按规定内容填写齐全。

	
	
	投标函附录
	按规定内容填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	
	电子商务标
	由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致，且由此导出的书面商务标水印保持唯一性。

	
	
	投标报价
	同时满足：（1）投标函的投标（总）报价只有一个或两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务标投标文件，已声明哪份有效；

（2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。

	
	
	投标报价文件
	除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3%。

	
	
	施工组织措施费
	施工时实际必须发生的安全文明施工费，检验试验费报价未低于规定费率的低限值。

	
	
	专业分包工程分包意向（如有）
	/

	
	
	权利义务承诺
	已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。

	
	
	其他实质性要求响应
	商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	评审或量化因素
	评审或评分标准

	2.2.1
	技

术

标
	施工组织设计与各分部分项施工方案是否齐全，技术措施是否切实可行。
	详见附件“评标细则”

	
	
	是否有切实可行的质量管理体系和管理措施
	

	
	
	是否有切实可行的安全文明管理体系和管理措施
	

	
	
	是否有切实可行的环境保护管理体系和管理措施
	

	
	
	工程进度安排是否能满足招标工期要求，当投标工期提前国家工期30%以上时，提出的缩短工期技术措施是否切实可行。
	

	
	
	拟投入的施工机械设备是否能满足本项目施工要求。
	

	
	
	拟配备的试验和检测仪器设备是否能满足材料检测需要
	

	
	
	配备的项目管理人员是否满足项目施工需要


	

	2.2.3
	商

务

标
	投标成本价界定
	投标人的投标报价低于所有有效投标人的投标报价的算术平均价10%的，其投标作废标处理【所有有效投标投标人的投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价的去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】

	
	
	投标报价
	对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。

	
	
	施工组织措施费
	安全文明施工费不得低于29907元，检验试验费不得低于 7219 元。

	
	
	分部分项工程量清单

符合性
	投标人的分部分项工程量清单与招标人提供的对应工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量相一致。


附件1：

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。

2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：
（1）第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

（3）除第二章第5.2.3条款规定的特殊情况外，投标人违反第二章第5.2条款规定的；

（4）除第二章第5.3.2条款规定的特殊情况外，开标前，投标人未提交第二章第5.3条款规定的除资信标评审材料外的原件资料的。

（5）投标人在通过资格预审的资格条件发生重大变化时，未提交符合要求的更新资料或其提交的更新资料未能通过资格评审的（适用于已进行资格预审的）。

（6）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（7）不按本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。

（8）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（9）不按本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（10）投标报价文件中除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（11）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（12）投标文件中有招标人不能接受的条件的。

（13）对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移送区招标办处理。

招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；不同投标人的投标文件相互混装；入围的投标申请人未参与投标，且未提交书面报告经区建设工程招标投标办公室备案的；投标文件的内容非常类似或相同错误的；投标文件的格式非常相似的；装订的投标文件样式非常相似的；法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（14）投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；

（15）技术标或商务标未按规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件的；

（16）投标文件未按规定标注正副本；投标文件份数未按招标文件要求提交的；

（17）施工组织设计内容严重缺项的；

（18）投标函及投标函附录不符合招标文件规定的；

（19）投标工期超过招标文件规定的期限的；

（20）工程质量及安全等级要求未达到招标文件要求的；

（21）工程量清单报价封面编制人未签字或未盖执业专用章的

（22）安全文明施工费、检验试验费低于规定费用的下限值；

（23）投标人提供的电子投标文件不符合电子评标的要求或数据不能读出（招标人将优先读取光盘数据；如光盘不能读取，则以U盘上读取的数据为准。如光盘和U盘均不能读取，则视为实质上不响应招标文件要求）；

（24）电子商务标内容与书面商务标内容不一致的（招标文件另有规定的除外）或电子商务标非宁波市鄞州区建设工程工程量清单电子招投标系统中投标软件生成的，做无效标处理。

（25）投标单位有任何一项综合单价报价超过招标单位提供的工程量清单中的综合单价（除暂定综合单价和暂定材料价外）的，其投标做废标处理。

附件2：

评  标  细  则

1、 评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》；

2、关于印发（鄞州区政府投资项目施工招标投标暂行办法的通知）鄞政发〔2010〕116号；
3、《鄞州区石碶街道万国商城老旧小区地下部分整治工程施工招标文件》及招标补遗书。

2、 投标书响应性的确定

1、 首先确定投标人是否满足前附表一规定的资格标准；

2、 审定投标书是否实质上响应了招标文件的要求；

3、 对符合上述1、2款的投标书进行细评。

3、 评标程序及原则

1、 首先确认投标单位及其代表资格，验证相关证件及其投标文件的响应性；

2、 开评标顺序：（1）开、评资格申请文件；（2）开、评商务标（3）开、评技术标；并最终确定中标候选人；

3、 所有的评分计算结果保留两位小数（第三位四舍五入）；评标衡量值保留整数，四舍五入制；

4、 评标将依据评标办法对投标人的报价、浮动率、工程质量、施工组织设计及施工进度计划等方面进行评分，公正合理地选定中标人。

四、评审内容及程序
内容为三大类：资格申请文件、商务标、技术标；

程序：先开启资格申请申请文件，资格申请申请文件评审结束后宣布评审结果，再开启商务标、唱商务标、评审商务标，最后开启技术标、评审技术标并宣布最终评审结果。
（一）、资格申请文件的评审（符合性评审，具体要求详见投标人前附表一28项内容）
资格申请文件评审不合格的投标人不能被定为中标人且不再进入商务标及技术标的评审，资格申请文件评审合格的投标人方能进入商务标的评审。
（二）、商务标的评审：
1、有下列情况之一的，应当作为废标处理：

1）工期及工程质量未按招标文件要求填报的； 

2）投标函及投标函附录不符合招标文件规定的； 

3）投标文件的格式及内容不符合招标文件要求的； 

4）工程量清单报价封面编制人未签字或未盖执业专用章的； 

5）电子商务标评标未通过的；

6）安全文明施工费及检验试验费未按招标文件要求进行报价的； 

7）投标人的投标报价未按招标文件要求报价的；

8）投标文件中未按照招标人指定的暂定价进行报价的；

9）电子商务标内容与书面商务标内容不一致的（招标文件另有规定的除外）或电子商务标非宁波市鄞州区建设工程工程量清单电子招投标系统中投标软件生成的，做无效标处理。

10）投标单位有任何一项综合单价报价超过招标单位提供的工程量清单中的综合单价的
11）不符合招标文件规定的其他实质性要求。

2、有效标的确定：

1）预算价为4975563 元（其中暂定综合单价部分造价为89000元，不下浮；暂定项目部分造价为160000元，不下浮），投标报价上限为预算价的96%即4786500元，高于该上限报价作无效标处理。招标单位提供的工程量清单中的综合单价（除暂定综合单价和暂定材料价外）为最高限价，投标单位有任何一项报价超过其相对应的限价时，其投标文件作废标处理。
2）投标报价低于平均报价10%，其投标作为无效标处理。（平均报价的计算方法为所有低于报价上限的投标报价去掉一个最高和最低报价后的算术平均价，当投标人少于5家（含5家时）则全部计入。

3、合理低价的确定：

计算公式：投标报价≥M×（1-N）

  M------有效平均报价【有效平均报价是指计算所有有效商务报价（包括未在指定时间内修正不平衡报价的投标人商务报价）去掉最高、最低价（投标人少于等于5家的，全部计入）的算术平均价】。

  N------下浮率（招标单位在0%（含）至3%（含）范围内现场抽取的下浮率（分为0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3.0%共7档随机抽取）。

注：所有有效投标人的投标报价的算术平均价及M值确定后在整个投标有效期内保持不变，投标报价＜M×（1-N）的投标人不进行技术标的评审且不得确定为中标人。

（三）、技术标的评审
（1）技术标的评审分值为100分。
对商务标评审结果由低到高排序前七名投标人进行技术标评审，其余技术标不再评审。

评标小组针对投标人施工方案等内容进行评审（见下表）：

1、 各评委视其响应性、科学性、针对性、可行性、先进性和完善程序，分别独立记名评分。

2、 取算术平均值作为该投标人的技术标得分。

采用通过制，若投标人的技术标得分高于80分（含80分），则该技术标评定为“可行”；反之，若投标人的技术标得分低于80分（需经2/3以上专家同意），则该技术标评定为“不可行”（作无效标处理，不再进入第二阶段评审）。

（四）第三阶段确定中标单位

（1）在投标报价≥M×（1-N）的有效投标人中最低价者且技术标可行的投标人为第一中标候选人，次低者且技术标可行的投标人为第二中标候选人，第三低价者且技术标可行的投标人为第三中标候选人。

（2）如出现二家及二家以上报价相同，则以抽签方式决定。

（3）第一中标候选人经公示无异议的，招标人应当确定第一中标候选人为中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，或自身在投标过程中存在弄虚作假以不正当手段谋取中标经查实的，在投标有效期内招标人可以确定第二中标候选人为中标人。

第二中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，在投标有效期内招标人可以确定第三中标候选人为中标人。
本工程设风险控制价，风险控制价为预算价*85%，若中标人中标价低地风险控制价，则中标人签订合同前须将成本差额保证金，即中标价与风险控制价之间的差额，以转帐支票或银行汇票形式缴入招标人帐户内。若不提交，则取消其中标资格。成本差额保证金将于履约保证金一同无息退还。

技术标的评审内容及分值表

	评审内容
	基　　本　　要　　求
	 分　值

	施工方案
	施工技术方案（各项技术符合现行施工规范，经济适用，安全可靠，施工工序衔接畅通）
	20-0

	
	施工现场（平面布置科学、材料堆放有利于施工、临时设施符合规定）
	4-0

	工程质量保证措施
	施工质量保证措施（有健全的质量保证体系，有ISO体系的要有具体实施措施）
	20-0

	
	材料供应质量措施（材料供应能满足施工进度，具有明确的质量保证措施）
	10-0

	施工进度计划和保证措施
	施工进度计划和保证措施（有可行的施工网络计划及保证措施）
	10-0

	
	劳动力及材料供应计划（劳动力配备能满足施工需要）
	10-0

	安全生产文明施工环保措施
	安全生产（人员、措施、责任三落实）
	6-0

	
	文明施工措施（人员、措施、责任三落实）
	5-0

	
	环境保护措施（人员、措施、责任三落实）
	5-0

	施工机械
	主要施工机械设备的选用（能满足施工期间的机械使用要求）
	5-0

	
	主要施工机械设备布置（经济、科学、合理）
	5-0

	综      合      分      值
	100-0

	说明：表格内以上数包括本数（80分及以上为可行）。


第四章  合同条款及合同附件格式

1、通用合同条款
具体内容和格式详见现行《建设工程施工合同》（GF-1999-0201）中的通用合同条款。（略）

2、专用合同条款

（1）合同价款的确定与支付

一、合同价款的确定，根据 中标总报价 确定。

二、工程预付款：

1、预付款比例的计算基数为： 合同总价。

2、工程预付款支付的比例为上述确定的计算基数的 10%。
…

三、工程款的支付：

1、支付方式：合同签订后7天内支付合同总价的10%（即预付款），每月按已完成合格工程量的70%支付进度款（预付款于前两个月的进度款中按各50%扣回），所有工程完成并经验收合格后，支付至合同价款的75%（含预付款），承包人必须付清所有材料款及人工工资，如尚未付清部分款项，发包人将有权扣除其部分工程款；经鄞州区审计机关出具审计结论后一个月内付至结算总价的95%，留5%作为保修金，在竣工验收合格满一年后退还结算价2％的保修金，剩余3%在竣工验收合格满二年后一星期内付清（以上款项均不计息）。最终工程结算造价以审计机关出具的报告为准。

（3）材料设备供应
一、发包人供应材料、设备
发包人供应材料、设备：无。

二、承包人采购材料、设备：全部由承包人采购。
三、对承包人采购的设备材料的特殊要求：设备、材料需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。无信息价的材料设备或主要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、审价（承包人采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认）、订货。

（4）保修

一、本工程的保修期限约定：绿化保活2年，养护2年；（2年内保活率100%，如有死亡，一个月内补种完成，补种保活2年）。其他项目保修期为2年，如发生维修项目均须在1个月内完成。
二、保修担保的金额为本工程结算价款的 5% ，可采用的保修担保形式：保修保证金的方式。

三、保修担保金额退还：竣工验收合格满一年后退还结算价2％的保修金，剩余3%在竣工验收合格满二年后一星期内付清（以上款项均不计息）。
其他专用合同条款增加如下：
一、词语定义及合同文件

2、合同文件组成及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：1）本合同协议书；2）中标通知书；3）招标文件、工程量清单编制说明、招标答疑、补遗书；4）本合同专用条款；5）投标书及其附件；6）本合同通用条款； 7）标准规范及其有关技术文件；8）施工图纸和招标期间设计院的图纸变更联系单；9）工程报价单；10）工程的洽商、变更等书面协议或文件。
3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1 本合同除使用汉语外，还使用  /  语言文字。

3.2 适用法律和法规

《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等现行相关法律、法规及地方政策性文件。（如有不一致按就高原则采用）。

3.3 适用标准、规范

适用标准、规范的名称：国家现行的《合同法》、《建筑法》、《工程建设标准强制性条文》、《建筑工程质量管理条例》、《安全生产条例》等有关规定和宁波市及鄞州区建筑市场执行的有关法律、法规、政策文件、工程验收规范、标准（如有不一致按就高原则处理）。

相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

4、图纸

4.1 发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸5套。

4.2发包人对图纸的保密要求：承包人不得外借、外流，必须妥善保管。

二、双方一般权利和义务

8、发包人工作

8.1 发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1） 施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：开工前完成。施工水、电已通，工程施工期间和养护期内的用水、用电的日常管理与费用由承包人自行负责。通讯设施由承包人自行解决，费用自理。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人提供通往指定区域的通道。场地内临时及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有的使用功能，包括到路政部门办理所有相关手续，费用由承包人承担。
（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：根据需要，另行提供。
（5）由发包人办理的施工所需证件，批件的名称和完成时间：在开工前负责办妥相关手续。
（6）水准点与座标控制点交验要求：由发包人和监理在承包人进场施工时以书面形式向承包人进行现场交验。
（7）图纸会审或设计交底时间：开工前三天。
（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑场（含文物保护建筑、古树名木）保护工作：承包人根据发包人要求做好相应保护措施，所需费用由发包人承担。如因承包人保护不当引起的对周围建筑的破坏，由此引发的后果均由承包人承担。
9、承包人工作

9.1 承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交的时间： 无 。

（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：              /               

（3）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由承包人承担、负责。

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：承包人提供的办公和生活房屋及设施满足发包方、监理等有关人员的工作需要，费用包含在投标报价中。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：由承包人办理相关手续。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承但：执行通用条款9.1（6），若发生因发包人要求承包人采取特殊措施保护某些工程部位，则相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。

（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、建筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：承包人必须及时出具相应的保护方案报工程师批准，以便做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作，因此发生的相应的追加合同价款依据工程索赔程序及时办理，最终工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。
（8）施工现场清洁卫生的要求：达到宁波市鄞州区政府规定的文明施工要求，费用包含在承包人的投标报价中。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：
A、在施工期间引起小区管道堵塞、房屋漏水、为开挖施工地下管线及粪池而引起周边房屋的损坏等问题均由承包人负责，费用已包含在投标报价中；

B、场地内临时及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有的使用功能，包括到路政部门办理所有相关手续，费用由承包人承担；

C、施工期间保证居民日常的正常通行，费用已包含在投标报价中 。

三、施工组织设计和工期

10、进度计划

10.1 承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包方在签订合同后5天内提供符合发包人要求的实施性施工方案和施工方案的说明。

承包人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出质疑和修正时，承包人在签定合同后3天内提供修正的施工组织设计，发包人代表将在3天内批复。
工程师确认的时间：收齐资料后五个工作日。
10.4本工程中有关进度计划的要求：由承包人按投标文件承诺和有关施工规范或规定要求自行调整。但发包人有权根据工程实际情况，在必要时要求承包人采取一定的赶工措施，承包人应无条件地接受。

13、工期延误

13.1 双方约定工期顺延的其他情况①、承包方不能按合同约定的时间竣工，承包方应承担违约责任，应向发包方支付投标书附录承诺标准的工期延误费，其限额按投标书附录中承诺。②、因人力不可抗拒的因素或发包人原因造成的工期延误，经监理单位和发包人现场签证确定顺延期限，合同工期相应顺延。非承包人原因造成的工期延误,承包人应及时办理相关手续，逾期不办或补办均不予认可，发包人应按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。③、无论何种原因要求作工期顺延处理的，必须在有关影响工期的事实出现后10天内报请发包人盖章确认，否则无效。
13.2 非承包人原因造成的工期延误，如承包人未能在现场踏勘后认真考虑施工现场的具体实际情况而引起的原因不能补偿工期，承包人应及时办理签证相关手续，逾期不办或补办均不予认可。发包人按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。

四、质量与验收

15、工程质量
15.3本工程质量标准（按国家施工验收规范一次性验收合格）是指整个项目建成的工程质量等级要求，承包人对总承包范围内的所有工程项目的工程质量负总责。

15.4承包方中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。

工程质量按国家验收规范未达一次性验收合格的，承包方无条件返工至合格，发包人扣除其合同价的1%的质量违约金；若由此造成发包人经济损失时，承包人按实承担向发包人的赔偿责任。

发包方承包方必须按《建设工程质量管理条例》履行相关的质量责任和义务，并按规定进行工程监理。
五、安全施工

按照本合同通用条款第20、21、22条执行。

增加：

1、承包人应严格按照建设工程施工安全规章制度进行现场安全管理，如因安全措施不合格被有关部门查处后不予整改或发生安全事故的，除由承包人承担由此产生的一切责任外，发包人可以根据不安全因素对工程造成实际影响的大小，单方决定提前终止本合同。同时承包人应做好各项保险工作，其费用应由承包人自行解决。

2、承包人必须切实搞好安全施工、文明施工、遵守社会治安等有关规定，搞好环境卫生、计划生育，施工人员人身安全保险等工作，确保安全等级达合格标准，因违章而导致罚款及其他一切后果，均由承包人负责。

3、承包人必须保证在施工期间居民正常的生活及安全，及时清运垃圾，严禁高空抛物、夜间施工等存在严重安全问题或严重扰民的现象，如引起居民投诉及意外事故均由承包人承担，与发包人无关。
六、合同价款与支付

23、合同价款及调整

23.1本合同价款采用  固定单价  方式确定合同价款，工程量按实结算。

23.3合同价款调整依据

 图纸、设计变更联系单、工程洽商记录、招标文件及工程量清单编制说明、招标人工程量清单、商务标、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）有关规定和《浙江省预算定额（2010）版》（统称）所规定的工程量计算规则、《浙江省建设工程施工取费定额（2010）版》。

24.1工程预付款：发包人向承包人预付工程款的时间和金额或占合同价款总额比例：合同价款的10％（工程开工后7日内支付，时间以开工报告为准）。
24.2价款调整结算方法：
①、工程量按实结算，单价执行中标单价。

②、修正价格优先使用的约定：对于经评审的修正过的综合单价在投标人书面签字确认后，修正的综合单价优先适用于工程量清单的工程数量有误或实施过程中工程变更引起的工程量增减。

③、设计变更引起的工程量清单新增项目相应综合单价由承包人提出，经发包人确认。综合单价的确认原则是：合同中有类似子目单价，则参照类似子目单价组价（合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准）；合同中没有同类子目单价的，则进行重新组价，并按中标下浮率下浮。最终以审计部门审定为准。

④、设计变更，引起的工程量发生变更，变更部分数量按实计算，单价执行中标单价。但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或其工程量增减超过该项目工程数量15%的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价并按中标下浮率下浮，重新组价原则根据24.3条款。

⑤、对于暂定价，结算时以签证价为依据，材料价格签证时，应先按中标下浮率上浮、再与暂定价计取差价及相对应的税金和规费（安装部分不计取规费），并按中标下浮率下浮。若该材料或设备总价超过50万元的重新招标确定价格。

⑥、对招标（或投标）时未明确品牌、型号及产地的材料，施工单位实际使用的材料，建设单位应以该种材料投标时正刊的信息价（市场组价）不低于投标报价为原则，如低于投标报价5%以上的结算按实调减；高于投标报价的，不予调增。对招标（或投标）时已明确品牌、型号及产地的材料和暂定数量、暂定价格调整时不得与招标文件及答疑相抵触。由发包人按实际采购价格予以定牌定价的，材料价格不下浮，其它费用按中标下浮率下浮。

⑦、中标下浮率=【1-（中标价-暂定综合单价部分造价）/（预算价-暂定综合单价部分造价）】×100%。

⑧、本工程垃圾外运费（包括任何运距及处理费）一次性包干，结算时不作调整。

24.3重新组价办法按：工程量计算规则按《浙江省建设工程量清单计价规范》GB50500-2008；定额套用《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》(2010版)、《浙江省市政工程预算定额》(2010版)、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)、《浙江省建设工程施工取费定额》(2010版)等；综合费率按相应专业三类工程中值计取；施工组织措施费按中值计取；安全文明施工费按市区工程中值计取，税金按市区；夜间施工增加费、提前竣工增加费未计。人工费按甬发改投资【2008】400号调整，机械费按规定调整；规费按甬建价【2011】13号调整。人工费、材料费、机械价格指数按《宁波建设工程造价信息，综合版》2013 年第3期正刊，其中材料价格先取鄞州栏价，若无，则取宁波市区价；苗木材料价格按《宁波建设工程造价信息》2013 年第3期园林苗木专刊，苗木专刊上没有的按市场询价。
25、工程量确认

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告时间：每月25日提交已完工程量报告，交监理发包人审核，但该工程量仅为支付工程进度款的依据，不作为竣工结算依据，若承包人提供工程量报告延期，则支付工程进度款也相应延期。另外发包人在收到承包人的工程量月报表后予以确认的时间，同时对承包人超出设计图纸（含设计变更）及发包人联系单范围和因承包人原因造成返工的工程量，发包人不应予以计量和支付。 

26、工程款（进度款）支付

双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：合同签订后7天内支付合同总价的10%（即预付款），每月按已完成合格工程量的70%支付进度款（预付款于前两个月的进度款中按各50%扣回），所有工程完成并经验收合格后，支付至合同价款的75%（含预付款），承包人必须付清所有材料款及人工工资，如尚未付清部分款项，发包人将有权扣除其部分工程款；经鄞州区审计机关出具审计结论后一个月内付至结算总价的95%，留5%作为保修金，在竣工验收合格满一年后退还结算价2％的保修金，剩余3%在竣工验收合格满二年后一星期内付清（以上款项均不计息）。最终工程结算造价以审计机关出具的报告为准。
七、材料设备供应

27、发包人供应
27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任：  无  。

28.发包人供应材料、设备
    发包人供应材料、设备：无。
    29.1承包人采购材料、设备：全部由承包人采购 。

承包人采购材料设备的约定：由承包人采购（承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求），任何材料的进场都需要提交质保单和检验报告并经发包人质量管理代表和监理工程师验收合格后方能使用。
对承包人采购的设备材料的特殊要求：设备、材料需具体注明品牌、生产厂家、产地、规格、型号、性能等，并与投标时相同。承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求。无信息价的材料设备或主要材料、设备，承包人在采购前提前报计划给发包人、监理方，并由发包人、监理方派人员参加选点、看样、审价（承包人采购的无信息价的材料设备或主要材料、设备的价格须经发包人审核并书面确认）、订货。

八、工程变更

1、 工程变更和设计变更的管理权限

工程变更和设计变更除报监理审核后，最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。

2、当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，重大结构变更或其它重要部位变更应由设计单位出具设计变更联系单。

3、工程发生变更均须按发包人工程变更程序申报，若涉及的工程变更需报政府有关部门履行审查程序的，则按区政府[2006]138号文件执行，其变更工程价款报告确认的时间予以顺延。

4、若因特殊原因，发包方或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后14天内上报工程变更洽谈商单，否则视为该项变更不涉及费用变更。

5、若变更或解除施工合同（包括签订补充协议），应参照《关于鄞州区政府投资项目工程施工合同审查监督办法（试行）的通知》（鄞政办发（2006）137号）文件规定履行审查程序。

九、竣工验收与结算

32、竣工验收

32.1承包人提供竣工图的约定：工程竣工后五天内承包人应提供完整的符合归档要求的6份竣工资料和6份竣工图纸。所有竣工资料要求做到真实性、完整性。一切竣工资料必须报监理全面核对，并签章后交发包人确认。

33、竣工结算

33.2发包人收到承包人递交的竣工结算报告及结算资料后，及时提交审计机关进行审计，待审计机关出具审计结论后，按审定的竣工结算款并扣除保修担保金后与承包人办理工程款结算手续。

33.3工程结算以审计机关出具的审计结论为准，若审计机关组织社会中介机构审计，则根据《浙江省建设工程造价咨询服务收费管理办法》的规定，其核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用，由施工单位承担。施工单位在付清应承担的审查费后，方可进行工程价款结算。

33.4发包人待审计机关出具审计结论后，按审定的竣工结算款并扣除保修担保金后与承包人办理工程款结算，若承包人不能按上述规定递交竣工结算报告及完整的结算资料，不得向发包人要求结算工程余款，因此造成发包人损失的，承包人按实承担赔偿责任。
十、违约、索赔和争议

35、违约

35.1关于发包人违约的具体责任如下：

本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：

按通用条款第24条执行。

本合同通用条款第26．4款约定发包人违约应承担的违约的责任：

按通用条款，但承包人不得以延期付款为由，擅自停工。
本合同通用条款第33．3款约定发包人违约应承担的违约的责任：

按通用条款第24条执行。

双方约定的发包人其他违约的责任：

                                /                                  

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下：

a、本合同通用条款第14.2款约定承包人违约应承担的违约责任（工期）：按通用条款第14.2款执行，其延误合同工期违约金标准为：2000元／天，延误合同工期违约金限额为合同价款的1.5%；

b、本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任（质量）：按通用条款第15.1款执行，其未达到承诺工程质量达到一次性验收合格违约限额为合同价款的1.5％；

c、双方约定的承包人其他违约责任：要求项目负责人出勤率在80％以上及主要施工管理人员到场率100％，未履行的，罚高限额为5%；（项目负责人和主要施工管理人员的考勤由监理工程师每日上午9：00和下午2：00进行点名）；未履行安全文明施工承诺的，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的1％；未履行主要机械设备到场承诺的，应承担违约责任，其违约金限额为合同价款的1％。
d、因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人合同价款的10％的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担，与发包人无涉。
因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人提交的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担，与发包人无涉。

37、争议

37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

（1）双方协商解决；

（2）协商不成双方均可向宁波市鄞州区人民法院提请诉讼。

十一、其  他

38、工程分包

38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：本工程不允许分包。
39、不可抗力

39.1双方关于不可抗力的约定：仅指地震、战争、动乱、对宁波市有影响的8级及以上台风。

40、保险

40.6本工程双方约定投保内容如下：

（1）发包人投保内容：          /              
发包人委托承包人办理的保险事项：          /                
（2）承包人投保内容：建筑工程施工人员人身意外伤害保险和施工场地自有人员生命财产及施工机械设备办理相应的保险，具体根据区政府办（鄞政发[2007]111号）文件要求。

46、合同份数

46.1 双方约定合同正本份数：叁份，发包人执贰份，承包人执壹份。
副本份数：壹拾贰份，发包人柒份，承包人肆份，招标办壹份。

47、补充条款

1、承包人在养护期内须对草坪每年修剪2次、树木修剪一年2次、施肥一年2次，对施工图范围内的景观绿化要及时的进行拔草、除虫以及浇水。如承包人在养护期内未按照要求养护，则由发包人负责养护，相关费用由承包人负责。
十二、保  修

(一)本工程规定的保修期限为：

1、绿化保活2年，养护2年；（2年内保活率100%，如有死亡，一个月内补种完成，补种保活期为2年）

2、其他项目保修期为2年，如发生维修项目均须在1个月内完成。
保修期从竣工验收合格之日起计算。

(二)保修担保直接从工程结算款中扣除。

(三)保修担保的金额为结算的工程款的 5 %。

保修金的退还：竣工验收合格满一年后退还结算价2％的保修金，剩余3%在竣工验收合格满二年后一星期内付清（以上款项均不计息）。

(四)在保修范围内和保修期限内发生的质量问题，承包人须履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。

第六章  图纸

1、图纸目录

设计人：                                          共 1 页  第 1 页

	序  号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备  注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	详见图纸发放目录


2、标准图集目录

具体详见施工图纸相关说明、图纸说明不详的参照现行国家施工验收规范。

第七章 技术标准和要求

1、一般要求

1. 工程说明

1.1 工程概况

    1.1.1 本工程基本情况如下：                      。

    1.1.2 本工程现场具体地理位置如下：鄞州区石碶街道万国商城内。
1.2 现场条件和周围环境

1.2.2 施工现场临时供水管径： 已预留接口，承包人自行解决 。

施工现场临时排污管径：   已预留接口，承包人自行解决 。

施工现场临时雨水管径：   已预留接口，承包人自行解决 。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）： 能够满足施工电量 。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： 根据需要，另行提供。

1.3 地质及水文资料

  1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：   根据需要，另行提供   。

2. 承包范围

2.1 承包范围

    2.1.1 承包人自行施工范围

    本工程承包人自行施工的工程范围如下：施工图范围内道路拓宽、侧石更换、原道路面层改造、绿化、雨污水排水系统、电缆排管配套及屋面维修工程等。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目

（3）上述暂估价项目的与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如：          ――――                         。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目

（4）关于暂列金额的其他说明：        ――――                 。

2.2 发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备

2.2.1 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：  无  。

2.3 承包人与独立承包人的工作界面

2.3.1 承包人与独立承包人（包括与发包人提供的材料设备的供应商）的工作界面划分如下：由承包人与独立承包人之间进行商定，承包人在采购前，须由发包人确认无误会方可实施。
2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：                   无                 。
4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：       无                  。

10、履约担保

10.1 承包人履约担保

10.1.1 承包人应在签订合同前，承包人应当按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人的认可的格式向发包人提交一份履约担保。履约担保的金额为详见合同条款 。履约担保是本项目施工承包合同的附件。

附件3

投  标  函

（适用综合单价法计价项目）

致：（招标人名称）

1、根据你方     （招标工程名称）    工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招投标法》等有关规定，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）     元整的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币（大写）：          整的投标担保，担保采用      方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定的时间内向你方提交履约担保，担保金额为合同价的       %，担保采用       方式。

（4）我方承诺在规定的工期            日历天内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到             标准，安全达到        标准。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4条款规定的任何一种情形。

投标人：                 （盖章）      
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：                                 
网址：                                 
电话：                                 
传真：                                 
邮政编码：                             
日期：         年         月         日

1
19

