
鄞州区瞻岐镇污水收集管网（穿咸线至沿海中线段、合一新村至沿海中线段）工程
施工招标文件

招标人：宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府
代理人：宁波德信工程管理有限公司

施工招标文件

招标编号：DXZB-2013-067
招标项目名称：  鄞州区瞻岐镇污水收集管网（穿咸线至沿海中线段、合一新村至沿海中线段）工程　
招   标   人：　    　　　    宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府    　 （盖章）
法定代表人（签字或盖章）：                           　      　 　      

招标代理单位名称：          宁波德信工程管理有限公司          （盖章）

法定代表人（签字或盖章）：                                　　  　     

项目组负责人（签字或盖章）：                                           

招标文件编制日期：   　  2013    　  年        9　    月     10　   日

备案意见：

备案单位：                                             　    （盖章）
备案日期：      2013　　 年      　　　        月           　     日

总   目   录
第1章 招标公告……………………………………………………………………… 3

第2章 投标须知及投标须知前附表…………………………………………………………… 5
第3章 合同条款  ……………………………………………………………………… 22
第4章 合同文件格式  ………………………………………………………………30
第5章 工程建设标准 ……………………………………………………………30
第6章 图纸   …………………………………………………………………………30
第7章 资格审查文件格式 …………………………………………………………31
第8章 投标文件商务标格式……………………………………………………………34
第9章 投标文件技术标格式………………………………………………………………………42
第10章 本工程评标细则  …………………………………………………………………………54
第一章  招标公告
	招标条件
	项目业主
	宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府

	
	招标人
	宁波市鄞州区瞻岐镇人民政府

	
	招标代理人
	宁波德信工程管理有限公司

	
	项目名称
	鄞州区瞻岐镇污水收集管网（穿咸线至沿海中线段、合一新村至沿海中线段）工程

	
	项目审核批准或备案机关及文号
	――

	项目概况及招标范围
	建设地点
	鄞州区瞻岐镇

	
	项目规模
	污水主管采用非开挖水平定向钻进行施工，其中管径De400PE实壁管的总管长为1860.9米，管径De315PE实壁管的总管长为723.1米，倒虹管3处。
	结构层数
	市政排水

	
	项目总投资
	――
	工程造价

（暂估）
	约315万元
	资金来源及出资比例
	财政100%

	
	招标范围
	施工图（标注为I-II标段）范围内的污水收集管网工程的施工总承包及保修期服务。

	
	标段划分数量及方式
	壹个
	允许投标的标段数
	壹个

	
	质量要求
	国家施工验收规范一次性验收合格
	安全要求
	合格
	工期要求
	100日历天

	投

标

人

资

格

要

求
	投 标 人

资格等级
	市政公用工程施工总承包叁级及以上资质

	
	项目负责人

资格等级
	市政公用工程注册建造师（含60周岁以下的临时建造师）贰级及以上

	
	其他要求
	1、业绩要求：投标人自2010年1月1日至今已成功完成过HDPE管且施工长度在500米及以上的采用水平定向钻牵引工艺的单个污水管道工程（提供同一工程的中标通知书、施工合同、竣工验收记录或竣工验收备案表、有效的施工图纸等，缺一不可。）
2、投标人及其拟任的项目负责人近三年内无行贿受贿记录（以鄞州区人民检察院开具的函为准）。

	
	联合体投标
	1、本项目不接受（接受或不接受）联合体投标。
2、联合体牵头人应是具备   /   施工资质的单位。

	
	投标人及拟派项目经理须经“宁波市建筑市场信用管理系统”审核通过，且未有第二章“投标人须知前附表一”第10.1.2项约定的不良行为记录。电子信用证的施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内。

	资格审查方式
	资格后审

	招标文件获取
	凡有意参加投标者，可在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载招标文件（电子版内容包含：招标文件、施工图预算及施工图纸）。
招标文件售价：每套500元人民币，售后不退。该费用投标人须在递交投标文件后，且评标前支付给招标代理机构，否则招标人将拒绝其投标。

	投标文件的提交
	投标截止时间：2013年10月8日13时30分

地点：宁波市鄞州区瞻岐镇公共交易站（鄞州区瞻岐镇东街40号后楼）
逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受理。

	公告发布时间
	开始时间： 2013 年 9 月 12 日

媒介（网站）：鄞州区公共资源交易中心

	联系方式
	招标人
	联系人： 张主任     ，电话： 88408517；

	
	招标代理人
	联系人： 翁华平  ，电话： 13566303621；传真：  0574-27831555  ；

	备注
	1、凡受到相关行政监督部门限制投标的企业，请慎重投标。


第二章    投标须知及投标须知前附表

一、投标须知前附表

前 附 表 一

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	工程名称
	鄞州区瞻岐镇污水收集管网（穿咸线至沿海中线段、合一新村至沿海中线段）工程

	2
	建设地点
	鄞州区瞻岐镇

	3
	建设规模
	污水主管采用非开挖水平定向钻进行施工，其中管径De400PE实壁管的总管长为1860.9米，管径De315PE实壁管的总管长为723.1米，倒虹管3处。

	4
	结构类型
	市政排水

	5
	工程造价（暂估）
	约315万元

	6
	承包方式
	包工包料

	7
	分包工程
	允许分包内容：无

	8
	招标工程类别
	市政单独排水工程二类

	9
	招标方式
	公开招标

	10
	招标范围
	施工图（标注为I-II标段）范围内的污水收集管网工程的施工总承包及保修期服务。

	11
	质量等级要求
	国家施工验收规范一次性验收合格

	12
	安全等级要求
	合 格

	13
	工期要求
	招标工期： 100日历天。

	14
	建设资金来源
	财政100%

	15
	投标资质等级要求
	投标人：市政公用工程施工总承包叁级及以上资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力
项目负责人：市政公用工程注册建造师（含60周岁以下的临时建造师）贰级及以上
业绩要求：投标人自2010年1月1日至今已成功完成过HDPE管且施工长度在500米及以上的采用水平定向钻牵引工艺的单个污水管道工程。
其他要求：1、专职安全员1名；
2、投标人不得有正在被公示的不良行为记录；
3、近三年内无行贿受贿记录（以鄞州区人民检察院开具的函为准）。

	16
	投标报价方式
	综合单价法

	17
	工程量计算依据
	工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008 ）中的工程量计算规则和浙江省建设工程工程量清单计价有关规定。

	18
	合同价格类型
	固定单价，可调总价

	19
	资格审查申请文件编制内容
	一、封面

二、资格审查申请函

三、附表及附件：

1、有效的银行交款证明；

2、法定代表人授权委托书原件及其委托代理人的身份证复印件（或法定代表人的身份证明书原件及其身份证复印件）；

3、年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、《宁波市鄞州区建设工程交易证》复印件；

4、到场参加开标的项目负责人的身份证、资格证书、安全生产考核合格证书复印件；
5、投标人所属社保机构出具的拟派项目负责人参加社保（2013年1月~8月连续8个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）复印件；
6、提供投标人无正在被公示的不良行为记录承诺（无具体格式）；
7、投标人提供的项目经理无在建项目证明：a、承诺在异地（宁波市外）无在建项目；b、承诺在宁波市承接业务数量未违反《甬建发【2009】269》文件的规定且不得有未竣工的变更项目（注：获奖项目负责人须提供宁波市内在建工程名称、等级证明和获奖文件的原件及复印件）。
　8、投标人自2010年1月1日至今已成功完成过HDPE管且施工长度在500米及以上的采用水平定向钻牵引工艺的单个污水管道工程业绩证明材料（提供同一工程的中标通知书、施工合同、竣工验收记录或竣工验收备案表、有效的施工图纸等复印件，原件备查，缺一不可。）

	20
	商务标编制内容
	书面格式：
一、封面
二、法定代表人身份证明书
三、投标文件签署授权委托书
四、投标函
五、投标函附录
六、（1）投标报价书一览表
（2）投标预算书及编制说明（预算书中的封面需加盖投标人公章及编制人资格章，否则按重大偏差处理）
（3）部分材料品牌选择表

	21
	技术标编制形式
	明标

	22
	技术标编制内容
	一、技术标明标封面
二、施工组织设计或施工方案
三、项目管理机构配备情况表
四、项目经理简历表
五、项目技术负责人简历表
六、项目专职安全员简历表
七、其他辅助说明资料

	23
	投标有效期
	投标截止期结束后60天

	24
	投标担保
	投标保证金人民币： 8万元整
形式：投标保证金采用总公司转账支票或汇票或网上银行转账
担保收件人：宁波德信工程管理有限公司
开户银行：宁波银行繁景支行
银行账号：82410120105018028

联系人：陈会计   联系电话：27831568

投标担保提交人必须与投标人一致
提交截止时间： 2013 年 9 月 30日 15 时前（以资金到账上述账户时间为准）

退取时间：未中标单位在中标公示三个工作日结束后，中标单位在履约保证金提交后凭招标人出具的缴纳证明退还。
退还地点：宁波德信工程管理有限公司

	25
	踏勘现场
	不组织

	26
	招标文件质疑
	2013年 9 月 18 日 16  时 00 分
质疑时间：公告之日开始起7天内，超过质疑时间的质疑函，招标人不予接受。
质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构（传真内容中应注明工程名称，但不得出现投标人的任何信息）
传真号码：0574-27831555

	27
	答疑截止时间
	2013年10月 3日 16  时 00 分
答疑时间：投标截止时间前5天内，如答疑时间少于5天的，则相应延长投标截止时间。
答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。

	28
	投标文件份数
	投标文件包括资格审查文件、商务标和技术标均需壹份正本，贰份副本。电子格式：（含资格审查文件、商务标、技术标）：贰份。（放入商务标包封中，并注明工程名称和投标人名称）

	29
	投标文件提交
	收件人：招标人             
地点：鄞州区瞻岐镇公共交易站（瞻岐镇东街40号后楼）
截止时间：2013年10月8日13时30分

	30
	开  标
	开标时间：2013年10月8日13时30分
地点：鄞州区瞻岐镇公共交易站（瞻岐镇东街40号后楼）

	31
	评标方法及标准
	详见第十章评标细则

	32
	履约担保金额
	金额：不少于合同价款的 10 %
形式：支票或汇票；担保收保件人：招标人
提交时间：签订施工合同前


前  附  表  二
	序号
	项目内容
	说明与要求
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后3天
	

	2
	提前合同工期奖励标准
	0元/天
	

	3
	延误合同工期赔偿标准
	1000元/天
	

	4
	延误合同工期赔偿限额
	合同价款的1%
	工期、质量等违约的具体扣罚详见本合同专用条款

	5
	未达到质量承诺标准违约金限额
	合同价款的2%
	

	6
	未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额
	合同价款的5%
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	合同价款的1%
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的1%
	

	9
	安全文明施工费
	由投标人按不高于规定费率中值自行报价，计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按非市区工程考虑，提前竣工增加费、优质工程增加费不计取，且安全文明施工费、检验试验费不得低于规定费用低限值。
	投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中承诺的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件费用作为结算依据。

	10
	检验试验费
	
	

	11
	提前竣工增加费、优质工程增加费
	
	

	12
	其它施工组织措施费
	
	

	13
	企业管理费、利润
	计入各细目综合单价中
	

	14
	工程保修担保金额
	结算价的5%
	

	15
	是否同意拟派的项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目以及在宁波市承接业务数量未违反《甬建发［2009］269号》文件的规定且不得有未竣工的变更项目(按宁波市规定有业务奖励的需提供工程名称和获奖文件)。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目负责人在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建设市场不良行为记录，且没收其投标保证金。
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	16
	是否同意招标文件其它内容
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	17
	是否同意合同协议条款
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	18
	是否同意招标文件补充说明
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”


二、投 标 须 知

(一) 总   则

1、工程说明
1.1  本招标工程项目的说明详见本须知前附表一第1－8项；
1.2  本招标工程项目按照《中华人民共和国招标投标法》等法律、行政法规及省、市有关规定，通过本须知前附表一第9项所述的招标方式选定承包人。
2、招标范围、质量、安全及工期
2.1  本招标工程项目的范围见本须知前附表一第10项。
2.2  本招标工程项目的质量等级要求见本须知前附表一第11项；
2.3  本招标工程项目的安全等级要求见本须知前附表一第12项；
2.4  本招标工程项目的工期要求详见本须知前附表一第13项。
3、资金来源
3.1  本招标工程项目的资金来源详见前附表一第14项所述的方式获得，其中部分资金用于本工程项目施工合同项下的合格支付。
4、合格的投标人
4.1  投标人必须满足前附表一第15项所要求的相应的施工资质等级。
4.2  投标人合格条件详见本招标工程施工招标公告。
5、踏勘现场
5.1 投标人可按本须知前附表一第25项所述，对工程现场及周围环境进行踏勘，以便获取有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。投标人承担踏勘现场所发生的自知费用。
5.2  招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人作出的任何推论、理解和结论不负责任。
5.3  经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。
6、投标费用
6.1  投标人应承担其参加本招标活动自身所发生的费用。
(二) 招标文件组成内容

7、招标文件的组成
7.1招标文件包括以下内容：
第一章  招标公告

第二章  投标须知及投标须知前附表
第三章  合同条款
第四章  合同文件格式
第五章  工程建设标准
第六章  图纸
第七章  资格审查文件格式
第八章  投标文件商务标格式
第九章  投标文件技术标格式
第十章  本工程评标细则
7.2  招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，将以书面形式发出通知所有的招标文件收受人。该澄清或者修改的内容均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起到约束作用。
7.3  投标人凭单位证明和经办人的有效身份证明向招标人获取招标文件及其他相关资料。投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件中的所有内容，如有残缺，应在获得招标文件后3日内向招标人提出，否则引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，并根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
7.4  当投标人退回图纸时，图纸押金(不计息)将同时退回给投标人；如图纸损坏影响使用时，投标人应按损坏图纸的复印成本赔偿给招标人。
8、招标文件的澄清、修改、补充
8.1  招标人可按需要决定是否组织召开投标答疑会。若召开答疑会的，招标人将按本须知前附表一第26项规定的时间和地点，通知所有投标人参加。
8.2  投标人若对招标文件有任何疑问的，应在投标答疑会上或于本须知前附表一第27项规定的时间内以书面形式向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清、修改、补充，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清、修改、补充，招标人都将于投标截止时间前以书面补充纪要形式予以澄清、修改、补充，同时将书面补充纪要向所有投标人发送。投标人在收到该书面补充纪要后，应该于1 日内，以书面形式给予收执确认，该书面补充纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
8.3  招标文件的澄清、修改、补充等内容均以书面补充纪要形式明确的内容为准。当招标文件与招标文件的书面补充纪要在同一内容上表述不一时，以最后发出的书面补充纪要为准。
8.4  为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的书面补充纪要中的内容进行研究，招标人可能酌情延迟投标截止时间，具体时间将在招标文件的书面补充纪要中予以明确。
(三) 投标文件的编制

9、投标文件的语言及度量单位
9.1  投标文件与投标有关的所有文件均应使用中文。
9.2  除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定量单位。
10、投标文件的一般组成
10.1  投标文件由资格审查文件、商务标和技术标组成。
10.2  资格审查申请文件（适用于资格后审项目）应包括：
10.2.1 封面
10.2.2资格审查申请函；
10.2.3附表及附件：
（1）有效的银行交款证明；
（2）法定代表人授权委托书原件及其委托代理人的身份证复印件（或法定代表人的身份证明书原件及其身份证复印件）；
（3）年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、《宁波市鄞州区建设工程交易证》复印件；
（4）到场参加开标的项目负责人的身份证、资格证书、安全生产考核合格证书复印件；
（5）投标人所属社保机构出具的拟派项目负责人参加社保（2013年1月~8月连续8个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）复印件；
（6）提供投标人无正在被公示的不良行为记录承诺（无具体格式）；
（7）投标人出具“拟派项目负责人承担本工程的相关承诺”原件：拟派项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目和宁波市行政区域内承接业务量符合甬建发[2009]269号文件且不得有未竣工的变更项目（注：获奖项目负责人须提供宁波市内在建工程名称、等级证明和获奖文件的原件及复印件）。
（8）投标人自2010年1月1日至今已成功完成过HDPE管且施工长度在500米及以上的采用水平定向钻牵引工艺的单个污水管道工程业绩证明材料（提供同一工程的中标通知书、施工合同、竣工验收记录或竣工验收备案表、有效的施工图纸等复印件，原件备查，缺一不可。）
10.3  商务标部分主要包括下列内容：
10.3.1  封面
10.3.2  法定代表人身份证明书；
10.3.3  投标文件签署授权委托书；
10.3.4　投标函；
10.3.5  投标函附录；
10.3.6  投标报价文件
（1）投标报价书一览表
（2）投标预算书及编制说明
（3）部分材料品牌选择表

10.4  技术部分主要包括下列内容：

10.4.1  施工组织设计或施工方案：

（1）各分部分项的主要施工方法；

（2）拟投入本工程的主要施工机械设备表（表10.1）；

（3）劳动力安排，含劳动力计划表（表10.2）；

（4）确保工程质量的技术组织措施；

（5）确保安全生产的技术组织措施；

（6）确保文明施工的技术组织措施；

（7）确保工期技术组织措施，含计划开、竣工日期及施工进度网络图（表10.3）；

（8）施工总平面图（表10.4）；

（9）临时用地表（表10.5）；

（10）有必要说明的其他内容。

10.4.2  项目管理机构配备：
（1）项目管理机构配备情况表 ( 表10.6 ) ；

（2）项目负责人简历表 ( 表10.7 ) ；

（3）项目技术负责人简历表 (表 10.8 )；

（4）项目专职安全员简历表 (表10.9 )；

（5）其他辅助说明资料 ( 表10.10 )

11、投标文件格式
11.1  投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件全部格式(表格可以按同样格式扩展)。
12、投标报价
12.1  本工程的投标报价采用本须知前附表一第16项所规定的方式，工程量计算规则按本须知前附表一第17项规定。
12.2  投标报价应为在投标文件中提出的各项支付金额的总和。本招标工程的施工地点为本须知前附表一第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在投标中所报的单价和合价，以及投标总价均包括该工程项目的成本、利润、税金、开办费、与施工方案相关的技术措施费、大型机械进退场费、风险费、政策性文件规定费用等所有费用。
12.3  投标报价应是完成本须知第12.2条和招标工程范围、质量、安全及工期的全部工作内容的价格表现。
12.4  本工程的投标报价为前附表一第18项所规定的合同价格类型。
12.5　综合单价法是指项目单价采用全费用单价（规费、税金按规定程序另行计算）的一种计价方法。综合单价包括完成工程量清单中的一个规定计量单位项目所需要的人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费、利润和风险费用。除非招标人对招标文件予以修改，投标人应按招标人提供的工程量清单中列出的工程项目和工程量填平报综合单价和合价。每一项目只允许有一个给定单价，任何有选择的报价将不予接受。投标人未填综合单价或合价的工程项目，在实施后，招标人将不予支付，并视为该项费用已包括在其他有价款的综合单价或合价中。

投标人编制施工图预算时应对招标人提供的标底认真复核，如发现偏差，且标底累计偏差金额大于3%或某子项合价偏差金额大于10%，投标人应于质疑截止时间前以书面形式提出，招标人进行确认，重新提供标底。如果标底累计偏差金额小于等于3%或某子项合价偏差金额小于等于10%，投标人在投标报价中自行考虑。未于质疑截止时间以书面形式提出，则视为标底正确，今后不作调整。开标评标结束后，招标人将组织对投标人的投标预算书及编制说明进行详细核对，如发现有任何与招标人提供的标底不一致，该投标人的投标文件作废标处理。
12.6  投标人可先到工地现场踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其他足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将不予批准。
13、投标货币
13.1  本工程投标报价采用人民币表示
14、投标文件的编制内容
14.1  本工程的投标文件编制主要包括下列内容：
14.1.1  资格审查文件编制内容至少包括本须知有附表一第19项的内容；
14.1.2  商务标编制内容至少包括本须知有附表一第20项的内容；
14.1.3  技术标编制内容至少包括本须知有附表一第22项的内容；
技术标页数控制 80 页内，投标人应加强对本项目施工规模和技术特点实施的内容描述。技术标纸张采用白色A4普通复印纸，其中施工网络图及施工平面布置图等图表可用A3加长白纸，不得使用活页等可随时拆换的方式装订，采用软封面装订。违反上述规定，其投标文件视为实质性不响应招标文件。

15、投标有效期
15.1  投标有效期见本须知前附表一第23项规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。
15.2  在特殊情况下，招标人在原定投标有效期内，可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复。投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标担保。同意延长投标有效期要求的投标人不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应地延长投标担保的有效期，在延长期的投标有效期内，本须知第16条关于投标担保的退还与没收的规定仍然适用。
16、投标担保
16.1  投标人应按本须知前附表一第24项规定的金额、形式、时间提交投标担保，作为其是否响应招标文件的实质性内容。
16.2  对未能按要求提交投标担保的投标，招标人将视为不响应招标文件而予以拒绝。
16.3  未中标人的投标人的投标担保最迟将按本须知第15条招标人规定的投标有效期满后30日内退还 ( 不计息 ) 。
16.4  中标人的投标担保，在中标人按本须知第37条规定提交履约担保并按本须知第38条规定签订合同后3日内予以退还 ( 不计息 ) 。
16.5  中标人有发生下列情况之一时，将被没收投标担保：
16.5.1  投标人拒绝按本须知第30条规定修正投标价；
16.5.2  投标人在投标有效期内撤回其投标文件；
16.5.3  中标人未能在中标通知书发出30日内签订合同协议；
16.5.4  投标人在投标过程中以不正当手段谋取中标的。
17、投标文件的份数和签署
17.1  投标人应按本须知前附表一第28项的规定的份数提交投标文件。
17.2  投标文件的正本和副本均需打印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面的右上角清楚地标明：“正本”和“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
17.3  投标文件的资格审查文件或技术标或商务标封面及有投标人的落款处应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
由委托代理人签字并盖章的投标文件中需同时提交投标文件签署授权委托书。投标文件签署授权委托书应按本招标文件提供的格式填写内容，否则投标文件签署授权委托书无效。
17.4  除投标人对错误处须修改外，全套投标文件应无涂改和行间插字或增删。如有修改，投标人在修改处应加盖投标人的印章或由投标文件签字人签字或盖章。
(四)  投标文件的递交

18、投标文件的密封与标志
18.1  投标人应将资格审查文件、技术标和商务标分别密封在不同的包封中，并在包封袋上正确标明“资格审查文件”或 “技术标”或“商务标”， 同时标明招标工程名称、招标人名称、投标人的名称等内容。
18.2  投标文件的包封应密封完好，并在包封的封口处加盖投标人的印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
18.3  如果包封上没有按本章第18.1条款规定密封，招标将不予受理。如果包封上没有按本章第18.2条规定加以标志，招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人。
19、投标文件的提交
19.1  投标人应按本须知前附表一第29项的规定的时间、地点向投标文件收件人提交投标文件。投标人须在投标截止时间前支付给招标代理机构购买招标文件的费用，否则，其投标将被拒绝。
19.2  除特殊情况外，投标人提交的投标文件不予退还。
19.3  招标人收到投标文件后，应办理投标文件签收手续。
19.4  逾期送达的或未送到指定地点的投标文件，招标人不予受理。
20、投标截止期
20.1  投标文件提交的截止时间见本须知前附表一第29项规定。
20.2  招标人可按本须知第8条规定以书面补充纪要的方式，酌情延迟投标截止时间。在此情况下，投标人的权利和义务以及投标人受制约的截止时间，均以延长后的投标截止时间为准。
20.3  到投标截止时间止，招标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。
21、迟交的投标文件
21.1  招标人在本须知第20条规定的投标截止时间后收到的投标文件，将被拒绝并原封退还给投标人。
22、投标文件的补充、修改与撤回
22.1  投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改和撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
22.2  投标人对投标文件补充、修改，应按本须知第18、19条的规定密封、标记和提交，并在包封上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。
22.3  在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
22.4  在投标截止时间与招标文件中规定的投标有效期终止日之间的这段时间内，投标人不得撤回投标文件，否则其投标担保将被没收。
(五) 开  标

23、开标
23.1  招标人按本须知前附表一第30项规定的时间和地点公开开标。
23.2  招标人须对到场参加开标的法定代表人（或其委托代理人）及拟派的项目负责人的身份进行核实，投标人须提交以下原件：
23.2.1法定代表人授权委托书及其委托代理人身份证（或法定代表人身份证明书及其身份证）；
232.2 项目负责人的身份证。
23.3 投标人应提前向招标人提交下列原件资料并装于档案袋内，自列清单，以便评标委员会对投标人进行资格后审：
23.3.1年检合格的营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、《宁波市鄞州区建设工程交易证》；
23.3.2 拟派项目负责人资格证书、安全生产考核合格证书（B证）；
23.3.3投标人所属社保机构出具的拟派项目负责人参加社保（2013年1月~8月连续8个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）；
23.3.4投标人拟派的项目负责人若有业务奖励的须带获奖文件和宁波市在建工程的中标通知书（若有）；
23.4.5有效的银行交款证明；
23.4.6投标人自2010年1月1日至今已成功完成过HDPE管且施工长度在500米及以上的采用水平定向钻牵引工艺的单个污水管道工程业绩证明材料（提供同一工程的中标通知书、施工合同、竣工验收记录或竣工验收备案表、有效的施工图纸等，缺一不可。）
23.4投标人如遇特殊情况不能提交上述相关原始证件，须在开标前办妥相关证明资料，经招标人同意并经镇公共交易站备案。
23.5  违反本须知第23.2款规定的投标人将被视作自动放弃投标。
23.6  违反本须知第23.3款规定的投标人将被视作不响应招标文件要求，招标人拒绝其投标。
23.5  开标程序：
23.5.1  开标由招标代理人主持；
23.5.2  由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；
23.5.3  经投标人或其推选的代表签字确认无误，由有关工作人员开资格审查申请文件并进行详细评审，评审结束后，公布资格审查情况；
23.5.4  开商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及评标有关的其它内容，并作好开标记录；招标人代表、投标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；商务标评审结束后，公布商务标评审结果；
23.5.5 商务标评审前七名的投标人进入技术标评审，技术标评审结束后，公布技术标评审结果；
23.5.6  开标结束。
23.6  招标人在招标文件要求的投标截止时间前收到的投标文件，开标时都应当众予以拆封、宣读。
23.7  对投标人的纪律要求：投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，则其投标文件作废标处理。
(六) 评  标

24、评标委员会与评标
24.1  评标委员会由招标人依法组建，负责评标活动。
24.2  开标结束后，开始评标。评标采用保密方式进行。
25、评标过程的保密
25.1  开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料，以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均应严格保密。
25.2  在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。
25.3  中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会成员或相关工作人员索问评标过程的情况和材料。
26、投标文件的有效性
26.1  投标文件有下列情况之一的，由评标委员会初步审查后作废标处理，不得进入详细评标；
26.1.1  投标人名称或项目负责人与报名时的内容发生变化的，投标人未按规定提交相关的资格更新资料的；
26.1.2  投标人未按要求提交投标担保的；
26.1.3  投标文件未按本须知第17.3、17.4款规定加盖投标人印章或未经法定代表人（或委托代理人）签字或盖章的；由委托代理人签字并盖章的，但未随投标文件一起提交有效的投标文件签署授权委托书原件；
26.1.4  投标文件未按规定标注正副本且投标文件内容不一致的；
26.1.5  投标截止时间后送达的投标文件；
26.1.6  投标文件关键性内容不全或字迹模糊，无法辨认的；或投标文件擅自改变招标文件提供的内容和格式，致使招标文件的原意发生改变而将影响评标的；
26.1.7 投标人递交两份及两份以上内容不同的投标文件，未声明哪一份有效或投标文件的投标函中有两个或两个以上不同的总报价，未声明哪一个有效；
26.1.8施工图预算书的封面未按规定加盖投标人单位公章；或未按规定加盖市政专业的造价员执业资格章（或注册造价工程师执业资格章）的。如无造价人员执业资格章的单位可委托有相应资质的造价咨询机构，并附委托协议；
26.1.9 “项目管理机构配备情况表”的人员（指项目负责人）或投标单位未经“宁波市建筑市场信用管理系统”审核通过或企业电子信用证在鄞州区登记不正常。
26.2  经检查，有效投标文件达到3个以上(含3个)时，评标委员会才能进行技术标和商务标的详细评审和比较，否则可以视作本次招标缺乏有效竞争而重新组织招标。
27、投标文件的澄清、说明或补正
27.1  为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显的文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正，投标人应采用书面形式进行澄清、说明或补正，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。对同类问题表述不一致的内容，投标人应作出有利于招标人的澄清，说明或补正。
根据本须知第30条规定，凡属于评标委员会在评标中发现的计算错误并进行核实的修正不在此列。
27.2  投标人拒不按照要求对招标人进行澄清、说明或补正，评标委员会可以否决其投标。
28、投标文件的详细评审
28.1  开标后，经评标委员会初步审查符合本须知第26条规定的投标文件，才能进行详细评审。
28.2  在详细评标之前，评标委员会将首先审查投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件、要求和规范相符，无显著差异或保留。所谓实质上不响应指对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大限制，而且纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。
28.3  一般将投标担保、投标总报价、投标工期、质量安全目标承诺、质量安全工期奖罚条件及违约责任、履约担保承诺、保修担保承诺、招标文件要求承诺的其它主要商务条款及有评审要求的技术经济指标、项目管理班子配备符合要求等主要内容作为招标文件的实质性要求内容。
28.4  对实质上不响应文件要求的投标文件，应作废标处理，并且不允许通过澄清，修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
29、投标报价形式的确认
29.1  施工图预算以总报价为准。
30、投标文件计算错误的修正
30.1  评标委员会将对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进校核，看其是否有算术性错误，修正错误的原则如下：
30.1.1  如果投标函中的内容与其它附表、附录中的内容不一致时，以投标函中的内容为准。
30.1.2  如果用阿拉伯数字表示的数额与用中文文字表示的数额不一致时，以中文文字数额为准。
30.1.3　当合价之和与总报价不一致时，以总价为准，按比例调整合价，并相应调整单价；当工程量与单价的乘积与合价不一致时，以工程量和合价为准，修正单价。
30.2  按上述修正错误的原则和方法调整和修正价格，投标人以书面形式确认同意后，调整的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝并且其投标担保将被没收，并不影响其他投标文件的评标。
31、投标偏差
31.1  在详细评审之前，委员会应审查并逐项列出投标文件的投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
31.2  有下列情况之一的，属于重大偏差：
31.2.1  投标人所提供的投标担保不符合招标文件要求；
31.2.2  投标工期超过招标文件规定的期限；
31.2.3  投标人在实际施工中必须发生的安全防护文明施工费及检验试验费等施工组织措施费在投标报价时低于相应工程类别的下限值；
31.2.4  投标文件中有招标人不能接受的条件； 

31.2.5  不符合招标文件规定的其他实质性要求。
31.3  细微编差是指投标文件在实质上响应了招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏和不完整不会对其他招标人造成不公平的影响。
31.3.1  本投标须知第30.1.3款所列的各种算术性错误；
31.4  有重大偏差的投标文件属于实质上不响应招标文件要求，按本须知第28.4款规定，应用作废标处理。
31.5  细微偏差不影响投标文件的有效性，在评标结束前评标委员会应当书面要求存在的细微偏差的投标人予以书面补正。
32、投标文件的评审、比较和否决
32.1  评标委员会将按本须知第26、27、28、31条规定，仅对实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。
当评标委员会否决不合格投标或界定废标后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。全部投标被否决的，招标人依法重新组织招标。
32.2  评标委员会依据本须知前附表一第31项规定的评标方法和标准，对投标文件进行投标报价、工期、质量标准、主要材料用量进行综合评审和比较，向招标人提出书面评标报告，并推荐合格的中标候选人。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委员会直接确定中标人。
33、评标办法和标准（详第十章本工程评标细则）
(七) 合同的授予

34、合同授予标准
34.1  本招标工程的施工合同将授予按本须知第32.2款所确定的中标人。
35、招标人拒绝投标的权力
35.1  招标人不承诺将合同授予报价最低的投标人。招标人在发出中标知书之前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标。
36、中标通知书
36.1  中标人确定后，招标人应将中标结果在相关媒体上公示3天，并将于中标人确定后15日内向镇公共交易站提交招标情况的书面报告。
36.2  公示期间，对该招标项目有投诉的，由相关行政监督部门进行查处。
36.3  镇公共交易站自收到书面报告之日起5日内进行备案，同意备案后，招标人可向中标人发出中标通知书。
36.4  中标通知书为合同的组成部分。
37、履约担保
37.1  中标人应在签订合同前按本须知前附表一第32项规定金额向招标人提交履约担保，并在签订合同前提交。
37.2  若中标人不能按本须知第37.1款规定提交履约担保，招标人将有充分理由废除授标，投标担保不退还，给招标人造成的损失超过投标担保金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
38、合同协议书的签署
38.1 招标人与中标人将于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件签订书面建设工程施工合同，招标人和中标人将不再另行订立背离合同实质性内容的其他协议。
38.2  合同在中标人向招标人提交了有效的履约担保后才正式生效。
38.3  中标人如不按本须知第38.1条规定与中标人订立合同，招标人将废除授标，投标担保不予退还，给招标人造成的损失超过投标担保金额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。
38.4  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让 (转包) 给他人。
38.5  招标工程竣工时，必须按经备案的合同条款进行结算、审计，任何与该合同条款精神有抵触的其他协议都不能作为结算、审计的依据。
38.6  根据区政府办（鄞政发［2007］111号）《关于做好政策性农业保险以险养险有关工作的通知》精神，政府财政性投资建设项目工程的建筑（安装）工程保险、建筑施工人员意外伤害保险，列入“以险养险”内容，一律由区政策性农业保险共保体承保。
第三章  合同条款

本工程合同条款中的通用条款采用建设部、国家工商行政管理局颁发的《建设工程施工合同（示范文本）》（GF－99－2001）的合同条款内容。专用条款主要内容如下：

（以下称招标人为发包人，称中标人为承包人。）

一、词语定义及合同文件 

2、合同文件及解释顺序 

合同文件组成及解释顺序：（1）本合同协议书（包括补充协议）；（2）中标通知书；（3）招标文件及招标期间的补充纪要；（4）投标书及其附件；（5）本合同专用条款；（6）本合同通用条件；（7）标准、规范及有关技术文件；（8）图纸及招标期间设计院的图纸变更联系单；（9）招标人提供的施工图预算；（10）有关工程的洽商、变更等书面协议或文件；（11）承包人按规定办理的保险合同。

3、语言文字和适用法律、标准及规范 

3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》等现行相关法律、法规及地方政策性文件等。如有冲突，按就高原则。

3.3适用标准、规范 

适用标准、规范的名称：现行国家、建设部、浙江省、宁波市相关的施工及验收规范、标准。如有冲突，按就高原则。

当国内没有相应标准、规范时的约定：按通用条款执行。
4、图纸 

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：开工前提供完整的施工图纸8套（承包人编制竣工资料所需图纸）。承包人另外要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担。

发包人对图纸的保密要求：承包人不得擅自向第三方传播。
二、双方一般权利和义务 

5.工程师

5.2监理单位委派的工程师 

姓名：        职务：总监理工程师 

发包人委托的职权：详见本工程发包人与监理方的《建设工程委托监理合同》所授予监理人的所有权利，监理合同为本合同的备查文件，合同双方备查。  

需要取得发包人批准才能行使的职权：监理单位委派的总监理工程师是本工程监理工作的全权负责人，行使本工程《委托监理合同》内发包人委托的职权及发包人以书面形式委托监理工程师的其它权限，本工程全权委托监理单位监理。

5.3发包人派驻的工程师 

姓名：          职务：  现场负责   
职权： 履行发包人工程建设现场管理的全部权力和义务。

7、项目负责人

姓名：            职务：项目负责人 
如承包人因特殊原因在施工中更换项目负责人及施工管理人员的须征得发包人同意且须到区有关部门办理相关手续。
8、发包人工作

8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作：

（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：开工前完成，具备开工条件。

（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：发包人开工前仅在施工现场提供水电接口，并办妥相应手续；施工场地内的接水、接电由承包人负责，工程施工期间用水、用电的日常管理与费用由承包人自行负责（发包方只提供相应的收据，相应税金由承包人承担）。通讯设施由承包人自行解决，费用自理。
（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人仅提供通往指定区域的道路。场地内临时道路及出入通道的修建及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续。施工中应保证现状道路的正常通行。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前发包人提供完整的地质资料和地下管网线路资料2套。

（5）由发包人办理的施工所需证件、批件的名称和完成时间：在开工前负责办妥相关手续。

（6）水准点与坐标控制点交验要求：开工前以书面形式交给承包人，并进行现场交验。
（7）图纸会审和设计交底时间：及时组织有关单位进行。

（8）协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护工作：在施工期间若发生时协调处理解决。
8.2发包人委托承包人办理的工作： 施工期间需要时另行商定。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作：

（1）需由设计资质等级和业务范围允许的承包人完成的设计文件提交时间：满足现场施工需要。
（2）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前向发包人提供一份总进度计划、材料供应计划及资金使用计划，施工后每月25日向发包人提供一份工程进度月报表和下月进度、材料、资金计划。 

（3）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：由承包人承担、负责。施工现场原有设施由承包人负责保护，如有受损、被盗等，相关损失由承包人承担。 

（4）向发包人提供的办公和生活房屋及设施的要求：办公室2间，费用由承包人承担。
（5）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：根据宁波市及鄞州区有关规定办理应办理的手续，费用由承包人自理。因承包人责任造成不良影响和罚款等均由承包人承担，与发包人无涉。
（6）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：承包人负责本工程整体移交使用前的成品保护，如有受损、被盗等由承包人负责。
（7）施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物（含文物保护建筑）、古树名木的保护要求及费用承担：若发生时，承包人应配合发包人做好施工场地周围地下管线、交通道路、人行道、河道及道路绿化的保护工作，因承包人原因造成受损，必须及时修复，发生的损失赔偿和修复等费用由承包人负责。

（8）施工场清洁卫生的要求：达到规定的文明施工要求，施工临时道路及办公区场地须硬化，保证施工场地清洁卫生符合环境卫生管理的有关规定，费用包含在承包人的投标报价中。
（9）双方约定承包人应做的其他工作：1、按要求办妥外来人员的暂住证、务工证、计划生育证等证件。2、施工现场发生零星增加工程量，承包人必须在相应工作量完成后14日内将签证上报现场监理核实，否则监理方不予签认，发包人不支付相应工程款。
三、施工组织设计和工期 

10、进度计划 

10.1承包人投标文件中的施工组织设计（或方案），发包人对其进度计划提出质疑和修正时，承包人在签订合同后14天内提供修正的施工组织设计，工程师将在7天内批复。承包人无论是主动或被动修正施工组织设计，相应增加施工技术措施费由承包人自负，与发包人无涉。（除施工期间发生的不可预见的新情况，须对原施工组织方案作较大调整且按规定需召开专家论证会的，经专家论证并报发包人确认后，可按实调整外）。
11、开工及延期开工

11.3承包人收到工程师的开工通知后，在七天内开工。

13、工期延误 

13.1双方约定工期顺延的情况仅指：（1）不可抗力（仅指战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风）；（2）重大设计变更（因工程量变动引起造价增加超过工程中标总价15%以上的，专业工程暂估价项目不在此列）；（3）监理和发包人同意顺延的其他情况。由上述（1）～（3）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。
13.2非承包人原因造成的工期延误，承包人应及时办理签证相关手续，逾期不办或补办均不予认可。发包人按规定补偿工期，但由此造成的费用损失不予补偿。

四、质量与验收 

15、工程质量

15.1 承包人应按国家施工验收规范和质量评定标准进行施工。承包人中标的质量等级标准为本工程的合同约定条件。
17、隐蔽工程和中间验收 

17.1双方约定中间验收部位：按工程建设验收规定、按工序部位验收。
19、工程试车 

19.5试车费用的承担：按通用条款。 

五、安全施工 

按照本合同通用条款第20、21、22条执行。承包人应遵守工程建设安全生产管理有关规定，严格执行按照安全标准组织施工、全面做到安全生产。安全施工与检查、安全防护等费用均由承包人承担。因承包人的原因造成安全事故的一切责任和费用由承包人承担。

承包人对承包范围内所有工程项目的施工现场的安全生产负总责。

六、合同价款与支付 

23、合同价款及调整 

23.2本合同价款：固定单价，可调总价合同；工程量按实调整。本工程的施工组织措施费与技术措施费按投标报价一次性包干，包括联系单增减部分。

23.3合同价款调整因素及对应的结算办法

23.3.1双方约定合同价款的调整因素

23.3.1.1发包人提供的工程量清单数量有误（即工程量清单按原投标图纸数量计算错误部分）；

23.3.1.2 发包人提供的工程量清单漏项不予调整；
23.3.1.3 设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单项目调整；
23.3.1.4 设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单的工程数量调整；

23.3.1.5人工费、材料价、机械价格指数波动引起合同价款不作调整；
23.3.1.6合同工期内，及工期延长（包括由于承、发包人原因引起的）期间，若宁波市建设工程造价管理部门等有关部门有新的文件出台，按有关文件规定执行。
23.3.2合同价款调整因素的计价依据
23.3.2.1清单工程量计算依据：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）中的工程量计算规则、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008）浙江省补充条款及浙江省有关08清单的补充规定。

23.3.2.2定额子项计算依据：套用《浙江省市政工程预算定额》（2010版）、《浙江省建筑工程预算定额》(2010版)、《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）及浙江省有关补充规定等。
23.3.2.3主材价格取定的先后次序：先取《宁波建设工程造价信息》（综合版）鄞州区价，如鄞州区价无的，取宁波市区价；上述均无的，取浙江省价。无正刊信息价的，按合理的市场价。并明确《宁波建设工程造价信息》（商情版）和浙江省建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。
23.3.3合同价款调整因素对应的结算办法

23.3.3.1设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单项目发生变更，结算单价确定的依据：①承包人提供的工程量清单报价中有类似工程项目综合单价的，可以参照承包人提供的工程量清单报价中类似项目的综合单价计算确定（承包人提供的工程量清单报价中存在二个及以上类似工程项目且综合单价不同时，以其中价格较低的综合单价为准）；②承包人提供的工程量清单报价中没有类似项目综合单价的，则需重新组价，重新组价办法根据本合同专用条款23.3.3.6的内容。

注：中标下浮率= [（投标总报价-专业工程暂估价）÷（预算指导价-专业工程暂估价）－1]×100%（余同）
23.3.3.2设计变更或工程变更引起的分部分项工程量清单的工程数量发生变更：①结算时执行承包人提供的工程量清单综合单价；②但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或其工程量增减超过该项目工程数量15%及以上的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价。重新组价办法按本合同专用条款23.3.3.6的内容。
23.3.3.3 人工费、材料价、机械价格指数波动引起合同价款不作调整：

23.3.3.4施工过程中如遇新的政策、文件出台，按新的政策、文件调整合同价款，最终结算以审计机关出具的审计结论为准。

23.3.3.5其他价款调整结算方法：

（1）对招标（或投标）时未明确品牌、型号及产地的材料，承包人实际使用的材料，应以该种材料不低于投标报价为原则，如低于投标报价5%以上的结算按实调减；高于投标报价的，原则上不予调增，特殊情况由发包人说明原因并附相关详细证明性资料上报审计机关审核。
（2）土方、石渣、泥浆外运及处置费单价为一次性包干，施工单位需办理正规手续，乱堆乱倒的一切后果由承包人自负。
23.3.3.6重新组价的方法：

（1）采用综合单价计价方式，根据设计修改图纸、变更联系单、签证单计算，计价依据按本合同专用条款“23.3.2”条款”。

（2）材料价格按2013年7月份《宁波建设工程造价信息》（鄞州区）取定（除本合同条款“23.3.3.3”中约定材料可调价的外），无鄞州区材料信息价的，按同期宁波市材料信息价执行；无宁波市材料信息价的按同期浙江造价信息执行。并明确《宁波建设工程造价信息》（商情版）和浙江省建设工程造价信息网页资料的《价格信息》（简称“省副刊”）不能作为结算依据。按上述执行后，仍存在无信息价材料的，由承包人根据发包人对该材料的品牌、规格及技术参数要求及时提出适当的单价，经发包人和监理在市场询价的基础上三方协商确定。

（3）人工市场价按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2013年7月份计入。

    （4）机械费价格指数按《宁波建设工程造价信息（综合版）》（2013年7月份）计取。

（5）重新组价的结算价按中标下浮率进行浮动，最终结算以审计机关出具的结论为准。
23.3.3.7本工程最终结算以审计机关出具的结论为准。
24、工程预付款 

本工程在施工进场后支付合同价款10%的工程预付款。发包人平均分二次在第一期、第二期支付的工程款中扣回。
25、工程量确认 

25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：每月25日前。 

26、工程款（进度款）支付 

双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：承包人每月上报已完成的合格工程量，发包人每月按监理方和发包人审定后实际完成合格工程量的70%支付工程进度款。待工程竣工验收合格后支付至合同价款的80%（含预付款）。余款待审计结束后30天内支付至审计结算总价的95％，余5％为工程质量保修金。
七、材料设备供应 

27、发包人供应 

发包人供应材料、设备：

若有发包人供应的材料、设备，承包人应提前一个月书面通知发包人。发包人供应材料及设备的型号、规格、数量和到货时间等要求，并负责卸货、开箱检查验收和保管工作。

28、承包人采购材料设备 

28.1承包人采购材料设备的约定：

（1）指定品牌材料或设备采购时，承包人应在招标人招标时指定的品牌范围内（PE100级实壁管的品牌选择为“营联”、“ 安信管业”和“浙江安吉金朋”三者之一）、选择并经发包人确认后方可采购；若确需选用其它品牌时，也应选择与招标时指定的品牌相同等级的材料或设备，并经发包人确认后方可采购。
（2）必须符合设计和招标文件确定的品牌、规格、等级的要求，主要材料（设备）技术规格、品牌、等级，详见施工图及招标文件的要求。
（3）承包人采购材料、设备，进场前需提交质保单和检验报告，并经监理工程师、发包人现场代表验收合格后方能使用。

（4）承包人未按要求采购设备和材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。

八、工程变更

1、工程变更和设计变更的管理权限

工程变更和设计变更除报监理审核后，最终必须报本工程发包人有关工程变更程序申报并确认。

2、当工程发生变更时，由发包人签发工程变更洽商单，重大结构变更或其他重要部位变更应有设计单位出具设计变更联系单。

3、若因特殊原因，发包人或监理人要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后14天内上报工程变更洽商单，否则视为该项目变更不涉及费用变更。

4、若变更或解除施工合同（包括签订补充协议），可参照《关于鄞州区政府投资项目工程施工合同审查监督办法（试行）的通知》（鄞政办发（2006）137号）文件规定履行审查程序。

5、工程如发生变更，除重大工程变更另签订补充合同外，变更费用不计入当月工程拨进度款拨付范围，待工程结算时，一并结算。

九、竣工验收与结算

32.竣工验收

32.1本工程验收达到要求后60天内总承包人应提供完整的符合归档要求的6份竣工资料和6份竣工图纸，其中原件2套。所有竣工资料要求做到真实性、完整性。一切竣工资料必须报监理全面核对，并签章后交发包人确认。如承包人未能按合同要求提供完整的竣工资料及工程结算书，由此引起的工程结算审计滞后后果由承包人自行负责。发包人在收到结算报告后及时报审计部门审计。工程竣工决（结）算以以审计机关出具的结论为准。

33.竣工结算

33.7若发包人委托的咨询单位初审，其核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的审计费用，由承包人承担，费率为5%。承包人在付清承担的审计费后，方可进行工程价款结算。

34、质量保修

34.1根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：
（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为  5  年；
（3）装修工程为  2  年；
（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为  2  年；
（5）供热与供冷系统为  2  个采暖期、供冷期；
（6）给排水设施、道路等配套附属工程为  2  年；
（7）其他项目保修期限约定如下： 2年。

34.2保修担保的金额为本工程结算价款的 5 %，可采用的保修担保形式：支票或汇票的方式。

34.3保修期从承包范围内所有工程竣工验收合格之日起计算，本工程保修担保金额为竣工结算价的5%（不计利息）。工程竣工验收合格1年后，28天内退回竣工结算总价的3%（不计利息）；保修期满后28天内扣除承包人应承担的保修费用后退回保修金余款（不计利息）。
十、违约、索赔和争议 

35、违约 

35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：发包人支付应付未付同期银行存款利息。

35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

35.2.1进度控制责任：本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：承包人不能按合同约定的时间竣工，承包人应承担违约责任，应向发包人支付延期处罚1000元/天，最高不超过合同总价的1%。
35.2.2质量控制责任：
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：质量未达到投标承诺，承包人支付合同总价2%的质量违约金；不免除承包人质量返工或整改的责任，直至工程达到合格标准。
35.2.3安全控制责任：

如果在该项目施工过程中未履行安全文明施工承诺，承包人支付合同总价的1%的违约金。
35.2.4双方约定的承包人其他违约责任：（1）未履行机械设备到场承诺，扣合同造价的1%；（2）未履行项目负责人及施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价的5%；考勤天数按每人每月22日计，项目负责人缺勤（一天8小时工作制，不在现场3小时以上为缺勤）扣罚500元／日，其他施工管理人员扣200元／日；（3）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的合同造价的10%的履约保证金，由此造成和各项损失均由承包人承担。
37、争议 

37.1本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列二种第 （2） 方式选择解决： 
（1）提交宁波仲裁委员会仲裁；

（2）依法向鄞州区人民法院起诉。 

十一、其他

39、不可抗力 

39.1双方关于不可抗力的约定：战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风。

40、保险 

40.6本工程双方约定投保内容如下： 

（1）发包人投保内容：无。

（2）承包人投保内容：现场所有承包方人员人身意外伤害保险、第三者人员生命财产保险和施工机械设备保险等。按鄞州区有关文件规定进行保险。
41、担保 

41.3本工程双方约定担保事项如下： 

签订本招标工程承发包合同前，承包人向发包人提供履约保证金，金额为合同总价的10%，担保形式为支票或汇票。本工程竣工验收合格后一个月内无息结清。
46、合同份数 

46.1双方约定合同份数： 正本各壹份，副本各肆份 。
未尽事宜双方协商解决，签订的补充协议与本合同一并执行。

合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

第四章     合同文件格式
目     录
一、合同协议书
具体格式参见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201）
二、房屋建筑工程质量保修书
具体格式参见《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—99—0201）
第五章　　工程建设标准

1、依据设计文件的要求，本招标工程项目的材料、设备、施工须达到下列中华人民共和国以及省、自治区、直辖市或行业的工程建设标准、规范的要求。

1．3现行相关技术规范

第六章　　图　　纸

另册
第七章  资格申请审查文件
一、 封面
二、资格审查申请函
三、附表及附件
（1）有效的银行交款证明
（2）法定代表人授权委托书原件及其委托代理人的身份证复印件（或法定代表人的身份证明书原件及其身份证复印件）；
（3）年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、安全生产许可证副本、《宁波市鄞州区建设工程交易证》复印件；
（4）到场参加开标的项目负责人的身份证、资格证书、安全生产考核合格证书复印件；
（5）投标人所属社保机构出具的拟派项目负责人参加社保（2013年1月~8月连续8个月）的有效证明材料（并加盖社保机构单位章）复印件；
（6）提供投标人无正在被公示的不良行为记录承诺（无具体格式）
（7）投标人出具“拟派项目负责人承担本工程的相关承诺”原件：拟派项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目和宁波市行政区域内承接业务量符合甬建发[2009]269号文件鄞交管办[2012]1号文件的规定且不得有未竣工的变更项目（注：获奖项目负责人须提供宁波市内在建工程名称、等级证明和获奖文件的原件及复印件）。
（8）投标人自2010年1月1日至今已成功完成过HDPE管且施工长度在500米及以上的采用水平定向钻牵引工艺的单个污水管道工程业绩证明材料复印件（提供同一工程的中标通知书、施工合同、竣工验收记录或竣工验收备案表、有效的施工图纸等复印件，缺一不可。）
一、封  面

                                     工程施工招标

资格审查申请文件

项目编号：                    

项目名称 ：                                          

投标人 ：                         （盖章）           

法定代表人或其委托代理人：        （签字或盖章）     

日期：             年               月            日

二、资格审查申请函

             （招标人名称）： 
1、根据招标文件的要求，我方（申请人）提交的资格审查申请文件及有关资料，用于你方（招标人）审查我方参加                     工程施工招标的投标资格。
     2、我方的资格审查申请文件包含招标文件第二章“投标人须知前附表一”第19项规定的全部内容。

3、我方接受你方的授权代表进行调查，以审核我方提交的文件和资料，并通过我方的客户，澄清资格审查申请文件中有关财务和技术方面的情况。

4、你方授权代表可通过（联系人及联系方式） 得到进一步的资料。
我方在此声明，所提交的资格审查申请文件及有关资料内容完整、真实、和准确，且不存在招标文件第二章投标人须知“总则”第六条款规定的任何一种情形。

申请人：         (盖单位章)                     
法定代表人或其委托代理人：         (签字或盖章) 

                               地址：                                          

                               电话：                                          

传真：                                          

邮政编码：                                      
                               日   期：            年           月           日

第八章  投标文件商务标格式

目     录
一、封面
二、法定代表人身份证明书
三、投标文件签署授权委托书
四、投标函
五、投标函附录
六、投标报价资料 
一、封  面

                             工程施工招标

投 标 文 件

项目编号：                     

项目名称：                                         

投标文件内容：         商务标部分                  

投标人：                              （盖章）     

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）    

日期：             年             月             日
二、法定代表人身份证明书

单位名称：                                                           

单位性质：                                                           

地    址：                                                           

电话号码：                                                           
成立时间：                      年                 月              日

经营期限：                                                          

姓    名：              性别：        年龄：       职务：           

系                       (投标人名称)                 的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件。

                               投标人：                                (盖章)      
                                                     年            月           日

三、投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我   （姓名）   系       （投标人名称）      的法定代表人，现授权委托   （单位名称）  的   （受托人姓名）  为我方代理人。代理人根据授权，以我方签署、澄清、说明、补正、提交、撤销、修改   （招标人名称）     的        （招标工程名称）         工程施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
    委托期限：                                   
    代理人无转委权，特此委托。

    附：法定代表人身份证明书。

投标人：                                    （盖章）       

法定代表人：                             （签字或盖章）    

身份证号码：                                               

委托代理人：                             （签字或盖章）    
身份证号码：                                               
         年     月      日

四、投 标 函

致：    （招标人名称）      

1、根据你方 （招标工程名称）  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）               整的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。
2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币（大写） ：     　　    整的投标担保，担保采用   　　  方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）除非另行达成协议并生效，你方的中标通知书和我方的投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定时间向你方提交履约担保，担保金额为合同价的  %，担保采用          方式。

（4）我方承诺在规定的工期   内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到    　

  　　　　　　　　　　　　　  标准，安全达到     标准。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

投标人：                                   （盖章）

法定代表人或其委托代理人：           （签字或盖章）

地址：                                           

网址：                                           

电话：                                           

传真：                                           

邮政编码：                                           

日期：              年             月             日

五、投 标 函 附 录

	序号
	项目内容
	投标承诺
	备注

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：本表每一栏目须对应“投标人须知前附表二”要求承诺的内容，按国家规定并结合评标办法作出投标承诺。

投标人： （盖章）                  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年    月   日

六、投标报价资料

目     录
（一）投标报价书一览表
（二）投标预算书及编制说明

投标人提供的施工图预算书封面未按规定加盖投标人单位公章；或未按规定加盖市政专业的造价员执业资格章（或注册造价工程师执业资格章）的。如无造价人员执业资格章的单位可委托有相应资质的造价咨询机构，并附委托协议；
（三）部分材料品牌选择表

（一）投标报价书一览表

	投　　标　人
	

	建设规模
	

	项目名称
	预算价格（元）
	浮动率（％）
	单位工程或专业工程价格（元）
	备  注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	总报价合计（元）
	
	
	
	


注：1、若投标人尚有其它内容需明列的，请按此表格式扩展。

2、投标人应将投标报价说明的其他资料，用文字形式与投标报价书一览表一起报送。

投标人： （盖章）                  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年    月   日
（三）部分材料品牌选择表
	序号
	材料名称
	规格型号
	选择品牌

	1
	HDPE100级实壁管
	De400*23.7
	

	2
	HDPE100级实壁管
	De315*18.7
	


注：部分材料品牌确定详见附件三，投标人必须选择其中之一品牌填入，否则按废标处理
投标人： （盖章）                  法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

日  期：       年    月   日
第九章  投标文件技术标格式

目    录

一、封面 

二、施工组织设计

二－1、拟投入本工程的主要施工机械设备表（表10.1）

二－2、劳动力计划表（表10.2）

二－3、计划开、竣工日期和施工进度网络图（表10.3）

二－4、施工总平面图（表10.4）

二－5、临时用地表（表10.5）

三、项目管理机构配备情况

三－1、项目管理机构配备情况表（表10.6）

三－2、项目负责人简历表（表10.7）

三－3、项目技术负责人简历表（表10.8）

三－4、项目专职安全员简历表（表10.9）

三－5、项目管理机构配备情况辅助说明资料（表10.10）

一、封 面

                                 工程施工招标

投 标 文 件

                 项目编号：                   

项目名称：                                                       

投标文件内容：                  技术标                     

投标人：                                （盖章）    

法定代表人或其委托代理人：       （签字或盖章）     

日期：               年             月             日

二、施工组织设计

1、投标人应编制施工组织设计，包括招标文件第一章投标须知第10.3款规定的施工组织设计基本内容。编制时应采用文字并结合图表形式说明各分部分项工程的施工方法；拟投入的主要施工机械设备情况、劳动力计划等；结合招标工程特点提出切实可行的工程质量、安全生产、文明施工、工程进度、技术组织措施、同时应对关键工序、复杂环节重点提出相应技术措施，如冬雨季施工技术措施、减少扰民噪音措施、降低环境污染技术措施、地下管线及其他地上地下设施的保护加固措施等。

2、施工组织设计除采用文字表述外，还应附下列图表，图表及格式要求附后。

2.1  拟投入本工程的主要施工机械设备表（表10.1）

2.2  劳动力计划表（表10.2）

2.3  计划开、竣工日期和施工进度网络图（表10.3）

2.4  施工总平面图（表10.4）

2.5  临时用地表（表10.5）

二－1、拟投入本工程的主要施工机械设备表

   （工程项目名称）   工程                                                   表10.1

	序号
	机械或设备名称
	型 号规 格
	数量
	国别

产地
	制 造

年 份
	定额功率（KW）
	生产

能力
	用于施
工部位
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


二－2、劳动力计划表

表10.2

  （工程项目名称）   工程                                             单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、投标人应按所列格式提交包括分包人在内的劳动计划表。

2、本计划表是以每班八小时工作制为基础编制的。

二－3、计划开、竣工日期和施工进度网络图

表10.3

1、投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工各个关键日期。投标人中标后还应按合格条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。

2、施工进度计划表可采用网络图或横道图表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期以及分包合同签订日期。

3、施工进度计划应与施工组织设计相适应。

二－4、施工总平面图

表10.4

投标人应提交一份施工总平面图，绘出现场临时设施布置图并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。

二－5、临时用地表

  （工程项目名称）   工程                                                表10.5

	用  途
	面 积 (M2)
	位  置
	需 用 时 间

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	合  计
	
	
	


注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。

2、若本表不够，可加附页。

三－1、项目管理机构配备情况表

  （工程项目名称）   工程 

	职

务
	姓

名
	职

称
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	证书

名称
	级别
	证号
	专业
	养老保险
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一旦我方中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理机构。我方保证上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。项目管理班子机构设置、职责分工等情况另附资料说明


注：1、项目管理机构人员必须按《宁波市建筑施工企业安全管理机构及人员和项目部主要管理人员配备暂行办法》进行配备。
2、项目管理机构配备情况表中的人员证书复印件附后。
3、若不符合上述规定，将作废标处理。
三-2、项目负责人简历表

  （工程项目名称）   工程                                                 表10.7

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	担任项目负责人年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	安全生产考核合格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


三－3、项目技术负责人简历表

  （工程项目名称）   工程                                                 表10.8

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	安全生产考核合格证书号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工

日期
	在建或

已完
	工程质量

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


三－4、项目专职安全简历表

  （工程项目名称）   工程                                                 表10.9

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	取得安全员执业

资格证书的时间
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	在建或已完
	工程

安全状况

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：按规定需配备专职安全员的工程，须填写此表。

三－5、项目管理机构配备情况辅助说明资料

  （工程项目名称）   工程                                              表10.10

	


注：1、辅助说明资料主要包括管理机构的设置、职责分工、有关复印证明资料以及投标人认为有必要提供的资料。

2、本项无固定格式，由投标人自行设计。
第十章  本工程评标细则

一、评标依据
1、《中华人民共和国招标投标法》；
2、《鄞州区瞻岐镇污水收集管网（穿咸线至沿海中线段、合一新村至沿海中线段）工程施工招标文件》及补充纪要；
二、招标评标责任机构
本次招标评标责任机构为评标委员会。
三、评标原则
1、实质性响应及初步评审
1.1对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移送相关部门处理。
1.1.1招标人（或招标代理机构）在规定的提交招标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；
1.1.2不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；
1.1.3不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；
1.1.4不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；
1.1.5不同投标人的投标文件相互混装；
1.1.6投标文件的内容非常类似或相同错误的；
1.1.7投标文件的格式非常相似的；
1.1.8装订的投标文件样式非常相似的；
1.1.9法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。
2、本工程采用合理低价法，评审内容包括资格审查文件、商务标和技术标；
3、程序：先开启资格审查申请文件，资格审查申请文件评审结束后宣布评审结果，再开启商务标、唱商务标、评审商务标，最后开启技术标、评审技术标并宣布最终评审结果。
（一）资格审查文件的评审
（1）先对投标人名称、投标担保提交是否符合招标文件规定的标准进行初步评审；

（2）对资格审查申请文件的签字盖章、标注、格式是否符合招标文件规定的标准进行初步评审。资格审查申请文件中内容不全或与投标人递交的原件内容不符者，视为资格审查不合格。

（二）商务标的评审
1、有效报价范围：
（1）预算指导价为3157413元，其中专业工程暂估价为0元，招标人确定的下浮率为3%。评审控制价为3062691元，投标人的投标评审价超过评审控制价的，其投标作废标处理。投标报价精确至元。
投标评审价指投标报价扣除招标人提供的专业工程暂估价后的价格，下同；评审控制价指预算指导价扣除专业工程暂估价后下浮3%的价格，下同。
（2）投标人的投标评审价低于所有有效投标人的投标评审价的算术平均价的90%（不含90%），其投标文件作废标处理。【所有有效投标人的投标评审价的算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标评审价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】
（3）部分材料品牌确定详见附件三，各投标人的商务标中必须选择其中之一品牌，否则按废标处理。
2、在有效投标评审价≥M×（1－N）的投标人中按报价由低到高顺序排列，排名第一～七名的投标人进入技术标的评审（当第七名出现2家及以上投标人时，则全部进入技术标评审），其余投标人的技术标将不予开启；少于七家则全部进入技术标的评审。
M=所有有效投标人的投标评审价的算术平均值去掉最高和最低报价【当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】后的算术平均值。
下浮率N在0%～3%之间（即0%、0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%、3%）分7档在商务标评审并确定有效投标报价后由业主代表随机抽取确定。
注：所有有效投标人的投标评审价的算术平均值及M值确定之后在整个投标有效期间保持不变。
（三）技术标的评审
1、技术标的评审分值为100分。
评委根据招标文件和工程实际，重点审查施工组织方案是否科学、合理、切合实际和主要工序施工工艺可靠行性、措施的保证性。评委可根据需要要求投标人以书面形式对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，最后给出各投标人的技术得分。评标委员会成员对技术标独立记名评分。评分范围为100-80分。若要对某一单项指标内容评定等级为差的，则必须经三分之二评标委员会成员确认，并以书面形式明确理由后，才能评定。总分汇总时，各评委成员评分的算术平均值，即为投标人的技术标得分。
技术标的评审内容和分值参照下表执行。
	评审内容
	评审等级

	
	优秀
	良好
	一般
	差

	施工方案
	招标文件响应性（工期、质量、合同条款等）
	6-5.5
	5.5-5
	5-4
	3-0

	
	施工技术方案
	15-14
	14-13
	13-10
	7-0

	
	施工现场平面布置
	4-3.5
	3.5-3
	3-2
	1-0

	工程质量保证措施
	施工质量保证措施
	20-18.5
	18.5-17
	17-15
	11-0

	
	材料、设备质量保证措施
	10-9.5
	9.5-9
	9-8
	6-0

	施工进度计划和保证措施
	施工进度计划和保证措施
	10-9.5
	9.5-9
	9-8
	6-0

	 
	劳动力及材料供应计划
	10-9.5
	9.5-9
	9-8
	6-0

	安全生产、文明施工、环保措施
	安全生产措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	2-0

	
	文明施工措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	2-0

	
	环境保护措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	2-0

	施工机械设备配备及布置
	主要施工机械设备的选用
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	2-0

	
	主要施工机械设备的布置
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	2-0

	合      计
	100-92.5
	92.5-85
	85-70
	50-0


技术标最终得分值80分以上（含80分）的技术标定为“可行”，80分以下的技术标定为“不可行”。技术标定为“不可行”的投标文件，其投标人不能被定为中标人。
 五、中标人的确定
1、 在技术标可行的有效投标人中，有效投标评审价≥M×（1－N）的投标人中按报价由低到高顺序进行排列，排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人，排名第三的投标人为第三中标候选人。
2、若报价有二家及以上报价相同者，则由招标人抽签选择其中二家为中标候选人（先抽中的排名在先，再抽中的排名在后）。
3、排名第一的中标候选人为中标人。如在投标过程中所提供的资料有失实、弄虚作假或放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同、招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的 ，招标人在本工程的投标有效期内可以确定排名第二的中标候选人为中标人，若排名第二的中标候选人因相同原因放弃中标的，招标人在本工程的投标有效期内可以确定排名第三的中标候选人为中标人，若排名第三的中标候选人因相同原因放弃中标的，招标人将依法重新组织本工程的招标。
4、第一中标候选人因不可抗力之外的原因放弃中标权的，必须按招标文件的规定没收其投标保证金。没收的投标保证金不能弥补由于其放弃中标权而给招标人造成报价的差额损失的，由放弃中标权的中标候选人承担。有关行政监督部门应将其放弃中标权的情况记入其信用档案。
5、本工程设风险控制价，风险控制价为招标人预算指导价×0.90，若中标人的中标价低于风险控制价，则中标人签订合同前须将风险保证金，即中标价与风险控制价之间的差额的双倍，以转帐支票或银行汇票形式缴入招标人账户内，若不提交则取消其中标资格。风险保证金将与履约保证金一同无息退还。
6、开标结束后，招标人将通过鄞州区检察院的查询系统对中标单位及其项目负责人的行贿犯罪记录进行查询，若有行贿犯罪记录的单位及个人，将取消中标资格。
7、开标评标结束后，招标人将组织对投标人的投标预算书及编制说明进行详细核对，如发现有任何与招标人提供的标底不一致，该投标人的投标文件作废标处理，如果是中标候选人则取消中标资格。
六、评标过程中如有异常情况的，由评标委员会集体讨论决定。
附件三
	　
	部分材料品牌表

	工程名称：鄞州区瞻岐镇污水收集管网（穿咸线至沿海中线段、合一新村至沿海中线段）工程　
	　
	　

	序号
	材料名称
	规格型号
	品牌参考（三选一）

	1
	HDPE100级实壁管
	De400*23.7
	营联
	安信管业
	浙江安吉金朋

	2
	HDPE100级实壁管
	De315*18.7
	营联
	安信管业
	浙江安吉金朋

	备注
	1、投标人投标时需明确采用的品牌。
2、所用材料必须符合消防、人防、交警等部门要求。


PAGE  
54

