第一章  方案综合说明

 招标文件

北滘镇太校路道路改造工程
评标办法及合同主要条款 

工程名称：北滘镇太校路道路改造工程
招 标 人：佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心

招标代理：广州市百业建设顾问有限公司
编制时间： 二○一三年九月十二日
[特别说明：以下内容摘自招标文件初稿，如与招标文件不符，以招标文件为准，招标人保留修改的权利]
第三章 评标办法（综合平均值法即A+B值法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意

	
	
	签字盖章
	1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

3.投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章，并有造价师或造价员签字并加盖执业印章（计价人员必须满足投标人须知前附表（一）“计价人员专业要求”条款）；

4.法定代表人身份证明：有单位公章

5.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。

	
	
	投标文件格式
	1.投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标处理： 

（1）修改了清单项目的数量、名称以及描述等，改变了原工程量清单的实质内容；

（2）投标文件的编制格式不符合招标文件的要求。

2.因计价软件版本不同引起的投标文件格式与招标文件不一致的（但实质内容无缺失)，视为细微偏差，不构成废标因素。

注：招标文件所提供的“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。

	
	
	报价唯一
	投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

	2.1.2
	资格评审标准
	已进行资格预审的，一般不再评审

（需专家进行资格审查或复查的，应特别说明）

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（如有）

	2.1.3
	响

应

性

评

审

标

准
	工期
	应承诺工期且不超出招标文件规定的工期

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	已标价工程量清单
	完整、实质内容无缺失

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他
	1.投标人不能以他人的名义投标、串通投标、或者以其他弄虚作假方式投标；

2.投标文件不能附有招标人不能接受的条件；

	条款号
	量化因素
	评审、量化标准

	2.2
	详细评审标准
	投标报价
	投标报价出现以下情形的，作废标处理：

1.低于成本报价；

2.安全防护、文明施工措施总费用：不足招标人公布的招标控制价中的“安全防护、文明施工措施费用”总额的90% （根据08《计价规范》，措施项目费由投标人自行决定，投标单位在报价时，招标人提供的措施项目清单中的费率和工程量仅供参考，投标单位可根据工程实际情况自行调整修改）。

3.投标函、投标总价及单位工程费汇总三者不一致。

4、暂列金额：不按招标文件要求填报。

	
	
	评标入围价
	1.上限价=招标控制价，高于上限价的投标报价为无效标。

2.下限价：不设下限价

	
	
	定标标准值（开标时，唱标后现场确定）
	一、A值计算方法：招标控制价×下浮系数
下浮系数的确定方式：
抽签号n

1

2

3

4

5

下浮系数(%)

86

87

88

89

90

开标时由招标人随机抽取一个抽签号，按“抽签号与下浮系数的关系表”确定下浮系数，作为本工程计算A值的下浮系数。
二、B值计算方法：
1.取在评标入围价范围内的所有投标报价去高去低后，计算得出的平均值为B值；
2.若在评标入围价范围内的投标少于或等于5 家时，取在范围内的所有投标报价计算得出的平均值为B值；
3、招标控制价不纳入B值计算。
三、定标标准值=（A+B）/2
备注：A值、B值、定标标准值保留至小数点后两位，小数点后三位四舍五入。定标标准值确定后不再因其他任何因素修改或调整（唱标错误和计算错误除外）。


1. 评标方法
本次评标采用综合平均值法（即A+B值法）。

定标标准值：在开标时按本章第2.2款的规定计算确定。定标标准值确定后，不再因其他任何因素修改或调整（唱标错误和计算错误除外）

经招标人评审，取报价低于且最接近定标标准值的有效投标人为第一中标候选人。按报价较接近定标标准值优先的原则，从报价低于定标标准值的有效投标人中依次确定第二、第三中标候选人，若低于定标标准值的有效中标候选人不足三家时，不足部分从报价高于且最接近定标标准值的有效投标人中依次确定。按照经评审后的排序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等时，招标人将采用抽签的办法确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（已进行资格预审的，不再评审）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按招标人（或其委托招标代理人）要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，招标人（或其委托招标代理人）按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1按本章第2.2 款规定的量化因素和标准进行详细评审，并确定定标标准值。

3.2.2投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其成本的，招标人（或其委托招标代理人）应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，将被认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，招标人（或其委托招标代理人）可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。招标人（或其委托招标代理人）不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3招标人（或其委托招标代理人）对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足招标人的要求。

3.4 评标结果

3.4.1招标人（或其委托招标代理人）按照本章评标办法——A+B值法推荐中标候选人。

3.4.2招标人确定第一中标候选人为中标人，第一中标候选人放弃中标或因不可抗力提出不能履约合同，招标人将确定第二中标候选人为中标人，第二中标候选人因上述同样原因不能签订合同的，则招标人确定第三中标候选人为中标人。

3.4.3如入围投标人中，有效标不足3人时，经招标人及招标投标监督组评定认为本次投标仍具有竟争力时，则确定中标候选人；若认为投标缺乏竞争力时则否决所有投标，由招标人重新组织招标。

第三部分 专用条款

1. 定义

1.53所采用的书面形式包括：

 文书；

 信件；

 电报；

 传真；

 电子邮件；

 其他；

2. 合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序

下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：

（1）协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；

（3）中标通知书；

（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；

（5）专用条款；

（6）通用条款（采用《广东省建设工程标准施工合同》2009年版（粤建管字[2009]62号））； 

（7）标准、规范及有关技术文件；

（8）施工设计图纸；

（9）工程量清单； 

（10）组成合同的其他文件：本合同的附件、招标文件。

4. 语言及适用的法律、标准与规范

4.3约定适用的标准、规范的名称：相关的现行全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。
5. 施工设计图纸

5.1施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：中标通知书发出后七天内。
（2）施工设计图纸提供的数量：四份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自已承担。
（3）发包人对图纸的保密要求：承包人对本工程图纸负有保密义务，不得向与施工无关的第三者提供；承包人自行承担有关的保密措施费用。
6. 通讯联络

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）各方通讯地址和收件人：

发包人：佛山市顺德区北滘镇土地储备发展中心

通讯地址：                                        
收件人：                                          
邮政编码：                                        
承包人：                                            

通讯地址：                                          
收件人：                                            
邮政编码：                                          

监理单位：                                          

通讯地址：                                                 

收件人：                                                

邮政编码：                                          

造价咨询单位：广州市百业建设顾问有限公司

通讯地址：佛山市顺德区大良街道德元路2号汇峰商厦4座202     

收件人：                                                  

邮政编码：528300

（2）视为送达的其他方式：无。
7. 工程分包

7.5 (1) 指定分包工程：无。

补充：根据《关于进一步推广实施建筑劳务分包制度的通知》（顺建发[2007]15号）的规定，本工程所有劳务作业必须分包给经佛山市建设局备案的劳务分包公司并签订分包合同。
(2) 分包工程价款的支付方式：

13.交通运输

13.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。
13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：按通用条款约定。

13.4运输超大件和超重件的费用：按通用条款约定。
14.专项批准事件的签认

14.2专项批准事件的签认人选

（1）监理工程师具体人选：        

（2）造价工程师具体人选：

（3）建造师具体人选：    

19.发包人

(1)办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在合同价中，发包人不另行计量支付。
(2)完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：施工临时用水、用电、通讯设施的报装及接驳由承包人自行负责，费用已包含在合同价中，发包人不另行计量支付。
(3)开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在合同价中。
 (4)提供有关资料的时间：工程地质资料与设计文件同时提供；地下管线资料由承包人自行调查核实，并承担由此引起的责任和损失，费用已包含在合同价中，发包人不另行计量支付，发包人可提供可能的协助和方便。
(5) 办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用（包括建设工程质量监督费由承包人支付）已包含在合同价中。本工程所需检验检测费用（包含质量监督部门规定的与本工程相关检验检测项目等一切检验检测费）由承包人在工程量清单措施费项目内填报，发包人不另行支付。不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责。
 (6)现场交验的时间：开工前七天内。
（7）提供标准与规范的时间：开工前由承包人自行筹集并承担相关费用。
（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前七天内。
(9)协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物、保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：承包人应预见施工现场地上及地下管线、邻近建筑物和构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木的保护工作对施工的影响，所需保护费用（文物保护除外）已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。

 (10) 接收已完工程支付工程相关价款的约定：

委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续、竣工资料的整理、编制及备案。
19.3 提供施工场地的时间：提供现场的日期与开工期相同。
19.4 发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定

(1) 提供的时间：中标通知书发出后七天内。
(2) 提供的份数：四份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自已承担。
19.5 支付期及支付方式的约定

（1）工程价款支付期限

□ 按合同通用条款规定期限支付。

√ 其他：按专用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等相关规定执行。

（2）工程价款支付方式

√ 按协议书所注明的银行帐号转账。

□ 支票支付。

□ 其他方式：

20．承包人

20.2承包人完成下列工作的约定

（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：工程总进度计划按本专用条款第28条约定施行。“工程进度月报表”和“计量支付申请书”于每月20日前提交工程师计量。

（2）承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：承包人应负责现场全部作业的安全，在合同工程施工、完工及修补缺陷的整个工程期限内：全面负责所有留在现场上的人员的安全，保护其管辖范围的现场（包括某些尚未完工的和发包人尚未接管的工程）处于有条不紊和良好的状态。根据工程师或当地政府要求，在需要的时间和地点，提供和维持所有的照明灯光、护板、围墙、棚栏、警告信号标志和值班人员，对工程进行保护和为公众提供安全和方便，施工围蔽按市有关要求执行。遵守和执行防火、安全文明施工和夜晚施工规定。承包人应保证施工期间行人、车辆等通行，不能进行全封闭施工。施工临时占用人行道等设施，由承包人办理有关手续，发包人协助，所需费用由承包人负责。同时承包人有责任协助公安、交通等部门维护所在现场地段的交通与人流，既保证施工安全，也保护车辆和行人的畅通和安全。承包人应在投标报价中考虑有关费用，并保证发包人免于受到或承担应由承包人负责的上述事项所引起的或与之有关的索赔、诉讼、以及其它开支。

（3）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：工程开工前，承包人必须向发包人提供基本的施工现场办公设施，费用已包含在投标价中。

（4）承包人应做的其他工作及要求：
（4.1）本工程承包人竣工资料，并向发包人提交完整的竣工资料：
承包人提供能够全面、正确反映竣工实况的、由承包人加盖竣工专门印章的竣工图纸三套，及工程施工质量技术资料一份正本、一份副本，工程的竣工电子文件。提交以上资料的时间为工程完工后40天内。
（4.2）承包人不按文明施工要求和规定进行施工，在发包人发出通知7日内，承包人应按要求进行整改，如承包人不整改或整改后仍达不到要求的，工程师有权委托第三人进行整改，所发生的费用由承包人承担，发包人可在应付的合同费用或履约保证金内直接抵扣，并按本合同专用条款第35.2款执行。对施工图、技术资料做认真地复核和检查，有预见性的发现和指正设计缺陷和错误，应提出能实质性地节约资金和缩短工期的建议和措施，并书面通知发包人。
（4.3）干扰与协调
（4.3.1）承包人应当清楚地预计到施工期间对外界可能产生的不可避免的干扰，并为
此保证主动努力减少这些干扰对对办公及外界的影响，且应当积极主动与外界进行协调。
（4.3.2）承包人应当清楚并充分预计到在工程前期施工场地准备的各种困难及其对工程进展的不利影响，甚至是严重影响。对此，承包人应积极主动做好协调、配合工作，并尽量创造各种条件和采取各种有效措施，以确保工程顺利推进及工期目标的实现。这种困难或影响不能免除承包人对工期目标未能实现的责任并不得以此为理由要求顺延工期或增加各种费用。
（4.3.3）承包人应负责协调施工期间外界的各种干扰，协调不果，方可书面要求发包人出面协调。
（4.3.4）发包人将在承包人的配合下，充分运用自己对各方面的影响力，尽可能地将外界对工程的干扰减少到最低程度。这种协调并不解除承包人的各项责任与义务。

（4.4）保证项目用工人员工资的支付

（4.4.1）承包人应保证每期所获进度款优先安排用工人员工资的发放，否则，发包人有权在下一期进度款或履约保证金中扣除一定款项作为用工人员工资保证金，必要时无需经承包人同意直接支付给用工人员个人。
（4.4.2）承包人应当按照《劳动法》、《广东省工资支付条例》等相关规定与用工人员签订集体合同或劳动合同，其工资标准不得低于顺德最低工资标准，并根据合同约定按月支付用工人员工资。
（4.4.3）承包人应依法与用工人员签订书面工资计算方式和发放时间等相关协议，支付用工人员工资应按月编制工资支付表，如实记录支付表，支付时间、支付对象、支付数额等工资支付情况，承包人应于每月15日前报送上月的工资发放表给发包人及发包人所在地劳动部门备案，并在项目施工现场进行公示。
（4.4.4）承包人应对其专业分包或劳务分包单位工资支付进行监督，督促其依法支付用工人员工资，监控落实用工人员工资按时发放。如因承包方不对专业分包或劳务分包单位进行监督管理导致有关质量、工期及用工人员工资支付等问题时，承包方应当承担相应的责任。
（4.4.5）遇到由于承包人原因造成工程质量缺陷或工程延误，使工期进度款延迟支付的情况，承包人应按劳动合同约定及时支付用工人员工资。严禁承包人煽动组织用工人员向发包人恶意讨薪。

（4.4.6）承包人应按上述要求及国家、地方有关规定按时支付用工人员工资.如果承包人或其分包人拖欠、克扣本工程劳动者工资，造成发包人承担连带责任垫付工人工资，则发包人有权选择下列任何一种方式得到补偿：a、在承包人履约保证金中扣除；b、在进度款中扣除；c、在结算款中扣除。
（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度安排，费用已包含在合同价款内。
（7）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：打桩工程、基础工程、土方的开挖回填等工程，承包方必须到现场进行勘察，并了解四周居民房屋现时状况，施工前承包方必须制订有效的施工方案、支护方案及周边房屋检测等，做好支护、放坡、排水降水等防护施工措施安排，避免出现因施工措施不够而引起的安全事故，如出现因施工引起的事故则由承包方承担。周边房屋的桩前检测及桩后检测、支护、放坡等施工措施的费用在投标报价中考虑，发包方将不再增加该项费用。
（8）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：① 现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；② 垃圾等要及时清理；③ 工程竣工后，做到工完、料清、场地清。
（9）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：

√按通用条款第82.2款规定提交。

□另作约定：

补充：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定,整理提交合格的竣工档案,存在问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案，同时提交四套竣工档案副本，五套完整的竣工结算资料给发包人，并办理有关工程竣工验收备案手续。

20.4承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：本工程所有材料采用优等品并符合国家及行业标准。

21．现场管理人员的任命和更换

21.1发包人现场管理人员任命和更换:按通用条款约定。
21.2承包人代表任命和更换: 按通用条款约定。
21.3监理工程师代表、造价工程师代表任命和撤回: 按通用条款约定。
22.发包人代表

22.1发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（      ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                邮政编码： 

联系电话：                                传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：在行使下列权力时需得到发包人批准

变更工程；

变更工期；

变更及确认合同价格。

23.监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：               法定代表人：

（2）任命（         ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

23.3（12）需要发包人批准的其他事项：在行使下列权力时需得到发包人批准：监理工程师发出的任何指令或通知需得发包人认可。

24.造价工程师

24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）造价咨询单位：                                法定代表人：         
（2）任命（       ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：                
联系电话：                                  传真号码：               
24.3（7）需要发包人批准的其他事项：造价工程师负责合同价款的核实，造价师发出的任何指令或通知需得发包人认可。

25.承包人代表

25.1承包人任命（       ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                   邮政编码：                 
联系电话：                                   传真号码：                 
26．指定分包人

26.1依法指定的分包人及其有关规定：无   
28、工程担保
28.1  承包人提供履约担保的约定：

(1)  履约担保的金额：（大写）陆万捌仟元整（小写￥68000.00元）。

(2)  提供履约担保的时间：
□签订本合同时。 
    其他时间：签订合同之前

 (3)  出具履约担保的方式：银行转帐。将中标人的投标保证金转为履约保证金，竣工验收合格后十天内办理退回（无息）。

28.2  履约担保退还时间的约定：在工程竣工验收合格且承包人在合同期内无违约（或无违背合同约定的义务和责任）的情况下10个工作日内,一次性无息退回。履约期间发生索赔事件，由发包人代表、监理工程师、造价咨询工程师根据实际情况共同确定索赔金额，发包人直接从履约担保金中扣取相应金额，若履约担保金不足以支付索赔金额的，发包人有权直接向合同签订地所在人民法院提出诉讼。

28.4  发包人提供支付担保的约定：无

(1) 支付担保的金额：

 (2) 提供支付担保的时间：

□ 签订本合同时

□其他时间：本款不适用

 (3) 出具支付担保的银行：

28.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：
31．不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：按通用条款约定。
32．保险

32.1发包人委托承包人办理保险事项有：

□ 合同通用条款第32.1款的第（1）项：（建筑工程一切险、安装工程一切险）；

□ 合同通用条款第32.1款的第（2）项：（场内自有人员工伤保险、意外伤害保险）；

□ 合同通用条款第32.1款的第（3）项：（第三者责任险）；

□ 合同通用条款第32.1款的第（4）项：（材料及设备的财产保险）。

32.8、投保内容、保险金、保险期限和责任等事项的约定：无。
33．进度计划和报告

33.3 承包人编制施工进度报告和修订进度计划的时间要求：承包人在接到中标通知书后14天内,向监理工程师提交一式两份施工组织设计和进度计划,以供工程师批准。
34．开工

34.2监理工程师在本合同签订后的（     ）内签发开工令。

按合同通用条款规定的42天。

另作约定：7天
35．暂停施工和复工

35.4 发包人、承包人原因和不可抗力因素造成暂停施工的其他情形：无

36.工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为：2013年12月20日前完工。

(1) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。

(2) （工程名称）单项（位）工程的工期约定为 天。
38.竣工日期

38.1计划竣工日期：

42.质量目标

42.1工程质量标准：

（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准。
（2）工程质量验收标准：①符合中华人民共和国国家规定的现行施工竣工验收规范、标准（或地方政府主管机关的具体规范、标准）；②上级主管部门有关工程竣工的文件和规定；③符合招标文件的工程技术指标及各项要求；④工程设计文件及施工、设计图纸；⑤双方共同协商的标准。

45.安全文明施工

45.5安全文明施工与环境保护

45.5治安管理的约定：按国家、广东省及佛山市和工程所在地现行有关规定执行。

补充：承包人必须按照《顺德区建设工程文明施工管理规定》（顺建发[2008]53号）做好施工现场的文明施工工作。

46.测量放线

46.1施工控制网资料提交的时间：按通用条款规定。
46.4测量放线误差的约定：按现行有关设计及施工验收规范规定。

48.发包人供应材料和工程设备

48.1 发包人是否供应材料设备

√ 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。 

□ 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。 

48.8 发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：
49.承包人采购材料和工程设备

49.1承包人采购的材料和工程设备：承包人大面积施工前须向发包人、监理提出施工样板，经现场发包人、监理确认样板施工质量及效果后方能大面积施工，否则，因质量或效果未能达到监理及发包人要求而造成的返工费用由承包人承担，并承担工期延误的所有责任。承包人采购材料和设备由其自行负责运输和保管。
49.2承包人供货与清点要求：按通用条款规定。
49.8 发包人指定的生产厂家或供应商：发包人不指定的生产厂家或供应商。
50.材料和工程设备的检验试验

50.4
材料和工程设备等产品的检验试验费，已包含在合同价款内，结算时按实结算。

51.施工设备和临时设施

51.1承包人配置施工设备和临时设施

√按通用条款规定,承包人承担修建临时设施的费用。

□另作约定：

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收

53.1中间验收部位有：中间验收部位包括：分部（子分部）工程、分项工程和检验批。
55.工程试车

55.1是否需要试车

 不需要试车的，本条不适用。

 需要试车的，试车的内容和要求：

56.工程变更

56.4承包人提出合理建议应得的奖励：无。
58.竣工验收

58.1竣工验收标准

合同工程竣工验收标准:

58.8单位工程和工程部位验收

√合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

58.9施工期运行

√合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的,本款不适用。

58.10竣工清场

√按通用条款的规定。

另作约定:

58.11施工队伍的撤离

√按通用条款的规定,承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。

另作约定:

59.缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定：壹年。

59.8工程质量保修的约定：依照国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准执行。
63.暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为 元。
65.暂估价

65.3非招标专业工程的暂估价金额为            元。

66.提前竣工奖与误期赔偿费

66.1 提前竣工奖的约定：

√没约定提前竣工奖的，本款不适用。 

□ 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为 元，提前竣工奖的最高限

额是          元。

66.2误期赔偿费的约定：

（1）每日历天应赔付额度为：逾期1天罚3万，罚金从承包人的工程款中扣除并归发包人所有，逾期5天，招标人有权终止合同并没收保证金，重新选择施工单位，承包人必须在两天内撤离现场，造成的一切损失由承包人负责。

承包人的实际施工现场推进工期与承包人所提供经发包人、监理工程师批准的技术（施工组织设计）中的施工进度控制表的单项工序出现偏差超过1/3临界危险工期时，或施工材料、设备、人员严重不足时，招标人以书面形式通知承包人，如承包人7日内尚无具体整改工程进度的应变措施，发包人有权采取一切有效的强硬措施介入承包人的现场施工管理，有权拒付工程款，以确保工程工期顺利推进，并由承包人负责由此引起的一切经济责任。

（2）误期赔偿费最高限额：

√按通用条款规定为合同价款的5%，即        元。

□另作约定：

    66.2（3）由于质量、进度、安全、拖欠用工人员工资等问题，发包人发出整改通知的，每次对承包人罚款5万元，并在收到通知后7天内整改完毕；发包人发出停工整改通知2次对承包人罚款10万元；罚款从进度款中扣除。整改通知达到3次时没收保证金，发包人有权解除合同；另选施工单位，还可将具体情况如实上报城建局，将该承包人列入“黑明单”处理。发包人两年内不再接受承包人的投标报名。承包人必须在收到整改通知后5天内无条件撤离施工现场，撤离现场后办理结算，已施工的部分按80%结算，由此所造成的损失由承包人负责，与发包人无关。
□另作约定：

67.工程优质费

67.1优质优价奖的约定：

√ 没约定优质优价奖的，本款不适用；

□ 约定优质优价奖的等级：                       。

68．合同价款的约定与调整

68.2合同价款的调整因素包括：

□ 后继法律法规的变化事件；

□ 项目特征描述不符事件；

√ 分部分项工程量清单缺项漏项事件；

√ 工程变更事件；

√ 工程量偏差事件；

√ 费用索赔事件；

√ 现场签证事件；

□ 物价涨落事件；

□ 其他调整事件：无。
69. 后继法律法规的变化事件

69.2导致工程造价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：

70. 项目特征描述不符事件

70.3导致综合单价调整的方法：不作调整。

71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.2导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√ 按以下方法调整：按本合同专用条款第72.2条款规定进行调整。
71.3导致措施项目费调整的方法：

√按合同通用条款的规定调整。

□按以下方法调整：

72．工程变更事件

72.2导致综合单价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。
√ 按以下方法调整：

中标人按设计图纸承包工程，工程量按实结算，如施工过程中因修改图纸等工程变更而引起工程造价的改变，则改变的该部分工程造价按以下原则确定：

（1）施工过程中工程变更引起的增减工程的造价，按照先认同变更造价的增减，后施工的原则确定，即设计单位出变更图纸及变更通知单交给发包人，发包人同意交给承包人的项目经理，由承包人书面提出变更造价，经造价咨询单位核算增减造价后，承包人书面报发包人同意后方可施工；

（2）发生变更的工程量，必须10天内签证并提交发包人确认，增加造价贰万元以上，施工单位必须提交报告书，过时不再调整；

（3）增加工程项目时，如工程项目与报价书中的内容相同的，按合同报价单中已有单价或价格执行；扣减工程项目时，如工程项目与报价书中的内容相同的，则按投标人的报价扣减；

（4）由于设计修改等工程变更而出现工程报价表中未出现的变更工程项目，按《通用条款》的有关条款追加该项目的单价，该项目单价由承包人提出，经造价咨询单位审核后，由承包人报发包人同意后确定，发生争议时由区建设市场管理站协商，作为增减工程的结算依据。
72.3导致措施项目费调整的方法：

√ 按合同通用条款的规定调整。

□ 按以下方法调整：
73．工程量的偏差事件

73.2 工程量的偏差，导致分部分项工程费结算价调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。 

 按以下方法调整： 

（1）工程量的偏差不能导致合同无效。 

补充：本工程土方工程项目均为大包干工程,结算时均不予调整。

  73.3导致措施项目费调整的方法：

□ 按合同通用条款的规定调整。

√ 按以下方法调整：不作调整。
75.现场签证事件

 75.3现场签证报告确认约定的时间：按本合同专用条款第72.2条款规定时间。
76．物价涨落事件

76.1 调整承包人采购材料设备的材料设备、施工机械费的方法

合同价款不因物价涨落而调整的，本款不适用。 

□ 物价涨落超过合同通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下： 

(1) 固定系数a 为 ；

(2) 人工权重系数b 为 ；

(3) 机械台班权重系数c 为 ；

(4) 钢筋权重系数d 为 ；

(5) 其他资源的权重系数：

76.2 调整合同价款日期

□ 招标工程的递交投标文件截止日期： 

□ 非招标工程的合同订立时间： 

78．支付事项

78.2 计算利息的利率

□ 按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。 

□ 其他为 。 

79．预付款

79.1 预付款的约定

□ 没约定预付款的，本款不适用。 

 约定预付款的，详见81.1条款。

79.2 预付款支付申请的约定：

79.4 预付款抵扣方式

□ 预付款按照期中应支付工程款的 %扣回，直到扣完为止。

□ 其他方式：

80.1安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

（1）内容和范围

√ 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。

□ 另作约定：
（2）安全文明施工费的总金额为                     。

80.2安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式

□ 按合同通用条款的规定。

√ 另作约定：统一按进度款支付，进度款中已包含安全防护、文明施工措施费用的支付。

补充违约责任：

 （1）由于发包人未支付或未及时支付安全防护、文明施工措施费用，而导致工程未能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失，或因此无法取得建筑工程许可证的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。
（2）承包人按合同提取了安全防护、文明施工措施费用，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

81．进度款

81.1 支付期间

□ 以月为单位。

□ 以季度为单位。

 以形象进度为准，具体为：

1、施工合同签订，施工单位进场施工后十个工作日内，支付中标合同价 10%的工程

预付款（含安全防护、文明施工措施费） ；

2、完成道路路缘石安装及排水改造后，十个工作日内支付中标合同价的 20%工程款；

3、全部工程完成后十个工作日内，累计支付不超过中标合同价 80%的工程款；

4、 工程竣工验收合格并办理结算后一个月内， 累计支付不超过结算价 95%的工程款；

5、 结算价 5%作为工程质保金， 待保修期满且施工单位完成相关保修工作并验收合格后，一个月内付清

6、全部工程款均用当地税务局开出的建筑工程专用施工发票。

施工期间的工程进度款支付，承包人必须提供完整的经有关现场监督部门（工程现场监理、发包人驻现场代表）签证的工程质量及进度的相关资料，作为进度款的支付依据。

□ 本期间应支付或扣留（扣回）的其他款项：

81.2 期中付款的最低限额为 元。

82．竣工结算与结算款

82.1 结算的程序和时限：

□ 按合同通用条款的规定办理。 

 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为： 

（1）工程竣工验收后，承包人于28日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，监理单位收到结算资料后出具审核意见，报发包人审批。

（2）发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查编制，出具结算审查文件。发包人审批后，报顺德区国土城建和水利局审核、备案。

（3）经顺德区国土城建和水利局审核后的竣工结算款为支付依据。
83、结算款
83.1竣工支付期限

□ 按通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

√ 另有约定：按本合同专用条款第81.1款约定进行支付。

84．质量保证金

84.2 质量保证金的金额及扣留

(1) 质量保证金的金额

□ 按合同通用条款的规定，即按合同价款的3％。

 其他为：本工程质量保证金为结算价款的5％。 
(2) 质量保证金的扣留

□ 按合同通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

其他方式：详见专用条款81.1条
84.3 质量保证金的返还时间：见本合同专用条款第81条的规定。

85．最终清算付款

85.1 最终结清申请报告

提交份数：

提交期限：

86．合同争议

86.4 争议调解或认定机构

 按合同通用条款的规定。

86.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□ 向 （仲裁机构）申请仲裁。

√向工程所在地的人民法院提起诉讼。

91．保密要求

91.1 提供保密信息的期限：

94．合同份数

94.1 提供合同文本

 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

□ 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2 合同副本的份数 8 份，其中发包人  6 份，承包人 2 份。
95．补充：

95.1承包人必须在施工围敝前向发包人及相关政府管理部门提交施工围敝方案和交通组织疏导方案，经各方审定同意后方可围敝施工。在交通繁忙期间，承包人须安排专人协助公安交通管理部门维护交通秩序。
95.2围敝设施必须安全、颜色整齐划一，并将工程项目名称、建设单位、施工单位、监理单位、开工时间、计划竣工时间清晰标注在围敝设施上。

95.3施工期限超过半年的，必须采用砖砌180 mm墙，高度为2米，每隔3.5米设240 mm×240 mm砖柱，砖基础埋深，宽度均不小于500 mm，外侧抹灰扫白。

95.4施工期限在半年以下、15天以上的，必须采用以钢管为骨架的全新彩色压型钢板进行围敝，高度为2米，每隔3米设钢管柱，水平钢管间距不大于600 mm。

95.5施工期限在15天以内的，采用标准钢护栏连续密扣围敝。

95.6围敝四周和沿周边每隔6米必须设置可发光的危险警示灯具。

95.7施工中所产生的污水承包人不得直接向路面排放，所产生的余泥必须在2小时内打扫清运完毕。

95.8承包人首次违反上述约定的，发包人将有权要求承包人在规定时间内予以整正。若接到整改通知后24小时内承包人仍未完成相关整改工作的，发包人有权委托第三方按标准代为整改，但所产生的相关费用由承包人负责支付；同时，发包人将向承包人处以本工程合同文明施工措施费1‰的罚款。
第四部分 
附
件
附件一                            工程质量保修书
发包人（全称）：                               
承包人（全称）：                               

为保证                  在合理使用期限内正常使用，发包人承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》，经协商一致签订工程质量保修书，承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。
一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围为：                      。

二、质量保修期

2.1 质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。

2.2 双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程质量保修期如下：1年；质量保修期从工程竣工验收合格之日算起。
三、质量保修责任

1、属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内派人修理，发包人可以委托其它人员修理。

2、发生须紧急抢修事故，承包人接到通知后应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

4、质量保修完成后，由发包人组织验收。

四、质量保修费用

工程质量保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

五、其它

双方约定的其它工程质量保修事项：

本工程质量保修书由施工合同发包人承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人（公章）：







承包人（公章）：

法定代表人（签字）：





   法定代表人（签字）：

年     月       日
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