江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目                                                     招标文件


江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目
招 标 文 件
（招标编号：JH2013-004）
江门市江海区政府采购中心
江门市新会区冈州工程建设监理有限公司
二○一三年九月二十七日
目  录

4第一部分


4投标邀请函


7第二部分


7招标项目要求


8一、项目要求


19第三部分


19投标人须知


20Ａ  总  则


201.
适用范围


202.
采购人、采购代理机构和合格的投标人


203.
投标费用的承担


204.
知识产权和专利权


20Ｂ　招标文件


205.
招标文件构成


216.
招标文件的修改


217.
投标人诚信管理


22Ｃ  投标文件的编写


228.
要求


229.
投标文件的组成


2310.
投标文件格式


2311.
投标报价


2312.
证明投标人合格和资格的文件


2313.
投标有效期


2414.
投标保证金


2515.
投标文件的签署及规定


25Ｄ   投标文件的递交


2516.
投标文件的密封和标记


2517.
递交投标文件的时间、地点以及截止时间


2618.
迟交的投标文件


26Ｅ   开标和评标


2619.
开标


2620.
评标委员会


2721.
对投标文件的初审


2822.
询标及投标文件的澄清


2823.
评标原则


2924.
定标原则与评标方法


3125.
保密及其它注意事项


31Ｆ  授予合同


3126.
合同授予标准


3127.
接受和拒绝任何或所有投标的权力


3228.
中标通知


3229.
签订合同


3230.
招标代理服务费：


33第四部分


33江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目特许经营协议（参考范本）


第五部分 78附 件


79附件一：投 标 书


81附件二：开标一览表


82附件三：投标价格表


85附件四：技术与运营方案


89附件五：投标人情况简介


90附件六：经营业绩一览表


91附件七：本项目负责人简历表


92附件八：参与本项目主要管理、技术人员一览表


93附件十：规章管理制度一览表


94附件十一：关于资格的声明函


95附件十二：授权委托书


96附件十三：资格证明书


97附件十四：封面格式




	第一部分

投标邀请函




投标邀请函

江门市江海区政府采购中心、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司受江门市江海区外海街道办事处的委托，就江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目采用邀请招标方式进行采购，现邀请通过资格预审的各供应商，就下列服务提交密封投标。

1、 招标项目的名称、用途、建设周期和经营期限：

1、招标项目名称：江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目（招标编号：JH2013-004）；
2、用途：生活垃圾压缩中转处理；
3、简要技术要求：详见招标文件；
4、建设周期:自特许经营协议正式签订之日起12个月完成建设并投入运营；
5、服务期：本项目的特许经营期限为24年，期限自特许经营协议正式签订日三个日历月起算。
2、 获取招标文件时需审查以下文件：

1、营业执照（副本）；

2、税务登记证（副本）；
3、法定代表人证明书或授权委托书。
投标人获取招标文件时应当将以上文件的原件交我中心核对。我中心在核对后会收取前两项的复印件和第3项（法定代表人证明书的复印件或授权委托书的原件）。所有复印件应当加盖投标人的单位公章。以上资料只作登记之用。
3、 招标文件公示
1、招标文件公示期：2013年9月27日至2013年10月9日五个工作日。
4、 获取招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价：

1、获取招标文件时间：2013年9月27日至2013年10月9日每天8:30时-12:00时，14:30时-17:30时，（节假日除外）。

2、获取招标文件地点：江门市江海区政府采购中心（地址：江门市江海区富民路9号二楼）。

3、获取招标文件方式：报名购买。

4、招标文件售价：人民币150元，招标文件售后不退。

5、 投标截止时间、开标时间及地点：

1、递交投标文件时间：2013年10月17日9时至9时30分（北京时间）。提前、逾期递交或不符合规定的投标文件恕不接受。

2、递交投标文件地点：江门市江海区富民路9号六楼会议室。

3、投标截止时间和开标时间：2013年10月17日9时30分（北京时间）。

4、开标地点：江门市江海区富民路9号六楼会议室。

6、 采购代理机构的名称、地址和联系方式：

采购代理机构名称：江门市江海区政府采购中心、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司
地址：江门市江海区富民路9号二楼、江门市新会区会城侨兴南路2号2座106

招标项目联系人：苏先生、黄先生
联系电话：0750-3880716、6131238
传真：0750-3880726、6783869
投标保证金账号：
户 名：江门市江海区政府采购中心
账 号：2012002709026432933

开户银行：中国工商银行江门市分行

江门市江海区政府采购中心     

  江门市新会区冈州工程建设监理有限公司
                                        二○一三年九月二十七日    
	第二部分

招标项目要求


一、项目要求
1、 基本要求
1、项目建设地点：江门市江海区外海辖区。

2、项目建设预算：11,523,000.00元
3、建设规模：200～600吨/天城市生活垃圾二级转运站的建设（含门前道路）运营，江海区外海街道、高新区、江南街道、滘北街道范围内垃圾压缩转运至江门旗杆石填埋场，垃圾量保底数平均每日170吨为基准，采取逐年递增的方式计算当年垃圾总量。其中江南街道、滘北街道按逐年递增3%来计算，外海街道、高新区按逐年递增5%来计算。若每年垃圾实际增长量在8%以内的，计算方法不变。若每年垃圾实际增长量超过8%，垃圾总量计算方式双方另行协商。另外，递增基数每5年为一个周期重新核算。如因政策性调整使垃圾在前端收集过程中已进行压缩，导致垃圾保底数不足的，采购人与中标人另行协商垃圾量。

4、项目运作方式：本项目按BOT方式运作，即中标人提供地块和负责项目资金筹措、建设、设备采购、运营。特许经营期满后，项目公司必须按协议条款，将能良好运行的垃圾压缩转运系统的全部资产无偿移交给采购人或其指定的部门。

5、中标人在中标后须在江海区设置本项目运营公司运营本项目，在当地缴纳税费。

6、质量标准: 建筑工程符合国家标准。压缩设备为水平预压式，配套设备生产商应有所生产垃圾压缩设备的自主专利技术，设备不存在专利等知识产权纠纷。垃圾压缩处理设备具有省市级以上权威部门出具的检测报告。 垃圾转运车辆为大容量密封自卸式垃圾车，生产商具有改装车资质，整车具有工信部公告和国家税务总局的免税手续等，保证车辆的上牌要求。

7、资金来源: 投标人自筹资金投资。

8、项目用地：投标人自有或通过租赁等方式拥有不少于10亩以上土地的使用权（时间不少于18年，租约期满后自行解决土地问题至特许经营期限为止），地块用作本项目垃圾中转站的运营，地块需位于外海区域或高新区区域范围内。
9、运输车辆：必须使用密封车辆。

10、垃圾压缩：要求全年平均垃圾压缩脱水率≥10%，即中标人将垃圾运至江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场称重的重量比在接收垃圾时的垃圾重量减少≥10%。如因政策性调整使垃圾在前端收集过程中已进行压缩，无法达到垃圾压缩脱水率≥10%的，采购人与中标人另行协商压缩要求。

11、中标投资人应根据总用地面积、工程规模、地理环境、地质条件、气候等多种因素，照顾工艺的合理性及先进性，综合考虑，合理选用适合本项目的处理工艺, 配套生活固体垃圾压缩中转站的压缩模式为水平预压式，配套设备生产商应有所生产垃圾压缩设备的自主专利技术，设备不存在专利等知识产权纠纷。垃圾压缩处理设备具有省市级以上权威部门出具的检测报告,且具有改装车资质。
12、项目厂区红线范围内建设内容包括但不限于垃圾压缩处理设施、办公、生活设施、生产管理设施、厂区内给排水、厂区绿化、围墙、变电设施等。项目厂区红线范围外建设内容包括出厂污水管线接驳部分、进厂道路，其余厂区红线范围外的为项目建设与运行所需的水、电等市政配套设施由区人民政府负责提供。
13、本项目的特许经营期限为24年，期限自特许经营协议正式签订日三个日历月起算。
14、中标人应声明其在投标时所做的承诺将对项目运营具体负责人具有约束力，中标人并应采取有效的措施以保证该声明得以落实。中标后分别由采购人与其正式签定《特许经营协议》、《垃圾处理服务协议》等法律文件。
2、 技术要求
1、BOT投资工程设备清单

根据拟定的实施方案，需投资以下内容：
	序号
	设备名称
	规格
	数量
	备注

	1
	卸料机
	2工位、40m³
	2套
	带防尘罩、自动卷帘门

	2
	压缩机
	单机200吨/日
	3套
	水平预压式，先行建设2套，当日均垃圾量达到400吨/日以上时，再建设第3套

	3
	液压动力系统
	快慢速高低压自动切换系统
	2套
	

	4
	中央集成控制系统
	PLC自动+手动控制系统，随机控制柜+中央控制台双操系统
	2套
	含设备操作系统、视频监控系统、故障诊断报警系统

	5
	自卸式垃圾车
	箱体容积≥30m³
	≥3辆
	东风天龙底盘，必须采用密封车辆，且安装GPS系统接受甲方监督

	6
	污水定向收集导排系统
	设备定向收集、排污管网、排污泵
	1套
	中标人负责相关的污水处理费用

	7
	清洗风干辅助设备
	设备、场地清洗用设备
	2套
	

	8
	雾化喷淋除臭系统
	1.5kw，20—70Kg/cm2
	1套
	

	9
	垃圾压缩站土建
	满足本项目运营需要
	1座
	包括道路和生产卸料平台及配套设施

	10
	自动称重设备（地磅）
	满足本项目运营需要
	1套
	


说明：以上清单设备数量为初步方案统计量，具体数量、具体投入进度，投标单位在中标后，与用户根据实际需要情况逐一确定，但不影响中标价格。

2、投资配置机械设备要求

垃圾中转站总体采用上投料、水平预压式处理工艺，主要组成部分有：卸料机、压缩机、液压动力系统、中央集成控制系统（含设备操作系统、视频监控系统、故障诊断报警系统）、大容量自卸式垃圾车、雾化喷淋除臭系统、清洗风干辅助设备、自动称重设备（地磅）等，中标人所投入使用的机械设备应当为全新机械。

工艺流程为：外来垃圾收集车辆进入中转站后首先运至二层垃圾投料平台，之后投入卸料机中，卸料机根据压缩机工作情况，自动实现垃圾的投料工作，待垃圾投满压缩机压缩腔后，压缩机自动进行垃圾高压压缩处理，使得垃圾得到充分压缩减容，并挤压出垃圾中的部分水分，并将压缩后的垃圾储存在压缩机的储料仓内，待垃圾压满后，大容量自卸垃圾车与压缩机对接，压缩机将打包后的垃圾块推入垃圾车内，之后车辆与压缩机分离，将垃圾运输至填埋场倾倒。

转运站总体性能需满足：压实性能好，垃圾得到充分压缩处理，压缩比大于2.7:1；预压垃圾块体积大，满足单次垃圾转运量不小于18吨，保证转运效率高、运营费用低；垃圾压缩处理工作过程中具有良好的环保性，污水需集中收集导排，垃圾粉尘和臭味得到有效处理，最大可能减少厂区二次污染，保证厂区对周边环境无影响；垃圾运输过程中后门无垃圾夹带和污水滴漏等二次污染；设备运行稳定、电液技术先进可靠、可操控性能好，主要元器件需为国内外知名品牌产品；设备结构简捷，可避免推板运行过程中的垃圾夹带，使设备便于清理和维护，后期维护成本低；车辆进出中转站、设备工作过程得到全程监控，并且监控图像能连接到各街道环卫站和区政府主管部门，到具有多重安全保护和报警装置，保证设备和人员安全。

压缩机必须具有良好的防腐处理手段，整机外表油漆8年内无大面积腐蚀损坏，整机主体结构使用寿命不小于15年。

特许经营期满前确保设备无停机24小时以上的故障，应安排专业售后服务人员进行服务，保证故障响应到位时间在2小时内，6小时内解决常见故障问题。
压缩中转成套系统主要设备性能要求如下，投标供应商需根据该要求进行详细描述，并提供必要的证明资料、照片和设计总图，否则认定不满足技术要求。

2.1、卸料机

卸料机为垃圾接收、储存和给料的机构，由储料槽、卸料推板、防尘罩、自动卷帘门等组成。该设备可实现两台车辆同时投料工作，投料时不影响压缩机的正常压缩。卸料机可实现投料垃圾量的检测，并将信号反馈给中央控制系统，实现投料工位车辆调度指示灯的自动切换，并与压缩机配合，实现人工或自动给料。

卸料机采用半潜推板式料槽结构，投料工作通过推板前后运动来实现，料槽应具有密封性好、无污水渗漏，整体结构强度好、经久耐用。防尘罩侧后部安装负压抽风口，侧部和上部安装喷淋降尘喷嘴，实现投料作业的良好环境控制。防尘罩前进料口设置为2个门，门上部安装快速自动卷帘门，卷帘门通过地感装置或红外检测装置检测投料车辆进出情况，实现自动快速启闭，减少卸料机敞口对外界环境的影响。

自动卷帘门技术要求：采用PLC控制核心控制整个系统运行，具备自动获得车辆接近和离去的信号的能力，设备根据该信号可以自动控制卷帘门的开启和关闭；应设有安全保障措施，确保车辆未离开前不会出现关门的误操作；门关闭时门的下部及侧面应具有一定的密闭性能，以阻止臭气向外外散；运行电机配套变频器调节使用。该系统的控制系统应能与生物洗涤吸尘除臭系统、中央控制系统实现无缝对接，统一控制。

设备参数：

	序号
	项目
	单位
	参数
	备注

	1
	投料工位数
	个
	2
	

	2
	料槽容积
	M³
	≥40
	不含压缩机压缩腔容积

	3
	卸料推力
	T
	25
	


2.2、压缩机

压缩机为垃圾压缩的主要机构，由压缩腔、储存腔、推板压缩机构、闸门机构、污水收集导排装置、挡渣板机构、排渣装置、车辆锁定装置等组成。

当卸料机将垃圾投入压缩机压缩腔后，系统自动检测投入的垃圾量，当判断垃圾投满后，压缩机自动启动压缩，将垃圾压缩储存在储存腔内，以上工作往复循环，直至储存腔压满，系统自动提示满箱；

系统技术要求：

1) 、箱体结构强度好，材质采用16Mn，钢板厚度符合参数表要求；

2) 、箱体具有提高垃圾压实性的特殊结构设计，以最大限度提高垃圾密度，减少垃圾含水率；

3) 、推板压缩机构为3缸接力结构，推板导向采用方便更换的高性能耐磨材料，同时需保证箱体配合面不会被磨损损坏；推板上部设置有挡闸板，在推板整个压缩卸料过程中，防止卸料机中的垃圾进入推板后部；

4) 、推板压缩油缸为设备的重要部件，油缸材质需为低碳合金钢，并进行必要的热处理，密封件均需为国际知名品牌产品，如Parker、NOK等品牌产品；

5) 、垃圾箱压缩产生的污水需经专用排污管道收集导排，不得有污水滴漏到场地外地面，保证厂区的整洁；

6) 、为防止推板压缩将垃圾颗粒等杂物带入箱体后部，造成维护工作不便，设备需满足：推板与箱体间隙小于3mm，箱体刚度好不易变形而造成后期间隙加大；推板上部挡渣板与箱体顶梁具有刮料装置，防止垃圾进入推板后部；卸料机与压缩机中间设置挡渣板机构，当压缩推板工作时，闸板闭合，隔离开投料和压缩作业，避免垃圾堆积在压板上，造成垃圾向后夹带。

7) 、压缩推板需具有良好的大块垃圾剪切功能，可将垃圾剪切破碎，同时提高推板与投料口前顶梁的强度，使其配合使用寿命更长；

8) 、排渣装置，可将推板带入压缩箱后部的碎渣通过链板装置定时排入压缩机旁边的料斗中，从而减少人力清理的难度，减少污水和垃圾碎渣散发的臭味；

9) 、车辆锁定装置，用于垃圾车辆与压缩机对接后车辆的锁定，保证压缩机将垃圾块向车厢内推卸时，车辆不会移动；

10) 、箱体结构强度提供计算说明或有限元受力分析图片；

设备参数：

	序号
	项 目
	单位
	参 数
	备 注

	1
	压缩腔容积
	M³
	8
	

	2
	储存腔容积
	M³
	20
	不含压缩腔

	3
	最大压缩力
	T
	≥120
	

	4
	箱体钢板厚度及整机重量
	Mm
	上部≥12mm、侧下部：≥14mm，整机大于35吨
	16Mn


2.3、液压动力系统

液压动力系统为设备各种动作的动力源，系统由电机、液压泵、散热器、溢流阀、换向阀、管路、油缸等组成；

系统采用双泵高低压自动切换系统，保证低压快推，高压慢推的性能，使得压缩效率更高、更节能；液压系统主要元器件需均为国内外知名品牌产品，提供证明材料；

投标文件需提供液压系统原理图。

系统参数：

	序号
	项目
	单位
	参数
	备注

	1
	系统功率
	Kw
	50-70
	

	2
	系统最高工作压力
	Mpa
	21
	

	3
	散热器功率
	Kw
	≥0.25
	

	4
	油箱容积
	L
	≥1500
	


2.4、中央集成控制系统

为实现垃圾中转站统一管理、集成化控制，针对中转站内设备的分布特点，采用分布式控制技术。将车辆引导子系统、投料子系统、压缩子系统、环境控制子系统、视频监控子系统等构建成信息集成控制网络，达到垃圾处理中转站信息共享的目的。

中央集成控制系统由现场层、控制层和管理层按照总线协议有机紧密结合组成一个智能网络控制系统，对整个中转站进行高效、有序、协调控制。

具体技术要求：

1）、控制系统采用中控和随机的双控系统，即每套垃圾压缩系统配置1套独立的中央控制台和1套随机控制柜。控制台设置PC控制主机2台， 21寸监视液晶显示器2套，手动操作按钮面板2套；随机控制柜设置10寸显示屏2套，手动控制按钮一套；

2）、操作系统可实现全自动、半自动和全手动三种控制作业模式，方便设备操作和维护保养工作；

3）、控制系统可将设备运行状态通过动画模拟软件直观展示，并实时显示各种运行数据（如：垃圾投料量、压缩垃圾量、液压系统工作压力、工作频次、工作油温等），实时显示工作现场各场所监控画面；

4）、控制系统应采用符合国际标准的通讯协议和编程接口与所控制的设备的PLC控制系统实现无缝对接，程序安全、运行稳定；

5）、系统具有多重安全保护装置，防止设备受损和人员伤害，并可提供故障报警和诊断；

6）、控制系统的自动控制程序集要求：

A、自动感应收集车进站卸料；
B、自动开启和关闭卸料口的快速卷帘门；
C、自动感应垃圾已倾倒和垃圾量，从而启动卸料循环；
D、自动感应卸料机投料量，并启动压缩循环；
E、收集车卸料时自动开启各类环境控制设备；
F、收集车离去时自动关闭各类环境控制设备；
G、根据设备运行情况，实现车辆调度系统的自动工作。
7）、车辆调度系统指示灯安装位置：

A、引桥出入口；
B、投料工位处；
C、出料门顶部。
8）、中控系统主要元器件均为国内外知名品牌产品，如：监视器为联想、LG、惠普等，PLC为日本三菱、西门子产品等，接触器、继电器等均为施耐德、欧姆龙等公司产品，系统可靠性高；

9）、视频监控系统技术要求：

9.1）、前端监控部分
（1）对投料平台车辆工作区域设置监控点；

（2）对车辆投料工位处设置监控点，监视车辆倒料情况和投料、压缩情况；

（3）对压缩机前端出料对接位置设置监控点；

（4）厂房前部垃圾车处站位置设置监控点。

9.2）、信号传输部分

（1）各监控点的视频信号应采用可屏蔽干扰的同轴电缆统一传输至中央控制室；
（2）前端摄像机供电电源应采用由中央控制室集中供电模式；
（3）硬盘录像机预留宽带网络接入，信号远程传输功能；
（4）监控图像能即时传输到各街道环卫站和区政府主管部门。

9.3）、控制部分

（1）中控室内每套压缩机的控制系统旁放置一台监控显示器，监控图像传输到中央控制室后，应将不同压缩机区域的图像分别显示在对应的显示器上，以便操作员随时观察所操作压缩机的相关现场情况；
（2）硬盘录像机可根据需要对监控图像进行部分或全部的存储；
（3）图像信号应能进行切换、记录、重放、加工和复制等处理功能；
9.4）、关键硬件配置要求

（1）硬盘录像机：主频3.2G的CPU，2G内存，1000G硬盘，1G独立显卡，8路信号端口，704×576的显示分辨率，4/9画面分割，能满足存储1年的图像数据；
（2）与压缩机控制系统配套的显示器：21寸显示器；
（3）红外一体变焦摄像机：摄像制式为PAL（625行），有效像素752(H) x 582(V)水平分辨率480 线，红外灯距离≥30米，电源12V/DC。

2.5、大容量自卸式垃圾车

自卸式垃圾车为全密封箱式结构，配套压缩机使用，车辆由底盘、副车架、顶升机构、箱体、电液系统等组成，车辆要安装GPS系统。

1）、详细技术要求：

车辆采用中顶或前顶升自卸式结构；

箱体为全钢全密封结构，后门与箱体密封具有特殊密封结构，避免污水外溢造成的二次污染；

车辆后门为液压开启结构，可在驾驶室内进行操作；

底盘选用东风天龙系列25吨底盘，带原厂空调。
2）、车辆参数：

	序 号
	项  目
	单 位
	参 数
	备 注

	1
	底盘品牌
	
	东风天龙
	

	2
	轴距
	mm
	≥4350+1300
	

	3
	总质量
	kg
	≥25000
	

	4
	车箱容积
	m³
	30
	

	5
	发动机品牌
	
	康明斯
	

	6
	发动机额定功率
	kW
	≥180
	

	7
	排放标准
	
	欧Ⅲ
	


2.6、雾化喷淋除臭系统

系统通过雾化喷淋系统将除臭植物液定时喷淋在厂房的空气内，通过药液将空气中的臭气分解，达到除臭目的。

在中转站内靠近水源、电源处安放自动雾化除臭设备的主机，在中装站的上方架设高压管线，安装水雾喷头，喷头的分布设计以臭源集中处为主，其他区域为附，使整个站区都能被水雾覆盖。通过水雾中含有的活性微生物作用可有效地降解空气中的硫化氢、氨气和甲硫醇等臭味气体，从而大大改善垃圾中转站及周边的空气环境。

设备参数：

	序号
	项目
	性能参数
	备注

	1
	高压雾化泵
	进口柱塞泵，泵内柱塞采用陶瓷材质，耐磨、耐腐性强。能产生20—70Kg/cm2的高压水柱，功率为1.5kw
	

	2
	全自动控制系统
	可按需求分为手动/自动两种方式；
	

	3
	自动补水加药装置
	当生物除臭剂混合液到规定液位时，系统会自动补水。
	

	4
	缺水保护装置
	缺水时自动断电，有效保护泵浦
	


2.7、污水定向收集导排系统

   卸料机及压缩机通过无缝钢管管道将垃圾渗漏液定向收集到地下排污管网，与地面清洗产生的污水一起通往污水过滤沉淀池，让后通过排污泵排至污水处理管网或污水储存池。

   2.8、清洗风干辅助设备

   主要包含高压清洗机、风干机，其中清洗机主要用于清洗设备、场地和车辆，风干机用于地面和设备风干作业。

2.9、垃圾压缩站土建

    满足本项目运营需要，1座，包括道路和生产卸料平台及配套设施。

2.10、自动称重系统（地磅）

满足本项目运营需要，1套。

3、 商务主要条款要求
投标承诺书：

    1、投标方必须根据方案中做出的承诺及《江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目特许经营协议》规定的各项任务，组织员工履行各项职责，提高环境卫生质量。

   2、投标方必须随时接受并配合业主、专项检查小组、上级环境卫生管理部门以及其他相关部门的监督、检查和指导，必须无条件的服从发包方组织一些突击性任务及迎接检查活动。如发现投标方组织不当，计划不落实，导致环卫质量达不到规定的，在接到书面通知后，一个星期内必须整改。

3、提供足够的人手，转运设备方案。

4、 特许经营协议  （详见招标文件第四部分）

5、 垃圾压缩清运费报价：

本项目垃圾压缩清运费最高限价为 40元/吨（含税费价）计算，投标报价超过最高限价的，作为无效投标处理。调价方式：清运价格首年为中标价，以后每年按广东省内同期CPI等量递变，每年调价一次。
	第三部分

投标人须知




Ａ  总  则

1. 适用范围

1.1. 本招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目。
2. 采购人、采购代理机构和合格的投标人
2.1. “采购人”是指江门市江海区外海街道办事处。
2.2. “采购代理机构”是指组织本次招标的江门市江海区政府采购中心、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司。

2.3. “投标人”是指向采购人和采购代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

2.4. 投标人应遵守《中华人民共和国政府采购法》等法律法规。
3. 投标费用的承担
3.1. 凡参加投标的投标人，自行承担与参加投标有关的全部费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4. 知识产权和专利权

4.1. 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用其所提供的货物或货物的任何一部分时，采购人和采购代理机构免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的起诉。

4.2. 投标总价应包括所有应支付的对专利权和版权、设计或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

Ｂ　招标文件
5. 招标文件构成
5.1. 招标文件用以阐明所需货物及服务，招标、投标程序和相应的合同条款参考范本。招标文件由下述五个部分组成：
（1）投标邀请函；
（2）招标项目要求；
（3）投标人须知；
（4）协议格式（参考范本）；

（5）投标文件格式（附件）。

6. 招标文件的修改
6.1. 招标文件的修改书（若有的话）将构成招标文件的一部分,对投标人有约束力。

6.2. 投标人可对本项目的技术、服务要求提出书面询问，采购代理机构将根据实际情况以补充通知形式书面作出答复。
6.3. 为使投标人编写投标文件时，有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，采购代理机构可以自行决定，酌情延迟投标截止时间。
7. 投标人诚信管理  

7.1. 投标人在本采购项目的竞争中应自觉遵循诚实信用原则，不得存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为。“腐败行为”是指提供、给予任何有价值的东西来影响采购人员在采购过程或合同实施过程中的行为；“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报、隐瞒事实，损害采购人的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前或之后），人为地使投标丧失竞争性，损害采购人从公开竞争中所能获得的权益。

7.2. 如果采购人或采购代理机构有证据表明投标人在本采购项目的竞争中存在腐败、欺诈或其他严重违背诚信原则的行为，则将拒绝其投标。

7.3. 投标人有下列情形之一，将由江门市江海区政府采购中心作不良诚信记录，并报江门市政府采购监管部门、江门市江海区政府采购监管部门、江门市政府采购网、江门市江海区政府采购网上通报处理：

（1）提供虚假材料参加政府采购活动谋取成交、成交的；
（2）开标后擅自撤销投标，影响采购继续进行的；
（3）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
（4）与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；
（5）在采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（6）成交后无正当理由拒绝签订政府采购合同的；
（7）无正当理由拒绝履行合同的；
（8）故意提供假冒伪劣产品或走私物品的；
（9）拒绝提供售后服务，给采购人造成损害的；
（10）恶意投诉，给采购人或采购代理机构造成损害的；
（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；
（12）经认定的其他有违诚实信用的行为。
Ｃ  投标文件的编写
8. 要求
8.1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和有效性，以确保其投标对招标文件作出实质性响应。否则，其投标可能被拒绝。

9. 投标文件的组成
9.1. 投标文件应包括下列部分：

（1） 封面；
（2） 目录；

（3） 投标书；

（4） 开标一览表；

（5） 投标价格表；

（6） 技术与运营方案；

（7） 投标人情况简介；

（8） 经营业绩一览表；

（9） 本项目负责人简历表；

（10） 参与本项目主要管理、技术人员一览表；

（11） 规章管理制度一览表；

（12） 关于资格的声明函；

（13） 授权委托书；

（14） 资格证明书；
（15） 投标服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内
9.2. 投标人应将投标文件装订成册，并填写“投标文件目录”。上述文件及表格为投标人应当提交的文件，各投标人可以根据实际情况增加内容，但不得擅自减少有关内容。投标文件的完整性是评标的内容之一。
10. 投标文件格式
10.1. 投标人应按招标文件中提供的投标文件格式填写。
10.2. 投标人应完整地填写招标文件提供的附件表格，说明所提供的货物名称、货物简介、来源、数量及价格等。

11. 投标报价
11.1. 投标报价应按招标文件附件的投标价格表格式（附件三）填写投标各项费用的报价几构成等。
11.2. 投标人根据投标人须知第11.1条规定将投标价分成几个部分，只是为了方便采购人和采购代理机构对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述条件订立合同的权力。

11.3. 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人以可调整的价格提交的投标文件将被作为非响应性投标而予以拒绝。
11.4. 本次投标报价为人民币含税全包价。

12. 证明投标人合格和资格的文件
12.1. 投标人应当提交证明其有资格进行投标和有能力履行合同的证明文件（附件格式 十三 ），作为投标文件的一部分。

12.2. 投标人提交中标后履行合同的资格证明文件包括：
（1）投标人已具备履行合同所需的财务、技术和供货能力；
（2）投标人应有能力履行招标文件中合同条款和技术要求所规定的由卖方履行的保养、维修、供应备件、提供相应软件和其它技术服务的义务。

（3）投标人满足招标文件中列出的资格标准。
13. 投标有效期
13.1. 投标文件从开标之日起，投标有效期为90个日历日。
13.2. 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求投标人同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件。

14. 投标保证金
14.1. 投标保证金为投标文件的组成部分之一，投标人应当将投标保证金的凭证复印盖章附在投标文件中，并单独复印一份加盖公章以信封密封于递交投标文件时一并提交。投标人须在投标截止时间前按照招标文件的规定提交投标保证金，投标人在投标截止时间后提交的投标保证金将被视为无效保证金。
14.2. 本项目投标保证金金额为人民币拾万元整。
14.3. 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为而蒙受损失。
14.4. 投标保证金币种应与投标报价币种相同，由投标单位出具并提交，可以下列任何一种方式提交：银行支票（江门市市区内的投标人）、汇票（江门市市区外的投标人）或采购代理机构认可的其它形式，本项目不接受现金方式递交。户名、开户银行、帐号见投标邀请函。
14.5. 未按规定提交自开标之日起有效的投标保证金的投标,将被视为无效投标。
14.6. 未中标的投标人的投标保证金，采购代理机构将按招标文件规定予以无息退还。

14.7. 中标供应商的投标保证金，在中标供应商交纳招标代理服务费和合同签订后，予以无息退还。

14.8. 中标投标人有下列情形之一的，招标采购单位不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：
（1） 中标后无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的；
（2） 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购代理机构同意，将中标项目分包他人的；

（3） 拒绝履行合同义务的。
15. 投标文件的签署及规定
15.1. 投标文件正本一份和副本四份，每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。
16.2投标文件的正本应当打印，并由投标人的法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人在投标文件上签字并加盖单位公章。委托代理人应当出具书面形式的《授权委托书》并附在投标文件中。投标文件副本可采用正本的复印件，副本封面加盖单位公章并由投标人的法定代表人或经正式授权对投标人有约束力的委托代理人签字。

15.2. 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂改或改写。任何行间插字、涂改和增删，应当由投标人的法定代表人或委托代理人在修改处签字或加盖公章才有效。
15.3. 电报、电话、传真形式的投标概不接受。
Ｄ   投标文件的递交
16. 投标文件的密封和标记
16.1. 投标人应将投标文件正本和副本分别用信封密封，在密封袋上标明招标编号、投标项目名称，并注明“正本”或“副本”。
16.2. 为了方便开标时唱标，投标人应将投标文件正本中的“开标一览表”复制一份单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中密封。
16.3. 投标文件需由专人送交。投标人应按上述规定进行密封和标记后，将投标文件按照招标文件中注明的开标时间和地址送至采购代理机构。

16.4. 每一份投标文件的密封袋均需贴封条，并加盖骑缝章（公章）。
16.5. 如果未按上述规定进行密封和标记，采购代理机构对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.6. 采购代理机构将拒绝接收密封不完好的投标文件。
17. 递交投标文件的时间、地点以及截止时间
17.1. 递交投标文件的地点与开标仪式的地点相同。
17.2. 2013年10月17日9时开始接收投标文件，9时30分在江门市江海区富民路9号六楼会议室举行开标仪式。提前递交或不符合规定的投标文件恕不接受。
17.3. 投标截止时间和开标时间：2013年10月17日9时30分（北京时间）。

17.4. 所有投标文件都应当按采购代理机构在《投标邀请函》中规定的投标截止时间之前送至采购代理机构。
17.5. 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。
17.6. 投标人应将投标保证金，无论是银行支票、汇票或采购代理机构认可的其它形式，单独密封于一小信封内，不要放入投标文件的密封袋中，并于递交投标文件时交予采购代理机构。
18. 迟交的投标文件
18.1. 采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后递交的投标文件。
Ｅ   开标和评标
19. 开标
19.1. 采购代理机构在《投标邀请函》规定的日期、时间和地点在有投标人代表在场的场合组织公开开标。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
19.2. 开标时，采购人、采购代理机构、监督员和投标人将检查投标文件的密封情况，在确认无误后拆封唱标。唱标主要内容为投标文件正本中《开标一览表》的内容以及采购代理机构认为合适的其他内容，并做唱标记录。为了方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》复制一份，单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

19.3. 在整个开标、评标过程中接受监督员的监督，监督员独立履行监督职责。

20. 评标委员会
20.1. 采购代理机构将根据招标采购服务的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人代表和行业专家组成。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较。
21. 对投标文件的初审
21.1. 开标后，采购代理机构将组织评标委员会对投标文件进行初审，初审包括资格性审查和符合性审查。
21.2. 资格性审查是指依据法律规定和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，确定投标人是否具备投标资格。
21.3. 符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应，包括审查投标文件是否完整，有否计算错误，文件签署是否合格，投标书的编排是否有序等。

21.4. 算术错误将按以下方法更正：开标一览表与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。如果单价、数量的积与总价不相等，以单价为准。单价金额小数点有明显错位的，以总价为准修改单价；如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被拒绝。如果用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，则以文字表示的数值为准。若投标人拒绝接受上述修正，其投标将被拒绝。

21.5. 投标人对本项目只允许有一个报价，采购人和采购代理机构不接受有任何选择性的报价。

21.6. 在对投标文件进行评估和比较之前，评标委员会将审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、招标项目的基本商务要求、主要技术规格和技术标准等内容的偏离将被认为是实质上的偏离，而纠正这些偏离将影响到其他实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。
21.7. 评标委员会确定投标文件的响应性，只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据。
21.8. 实质上没有响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不能通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如果发现下列情况之一的，其投标将作为无效投标处理：

（1）投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

（2）投标人以低于成本报价竞标的；
（3）投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的；
（4）投标文件未加盖单位公章和没有法定代表人或者被授权人签名的；
（5）投标文件签字人无有效委托的；
（6）投标有效期不足的；

（7）投标保证金不足或无效的；

（8）投标报价超出本项目最高限价的；
（9）投标文件中附有采购人和采购代理机构不能接受的条件或不符合招标文件中规定的其他实质性要求的。
22. 询标及投标文件的澄清

22.1. 开标后，评标委员会将按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，并有权要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质内容。投标人应当按照采购代理机构通知的时间、地点，指派专人进行认真的答疑和澄清。投标人所作的答复均应补充以书面形式，并经法定代表人或委托代理人签署，作为投标文件的一部分，对投标人有约束力。

22.2. 除评标委员会主动要求澄清或者说明外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与评标委员会联系。如果投标人希望递交其他资料给采购代理机构和评标委员会以提醒采购代理机构和评标委员会注意，应以书面形式提交。

22.3. 询标是评标中的重要环节，投标人代表应当接受评标委员会的询标。

23. 评标原则
23.1. 评标委员会只对被确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评审和比较。
23.2. 评标委员会将综合分析投标人的各项指标，而不以单项指标的优劣评选出中标单位。对所有投标人的投标评估，都采用相同的程序和标准。评标委员会按照招标文件确定的评标标准和方法对投标文件进行评审和比较。评标委员会在综合评比后做出评标结论。
24. 定标原则与评标方法

24.1. 按能够最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准的投标人中标的原则定标。

24.2. 由评标委员会对所有投标文件进行响应性检查，未能响应招标文件要求的投标文件作无效投标处理，通过资格性和符合性审查的投标人才能进入评比阶段。

24.3. 本次评标采用综合评分方法，评标以招标文件规定的条件为原则，最低报价不作为中标的唯一依据。评分权重及评标因素如下：
	评分项目/权重
	评标因素

	技术评分（35分）
	投入本项目的产品质量性能（2分）

	
	产品同时通过国家权威部门的技术质量鉴定(5分)
压缩站设备及各种环卫车辆全部具有国家权威部门（车辆为机械工业专用汽车产品质量检测中心，压缩站设备为省市级产品质量监督检验所）颁发的鉴定证书的得5分，缺少或不全的不得分；

	
	相关技术专利(5分)
拟投入本项目产品具有不少于5项相关技术专利的得5分，低于5项大于3项（含）的得3分，低于3项大于1项（含）的得1分，没有的不得分；

	
	配套设备生产厂家自主创新能力（16分）
1）具有省级科技厅颁发的高新技术企业证书的得4分；
2）拟投入本项目产品为经信委、财政局、质量技术监督局联合颁发的省市级工业名优产品目录的得4分；
3）拟投入本项目产品通过省、市级科技厅、局主持的产品技术鉴定并具有较高评价的并为省市级创新型试点单位得4分；
4）垃圾压缩处理设备为省级科技厅、发改委颁发的自主创新产品的得2分；
5）垃圾压缩处理设备获得国家科技部、环保部等联合颁发的国家重点新产品的得2分。

	
	项目负责人与项目主要管理、技术人员情况（7分）

	商务评分（50分）
	投标人资信（11分）

1）投标人2008年至今，连续三年获得工商行政管理部门颁发的重合同守信用单位的得6分，每少获一年减2分，没有不得分。

2）在江海区注册成立并纳税的从事与环卫相关项目运营的企业，得5分，不是的，不得分。

	
	技术与运营方案（8分）

运营方案、移交方案具合理性、可行性，有措施确保投入设备的维护及更新换代

	
	投标人具有相关部门核发的城市生活垃圾经营清扫、收集、运输服务许可证的，得6分，没有的不得分。

	
	投标人经营业绩及财务状况（6分）

	
	投标人规章管理制度（6分）

	
	配套设备生产商公司资信（9分）
1）质量体系ISO9001认证、环境体系GB/T24001认证及GB/T28001职业健康认证（3分）:投标人同时获得3项认证的得3分，获得1-2项的得1分,没有的不得分；
2）公司具有配套专用车辆改装车资质的（提供相关资质文件证明）得6分；

	
	相关设备销售业绩（4分）:

设备生产厂家近3年内具有2个（含）以上垃圾压缩转运站项目的工程业绩的，并且单机项目日处理量大于200t，双机项目日处理量大于400t的，提供证明资料，得4分，具有1个项目的得2分，没有的不得分。

	价格评分（15分）
	投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100


24.4. 评分

（1）由评标委员会对所有投标文件的响应和指标进行审核和分析；对投标文件中文字和指标响应进行评分，填写《评分表》。

（2）将每一个评标委员会成员的评分汇集，去掉一个最高分和一个最低分，取其余评分的算术平均值乘以权重，为该投标人的评定得分。

24.5. 报价评定

（1） 价格核准：评标委员会对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算上的错误或供货范围上的错误，修正错误的原则如下：

a) 如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，以文字表示的金额为准；

b) 当单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

（2） 价格评分：将评标委员会修正后的入围投标人的投标价格，取满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价作为评标基准价，定评标基准价的价格评分为100分。其他投标人的价格分按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×权重×100

24.6. 综合得分的计算

（1） 综合得分=技术得分+商务得分+报价得分；

（2） 在评标过程中所有计算结果均准确到小数点后四位，第五位小数四舍五入；

（3） 将综合评估分从高到低排出名次，总分第一名为第一中标候选投标人,第二名为第二中标候选投标人，以此类推（综合评估分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合评估分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）。

25. 保密及其它注意事项
25.1. 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将公正、平等地对待所有投标人。
25.2. 在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。
25.3. 为保证定标的公正性，评标委员会成员不得私下接触投标人。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人，不得也不应将评标情况扩散出评标委员会人员之外。
25.4. 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

Ｆ  授予合同
26. 合同授予标准
26.1. 评标委员会严格按照招标文件确定的评标标准和方法进行评标，择优定标。

26.2. 本次招标，合同将授予经评审采购人确定的中标投标人。
26.3. 合同内容不得与招标文件和投标文件内容有实质性偏离。
27. 接受和拒绝任何或所有投标的权力

27.1. 根据投标或评审情况，采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释这一行动的理由。
28. 中标通知

28.1. 评标结束后，江门市江海区政府采购中心、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司根据采购人确认的评审结果签发《中标通知书》。

28.2. 《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，是合同的组成部分。
29. 签订合同
29.1. 中标投标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应与采购人签订合同。
29.2. 招标文件、中标投标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
30. 招标代理服务费：

30.1. 中标供应商应在确定中标后三（3）个工作日内向采购代理机构交纳招标代理服务费。

30.2. 收费标准按照广东省物价局粤价函[2011]1036号文的规定，本项目中标供应商的招标代理服务费金额为人民币伍万捌仟陆佰肆拾陆元整（￥58646.00元）。
户 名：江门市江海区政府采购中心
账 号：2012002709026432933

开户银行：中国工商银行江门市分行
	第四部分

江门市江海区外海生活垃圾
压缩中转站BOT项目
特许经营协议
（参考范本）


江门市江海区外海生活垃圾
压缩中转站BOT项目
特许经营协议

本协议由以下各方于二○一三年   月   日签署于                                   ：

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

鉴于：

（1）为加快生活垃圾处理步伐，提高垃圾处理质量，改善江门市江海区城市生态环境，促进可持续发展，落实国家相关部委提出的环卫工作要“政事分开、管干分离”环卫工作要社会化、产业化、规模化的改革要求，江门市江海区人民政府决定采用建设—运营—移交的方式（BOT投资模式）实施江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目（以下简称“本项目”）。

（2）公司为本项目的投资方，由其负责建设和经营本项目。按照与甲方达成的投资协议，乙方将就本项目依法设立乙方--有限公司，作为本项目投资、建设、运营、移交的实际实施主体。

甲、乙双方就本项目建设、运营、移交事宜，参照《中华人民共和国合同法》、《市政公用事业特许经营管理办法》及有关法律法规，本着诚实信用的原则，通过充分友好协商，特订立本协议。

目   录

37第 1 条 用语定义


39第 2 条 特许经营权及项目概况


41第 3 条 声明、保证和条件


43第 4 条 建设施工


46第 5 条 测试及验收


47第 6 条 完工延误


47第 7 条 垃圾压缩转运服务


49第 8 条 垃圾量、垃圾压缩转运价格和垃圾压缩转运服务费


52第 9 条 双方的权利和义务


56第 10 条 项目设施的运营与维护


57第 11 条 非正常终止


61第 12 条 特许经营期期满时项目设施的移交


62第 13 条 不可抗力


64第 14 条 补偿


67第 15 条 协议的转让


67第 16 条 违约及违约责任


69第 17 条 争议的解决


69第 18 条 保险


70第 19 条 其他条款


71附件1  保险




第 1 条
用语定义

1.1 定义

在本协议中，下述术语具有下列含义：

	“补偿事件”
	指乙方按本协议有权获得补偿的任一事件。

	“乙方”
	系指乙方为履行本协议项下的投资、建设和运营义务而设立的、注册于江门市的独立法人。

	“本协议”
	指甲方与乙方之间签订的本特许经营协议，包括附件1，以及日后可能签订的任何本特许经营协议之补充修改协议和附件，上述每一文件均被视为并入本协议。

	“不可抗力事件”
	指具有第13条款所规定的含义。

	“法律变更”
	指在生效日期后，中国相关政府部门颁布、修改、废除或重新解释任何适用法律，导致

(i) 适用于乙方或由乙方承担的税收或关税发生变化；

(ii) 项目融资、设计、建设和移交要求发生变化；

(iii) 环境保护、劳动安全及其他有关规划及法律的变化增加乙方的资本性支出或运营成本。

	“工作日”
	指中国法定节假日以外的公历日。

	“谨慎运营惯例”
	指在中国的大部分运营者为建设运营类似于本项目的项目所采用或接受的惯例、方法和做法以及采用的国际惯例和方法。

	“批准”
	指根据本协议的规定为乙方或为项目进行融资、投资、建设、拥有、运营、维护和/或移交而需从政府部门获得的许可、执照、同意、授权或批准。

	“生效日期”
	甲方和乙方正式签署本协议之日期。

	“适用法律”
	指所有适用的中国法律、法规、规章和政府部门颁布的所有技术标准、技术规范以及所有其他适用的强制性要求。

	“特许经营权”
	指甲方授予乙方投资建设项目，并在特许经营期内占有和运行项目设施提供转运服务和收取服务费的专营权。

	“违约”
	指本协议签约任何一方未能履行其在本协议项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本协议的作为或不作为或不可抗力。

	“违约利率”
	当时适用的中国人民银行规定的一年期贷款利率。

	“本项目”
	指约定日垃圾转运量200至600吨/日的江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目。

	“项目设施”

“压缩转运”

“垃圾”
	由乙方投资的所有构筑物、压缩转运设备（含运营车辆）和其它附属设备设施。

压缩转运是指乙方负责将甲方提供至由乙方建设运营的垃圾二级转运站的垃圾进行压缩并将压缩后的垃圾运到双方约定（江门旗杆石填埋场）堆填区的服务。

指本协议约定江海区（外海街道、高新区、江南街道、滘北街道）范围内收集的城市生活垃圾。

	“移交日”
	指特许经营期结束后的第一个工作日，或经双方书面同意的移交项目设施的其他日期。

	“特许经营期”
	指乙方享有本项目特许经营权的期限，本项目特许经营期为24年，自签订本协议之日起计算（含建设期）。

	“运营年”
	指运营期内任一年度期间，但第一个运营年应在开始商业运行日开始，最后一个运营年应在特许经营期的最后一日结束。

	“运营月”
	指运营期内任一个月期间，但第一个运营月应在开始商业运行日开始，最后一个运营月应在特许经营期的最后一日结束。

	“运营日”
	指每日从00:00时开始至同日24:00时结束的二十四小时。

	“移交”
	指在特许经营期满之日或根据本协议的规定提前终止特许经营期后，由乙方按照本协议规定的条件和程序，将项目设施完好、无偿转交给甲方，并保证正常运行的行为。

	“建设期”
	指自建设开始日起至工程完成日为止。

	“开始商业运营日”
	指乙方经过试运营后并经招标人批准正式运营之日起开始计为开始商业运营日。


1.2 释义

在本协议中，除非另有明确规定，下述词语的释义如下：

（a）“日”、“月”、“年”均指公历的日、月、年；

（b）“一方”按适用情况分别指甲方或乙方；包括其继承人和允许的被让与人或受让人；

（c）除非上下文另有所指，“元”指人民币元。

（d）“包括”指包括但不限于；

（e）任何条款、段、附表或附件指本协议的条款、段、附表或附件。

标题仅供参考之便而设。

第 2 条
特许经营权及项目概况

2.1 特许经营权

2.1.1 甲方依照本协议授予乙方在特许经营期和特许经营区域范围内独家的权利以投资、融资、运营本项目，并收取垃圾转运服务费且无需为获得该权利支付违背本协议之外的任何费用。

2.1.2 甲方授权乙方本项目特许经营期24年（含建设期），依照本协议的规定，乙方应于特许经营期期满时将项目所含设施无偿移交给甲方或其指定机构。

2.1.3 本项目特许经营区域为：江海区（外海街道、高新区、江南街道、滘北街道）范围内收集的城市生活垃圾。

2.1.4 在特许经营期内甲方扩展特许经营区域范围，甲方应优先与乙方进行合作。

2.1.5 乙方的特许经营权在整个特许经营期内始终持续有效。

2.1.6在特许经营年限内，乙方对本项目投资所有的项目设施享有所有权和使用权。

2.2 特许经营期起算

特许经营期签订本协议之日起计算。

2.3  项目概况

2.3.1 项目名称：江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目。

2.3.2 项目范围：江海区（外海街道、高新区、江南街道、滘北街道）范围内收集的城市生活垃圾。

2.3.3 本项目建设规模：日压缩转运垃圾量200至600吨，高峰时每小时处理不小于50吨垃圾。

2.3.4 本项目建设内容：项目范围内约定垃圾二级转运站的建设、改造、站内收集压缩污水处理等设备及转运设备和车辆的投资建设及转运站前道路建设。

2.3.5 本项目质量标准: 建筑工程符合国家标准。

2.3.6 本项目涉及的相关标准，必须要符合国家规定，如遇国家新的标准，必须按新的标准严格执行。

2.4 项目垃圾二级转运站的建设

2.4.1 乙方负责自筹资金完成本项目经营期内垃圾二级转运站建设和站内设备、转运设备的投资。

2.4.2 甲方负责本项目红线范围内的征地、拆迁、补偿和场地平整，以及配套道路的征地、拆迁、补偿。地基处理等工作及费用由乙方承担。本项目建设用地土地使用权均保留在政府方名下，供乙方无偿使用，但乙方需自行承担用地后与项目土地使用、房产等有关的各项税费（如有）。甲方负责至项目红线的通电、通水和污水管网配套。

2.4.3 乙方负责新建项目厂区红线范围内建设内容包括但不限于垃圾压缩处理设施、办公、生活设施、生产管理设施、厂区内给排水、厂区绿化、围墙、变电设施等；乙方负责新建项目厂区红线范围外建设内容包括出厂污水管线接驳部分、进厂道路。

2.5 项目渗滤液排放要求

2.5.1 本项目产生的渗滤液，应在转运站内进行收集处理，经处理达标后排入城市排水管道纳城市污水处理厂深度处理。

根据《生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889—2008）》的要求，本项目渗滤液经处理后污染物须达到以下排放浓度限值：总汞≤0.001mg/L、总镉≤0.01mg/L、总铬≤0.1mg/L、六价铬≤0.05mg/L、总砷≤0.1mg/L、总铅≤0.1mg/L、COD≤360mg/L、BOD≤170mg/L、SS≤250mg/L、NH3-N≤15mg/L。

第 3 条
声明、保证和条件

3.1 乙方的声明和保证

3.1.1乙方已经取得了与签署和履行本协议有关的一切内部、外部的授权和许可，本协议一经签订，即对乙方具有完全的法律约束力。签订和履行本协议的义务、条款和条件不会导致乙方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

3.1.2乙方已为本协议的履行准备了足够的资金、人员和设备，将从财务、设备和技术力量等可能与本协议的履行有关的方面确保本协议项下义务的履行

3.1.3如果乙方在本第3.1条款下所作的声明被证明在做出之时在实质方面不属实，或乙方违反其在本条下做出的保证，并且该等不属实声明或对保证的违反严重影响其履行本协议下的义务，则甲方有权根据本协议第14条的规定终止本协议。

3.1.4乙方应保证其所有项目文件、融资文件、公司股东协议、公司章程及所有与本项目有关的供货、安装、服务合同及保险单等在所有实质性方面与本协议保持一致。

3.1.5乙方保证严格遵守国家、省、市、行业的法律、法规、规章、标准及规范的规定。

3.1.6乙方保证接受甲方的监管。

3.1.7乙方保证具备充分的财务能力、营运能力、人力资源、技术支持和经验运营本项目，并履行本协议规定的每一项义务，在整个特许经营期限内稳定、安全、可靠地提供垃圾收运服务；未经甲方批准或未遇不可抗力，不停止提供垃圾收运服务，但本协议另有约定的除外。

3.2 甲方的声明和保证

3.2.1甲方已取得了签署和履行本协议的一切必要的内部和外部授权，有签署和履行本协议的资格和能力。本协议一经签订，即对甲方具有完全的法律约束力，签订和履行本协议的义务、条款和条件不会导致甲方违反法律法规、行政决定、生效判决和仲裁裁决的强制性规定，违反其与第三方合同的条款、条件和承诺，也不会引致任何利益冲突。

3.2.2 甲方保证维护乙方根据本协议获得的特许经营权的完整性、独占性和有效性。在特许经营期内，甲方不以任何方式将本协议项下的特许经营权授予第三方。除本协议另有约定，甲方不以任何方式终止特许经营权、减少特许经营权的内容或妨碍特许经营权的行使。

3.2.3 在特许经营期内，甲方积极协助乙方办理享受国家和本地规定的有关优惠政策。

3.2.4甲方保证负责协调该项目所涉及的相关政府部门对此项目提供全力支持，并尽最大努力协助乙方从有关政府部门获得、保持和延续为其履行本协议所需的一切授权、批准、许可及同意；

3.2.5甲方保证特许经营区域范围内的所有生活垃圾压缩转运由乙方经营，如有单位未按此执行，甲方应立即协调相关政府部门进行处理。

3.2.6甲方保证：当甲方主体发生变更时，由变更的主体延续本特许经营协议。

3.3 特许经营权及相关权益的转让、担保              

3.3.1 乙方可将本协议项下的特许经营权在征得甲方批准后转让给第三方。

3.3.2 乙方在特许经营期内不得以本项目的资产设置担保进行融资, 但有权经甲方书面同意后以本协议项下的特许经营权或依特许经营权而享有的收益权进行融资用于本项目，在特许经营期结束前二年乙方不得再有任何固定资产贷款债务，甲方有权监督乙方的贷款申请、使用和偿还。

3.3.3 乙方办理与项目有关的融资手续过程中，甲方应当提供一切合理的协助和支持，包括签署和提供相关批准文件，促使乙方获得融资贷款。

3.4 土地使用权

甲方应确保在整个特许经营期内： 

本项目建设用地土地使用权均保留在政府方名下，供乙方无偿使用，但乙方需自行承担用地后与项目土地使用、房产等有关的各项税费（如有）。甲方负责至项目红线的通电、通水和污水管网配套。

第 4 条
建设施工

4.1 建设承包商的选择

4.1.1 乙方按有关规定确定本项目建设工程的承包商。

4.1.2 乙方应保证工程建设质量及规范符合国家质量标准和本协议的要求，并办理相关报建手续。

4.1.3 乙方在本协议项下的任何义务不因发包行为而免除、减轻或受其他影响。

4.2 设备及材料的采购

4.2.1乙方应依招标文件技术要求的规定选择与建设工程有关的设备、材料，并报甲方备案。

4.2.2本项目所用设备、材料必须符合设计要求和技术标准，详见下表。

根据拟定的实施方案，需投资以下内容：

	名称
	品牌型号
	主要参数
	数量
	备  注

	卸料机
	
	2工位、40m³
	2套
	带防尘罩、自动卷帘门

	压缩机
	
	单机200吨/日
	3套
	水平预压式，先行建设2套，当日均垃圾量达到400吨/日以上时，再建设第3套

	液压动力系统
	
	快慢速高低压自动切换系统
	2套
	

	中央集成控制系统
	
	PLC自动+手动控制系统，随机控制柜+中央控制台双操系统
	2套
	含设备操作系统、视频监控系统、故障诊断报警系统

	自卸式垃圾车
	
	箱体容积≥30m³
	≥3辆
	东风天龙底盘，必须采用密封车辆，且安装GPS系统接受甲方监督

	污水定向收集导排系统
	
	设备定向收集、排污管网、排污泵
	1套
	中标人负责相关的污水处理费用

	清洗风干辅助设备
	
	设备、场地清洗用设备
	2套
	

	雾化喷淋除臭系统
	
	1.5kw，20—70Kg/cm2
	1套
	

	垃圾压缩站土建
	
	满足本项目运营需要
	1座
	包括道路和生产卸料平台及配套设施

	自动称重设备（地磅）
	
	满足本项目运营需要
	1套
	


4.2.3 乙方在对材料和主要设备进行每次测试和检验时接受甲方及职能部门的监督。

4.3 建设质量

4.3.1 质量保证和质量控制

（1）乙方应制定符合本协议规定的质量保证和质量控制计划；

（2）乙方必须确保本项目符合国家有关标准的质量要求；

（3）甲方及相关职能部门有权对本项目的建设质量进行检查和监督。

4.4建设时间安排

4.4.1甲方或其职能部门应积极协助乙方办理本项目的有关手续。
4.4.2本项目的建设期为满足实际进场施工条件（“三通一平”完成）之日起三个月。

表4-1

	重大事项
	进度日期

	甲方交付垃圾中转站土地
	

	甲方完成其他前期工作
	

	乙方提交垃圾中转站建设方案
	

	乙方提交施工计划
	

	乙方开始改造工程
	

	预定工程完工日
	

	甲方提供生活垃圾
	

	预定开始商业试运营日
	

	预定开始商业运行日
	


4.5 工期顺延

4.5.1如遇下列情况，工期作相应顺延：

（1）因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、地震、洪水、暴风雪等）而影响工程进度的；

（2）甲方书面通知同意顺延。

（3）在施工中因停水、停电连续二十四小时以上而被迫停工的。

4.5.2 甲、乙双方对以上工期顺延时间，应根据实际情况协商确定。甲方或甲方指定的监管机构收到工期顺延要求后应积极同乙方就延期事项进行协商，并达成书面意见。

4.6 双方的主要义务

4.6.1 乙方的主要义务

（1）按照适用法律的规定及时申请并获得运营许可的一切证照。

4.6.2 甲方的主要义务

（1）在建设期内协助乙方与所有相关政府部门的联系。协助乙方办理有关政府部门所要求的批准。

第 5 条
测试及验收

5.1  程序

5.1.1本项目土建及设备安装完毕后，乙方在下列测试阶段：

（1）初步性能测试：土建、安装单项及其他项目验收，对系统进行测试；乙方应在初步性能测试合格后次日，由乙方书面通知甲方。

（2）最终性能测试：试运营时间为十（10）日，经甲方验收合格后，开始商业运营。

（3）甲方应在接到通知后的十（10）日内派代表参加由乙方组织的验收。如果甲方在收到通知后未参加完工验收，或在乙方发出通知后十（10）日内未参加完工验收，则完工验收可在甲方缺席的情况下进行。乙方应将验收结果及时通知甲方，甲方应被视为接受该等验收结果。

5.2  生活垃圾的提供

5.2.1测试及验收期间的生活垃圾由甲方提供。

5.3  甲方的参加

甲方有权委派机构、代理人或专家出席本项目的任何环节的测试及验收工作。乙方必须向甲方发出书面通知，若甲方已以书面形式回复不参加检验的，则可在无甲方代表参加的情况下按通知时间进行测试及验收工作。

5.4 开始商业运营

项目设施验收合格后，乙方须向甲方书面申请运营。甲方五（5）个工作日内作出书面批复，批准之日为乙方开始商业运营日。试运营期间，按实际处理量支付垃圾压缩转运服务费。

第 6 条
完工延误

6.1 甲方导致的的延误

6.1.1 如果由于除乙方违约或不可抗力或第4.5条款所述情况以外的任何原因导致项目开始商业试运营日或商业运营日的延误，则有关进度日期应相应延长，甲方承担由此造成的乙方损失，并每延误一日支付违约金2000元。

6.2 乙方导致的延误

6.2.1 如果由于除甲方的违约或不可抗力或第4.5条款所述情况以外的任何原因导致项目开始商业试运营日或商业运营日的延误，则视为乙方违约，承担由此造成甲方的损失，并每延误一日支付违约金2000元。 

第 7 条
垃圾压缩转运服务

7.1 乙方的主要义务

7.1.1 在整个运营期内，乙方应根据本协议的规定，自行承担费用、责任和风险，管理、运营和维护项目设施。

7.1.2 除第7.3条款规定的情况外，从开始商业运营日起，乙方应按和甲方指定的环卫部门衔接确定的作业时间全年无休连续接收生活垃圾并压缩转运到甲方指定地点处理。乙方不为甲方或任何第三方对垃圾的最终处理处置承担责任。

7.1.3 乙方应确保在整个运营期内，始终按谨慎运营惯例运营并维护项目设施。

7.1.4 自项目开始商业运营日后第二个月起，乙方应于每月三（3）日前向甲方提交生活垃圾收集转运上一月份的运营记录。

7.1.5 乙方必须保障甲方应急需要。

7.1.6乙方不得将垃圾倾倒在甲方指定地点以外。

7.1.7乙方负责垃圾压缩工作：要求全年平均垃圾压缩脱水率≥10%，即乙方将垃圾运至江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场称重的重量比在接收垃圾时的垃圾重量减少10%或以上。如因政策性调整使垃圾在前端收集过程中已进行压缩，无法达到垃圾压缩脱水率≥10%的，招标人与中标人另行协商压缩要求。

7.2 甲方的主要义务

7.2.1 甲方应确保整个运营期内在本协议规定区域内：

7.2.1.1 所有江门市江海区（外海街道、高新区、滘北街道、江南街道）管辖范围内收集的城市生活垃圾压缩转运至江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场的服务由乙方独家经营。

7.2.1.2 协调垃圾自运机构将生活垃圾转运交予乙方转运。

7.2.1.3 按本协议第8条的规定及时足额向乙方支付垃圾压缩转运服务费。

7.2.1.4 协调乙方与所有相关政府部门的联系。

7.3 暂停服务

7.3.1如果出现意外暂停服务，乙方应立即通知甲方，解释暂停服务的原因并提出更正暂停服务的建议。乙方应尽其最大努力在发现或通知服务暂停后二十四（24）小时内恢复正常服务。

7.3.2暂停服务期间，乙方应根据应急预案提供垃圾压缩转运服务并承担甲方由此产生的一切相应费用。

7.4 临时性终止服务

7.4.1 如果出现江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场暂时性（一个月内）停止接收生活垃圾时，甲方按保底量支付乙方垃圾压缩转运服务费。

第 8 条
垃圾量、垃圾压缩转运价格和垃圾压缩转运服务费

8.1 垃圾量计量

8.1.1 乙方在垃圾转运站进场位置安装计量装置和自动监控装置，计量甲方垃圾转运车辆在垃圾处理厂的进厂重量和出厂重量及情况。乙方接受甲方对于垃圾计量装置和自动监控装置的监督。

8.1.2 乙方应使用符合相关法律要求的计量装置和监控装置连续测量、计算和记录和监控垃圾转运数量及车次，并应确保计量和监控装置的正常稳定运行，并向甲方提供每日计量清单和月统计总表。

8.1.3 垃圾量将以吨(T)为单位进行计量，以2013年外海街道、高新区、江南街道、滘北街道四个单位进入市垃圾填埋场的垃圾量为基数（170吨/天），采取逐年递增的方式计算当年垃圾总量。其中江南街道、滘北街道按逐年递增3%来计算，外海街道、高新区按逐年递增5%来计算。若每年垃圾实际增长量在8%以内的，计算方法不变。若每年垃圾实际增长量超过8%，垃圾总量计算方式双方另行协商。另外，递增基数每5年为一个周期重新核算。甲方按照上述垃圾重量计量收取垃圾压缩转运服务费。

8.1.4 如乙方计量装置出现故障不能提供准确垃圾量数据，乙方应及时书面通知甲方，并在五天内修复计量装置。 

8.1.5 乙方出场数量、车次必须与江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场的数量、车次相符，否则不认定该车次的服务。

8.1.6乙方负责垃圾压缩工作：要求全年平均垃圾压缩和分选,分选后将垃圾运至江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场。

8.2 垃圾转运服务价格及调整

8.2.1 在协议生效日，垃圾压缩转运价格为       元/吨（含税费价）。

第一部分，甲方须将垃圾转运车辆在垃圾进入压缩中转站时的重量按垃圾压缩转运价格支付乙方；

第二部分，甲方须将垃圾转运车辆在垃圾进入压缩中转站时的重量与进江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场时的重量的差值按当月江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场公布单价支付给乙方。

8.2.2 调价

垃圾压缩转运价格按每年广东省内CPI涨幅的比例等量调整。

8.3 基本垃圾量

8.3.1 本项目在进入商业运营期后，基本垃圾压缩转运量（保底量）为170吨/日。

8.3.2 每日垃圾转运量无论能否达到170吨/日，甲方都按基本垃圾转运量支付垃圾压缩转运服务费。垃圾量的计量调整方式按8.1.3条规定计算。

8.4 垃圾压缩转运服务费

8.4.1 受限于下述第8.4.2条款，甲方应从开始商业试运营日起每月向乙方支付垃圾压缩转运服务费。

8.4.2 垃圾压缩转运服务费按本协议8.2.1条规定计算。

8.5垃圾压缩转运服务费的支付

8.5.1月付费通知单/年结算帐单

乙方应于每个运营月结束后三个工作日内，如实统计上月甲方运送到垃圾转运站并被乙方接收的垃圾数量，依照本协议规定计算垃圾处理服务费，并向甲方提交上月应付乙方垃圾压缩转运服务费的付费通知单以及当月运营报告，包括垃圾供应总量、实际接收量、垃圾压实密度检验情况、设施运行状态和甲方要求提供的其他内容等情况。付费通知单中还应列明按本协议规定确定的上月垃圾压缩转运服务费最后支付日期和乙方指定的收取垃圾压缩转运服务费银行账户名称和账号。

    乙方应在每个运营年结束后五个工作日内，根据付费通知单的格式向甲方开具年结算账单，根据本协议规定进行该年度的费用结算。

8.5.2审核意见书

甲方收到付费通知单后，将根据本协议有关规定和上月垃圾运送接收实际情况，详细核对和审查乙方提交的付费通知单，并应在收到付费通知单后的7个工作日内向乙方发出上月垃圾压缩转运服务费审核意见书。审核意见书应显著列明上月无异议应付垃圾压缩转运服务费。如有甲方要求在该月垃圾压缩转运服务费支付时直接扣除的乙方违约金，或者其他任何抵扣项，则应在审核意见书的抵扣项目中予以注明，并明确说明进行扣除所援引的本协议项下的依据。甲方不得不合理地或者在没有前述依据的情况下进行任何扣除。

8.5.3垃圾压缩转运服务费发票

    乙方在接收到审核意见书后二个工作日内，应按审核意见书中无异议的垃圾压缩转运服务费金额提交上月垃圾压缩转运服务费税务部门专用发票于甲方。

8.5.4 支付方法

    甲方在收到乙方提交的与本协议规定相符的垃圾压缩转运服务费发票后十（10）个工作日内，根据付费通知单、审核意见书、垃圾压缩转运服务费发票等支付依据，直接从专用账户向乙方支付本协议双方已确认的无争议的上月垃圾压缩转运服务费。

8.5.5 逾期支付

    如果由于甲方原因导致逾期支付乙方上月垃圾压缩转运服务费，则甲方应根据本协议8.5.4约定支付日的次日起向乙方按违约利率计算逾期利息。逾期利息应在支付逾期垃圾压缩转运服务费时一并支付。

8.5.6违约金支付

乙方因甲方在本协议项下违约要求支付违约金时，应在该月垃圾压缩转运服务费通知单中列入并注明原因，经甲方审核同意后在该月垃圾压缩转运服务费支付时一并支付。

甲方因乙方在本协议项下违约，要求乙方支付违约金时，应在该月垃圾压缩转运服务费审核意见书中列入并注明原因，经乙方审核同意后在该月垃圾压缩转运服务费支付时直接抵扣。

8.6 逾期付款

8.6.1 本协议项下任何逾期未付款项，应从到期应付之日起至收款方实际收到款项之日止，按违约利率计息。

8.6.2 任何有争议的款项，经双方达成一致意见或根据第17条做出有约束力的仲裁裁决，确定为到期应付的，甲方应支付给乙方，并从原到期应付之日起按违约利率计息；不属到期应付的，如已由甲方支付，则乙方应立即归还给甲方，或由甲方选择从应支付的垃圾压缩转运服务费中扣除。

第9条 双方的权利和义务

9.1  甲方的权利和义务

9.1.1 甲方的权利

（1）甲方及其行政部门有权依法和依约定对项目的设计、建设、运营及服务质量、移交进行全过程的监督和管理； 

（2）甲方有权督促乙方按时、按质、按量完成垃圾的转运任务（包括各项检查、大型活动等突击性任务），并要求乙方严格遵守环卫作业规范，保证垃圾日产日清。甲方有对乙方的日常运营检验监测的权利；

（3）甲方或其指定部门有权及时知晓项目经营期的重大事项，包括：

a.主要管理人员的变更；

b.对已运营的项目流程的变更。

c.乙方为实施本项目进行融资。

9.1.2  甲方的义务

（1）在正常情况下，甲方应确保运行期内本项目能获准连续运行，不被非法关闭；

（2）甲方要按协议要求按协议约定按时、足额向乙方支付垃圾压缩转运服务费的义务；

（3）负责生活垃圾的提供及垃圾填埋场地的无偿提供；

（4）负责本项目建设期间协调和推进乙方所有与甲方有关部门相关的事宜；

（5）负责本项目的征地配套，并负责本协议2.4.3所约定的中转站使用土地和垃圾转运道路范围内的障碍物拆迁。

（6）负责协调本项目有关各项手续及相关证照。

（7）负责至项目红线的通电、通水和污水管网配套。

（8）协助处理在本项目施工过程中当地群众无理干扰，协调工程建设和运营期间外部关系。

（9）负责协助、监督、检查乙方实施以下工作，但甲方并不因其承担有关协助、监督、检查工作而承担任何责任，且并不解除或减轻乙方应承担的任何义务或责任：

a.监督和检查建设工程的设计、建造、运营和维护；

b.协助乙方办理本项目建设工程所需的批准；

（10）在整个特许期内，提供乙方合理要求的、与其运营和维护项目正常运营所需的相关资料。

（11）在不影响本协议其他相关规定效力的前提下，甲方不应干预乙方的正常建设、运营和维护，除非因公众健康和公共安全等公共利益以及履行其法定职责所需。

9.2 乙方的权利和义务

9.2.1乙方的权利

（1）有权享受国家和地方对环保项目关于垃圾处理方面的优惠政策；

（2）在特许经营期间，乙方拥有项目自有投资的所有权和经营权，自主经营管理，并有权按协议规定收取垃圾压缩转运服务费；

（3）乙方可综合使用项目设备，但应事先报甲方或其授权监管的组织、机构批准；   

（4）乙方在经营期限内享有将本项目特许经营权、收益权作为质押、抵押融资的权利。其所有债务由乙方承担。

9.2.2乙方的义务

（1）遵守与项目有关的国家、地方和行业标准及规范的义务；

（2）乙方在进行项目建设和运营时，应服从社会公共利益；为保证垃圾压缩转运工作不因突发情况而中断作业，乙方应定时根据垃圾压缩转运运作情况进行设备检修，因故不能正常作业时，乙方应启动应急措施，并及时通知有关垃圾压缩转运单位，确保垃圾压缩转运工作不间断。

接受甲方授权监管的组织或机构的监督和管理的义务并做到垃圾收运过程采取全密闭运输，运输途中不造成任何泄漏、遗撒，杜绝二次污染；垃圾压缩过程中产生的垃圾液及其他污染物排放达到相关环境保护标准，站内臭气、污水处理妥善；垃圾收运及时，确保垃圾日产日清，无垃圾堆积； 保持垃圾运输车和钩臂式垃圾压缩箱外观完好、整洁，定期进行清洗，并安装GPS系统接受甲方监督；做好垃圾收运过程中相关设备包括运输车辆、压缩中转站设备等垃圾压缩收运处理工具的检测、保养、维修、更新工作，确保基础设施状况良好。

（4）遵守国家法律法规，执行国家政策，完成协议规定的各项指标和任务，维护国家、企业和职工的合法权益；

（5）负责按本协议进行本项目的建设投资，并自行承担所有费用；

（6）负责办理本项目建设和运营所需的证照，并自行承担相关费用；

（7）特许经营期内，负责本项目设施的更新维护，确保长期稳定运行，经营期满后将正常运行的项目设施、设备无偿移交给甲方；

（8）保证特许经营期间设备的安全正常运营，不发生对社会和环境造成危害的重大安全事故；

（9）乙方若自行投资垃圾的回收和利用，应获得甲方授权监管的组织或机构的同意，并符合国家环保要求；

（10）乙方有义务使乙方融资文件、乙方章程、本协议和其他相关协议项下要求的内容以及其它由乙方签订的与本项目有关的任何协议，同本协议的规定保持一致，并使乙方能够履行本协议及其附件项下的所有义务；

（11） 乙方应接受甲方及其指定机关依照约定进行的监督、检查，接受甲方行政管理部门依法进行的监督、检查；

（12）乙方在特许经营期满，拟办理产权移交政府前一年，应确保清偿所有债务，并无任何担保、抵押事项。

（13）接受甲方的监督管理

乙方应接受甲方及其指定机构，根据适用法律和本协议对乙方运营和维护项目设施进行的监督，并为甲方及其指定机构履行上述监督权利提供相应的工作条件。

甲方及其指定机构为实施监督，可以要求乙方提供相关资料，包括：

a、乙方年度经营报告；

b、与本项目有关的各种检测报告；

c、设备状况和定期检修的报告；

d、发生重大事故及其处理情况的报告；

e、其他依照适用法律和本协议要求需要提供的资料。

（14）遵守安全标准和环境保护的责任

a、乙方应遵守在适用法律中规定的健康和安全标准。

b、乙方在运营期内，实行清洁生产，严格执行项目环境影响报告表的环评标准，并接受江门市环保部门及相关部门的依法监管。

乙方必须根据谨慎运营惯例，经甲方批准的前提条件下，对本项目现有的技术、工艺、设施进行改进或调整，并应符合服务协议的规定。

9.3 罚则

9.3.1 甲方不能按时提供垃圾

由于甲方以下原因，甲方应向乙方支付按正常运营约定的基本垃圾量计收的垃圾压缩转运服务费：

（1）不能向乙方提供运营日开始后的生活垃圾；

（2）或在运营期内不能向乙方提供生活垃圾。

9.3.2 乙方未经甲方批准接收甲方指定区域外垃圾或不按甲方约定地点倾倒垃圾，发生第一次，甲方扣罚当月应付乙方的垃圾压缩转运服务费；一年内发生第二次的，甲方按当月的应付乙方的垃圾压缩转运服务费的两倍扣罚。

第10条 项目设施的运营与维护

10.1  项目设施、设备的维护和更新

10.1.1乙方应制定保障设备、设施正常运行及保证人身安全的技术操作规程、岗位责任以及相关的安全制度，并负责组织实施。

10.1.2乙方的运行操作人员必须按规定对各种设备进行设备、设施的保养、维护、大修和更新，及时更换受损设备和零部件，以保持各项设施、设备处于良好的运营状态。

10.2  监督和检查

10.2.1甲方或其授权监管的组织或机构为本项目的实施监督，可以要求乙方提供相关资料，甲方有权对乙方运营和维护项目设备、设施的情况进行监督和检查。

10.2.2甲方或其授权监管的组织或机构有权派出检查员或指定代表，检查项目设施的运营、维护情况，条件是该等检查员或代表的进入不得干涉、延误或干扰乙方履行其在本协议项下的权利和义务。

10.3  运营、维护标准及要求

（1）乙方应保证在整个运营期内始终按照本协议的规定谨慎运营管理维护项目设施设备；

（2）按要求不间断提供垃圾压缩转运服务；

（3）乙方应根据有关公共卫生和安全、环境保护、劳动保护、消防等适用法律及本协议的规定，确保项目设施的安全运行。

第11条  非正常终止

11.1  可归责于乙方原因导致的终止

可归责于乙方的原因发生下列情形之一，且在允许补救的期间内未能得到补救，甲方有权向乙方发出通知终止本协议：

（1）乙方违反中国法律、法规被依法撤销；

（2）乙方被宣告破产；

（3）乙方放弃本项目；

（4）因经营管理不善，造成重大质量、生产安全事故的；无故擅自停业、歇业；

（5）无故未经甲方事先书面同意，运营期内累计三次或一年内累计超过3日因乙方原因无法接收转运垃圾，导致城区内垃圾无法及时清运；

（6）垃圾运输中未密闭导致垃圾扬撒、污水滴漏一年内被相关部门发出处罚通知或媒体曝光共五次；

（7）运营期内未经甲方批准接收甲方指定区域外垃圾累计三次；运营期内不按甲方约定地点倾倒垃圾累计三次或累计超过30吨或造成重大社会影响；

（8）除本条约定的情形之外，乙方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到甲方要求说明其违约并予以补救的书面通知后十五（15）日内仍未能补救该实质性违约；

（9）有法律法规禁止的其他行为。

11.2  可归责于甲方原因导致的终止

可归责于甲方原因发生下述情形，且在允许补救的期间内未能得到补救，乙方有权向甲方发出通知终止本协议：

（1）甲方非依照本协议所约定的情况，擅自撤消本协议项下的特许经营权或将特许权授予给乙方以外的公司或经济实体；

（2）未按本协议连续三（3）个月按时足额向乙方支付垃圾压缩转运服务费；

（3）未按本协议约定调整垃圾压缩转运服务费时，甲方对乙方的申请在三十（30）个日内未予批复或批准调价后不予执行；

（4）甲方未履行本协议项下的义务构成对本协议的实质性违约，并且在收到乙方要求说明其违约并予以补救的书面通知后三十（30）日内仍未能补救该实质性违约。

（5）江门旗杆石生活垃圾卫生填埋场终止接收生活垃圾。

11.3  不可抗力导致的终止

如果任何不可抗力事件阻止一方履行其义务且经过努力仍不可克服，自该不可抗力发生或知道发生之日起连续超过九十(90)日，双方应协商决定继续履行本协议的条件或者协商终止本协议。如果自该不可抗力发生或知道发生之日起一百八十(180)日之内双方不能就继续履行的条件或终止本协议达成一致意见，则任何一方均有权终止本协议。

11.4  终止的一般后果

（1）继续运营

自终止通知送达之日起，乙方应继续运营本项目至甲方接收为止，必须保持垃圾压缩转运服务的连续，确保公共利益免受损害。

（2）垃圾压缩转运服务费

在终止通知送达之日至甲方接收日期间，甲方应向乙方按实际提供的垃圾压缩转运服务支付垃圾压缩转运服务费。

11.5  终止后项目资产处理及补偿

11.5.1可归责于乙方的原因导致终止

（1）违约责任承担

乙方应向甲方支付本协议约定的违约金、损害赔偿及其他基于本协议甲方可向乙方请求支付的费用。

（2）资产处理

（a）处于建设期的资产

对于建设中的工程，甲方将按照经双方共同认可的专业评估机构，依据乙方改造工程建设投资（含前期费用）支出的工程成本的评估值的70%收购（补偿）（不含压缩转运设备、运营车辆和其它附属设备设施），但评估范围不含乙方的融资成本。

（b）处于运营期的资产

对于投入运营的项目资产，甲方收购（补偿）价格为：

甲方收购（补偿）价格＝项目资产的评估现值×70%

项目资产的评估现值由双方共同认可的专业评估机构依据项目资产在终止时除去折旧后的剩余价值评定。

（c）评估费用由乙方承担。

11.5.2可归责于甲方的原因导致终止

（1）违约责任承担

（a）甲方应补偿乙方所遭受的直接经济损失。

（2）资产处理

（a）处于建设期的资产

对于改造建设中的工程，甲方将按照经双方共同认可的专业评估机构，依据乙方改造工程建设投资（含前期费用）支出的工程成本的评估值收购（补偿），评估范围包含乙方建设期的融资成本。

（b）处于运营期的资产

对于投入运营的项目资产，甲方收购（补偿）价格为：

甲方收购（补偿）价格＝项目资产的评估现值（含融资成本） 

项目资产的评估现值由双方认定的专业评估机构依据项目资产在终止时除去折旧后的剩余价值评定。

（c）评估费用由甲方承担。

11.5.3 不可抗力导致终止

双方将根据不可抗力事件导致的资产损毁情况、保险赔偿款、剩余特许经营期限等因素，按照公平分担不可抗力的风险的原则协商终止事宜。

11.6  提前终止后的移交

11.6.1移交范围

（1）处于建设期的项目

包括但不限于：该项目建设和运营所使用的所有已购置的与项目建设和运营相关的设备、货物；所有与项目建设和运营有关的图纸、资料等。

（2）处于运营期的项目

移交范围同本协议规定的特许经营期满的移交范围。

11.6.2移交程序

乙方应自终止通知送达之日起30个工作日内，将移交设施设备、资料的清单提交给甲方，并与甲方协商移交的具体程序和期限。

11.6.3移交过程中的运营

在甲方或其指定的单位完成移交接管前,乙方应当按照甲方的要求维持正常的运营业务，直至移交完毕。

11.6.4 补偿金的支付

（1）甲方或其指定机构和乙方应于本协议提前终止后三十（30）日内，按第11.5条约定的终止补偿金额支付终止补偿金额的40％；

（2）乙方在收到第一笔补偿金的五（5）个工作日内，对项目设施设备的所有权和所有权益中不需要办理过户或其他法定手续的部分，完成移交给甲方或其指定部门；

（3）甲方或其指定部门将在完成所有过户和其他法定手续之日起三十（30）日内支付终止补偿金额的30％。

（4）在甲方接收日后一年，支付终止补偿金额的30%。

（5）终止补偿金额全部支付完毕，移交即完成。

11.6.5 提前移交的缺陷修复

乙方应确保所有移交设施在移交时能够正常运行。移交之日起三（3）个月内发现工艺系统和设备有缺陷导致不能达到设计要求时，乙方须整改和维修，或甲乙双方协商整改和维修价格，由甲方或其指定部门负责整改和维修，其费用由乙方承担。
第 12 条
特许经营期期满时项目设施的移交

12.1 移交范围

12.1.1 在移交日，乙方应向甲方或其指定机构无偿移交乙方对项目设施的所有权和所有权益（所发生的税费（如有）按有关规定各自承担），包括（但不限于）：

(a)项目设施及设备；

(b)与项目设施相关的所有设备、机器、装置、零部件、备品备件、化学品以及其他动产；

(c)与项目设施有关的所有的手册、图纸、文件、电子文档和资料。

上述移交不应附带任何负债或违约、侵权责任。所有与移交的设施、权益、文件等有关的负债或违约、侵权责任，应由乙方清偿或赔偿。

12.2 移交委员会和移交程序

12.2.1特许经营期结束三（3）个月前，甲方和乙方应成立移交委员会，由乙方二（2）名授权代表和甲方二（2）名授权代表组成。移交委员会应在双方同意的时间举行会谈并商定项目设施移交的详尽程序、和按照第12.1条款规定的移交范围的详细清单。

12.2.2移交保函

移交保函的提交

在特许经营期结束前的十二[12]个月，乙方应向甲方提供移交保函，以保证乙方履行移交压缩中转站设施的责任以及保修责任期的责任。该履约保函应由甲方可以接受的金融机构出具。

移交保函的金额

移交保函的金额应为开立该保函前三[3]年甲方支付给乙方的月均垃圾压缩转运服务费的六倍。

移交保函的有效期

移交保函的有效期自提交之日起，至移交日后十二（12）个月止。

移交保函的提取

当乙方未能完全履行本协议规定的相关移交义务时，甲方可提取移交保函的相应金额，乙方应在保函被提取后一个月内补足；

如果项目未按照上款的规定按时补充移交保函的金额，甲方有权提取履约保证金所剩余的全部金额；

甲方在根据本条款提取履约保证金任何金额之前，应向乙方发出书面通知，并告知对方其提取的理由和拟提取的履约保证金金额。

12.3 移交效力

乙方在本协议项下的权利随移交的完成而终止。乙方应确保所有移交设施在移交时能够正常运行，建筑物必须满足设计要求的使用期限50年。移交之日起三（3）个月内发现工艺系统和设备有缺陷导致不能达到设计要求时，乙方须整改和维修，或甲乙双方协商整改和维修价格，由甲方或其指定部门负责整改和维修，其费用由乙方承担。

 第 13条
不可抗力

13.1 不可抗力事件

“不可抗力事件”指完全地或部分地阻碍了或不可避免地延误了任何一方履行其在本协议下的义务的任何事件、状态或情况或各种事件、状态或情况的组合，但以受影响方的直接或间接的合理控制范围之外的，而且受影响方在签订本协议时不能合理预见、做出合理努力也无法避免的事件、状态和情况为限。下述事件和情况如果符合上述要求，应属不可抗力事件：

13.1.1
任何战争行为（无论是否宣战）、入侵、武装冲突、外敌行为、封锁、暴乱、恐怖活动或军事力量的使用；

13.1.2
闪电、地震、地沉、地隆、山崩、飓风、风暴、火灾、洪水、干旱、陨石撞击和火山爆发，或任何其他天灾；

13.1.3 发生瘟疫和大规模流行性疾病；

13.1.4 全国性、地区性或行业性罢工。

13.2 免于履行

当生效日期之后发生的不可抗力情况完全地或部分地阻碍一方履行其在本协议项下的义务时，根据不可抗力的影响可全部或部分免除该方在本协议项下的相应义务。

13.3 积极补救不可抗力的义务

13.3.1 如果任何一方发生不可抗力事件，该方应：

（1） 尽快向对方通告事件或情况的发生，对事件或情况的预计持续时间和对其在本协议下履行义务的可能影响作出估计；

（2）做出一切合理努力以继续履行其在本协议下的义务；

（3） 尽快采取行动纠正或补救造成免于履行义务的事件或情况；

（4） 做出一切合理努力以减轻或限制对对方造成的损害；

（5） 将其根据上述13.3.1（2）和13.3.1（3）段采取的行动和行动计划定期通告对方，并在导致它免于履行义务的事件或情况不再存在时立即通知对方。

13.4 不可抗力期间的垃圾压缩转运服务费

发生第13.1条规定的不可抗力事件，致使乙方无法进行垃圾压缩转运或压缩转运受到影响的，则在该不可抗力事件持续期间，甲方应按照实际垃圾压缩转运量向乙方支付垃圾压缩转运服务费，并且免除双方违约责任。

13.5 不可抗力发生后的处理程序

13.5.1 不可抗力事件发生后，双方应本着诚信平等的原则，立即就此等不可抗力事件进行协商。

13.5.2 如果双方在九十（90）日内达成一致意见，继续履行在本协议项下的义务。

13.5.3 如果双方不能够在上述九十（90）日期限内达成一致意见，则任何一方可送达终止通知终止本协议。 

第 14 条
补偿

14.1 一般补偿

14.1.1 一般补偿事件

在特许经营期内，如发生下述事件（下称“补偿事件”）

（1）根据第4.5条款，建设进度受到延误；

（2）根据第13.1条款，发生不可抗力事件；

并导致项目设施运营成本和/或资本性支出增加时，则乙方有权从甲方依照本章规定获得一般补偿（下称“一般补偿”）。

14.1.2 补偿形式

一般补偿可采用两种方式：

一次性补偿；

调整垃圾压缩转运服务价格。

           补偿方式由甲、乙双方协商确定。

14.1.3补偿原则

发生一般补偿事件时，甲方应按本第14.1.3款向乙方进行补偿。

生效日期后发生不可抗力事件时的补偿：

首个运营年不作补偿；

此等不可抗力导致乙方当年的运营成本增加的金额不超过其上一年度垃圾压缩转运服务费收入总额的5%（含百分之五）时，乙方应自行承担增加部分，甲方不予任何补偿；

此等不可抗力导致乙方当年的运营成本增加的金额超过其上一年度垃圾压缩转运服务费收入总额的5%（含百分之五）时，甲方将只对当年增加的运营成本超过5%（含百分之五）的部分给予补偿，且该等补偿只包含超过部分。

14.1.4一般补偿的扣除

        就乙方因一般补偿事件而发生的损失、损害或责任（包括增加的运营成本或资本性支出），甲方对乙方已从下列途径另行获取补偿或抵销的损失部分将从应付的一般补偿中扣除：

乙方有权获得的保险赔款；

乙方已从其他途径获得补偿（从其股东获取得投资除外）；

法律变更使乙方的资本性支出或运营成本减少或以其它方式补偿了乙方；

甲方按照本协议其他规定或以其它方式提供补偿。

14.1.5一般补偿事件的通知

当一般补偿事件发生后，乙方应书面通知甲方，描述一般补偿事件的发生及其可能之影响，包括有关损失、费用、亏损或责任的性质和估计数额（下称“一般补偿通知” ）。

14.1.6补偿决定

甲方收到乙方一般补偿通知后十五[15]个工作日内，组织人员进行核实，并应书面通知乙方是否同意进行一般补偿，以及一般补偿的形式、数额和时间。

若甲方不同意进行一般补偿或对补偿形式或数额有异议或在14.1.6款（1）项规定的期限内未予以答复的，双方应及时组织协商，协商期为乙方发出一般补偿通知之日起一[1]个月。

上述协商期结束后一[1]个月内，双方仍不能就一般补偿达成一致的，则按照第17条的规定处理。双方也可协商终止本协议。

14.1.7对责任的限制

经乙方同意，如果甲方按照本第14.1条的规定提供一般补偿，甲方对乙方不再承担有关一般补偿事件的任何其它责任。

14.2违约赔偿

14.2.1违约赔偿

受限于本协议的规定，每一方应有权获得因违约方违约而使该方遭受的任何损失、支出和费用的赔偿，该项赔偿由违约方支付。该项赔偿不应超过违约方在签订本协议时已经明确的因违反本协议可能造成的损失。

14.3减轻损失的措施

由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理行动减轻或最大程度地减少另一方违约引起的损失。

如果一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能够减轻或减少的损失金额。

受损害的一方应有权从另一方获得因试图减轻和减少损失而合理发生的任何费用。

14.4部分由于受损害方造成的损失

如果损失部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分产生于应由受损害方承担风险的另一事件，赔偿的数额应扣除这些因素造成的损失。

14.5对间接损失不负责任

除非本合同另有规定，各方均不应对由于或根据本合同产生的或与其相关的任何索赔为对方的任何间接、特殊或附带损失或惩罚损害赔偿负责。

14.5补救限额

本第14.3条的规定不得阻止任何一方行使本协议或适用法律提供的任何其他补救措施。一方因多项补救措施所获得的利益，不得高于其实际受到的损失。

第 15 条
协议的转让

15.1  甲方的转让

15.1.1 未经乙方事先书面同意，甲方在任何情况下不得转让其本协议项下全部或部分的权利或义务。

15.1.2 第15.1.1条款并不妨碍甲方与其他政府部门或机构或具有行政管理职能的机构合并、分立或职能转移，但是合并、分立或职能转移后的政府部门或机构应具有承担甲方在本协议项下所承担的所有权利、义务和责任的能力和授权，并接受并完全承担甲方在本协议项下义务的履行。

15.2 乙方的转让

15.2.1  本协议签署后乙方将为本项目设立项目公司。甲方与乙方均同意，在乙方根据中华人民共和国法律正式成立项目公司后，乙方拥有本协议项下的所有权利和义务，若投资人为公司发展及项目所在地经济发展所需，经甲方书面同意，乙方的股权可以全部或部分转让。乙方的股权变更不影响本项目下乙方对本项目的义务。

第16条 违约及违约责任

16.1  甲方违约及违约责任

16.1.1若属于甲方的违约行为，造成本项目建设工程完工延误，则甲方须按2000元人民币/日向乙方支付违约金直至最终完工日或本协议终止日（以先发生者为准）。
16.1.2 除本协议其它条款的约定以外，下列情形为甲方违约：

（1）提供垃圾转运服务后，甲方未能按本协议之约定支付垃圾压缩转运服务费；每延迟一天支付垃圾压缩转运服务费，须按中国人民银行同期贷款利息支付给乙方；连续三个月未能足额支付垃圾压缩转运服务费的，乙方有权终止合同，甲方应按本协议第14条的条款赔偿乙方损失。

（2）甲方对本项目协议（包括附件协议）项下义务有实质性违约，并且甲方在收到乙方发出的书面通知，指出该违约情况并要求甲方就此进行补救之后三十（30）天内仍未补救。乙方有权终止合同，甲方应按第11条赔偿乙方损失。

16.2  乙方违约及违约责任

16.2.1乙方的违约行为，造成本项目建设工程完工延误，则乙方必按2000元人民币/日向甲方支付违约金直至最终完工日或本协议终止日（以先发生者为准）。

16.2.2不能及时转运违约责任


由于乙方的违约行为，导致垃圾无法转运时，甲方按照实际垃圾转运量向乙方支付垃圾压缩转运服务费，乙方须承担由此造成甲方为此支付的一切相关费用，并按照下列计算办法向甲方支付违约金：

违约金＝（当日实际垃圾量－当日实际垃圾转运量）×当年度垃圾压缩转运服务费价格×150％。

16.2.3 除本协议其它条款的约定以外，下列情形为乙方违约：

（1）非因甲方原因及不可抗力所造成超出三个月建设期；

（2）乙方未能遵照国家有关政策建设、管理、运营、维护，致使甲方利益受到实质性损害；

（3）乙方对其在本项目协议（包括附件协议）项下的义务有实质性违约，并在收到甲方书面通知，指出该违约行为并要求乙方就此进行补救后十（10）天内仍未补救。

16.2.4乙方若属于16.2.3条款违约行为，甲方有权终止合同，乙方应按第14条赔偿甲方损失。

16.3 违约金的支付

乙方对以上违约金的支付，甲方可从垃圾压缩转运服务费总额中扣减，若某运营月的垃圾压缩转运服务费总额不足以抵扣违约金，则在下月的垃圾压缩转运服务费总额中扣减，直至违约金扣减完毕。

甲方对以上违约金的支付，甲方在运营月下个结算日一并支付。

16.4  不可抗力免责

16.4.1因不可抗力不能履行本协议约定的义务的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除不能履行方的责任，但法律或本协议另有规定或约定的除外。

16.4.2协议一方违约后，对方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求另一方赔偿。协议一方因防止损失扩大而支出的合理费用，由违约方承担。

16.4.3如果造成的损失是应由受损害方承担风险的另一事件，那么，受损害方获取的赔偿数额应扣除这些因素造成的损失。

16.5  违约责任方式

协议一方可同时要求违约方承担违约金、继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

第 17 条
　争议的解决

17.1 争议的解决
17.1.1凡因履行本协议所发生的一切争议，双方应尽量通过友好协商解决。但如果该项争议在一方提出友好协商之后的六十日内未能解决，则根据以下原则解决：

因履行本协议而产生的任何民事争议，任一方可提请江门仲裁委员会仲裁；

因履行本协议而涉及特许经营权的授予、取消等行政争议，乙方可通过行政复议或行政诉讼的途径解决。

在仲裁机构进行仲裁、行政机关进行行政复议或法院进行诉讼过程中，除双方有争议的正在进行仲裁、行政复议或行政诉讼的部分外，本协议的其余部分应继续履行。

第 18 条
保险

18.1购买保险的责任


乙方应按行业惯例自费购买和保持本协议所要求的合理的建设和运营保险。乙方的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

18.2代为购买

如果乙方不购买或维持本协议的附件1所要求的保险，则甲方有权购买该保险，并且有权向乙方主张已支付的保险费金额及银行同期贷款利息。
第19条 其他条款

19.1 保密条款

双方对本协议及相关文件负有保密责任，但甲方为充分满足公共监督要求的情况除外。

19.2 文字

本协议以中文订立，正本一式捌（8）份，甲方执六（6）份，乙方执贰（2）份。

19.3 修正

本协议的任何修改须经双方法定代表人或其授权代表书面签署后方能生效。

19.4 法律

本协议订立、效力、解释、履行及争端的解决均受中华人民共和国法律的保护和管辖。

19.5开始生效

本协议自签订之日起生效；

本协议已由双方法定代表人或各自正式授权的代表在本协议的文首注明的日期签署，双方愿受本协议约束。
甲方：（公章）                            乙方：（公章）
法定代表人/授权代表（签名）           法定代表人/授权代表（签名）
签订日期：   年   月   日

附件1  保险

乙方应按本合同第18条和本附件办理保险。乙方的保险应符合《中华人民共和国保险法》和其他适用法律的要求。

1、 建设期间的保险

乙方应在整个建设期内自费投保并保持下列险种的保险，但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该等保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本合同项下的义务。
（1） 货物运输险

责任范围：对于所有材料、设备、机器、零备件和其他物品（施工设备除外），从投保货物离开承包商、分包商或供货商在世界上任一地点的场所之时开始，至到达并卸至本项目所在地的运输途中的所有一般及惯常的可保风险。

保险金额：对任一次运输或任一地点，相当于投保财产购买价的110%，但不低于投保财产的全部重置价值，包括运费和保险费。

保险形式：本保险应以统保的合同为基础进行，并将不签发单独的保险单。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供货商和乙方可能选择的其他方（条件是：其他方拥有或可获得在此保险项下的可保利益）。

（2） 建筑安装工程一切险

责任范围：在本项目的建设、安装、运营测试及试运行期间，就工程、临时工程、材料及其他将包括在项目设施内的物品的灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、暴雨、风暴、台风、水害、水灾、焊灾、倒塌、滑坡、地震、其他事故损失、故意破坏、设计缺陷、工艺缺陷及材料缺陷）。

保险金额：工程重置价全额（但不少于建设合同价值）

保险期间：从建设开始之日至最终完工。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供应商、顾问（仅限于场地风险）、市建设委员会及市建设委员会或乙方选定的其地方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（3） 第三者责任险

责任范围：对在中国境内发生的与建设工程有关的第三者人身伤害或财产损失所应承担的法律责任的保险（但不包括第三者汽车保险）。

保险期间：从建设开始之日至最终完工。

被保险人：乙方、建设承包商、分包商、供货商和顾问（仅限于场地风险）、市（区）建设委员会及市（区）建设委员会或乙方选定的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（4） 其它险种

其它通常的、合理的或者遵循贷款人及适用法律要求所必需的保险。

2、 运营期间的保险

乙方在开始商业运营日或该日之前自费投保并在整个运营期内保持下列险种的保险。但是，如果从保险公司处无法获得，或无法以合理的商业条件获得该等保险，则乙方没有义务获得该保险，除上述规定外，这种情况不解除或限制乙方在本项下的义务。

（1） 财产一切险

责任范围：对构成项目设施组成部分的、正在使用的并位于本项目场地的所有建筑物、构筑物、厂房、设备、机器、化学品、零备件和其它材料和/或不动产所有灭失或损坏的所有一般及惯常的可保风险，（包括但不限于火灾、雷电、爆炸、自燃、风暴、暴雨、台风、洪水、水害、旱灾、恶意破坏、撞击、地震、沉降和倒塌）。

保险金额：项目设施的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选定的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（2） （财产一切险之）业务中断险

责任范围：在十二[12]个月的保障期内（投保的中断期间），因财产一切险保险单项下所承担的可保风险造成的业务中断或受到干扰而产生的利息、附加利息及规定的常规费用的损失。

保险金额：等于十二[12]个月保障期发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方及乙方选定的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（3） 机器故障损坏险

责任范围：对构成项目设施组成部分的任何机器、厂房、辅助设备的突然和不可预见的有形损失或损坏的保险。

保险金额：所有厂房、机器、设备等的全部重置价值。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方以及甲方或乙方选择的其他方（条件是：其它方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（4） （机器故障损坏险之）业务中断险

责任范围：在十二[12]个月的保障期间（投保的中断期间），由于机器故障损坏险项下承保的可保风险的损失或损坏所造成的业务中断或受影响而引致的应支付的利息、附加利息和规定的常规费用。

保险金额：等于十二[12]个月的保障期内发生的利息、附加利息、计划的本金付款和规定的常规费用的全部金额。

保险期间：以年为单位，可延续。

被保险人：乙方及乙方选择的其他方（条件是：其他方拥有或获得此项保险项下的可保利益）。

（5） 第三者责任险

责任范围：因运营和维护项目设施造成的对第三者的人身伤害或财产损失或损坏所应承担的法律责任。

保险期间：以年为单位，可续延。

被保险人：乙方、甲方及甲方或乙方选择的其他方（条件是：其他方拥有或可获得此保险项下的可保利益）。

（6） 其它险别

其它通常的、合理的或为遵循贷款人要求或适用法律要求所必需的保险。

3、 联合保险及赔偿

甲方应为本附件中所有适当注明的保险项下的被保险人（或被保险人之一）。乙方应促使保险商放弃在本附件中规定的全部保险项下其可能拥有或获得的对甲方的任何及全部代位追偿权，无论甲方是否为该等保险项下的被保险人。

4、 保险商及保险单据

乙方应在获准在中国经营保险业务的、具有良好信誉并经甲方同意的保险商处保持完全有效的保险，并向甲方提供所有的保险证书，证明乙方已按照甲方要求获得了保险单据，同时向甲方提供全部保险单据的复印件及保险费已付凭据的复印件。乙方一旦收到续保证书和保险批单凭据应及时提交给甲方。

保险单应包括保险商就以下各项作出的确认：

（a） 保险商已经获得充分的信息以便在假设该等信息不存在实质性误导的 前提下对保单项下所有风险进行承保的风险；

（b） 就其同意为甲方提供共同保险的决定而言，保险商并未依赖或要求任何信息；

（c） 甲方没有授权任何人，就甲方成为或作为共同被保险人代其作出任何声明。

5、 未能获得和保持保险

如果乙方未取得或拒绝取得本附件所述的或未向甲方提供上述第4条所述的保险单、保险费付款凭据、续保证明及保险批单凭据等的复印件，则甲方有权自行购买这类保险，费用由乙方承担。

在这种情况下，经甲方要求，乙方应及时支付给甲方其为购买该类保险支付的款项。乙方未取得或拒绝取得上述保险并不解除或限制其在本协议项下规定的任何义务和责任。

6、 索赔及协助通知

乙方和甲方应遵守对其适用的保险单的条款及条件，并遵循与保险商订立的索赔管理程序。该索赔管理程序应符合同类项目的合理和惯常使用的条款。在准备文件及就索赔进行谈判方面，各方均同意向对方提供合理的协助。

当本附件中任何保险单项下的任何索赔可能超过10万元时，乙方应通知甲方并不时向甲方提供其合理的有关保险单项下索赔的任何信息。

7、 修复及修理，索赔款项

在建筑安装工程一切险、财产一切险及机器故障损坏险项下，乙方可获得的索赔款项应用于对保险标的灭失或损害进行恢复及修理。业务中断险项下获得的赔款用于偿还贷款及乙方的规定常规费用。

第三者责任险的赔偿款项应支付给有权获得赔偿的个人或组织，未经甲方书面同意（甲方不得无理拒绝同意），乙方及保险商不得就超过10万元的任何索赔达成妥协。

8、 通知甲方

就根据本附件投保的所有保险，乙方应促使保险商在保险条件中规定，在任何保险责任的取消、终止、期满或中止和/或保险的任何重大改变或保险金额的任何减少或责任限额的任何降低生效之前至少三十[30]日通知甲方。

（注：本特许经营协议样本仅供形式上的参考。协议的具体内容由采购人和中标投标人协商确定。）
	第五部分

附 件

投标文件格式


附件一：                        投 标 书
致：江门市江海区政府采购中心、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司
根据贵方为江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目的投标邀请招标编号为JH2013-004，签字代表（姓名、职务） 经正式授权并代表投标人投标人名称、地址 提交下述文件正本一份和副本四份。

（1） 封面；

（2） 目录；

（3） 投标书；

（4） 开标一览表；

（5） 投标价格表；

（6） 技术与运营方案；

（7） 投标人情况简介；

（8） 经营业绩一览表；

（9） 本项目负责人简历表；

（10） 参与本项目主要管理、技术人员一览表；

（11） 规章管理制度一览表；

（12） 关于资格的声明函；

（13） 授权委托书；

（14） 资格证明书；
（15） 投标服务符合招标文件规定的证明文件，及投标人认为需加以说明的其他内
据此函，签字代表宣布同意如下：
1. 所附投标价格表中规定的应提交和交付的产品供应总价为(注明币种)， (用文字和数字表示的本项目的供应总价)。

2. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

4. 本供应自开启投标文件之日起有效期为90个日历日。 
5. 投标人同意提供按照贵方可能要求与其供应有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的供应或收到的任何供应。

6. 与本供应有关的一切正式往来通讯请寄：

      地址：              邮编：               

      电话：              传真：                

投标人授权代表姓名、职务（印刷体）：              
投标人代表签字：               

       投标人名称：                   

（公章）：                        
日期：        年     月     日   
附件二：                      开标一览表
采购编号：JH2013-004                                报价单位：元人民币
	投标人名称
	垃圾压缩清运费报价

	
	垃圾压缩清运价格为人民币：

        元/吨（大写:      元/吨）（含税费价）。

	
	特许经营权期限为          年。


投标人代表签字及盖公章：                     

注：

1. 为了方便开启投标文件时唱标，投标人应将正本中的本表复制一份（加盖公章），单独密封于一小信封内，并在该信封上标明“开标一览表”字样，然后再装入投标文件正本的密封袋中。

2. 投标报价应为本项目的供应总价，即含税全包价，以人民币为结算单位。

3. 投标人认为应当说明而本表中无相应栏目的，请在“备注”一栏中说明。
附件三：                            报价明细表
1）、垃圾压缩转运部分直接运营成本估算
	计算标准：                                                                

	油耗

费用
	年平均耗油（L）
	
	

	
	油价（元/升）
	
	年耗油费用
	

	
	计算标准： 

	维修
保养费
	密封垃圾车年维修费
	
	车辆数量（辆）
	

	
	压缩机平均年维修费
	
	垃圾站数量(台)
	

	
	雾化喷淋降尘除臭设备年维修费用
	
	设备数量(套)
	

	
	其它设备、设施年维修费用
	
	
	

	
	中转站所有厂房年维修费用
	
	
	

	
	　
	
	年维修费(元)
	

	
	计算标准： 

	车辆

保险及规费费用
	密封垃圾车年保险及规费费用
	
	车辆数量（辆）
	

	
	
	
	年保险费用（元）
	

	
	计算标准：依据相关城市环境卫生工作费用定额标准

	电费
	单台垃圾站耗电
	
	垃圾站数量(台)
	

	
	计算标准： 

	
	单套雾化喷淋降尘除臭设备单套设备耗电
	
	设备数量(套)
	

	
	计算标准： 

	
	计量、清洗、等系统累计耗电   
	
	设备数量(套)
	

	
	计算标准： 

	
	照明等其它用电
	

	
	电价(元)
	
	年耗电费用(元)
	

	水费
	日用水量(吨)
	
	
	

	
	水价(元/吨)
	
	年用水费用(元)
	

	
	计算标准： 

	消毒
费用
	
	
	年消毒费用(元)
	

	劳护
费用
	
	
	年劳护费用(元)
	

	办公等耗材费用
	
	
	年耗材费用(元)
	

	人员工资（含福利、保险）
	驾驶员月工资(元/月)
	
	人员数量(人)
	

	
	维修工及操作员月工资(元/月)
	
	人员数量(人)
	

	
	管理人员(元/月)
	
	人员数量(人)
	

	
	清扫、保洁人员(元/月)
	
	人员数量(人)
	

	
	安保人员(元/月)
	
	人员数量(人)
	

	
	　
	
	年人员工资(元)
	

	
	计算标准： 

	间接费用等
	
	年间接费用(元)
	

	折旧： 
	
	年折旧费用(元)
	

	年运行成本（元）
	
	转运成本（元/吨)
	


2）、运行费用收取额及计算

	垃圾处理费用

	项   目
	年费用（万元）
	备     注

	直接经营成本
	
	

	项目建设费用
	
	

	经营办公综合管理费用
	
	

	个人所得税
	
	

	税后利润
	
	

	营业税费
	
	

	合   计
	
	


投标人代表签字及盖公章：
附件四：                     技术与运营方案
投标人名称：                                   

主要内容应包括：

一、技术与运营方案概术

按照招标文件的要求提交完整的技术与运营方案（附后）。下述第1-2节是对技术与运营方案主要及款的概术。

1、运营管理方案概述

运营管理技术可以概述如下：

（1）降低成本，持续提高运行质量的方案；

（2）对项目设施检修与维护方案；

（3）为维持运营而进行的大修和重置方案（设备更新）；

（4）环境保护方案；

（5）计划外暂停服务期间的应急方案。

2、项目设施交回方案概述

按照招标文件的要求提交完整的恢复性大修和交回方案。

建议交回方案如下：

（1）保证特许经营期间届满后的项目设施正常运转，设施处理效果达到国家要求的承诺和方案；

（2）交回前的恢复性大修方案；

（3）在交回过程中，项目公司正常运营的保证措施；

（4）项目设施移交之日，项目设施具有如下保证的性能标准能力，其适合的测试程序如下：（须详细列明）

二、技术与运营方案内容

（对技术与运营方案组成的要求详细列明，并填写以下表格）
产品详细说明一览表

	产品名称
	品牌/

规格型号
	配置/技术参数
	性能说明
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：1、投标文件中提交产品性能说明资料，并提供所投报产品的图片资料。

2、投标人可以结合自已的情况对本表自行扩充或调整，但本表所要求了解的内容应当得到如实反映。
规格技术参数偏离表    

	序号
	产品名称
	采购规格
	供应规格
	偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：（1）“采购规格”见招标文件“第二部分  招标项目要求”。

（3） 在存在偏离时填写本表，无偏离时填写“无偏离”即可。
商务条款偏离表

	序号
	招标文件的商务条款
	投标文件的商务条款
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：（1）“招标文件的商务条款”见招标文件“第二部分 招标项目要求”

（2）在存在偏离时填写本表，无偏离时填写“无偏离”即可。
三、其他需要说明的内容

投标人代表签字及盖公章：
附件五：                    投标人情况简介

投标人名称：                                        
主要内容应包括：
1、投标人的历史、发展情况介绍；

2、投标人的服务经营管理情况介绍；

3、投标人的员工情况介绍；

4、投标人依法缴纳税收和社会保障资金情况介绍；

5、投标人的办公场所及员工生活基地情况介绍，包括场所地理位置示意图、平面示意图、场地面积等，并需提供场地的房产证或租赁合同复印件（复印件加盖单位公章）；

6、投标人认为需要说明的其它内容。

投标人代表签字及盖公章：
附件六：                   经营业绩一览表

投标人名称：                                          

	经营业绩情况

	2010年
	（万元人民币）

	2011年
	（万元人民币）

	2012年
	（万元人民币）

	2013年
	（万元人民币）

	近年已完成或在管类似项目的情况

	项目名称
	项目主要内容描述
	项目时间/地点
	项目金额
	服务质量等级评定
	联系人/

联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


1、投标人应当如实、完整地填写本表格。

2、提交2010-2011年度的财务报告及2012年度会计师事务所出具的2012年财务报告（包括损益表、资产负债表和现金流量表等）的复印件，复印件须加盖单位公章。

3、提供2013年6、7、8月份的社会保障资金缴纳凭证和企业纳税证明。

投标人代表签名及盖公章：
附件七：                   本项目负责人简历表  

投标人名称：                               

	项目负责人情况

	姓名
	
	性别
	

	年龄
	
	专业
	

	学历
	
	技术职称和职业资格
	

	职务
	
	参加工作时间
	

	从事专业工作年限
	

	主持和组织完成类似项目情况

	项目名称
	项目主要内容描述
	项目时间/地点
	项目金额
	服务质量等级评定
	联系人/

联系电话

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：1、投标人在本表格中所填报的人员，应为代表投标人全权负责本项目经营管理和技术管理的人员。

2、投标人应当在投标文件中如实提供相关证明材料（如劳动合同、学历证书、技术职称证书、职业资格证书、服务质量评定证明和业主评价意见等），以证明项目负责人的管理水平、技术水平和完成项目的情况等。

3、投标人所提交的证明材料均应当是原件的复印件，并加盖公章。

投标人代表签字及盖公章：
附件八：参与本项目主要管理、技术人员一览表

投标人名称：                          
技术人员：
	姓名
	部门和职务
	学历
	技术职称和职业资格
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


财务人员：
	姓名
	部门和职务
	学历
	技术职称和职业资格
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


经营人员：
	姓名
	部门和职务
	学历
	技术职称和职业资格
	主要资历、经验及承担过的项目

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人应当在投标文件中提供以上人员的劳动合同、学历证书、技术职称证书、职业资格证书和其他技能培训证明等证明材料的复印件，并加盖公章。

投标人代表签字及盖公章：
附件十：规章管理制度一览表

投标人名称：                                 

	序号
	规章管理制度名称
	备注

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


注：1、规章管理制度是本次招标的评标标准的内容之一。

2、投标人应当在投标文件中提供规章管理制度主要内容的复印件，并加盖公章。

投标人代表签字及盖公章：
附件十一：             关于资格的声明函

致：江海区政府采购中心
对于贵方2013年  月  日JH2013-004（招标编号）项目的投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标项目要求中规定的江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目（项目名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、 由工商部门签发的我方工商营业执照。

2、 由相关部门签发的我方各类资质证书。

3、 本签字人确认资格文件中的说明是真实的、准确的。

4、 我方提供的服务为合法的供应商所提供。

单位的名称和地址：                受权签署本资格文件人：

名称：(印刷体)(加盖单位公章)      签字：                     
地址：                            签字人姓名、职务（印刷体）：

传真：                                                       

邮编：                            电话：                     
附件十二：                     授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目（招标编号：JH2013-004）项目的投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于          年       月       日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖公章）：                  

法定代表人签字：                        

被授权人签字：                          

被授权人身份证号码：                    

见证人签字：                            

见证人姓名和职务：                      
见证人单位名称：                        

见证人地址：                            
附件十三：                       资格证明书

（1）营业执照（副本）；

（2）税务登记证（副本）；

（3）由相关部门签发的我方各类资质证书；

（4）其他相关证明文件或材料。
注：投标人应当在投标文件中提供以上证书或文件的复印件（加盖公章）
附件十四：封面格式
（正本或副本）

江门市江海区外海生活垃圾压缩中转站BOT项目
投标文件

招标编号：JH2013-004
投标人名称：                         （盖章）         

法 定 代 表 人

或其委托代理人：                        （签字或盖章）

地      址：                                          

日      期：_______年_____月______日










PAGE  
江门市江海区政府采购中心、江门市新会区冈州工程建设监理有限公司                      第 26 页                                                                                                                                                    设gjzbyxg


