新合乡垃圾分类处理站建设工程

招

标

文

件
招标单位：新合乡人民政府
发出日期：二O一三年九月二十九日

投标人须知

投标须知前附表

	序号
	内 容
	说明与要求

	1
	工程名称
	新合乡垃圾分类处理站建设工程

	2
	建设单位
	新合乡人民政府

	3
	建设地点
	新四村外松山

	4
	招标范围
	详见工程量清单

	5
	资金来源
	乡级财政

	6
	质量要求
	合格

	7
	工期要求
	30天 

	8
	投标人及项目负责人资质要求
	本次报名资质对象为本县范围内持有桐庐县建设局核发的《劳动技能（木工、砌筑工）》证书且继续教育有效期内者

	9
	资格审查

方法
	资格后审

	10
	投标有效期
	 7日历天（从投标截止之日算起）

	11
	投标保证金
	/

	12
	踏勘现场
	不集中举行现场踏勘,由投标人自行踏勘

	13
	投标人疑问提交方式和时间
	不集中举行答疑会；投标人在开标前_2_ 天前向招标人书面提出。

	14
	投标文件份数
	一份正本

	15
	投标文件递交地点及截止时间
	递交地址： 新合乡招投标中心办公室                               

截止时间：  2013年 10月9日 9 时  30  分

	16
	开标会时间   及地点
	开标地点： 新合乡人民政府三楼小会议室                              

开标时间：  2013年 10月9日 9 时  30  分

	17
	评标标准及方法
	采用随机抽签中标法

	18
	履约保证金
	中标人在签订合前，向建设单位交纳中标价 7 %的履约保证金（不计息），待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。


一、工程说明：
为加快新农村建设，改善农村垃圾处理办法，经新合乡政府研究，决定新建垃圾分类处理站。为保质保量、安全按时完成该工程，受新合乡政府委托，由新合乡招投标中心代理招标，择优选择工程施工人员进行工程建设。现将本次招标的有关事项说明如下：

工程概况：

工程名称：新合乡垃圾分类处理站建设工程。

工程地点：新四村外松山。

工程内容：新建垃圾分类处理站等。
承包方式：包工包料承包建设。

工程预算价：120829元（含税）。

工期要求：共30日历天。

二、招标组织和安排

1、招标——受新合乡政府委托，由新合乡招投标中心依据招标规程进行公开招标，工程招标工作由该项目的招标领导小组全面负责。招标领导小组组长刘建钟，成员是雷树言、李妙法、蓝清、潘丰生。招标全过程由乡纪委派员一名到场监察、监督。整个工程由乡村镇办派员负责监督管理。

2、凡符合招标公告要求的资质个人，均可参加投标，并于本工程招标公告发布之日至2013年10月9日9:30时前到新合乡招投标中心办公室蓝清处领取招标文件，同时缴纳资料费200元。

3、本次招标采用资格后审制，不实行标前报名。投标人必须在2013年10月9日9：30时前将投标文件送交新合乡招投标中心蓝清处,办理签到手续。逾期送达到作废标处理。10月9日9：30时在新合乡三楼会议室开标。

4、本次投标采用经评审合格的投标人采用随机抽签法产生中标人。

5、中标人明确后要在各村村务公开栏公示3天，任何投标人对评标结果有异议和疑问时，可以在公示期内以书面形式向乡招投标中心提出，逾期不再受理。

6、在公示期后由招标单位发出中标通知书，中标人在接到中标通知书5天内与招标单位签订工程施工合同及廉政合同，同时将工匠证存放于新合乡招投标中心进行押证管理。中标人在签订合前，向招标单位交纳中标价7%的履约保证金（不计息），待竣工验收达到中标承诺的质量要求后一周内退回。中标人不得转标，一经查实，招标保证金没收，招标单位重新招标，转标的双方不得再参与投标。

四、投标文件的组成

1、投标人的居民身份证复印件。

2、有效期内的工匠证原件及复印件。

3、有效期内的继续教育证原件及复印件。

4、投标函。

5、投标函附录表。

6、施工进度计划表。

7、拟组织的施工人员名单。

8、拟投入的施工机械设备。

五、投标文件的递交

1、投标人应将完整的投标文件资料装入统一印制的投标资料袋内，然后粘胶密封，并签上投标人姓名。

2、投标人应在投标截止时间前将投标文件送达到新合乡招投标中心办公室蓝清处，并办理交标签到手续。

3、凡不符合投标文件封面书写、密封要求的，中标人有权拒绝接受该投标文件。

4、投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于3家时，招标人另行重新组织招标。

六、开标和评标

1、开标时间和地点：招标人将于2013年10月9日9:30时在新合乡政府三楼开标室公开举行开标会议，并邀请所有投标人办理开标签到后参加开标会。

2、所有投标人均应参加开标会，如投标人未参加开标会，则视为投标人自动放弃投标。

3、开标会有该项目的招标领导小组主持，宣布会议开始和开标纪律。

4、乡纪委对投标人进行到场验证，对标书递交时间、密封情况进行校验。

5、评标小组随带校验后的全部投标文件进入评标室，对各投标文件是否响应招标文件进行评审，乡纪委派员到场监督。

6、招标领导小组到开标会议室当众宣布评标结果。

7、组织在经评审合格后的投标人中按随机抽签法抽取中标人。

8、各投标人对各自抽签结果予以确认签字。

七、中标公示和合同的签订

1、明确中标人后，将在各村村务公开栏公示3天，如有异议的在公示期内向新合乡公共资源交易监督领导小组提出，逾期不再受理。

2、公示期满后，建设单位与中标人在15天内签订各村施工协议和廉政协议。招标领导小组监督、审核协议的签订工作。

八、合同主要内容 

  1、中标价：以完成工程量清单内全部施工内容时，按预算价120829元结算，建设单位要求变更的按工程联系单调整结算。

2、工程质量要求：本工程质量必须达到国家现行有关施工工程验收规范的合格标准。如竣工验收时工程质量为一次性验收不合格，施工单位除修补至合格外，另按工程结算造价5%支付违约金。

3、工程款支付及结算方式：

（1）、工程款的支付：①不支付工程预付款；②工程按时竣工，经验收合格后两个月之内凭完税发票付清。结算时预留工程款10%的作质量保证金（不计利息），一年后无质量问题时全额返还。

（2）、工程结算方法：①本工程的工程款以甲方的预算价为准。合同期内因建材、用工等价格因素变动所造成的风险，由施工方自行承担。②实际工程量有增减变化时，以完成的实际工程量结算，单价按预算单为准。

4、施工工期及违约责任：

根据建设需要，施工工期确定为30天，合同签订后的3天为施工准备期，第4天起开始计算工期。工期实行提前不奖、延期处罚政策。除人力不可抗拒原因和招标单位同意并签证顺延工期的其他原因外，施工方必须按时完工，延期完工罚款按每天200元计。

5、安全责任：施工中要注意安全生产，增强安全生产意识，严格按操作规程施工，做好人身安全保险，如发生意外工伤事故，一切责任由乙方负责。

九、投标须知：

1、投标人必须承诺遵守执行本招标文件的所有条款。

2、不举行集中踏勘现场，由投标人自行踏勘和询问工程概况。

3、不举行集中答疑，投标人在投标截止前2天向招标中心提出。

4、投标人在投标过程中发生的一切费用自理。

5、投标文件未按招标文件要求，逾期送达的或未送至指定地点的，视为放弃投标。

6、投标人在投标期间，如出现下列情况之一的将取消开标资格，并承担应有的法律责任和经济损失：

在投标有效期内撤销投标的；

b.在投标过程中有互相串通作弊行为的；哄抬或故意大幅度压低

标价的；故意无理取闹冲击投标现场的；

c.中标后无故未能如期签订合同的；

d.有其他干扰招标、投标工作行为的。

5、招标单位无正当理由拒绝签订合同的，应向投标单位赔偿相应损失。

十一、合同主要条款和有关说明：

1、承包范围、工程质量、工期、承包方式和结算方式、工程价款支付方法、奖罚措施等均按本招标文件和中标单位投标函内容执行。

2、合同主要内容应与招标文件、中标单位的承诺相一致，并明确违约责任。乡招投标中心监督发包双方合同的签订和履行。

十二、其他：

1、本工程自招标至竣工结算的全过程中，未经乡招投标中心审查，建设单位和施工单位擅自签订与本工程施工有关的其他合同（协议）和口头约定一律无效。

2、本招标文件未尽事项均以《中华人民共和国招标投标法》、《桐庐县建设工程施工招标投标管理办法》、《新合乡小型建设工程项目招投标管理工作的通知》等文件以及《建设工程施工合同》等规定为依据执行。

3、本招标文件自发出之日起生效。

4、附件：工程量清单、投标文件有关资料各一份。

新合乡人民政府

新合乡招投标中心2013年9月29日
2
1

