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第一章  招标公告
1、招标条件

本招标项目合村乡后溪村有机垃圾处理站工程,项目业主为 合村乡后溪村村民委员会，建设资金来自自筹。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开  招标。

2、项目概况与招标范围

建设地点为合村乡合溪村；本工程预算价为60.8110万元，工期要求：60日历天；招标范围具体内容详见招标人预算书及施工图纸。
3、投标人及项目负责人资格要求

3.1 本次招标要求投标人具备注册地在桐庐县的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人。
3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3本次招标要求投标人的项目负责人须具备建筑工程二级及以上注册建造师，并取得项目负责人安全生产考核合格证书（B类证书）。投标人拟派本工程项目负责人不得有在建施工项目（预算价50万元以下项目除外），并未担任其它建设项目的设计、监理、咨询等项目负责人，否则一经查实，取消其中标候选人资格。
3.4本工程投标人需配备的专业技术人员：土建专业的施工员、质检员、安全员各1名。其中安全员应持有安全生产考核合格证书（C证）。

4、招标文件的获取及投标文件递交截止时间

4.1本工程招标文件、工程预算书、招标文件澄清（答疑）纪要等资料从桐庐县公共资源招投标www.tlztb.com上查看和下载。

4.2 投标文件递交截止时间：2013年 10 月24 日9 时 30 分；投标文件递交地点：合村乡政府会议室。
招标人: 合村乡后溪村村民委员会
                                                            2013年10月
第二章  投标人须知
一、 投标人须知前附表

	项号
	条款号
	内容
	说明与要求

	1
	1．3
	工程名称
	合村乡后溪村有机垃圾处理站工程

	2
	1．3
	建设地点
	合村乡

	3
	1．3
	建设规模
	本工程预算60.8110万元

	4
	1．3
	承包方式
	包工包料

	5
	1．3
	质量要求
	符合国家施工验收规范规定的合格标准

	6
	2．1
	招标范围
	详见工程预算书

	7
	2．2
	工期要求
	60日历天

	8
	3．1
	资金来源
	自筹

	9
	4．1
	投标人资质等级

（具体内容详见招标公告）
	投标人资质：注册地在桐庐县的房屋建筑工程施工总承包叁级及以上资质的独立法人。

	10
	4．3
	资格审查方法
	执行桐招管[2009]3号文件,采用资格后审法。

	11
	13．1
	报价方式
	综合单价法

	12
	15．1
	投标有效期
	为：60日历天（从投标截止之日算起）

	13
	17．1
	投标保证金
	不缴纳投标保证金

	14
	6．1
	踏勘现场
	不集中组织现场踏勘活动，由投标人自行踏勘项目现场。

	15
	18．1
	投标人递交投标疑问的方式和时间
	不集中举行招标答疑。投标人于投标文件递交截止时间4天前将投标疑问以无记名方式发电子邮件、传真或书面至合村乡招投标服务中心。

电子邮箱：33386361 @qq.com  

	16
	19．1
	投标文件份数
	壹份正本，二份副本。中标单位在中标通知书发出5日内，按业主要求提供投标文件副本

	17
	21．1
	投标文件递交地点及截止时间
	收件单位：合村乡后溪村村民委员会
时间：2013年10月24 日9时30分   

	18
	24．1
	开标会
	地点：合村乡政府会议室
时间：2013年10月24日9时30 分  

	19
	31．4
	评标标准及方法
	执行桐招管[2011]18号文件,采用随机抽签法

	20
	36．1
	履约保证金
	不缴纳履约保证金

	21
	1.5.1
	招标文件、图纸等资料获取
	各投标人在桐庐县公共资源招投标网上查看和下载
网址：www.tlztb.com 

	22
	
	本工程规定的投标报价（中标价）、编制的招标人预算价
	1、本工程的投标报价（中标价）55.9806为万元(按招标人预算下浮8%确定)；【中标价=（预算价-文明施工费4306元-）×92%+文明施工费4306元】
2、本工程招标人预算价为60.8110万元。


注：本招标文件中有关时间安排如有不一致的，一律以本“投标人须知前附表”中的说明为准。

二、投标人须知

（一）总则

1. 总说明

1.1招标组织——本工程根据规程由招标人负责，成立招标领导小组，全面负责本工程招标工作。招标全过程由合村乡纪委到场监督、监察、公证。
1.2投标人必须承诺本招标文件的所有条款后方可组织投标，投标人对招标人提供的工程预算书有疑异时，按8.1条款要求提出质疑，代理公司复核后按8.1条款要求回复。
1.3工程说明见投标须知前附表（以下简称“前附表”）第1项-5项所述；

1.4上述工程按照《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章、规定，通过公开招标方式来择优选定施工单位。

1.5其它说明

1.5.1投标人在桐庐县公共资源招投标网上查看和下载招标文件、工程预算书、招标答疑纪要等有关资料，招标人不提供纸质文件。
1.5.2开标时项目负责人必须到场

投标人拟派本工程项目负责人不得有在建施工项目（预算金额小于50万元的小额工程除外），开标时必须项目负责人到场。并未担任其它建设项目的设计、监理、咨询等项目负责人，否则一经查实，取消其中标候选人资格。
2.招标范围及工期

2.1本次招标的工程范围见前附表第6项和工程预算书编制说明所述；

2.2本工程的工期要求见前附表第7项所述。

3.资金来源

3.1本工程立项计划已得到有关部门的批准，工程资金通过前附表第8项所述的方式获得，并将部分资金用于本工程施工合同项下的合格支付。

4.合格的投标人

4.1投标人资质等级要求见前附表第9项所述；

4.2投标人合格条件见本工程施工招标公告；

4.3本工程采用前附表第10项所述的资格审查方法确定合格投标人。

4.4投标人存在下列情形之一的,资格审查不能通过：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本工程前期准备提供设计或咨询服务的；

（3）为本工程的监理人；

（4）为本工程的代建人；

（5）为本工程提供招标代理服务的；

（6）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

（7）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；

（8）与本工程的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；

（9）被责令停业的；

（10）在桐庐县范围内被暂停或取消投标资格的；

（11）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；
（12）投标人拟派项目负责人的执业资格或有在建工程未满足招标文件要求的；

（13）投标企业未办理企业备案手续的；

（14）未按要求提供本工程拟派项目负责人注册建造师证书、B证原件及复印件的；
（15）未按要求提供拟派项目负责人无在建工程承诺书的；

(16) 未按招标文件要求提供相关资格审查资料的；

（17）项目负责人为国家机关在职工作人员的。
（18）不符合招标文件的其它情形。

5.投标费用

5.1投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务和也无责任承担这些费用。

6.踏勘现场

6.1招标人不集中组织对工程现场及周围环境进行踏勘，但招标人要求投标人自行踏勘项目现场，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担；

6.2招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，是招标人现有的能让投标人利用的资料。招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责；

6.3投标人及其人员经过招标人的允许，可为踏勘目的进入招标人的工程现场，但投标人及其人员不得因此使招标人及其人员承担有关的责任和蒙受损失。投标人并应对由此次踏勘现场而造成的死亡、人身伤害、财产损失、损害以及任何其它损失、损害和引起的费用和开支承担责任。

（二）招  标  文  件

7.招标文件的组成

7.1招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人起约束作用；

招标文件包括下列内容：

第一章、招标公告
第二章、投标人须知

一、投标人须知前附表

二、投标人须知

三  合同条款

四  合同格式（略）

五  工程技术规范

六  投标文件格式

七  工程预算书（另册）

八  图纸（另册）

7.2投标人获取招标文件后，应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人的投标文件没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险应由投标人自行承担并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

8.招标文件的澄清

8.1投标人在获取招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，任何要求澄清招标文件的投标人，均应在投标文件递交截止时间4天前以无记名方式通过电子邮件、传真或书面传递给横村镇招投标服务中心。不论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将在投标文件递交截止时间3天前通过信息网络形式公开予以发布答复，所有投标人可从网上直接获取。澄清纪要作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

9.招标文件的修改

9.1招标文件发出后，在投标截止日期3天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改；

9.2招标文件的修改将通过信息网络形式公开予以发布，所有投标人可从网上直接获取答疑、澄清、修改文件。招标文件的修改作为招标文件的组成部分，并具有约束作用；
9.3当招标文件、修改补充通知、澄清（答疑）纪要内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准；

9.4招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少3日前按规定形式公布。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期，具体时间在修改补充通知中明确。

(三)投标文件的编制

10、投标文件的语言及度量衡单位

10.1投标人与招标人之间对投标有关的所有往来通知、函件和投标文件均使用中文；

10.2除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

11.投标文件的组成

投标文件由以下内容组成：

(1)法定代表人身份证明

(2)授权委托书

(3)投标函

(4)投标函附录

(5) 拟派项目班子主要成员到位率及施工力量配备等相关内容承诺书
(6) 拟投入的主要施工机械设备表

(7) 劳动力计划表

(8) 计划开、竣工日期和施工进度的网络图或横道图
(9) 项目管理班子配备情况表

(10) 项目负责人简历表

(11) 资格审查文件：
①投标人基本情况表；

②企业营业执照、资质证书、安全生产许可证这三项副本原件及复印件；
③项目负责人注册建造师证书、B证原件及复印件；；

④提供项目负责人备案原件及复印件；
⑤相关专业的施工员、质检员、安全员（包括C证）上岗证书原件及复印件；

⑥拟派项目负责人无在建工程承诺书；

注：1、为便于专家评标，以上资料原件投标人应另袋包装，并提供盖好单位公章的资料原件明细清单一式2份（一份粘贴在档案袋外包装上，一份放在包装袋内）。如在同一时间内参加合村乡招投标服务中心多个工程投标的，企业营业执照、资质证书副本、安全生产许可证不能如数提供的,应附注说明资料原件放在哪个投标工程。

2、若投标人为桐庐县投标企业信用平台成员，可通过信用平台系统打印的文件替代对应相关原件，并编制在投标文件中，在投标时无需提供相关原件，但项目负责人的相关原件（注册建造师证书、B证、备案证）必须按招标文件要求提供。
12.投标文件格式

12.1投标文件包括本须知第11条中规定的内容，投标人提交的投标文件必须毫无例外地使用招标文件所提供的投标文件全部格式（表格可以按同样格式扩展）；

13.投标报价及招标人工程预算书编制依据

13.1根据桐招管[2011]4号文件的规定,确定本工程投标人的投标报价为55.9806万元【本工程预算价为     60.8110万元，其中不可优惠费安全文明施工费4306元，具体详见招标人工程预算书】，投标人必须按此规定的投标报价金额作为本次的投标报价，不得更改。
13.2投标人的投标报价，是完成本须知第2条和合同条款上所列招标工程范围及工期的全部；

13.3技术规范要求的费用包括在投标报价中；

13.4合同的施工地点为本须知前附表第2项所述，除非合同中另有规定，投标人在报价中均包括完成该工程项目的直接费、间接费、利润、税金、风险费等所有费用；

13.5投标人应先到工地踏勘以充分了解工地位置、情况、道路、储存空间、装卸限制及任何其它足以影响承包价的情况，任何因忽视或误解工地情况而导致的索赔或工期延长、费用增加的申请将不获批准；

13.6本次招标，招标人委托具有造价资质的单位编制预算价，预算价编制的依据详见工程预算编制说明。
13.7中标人的投标报价和招标人工程预算书将作为签订合同和办理施工结算的有效依据。
14.投标货币及投标工期

14.1本工程的投标应以人民币报价。

14.2招标人要求中标人在60日历天内完成全部工程内容。一旦中标，该工期即为合同工期。
14.3根据招投标管理规定，一旦中标人确定，中标工期必须认真执行，中标工期即为施工合同工期，工期实行履约措施，每延误一天按1000元人民币支付违约金，违约金总额不超过履约保证金的20%。

15.投标有效期

15.1投标有效期见本须知前附表第12项所规定的期限，在此期限内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效；

15.2在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前招标人可以根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此要求投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝招标人这种要求，而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，但需要相应的延长投标担保的有效期，在延长的投标有效期内本须知第17条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

16.招标文件费用

16.1本工程招标文件、工程预算书、招标文件澄清（答疑）纪要等资料从桐庐县公共资源招投标网上查看和下载。（以上资料均以桐庐县公共资源招投标网上的电子文件为准，招标人不提供纸质文件。）

17、投标保证金

本工程不缴纳投标保证金，由施工中标单位在签订合同时向合村乡小额公共资源交易中心指定银行账户一次性交纳合同价10%的工程质量保证金，待工程质量缺陷责任期（一般为12个月，具体时限由建设单位和施工单位在合同中约定）满后，经施工单位申请，项目业主验收合格，有关监督机构审核同意后退还工程质量保证金。
18.投标人递交投标疑问

18.1投标人应按照前附表第15项规定的时间递交投标疑问；

18.2递交投标疑问的目的是为了澄清、解答投标人在查阅招标文件后和现场踏勘中提出的任何方面的问题；

18.3投标人提出的与投标有关的任何问题，招标人将做出澄清和解答；

18.4招标人在做出的澄清和解答，以书面答复为准，口头答复一律无效。答疑纪要的有效性规定按照本须知第9.3、9.4款规定执行；

19.投标文件的份数和签署

19.1投标人应按本投标须知有关规定编制前附表第16项规定份数的投标文件；

19.2投标文件的正本和副本均需A4纸打印，不得使用手写体书写（除签名、附图及19.4条款规定之外），字迹应清晰易于辨认。并应在投标文件封面的右上角清楚地注明“正本”或“副本”。正本和副本如有不一致之处，以正本为准；

19.3投标文件封面、投标函均应加盖投标人印章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的在投标文件中必须同时提交投标文件签署授权委托书，投标文件签署授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合要求，否则投标文件签署授权委托书无效。

19.4除投标人对错误处必须修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删，如有修改，修改处应由投标人加盖投标人的校对章或由投标文件签字人签字或盖章。

(四)投标文件的递交

20.投标文件的装订、密封和标记

20.1投标人应将投标文件装订成册且装袋密封，资料原件按本须知第11款所要求提供；

20.2投标文件密封袋上均应：

(1)写明招标人名称和地址；

(2)注明下列识别标志：

a．招标编号；

b．工程名称；

c．  2013  年      月    日    时    分开标，此时间以前不得开封。
20.3除了按本须知第20.2款所要求的识别字样外，在投标文件密封袋上还应写明投标人的名称与地址、邮政编码，以便投标按本须知第22条宣布“迟到”时，投标文件可按密封袋上标明的投标人地址原封退回；

20.4如果投标文件没有按本投标须知第20.1款、第20.2款规定加写标记和密封，招标人将拒收或者告知投标人招标人将不承担投标文件错放或提前开封的责任。对由此造成的提前开封的投标文件将予以拒绝，并退还给投标人；

20.5所有投标文件的密封袋的封口处应加盖投标人公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人签字或盖章。

21.投标截止日期

21.1 投标人应按前附表第17项所规定的地址并在投标截止时间前将投标文件送达合村乡政府会议室。
21.2招标人按本须知第9条规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期，均以延长后新的投标截止日期为准；

21.3投标截止期满后，招标人收到的投标文件少于法定数的，招标人将依法重新组织招标。

经评审，评标委员会认定投标人在3名及以上，但经评审委员会评审只有1名有效投标人的，可以直接确定其为中标候选人。

22.迟交的投标文件

22.1招标人在本须知第21条规定的投标截止日期以后收到的投标文件，将被拒绝或退回给投标人。

23.投标文件的补充修改与撤回

23.1投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分；

23.2投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知第20条有关规定密封、标志和递交并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样；

23.3投标撤回通知书也可采用传真的方式 ，只要招标人在投标截止日期前收到此传真，但此传真应满足下列条件：

(1)传真件上应有投标人名称、地址、电话并有投标人印章；

(2)具有本须知第20.2款所要求的标注；

(3)非常清楚地标明“撤回”字样；

(4)有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

23.4根据本须知第21条规定，在投标截止时间以后，不得补充修改投标文件；

23.5根据本须知第17.4条规定，在投标截止时间至投标人在投标函中规定的投标有效期满之前的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金或投标保函将被没收。

（五） 开     标

24.开标

24.1本招标工程招标人将于投标截止时间后招标文件规定的时间即按照本须知前附表第18项所规定的时间和地点公开举行开标会议，并邀请所有投标人代表参加开标会议；

 24.2各投标人参加开标会议时提交法定代表人的资格证明书或委托代理人的委托书以及身份证，且项目负责人必须到场，人证相符，办理签到手续。投标人法定代表人或其委托代理人以及项目负责人必须全程参加开标会议。
24.3按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退给投标人，不予送交评审。

24.4开标会议程序：
24.4.1投标人及有关单位签到；
24.4.2宣布开标会议开始，并宣布开标会纪律：

1、场内严禁吸烟；

2、凡与开标无关人员不得进入开标会场；

3、参加会议的所有人员应关闭寻呼机、手机等，开标期间不得高声喧哗；

4、投标人代表有疑问应举手发言，参加会议人员未经主持人同意不得在场内随意走动。

24.4.3 纪检委员校验投标人标书递交时间及标书密封情况；投标文件有下列情形之一的，当场宣布为废标：

1、逾期送达的或未送达指定地点的；

2、未按招标文件要求密封的；

24.4.4开标会议由招标人主持，

    (1)招标人、投标人及有关人员签到；

(2)招标人宣布开标会议开始，介绍到会人员；

    (3)工作人员确认投标人标书递交时间及标书密封情况；

    (4)工作人员对投标人的法定代表人或其委托代理人及项目负责人进行到场验证。
    (5) 工作人员将所有投标人的投标文件送至评标室，由评标委员会对投标人的投标文件进行审查，镇纪委派员到场监察、监督、公证；投标人法定代表人或其委托代理人以及项目负责人必须全程参加开标会议（休会）
(6)工作人员宣布资格审查和投标文件评审结果；

    (7)工作人员在投标文件审查合格的投标人中随机抽签产生拟中标人和中标备选人，投标人法定代表人或委托代理人对各自的抽签结果予以签字确认；
24．4.5工作人员将对开标过程进行记录，并由招标人和投标人签字确认后存档备查。

议。（休会）
24.4.6宣布开标结果及开标会议结束。
24.5招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宣读。

25、投标文件出现下列情形之一的，由评标委员会审查后按无效标处理：
（1）本须知第11款规定的投标文件有关内容未按本须知第19.3款规定加盖投标人公章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的，由委托代理人签字或盖章未随投标文件一起提供有效的“授权委托书”原件；

（2）投标人法定代表人或其委托代理人及项目负责人未参加开标会议的；
（3）投标文件的内容出现手写体的（除签名、附图及19.4款规定之外）；

(4)未提供法定代表人身份证明或授权代理委托书，或者虽有但被评标委员会认定为无效的；

(5)投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
(6)投标文件未按规定的格式填写、内容不全或关键内容字迹模糊、无法辨认的；
(7)不同投标人的投标文件存在同样错误两处及以上、投标文件中客观上应不同的内容存在相同的；

(8)投标资格审查未通过的；

(9)投标资料中有弄虚作假的；

(10)投标人的投标报价与招标人规定的投标报价不同的；

(11)投标文件实质上不响应招标文件各项要求的，或附有招标人不能接受的条件；

(12)存在有法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的；

（六）评     标

26.评标会议

26.1开标会议结束后，召开评标会议，评标会议采用保密方式进行。评标由评标委员会负责。

26.2评标委员会由招标人依据有关法律规定组织。

招标人根据《桐庐县建设工程施工招标投标管理办法》的规定组成评标委员会，参加本工程评标的评标委员会成员确定和评议执行桐建设[2005]09号文，具体评标委员会成员在开标前抽签确定，抽签产生的评委应遵守回避制度，与投标人有利害关系的应调换。并报县招投标监管部门审核备案，聘任的评标委员会成员名单必须保密。

27.评标过程的保密

27.1公开开标后，直到授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况、与评标有关的其他任何情况均应严格保密；评标过程中，评委不得以任何方式与外界接触，不得随意外出，在规定的范围内工作；

27.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人如试图向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

27.3合同授予后，招标人不对未中标人就评标过程情况以及未能中标原因作任何解释。未中标人不得向评委或其他有关人员处获取评标过程的情况和材料。

28.投标文件的澄清

28.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以询标或用书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或者说明。有关澄清说明与答复，投标人应以书面形式进行，但对投标报价和实质性的内容不得更改。

29.投标文件的符合性鉴定

29.1开标后，投标文件经招标人审查符合本须知第25.1条规定的投标文件提交评标委员会进行评审；

29.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求，所谓实质上响应是指投标文件应于招标文件的所有实质性条款、条件和规定相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响；

29.3如果投标文件实质上不响应招标文件各项要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤回其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。
30.错误的修正

评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。

31.投标文件的评估和比较

31.1评标委员会将按照本须知第29条规定仅对确实为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较；

31.2在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中的内容进行答辩，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行答辩；

31.3评标委员会依据前附表第19项规定的评标标准和方法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并推荐中标候选人或受招标人委托确定中标人。

31.4评标方法和标准

根据县招管办、县建设局和监察局联合发布的招管[2011]18号文件, ,本工程采用随机抽签法。

招标人按文件规定确定本工程中标价为55.9806万元，投标人报价与此规定不一致的为无效标书，作无效标处理。 

具体评标的方法如下：

（1）、由评标委员会对投标人的资格条件和投标文件进行审查。

（2）、由工作人员在经评审的合格投标人中随机抽签产生拟中标人和中标备选人。
（七）合同的授予

32.合同授予标准

32.1本工程的施工合同将授予按本须知第31.3、31.4款所确定的中标人。

33.招标人拒绝任何或所有投标的权力

33.1尽管有本须知第31条规定，招标人在发出中标通知书前任何时候均有权依据评标委员会的评标报告接受或拒绝任何投标。

34.中标通知书

34.1在投标有效期内，招标人将向中标人发出中标通知书；

34.2招标人发出中标通知书的同时，没有义务将中标结果以书面形式通知所有未中标的投标人。

35.合同协议书的签订

35.1中标人应在接到中标通知书3天内与招标人签订工程承包合同，合同签订会议邀请桐庐县招投标监管部门等单位参加，有关合同的鉴证工作按规定办理。

35.2中标人如不按本投标须知第35.1款的规定与招标人签订合同，则招标人将有充分的理由废除授标，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

35.3中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目施工，不得将中标项目施工转让（转包）给他人。

36.履约担保

36.1合同协议书签署时，中标人应按前附表第20项规定的金额向招标人提交履约保证金；

36.2如果中标人不能按本须知第36.1款的规定执行，招标人将有充分的理由废除合同，并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿；

36.3履约保证金按中标造价的10%，其中工程质量保证金占30%、工期保证金占20%、项目班子到岗保证金占30%、安全、文明施工保证金占20%。当工程质量、工期、项目班子和文明施工均达到投标文件承诺时，履约保证金在工程竣工验收后一周内退回（不计息）。当工程质量、工期、项目班子或文明施工某项达不到招标文件要求或其投标文件承诺时，则没收该项保证金，并对工程工期、质量和项目班子分别按本招标文件规定及投标承诺处罚。
37.其他说明

37.1凡建设单位和施工企业在招投标过程中违反招投标规定的按有关招投标管理文件执行。
37.2 在招投标工程中，相关单位应严格执行建设部第66号令《建设行政处罚程序暂行规定》、浙江省人民政府第110号令《浙江省工程建设违法行为行政处罚规定》和桐纪（96）18号《关于加强桐庐县建筑市场管理的若干纪律规定》的规定。
37.3本工程自招标至竣工结算的全过程中，未到县招投标监管部门审查备案，建设单位和施工单位擅自签订与本工程施工相关的其他合同（协议）和口头约定一律无效。
37.4本招标文件未尽事项均以《中华人民共和国招标投标法》、《桐庐县建设工程施工招标投标管理办法》、《建设工程施工合同》GF—1999—0201通用条款等规定为依据执行。
37.5承包范围、工程质量、工期、材料供应、材料差价处理方法、承包方式和结算方式、工程价款支付方法、奖罚措施等均按本招标文件和中标人投标函相应的条款内容执行。
37.6本工程合同其他条款需说明的：施工用水、用电费用由中标人承担支付。
37.7招标人拒绝签订合同的，应向中标人退还双倍投标保证金，并赔偿由此给中标人造成的一切损失。起生效。

37.8在工程项目施工完成之前，对中标人的项目负责人证书实行押证管理。
37.9本招标文件未尽事宜按现行。

37.10本招标文件自发出之日招标投标的有关法律法规和规定执行。

（八）其   它

拟中标人将在桐庐县招投标服务中心及信息网上进行公示，任何投标人对本次评标结果有异议和疑问的，可以在本次拟中标人明确后3天公示期内，以书面形式向桐庐县招投标管理办公室提出，逾期不再受理。

三、合同条款

1、使用建设部、国家工商行政管理局1999年12月24日建设[1999]313号文印发的《建设工程施工合同(示范文本)》。

2、本工程工程款支付方式、结算方式：

ａ、支付方式：工程开工后7天内支付合同价款10%的预付款，施工中按工程进度支付实际完成工程款的75%(含预付款)，工程竣工验收合格后支付至合同价款的85%，结算审计并经审定后支付至结算造价的95%，质保期满一年后付清余款(不计息）。
b、合同价款及调整
（1）采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：

采用固定单价合同，合同价款中包括的风险范围：本工程在工程预算书范围和风险包干范围内单价不变，即本合同价款采用固定单价合同。工程量按实际完成量进行结算，国家政策性或市场变化产生的价格变动，中标后一律不作调整（招标答疑、清单编制说明需调整的除外）。

风险费用的计算方法：已综合考虑在投标报价中。

风险范围以外合同价款调整方法：由于设计变更导致工程量增、减的项目，在工程预算书中有相应子目的，按相应子目的综合单价执行；有类似子目的，由中标人提出，招标人确认后执行；新增无类似子目的，按本招标文件中规定的预算价编制方法编制，并按本工程招标人预算价和中标单位投标报价间的下浮幅度同比例调整。

3、“合同双方确认，本合同及本合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，不存在与招标文件和中标人投标文件实质性内容不一致的条款。如果存在任何此类不一致的条款，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律的约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离本合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律的约束力。”

四、合同格式（略）

执行《建设工程施工合同(示范文本)》，可到桐庐县建筑业管理处（县建设局四楼）购取。

五、工 程 技 术 规 范
依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求，如设计施工图纸、技术文件、标准及规范要求有出入则以比较严格者为准。未详之标准请按照工程设计文件要求和当地建设行政主管部门的现行规定执行。

规范内容（略）

六、投 标 文 件 格 式

施工投标文件

招标编号：            

工程名称:                          

建设单位:                          

投标人:                 (盖公章)    
法定代表人或委托代理人: (签字或盖章) 

日期:         年       月       日
目    录

(1)法定代表人身份证明

(2)授权委托书

(3)投标函

(4)投标函附录

(5) 拟派项目班子主要成员到位率及施工力量配备等相关内容承诺书
(6) 拟投入的主要施工机械设备表

(7) 劳动力计划表

(8) 计划开、竣工日期和施工进度的网络图或横道图
(9) 项目管理班子配备情况表

(10) 项目负责人简历表

(11) 资格审查文件：
①投标人基本情况表；

②企业营业执照、资质证书、安全生产许可证这三项副本原件及复印件；
③项目负责人的注册建造师证书、B证原件及复印件；

④提供项目负责人备案原件及复印件；
⑤相关专业的施工员、质检员、安全员（包括C证）上岗证书原件及复印件；

⑥拟派项目负责人无在建工程承诺书；

注：若投标人为桐庐县投标企业信用平台成员，可通过信用平台系统打印的文件替代对应相关原件，并编制在投标文件中，在投标时无需提供相关原件，但项目负责人的相关原件（注册建造师证、B证、备案证）必须按招标文件要求提供。

法定代表人身份证明

投标人名称：                             

单位性质：                                

地址：                                   
成立时间：          年        月        日

经营期限：                               
姓名：         性别：          年龄：        职务：        
系                              （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

                          投标人：                 （盖单位章）

                                          年       月       日    
授权委托书

本人       （姓名）系        （投标人名称）的法定代表人，现委托        （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改           （项目名称）           标段施工投标文件、参加开标会议、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

    委托期限：             。
代理人无转委托权。
附：法定代表人身份证明

投标人：                               （盖单位章）

法定代表人：                               （签字或盖章）

身份证号码：                                     
委托代理人：                                   （签字或盖章） 

身份证号码：                                      
       年       月       日

投 标 函

致：（招标人名称）    

1、根据已收到贵方的招标编号为        的                  工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、技术规范、图纸和工程量清单及其他有关文件后，我方愿以人民币（大写）                元（小写：¥       元）【其中安全文明施工费（大写） 肆仟叁佰零陆元 （小写：￥ 4306元 ）】的投标报价并按上述图纸、合同条款、技术规范和工程量清单的条件要求承包上述工程的施工、竣工并承担任何质量缺陷保修责任。

2、我方已详细审核全部招标文件，包括修改文件（如果有的话），及有关附件，我方完全知道必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

3、我方承认投标函附录是我方投标函的组成部分。

4、一旦我方中标，我方保证在合同协议书中规定的开工日期开始施工，并在合同协议书中规定的预计竣工日期完成和交付全部工程，共计       日历天内竣工并移交全部工程。承诺工程质量达到       标准。

（1）我方同意所递交的投标文件在“投标须知”第15条规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标，或擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款，或在规定时间内拒签合同或拒付履约担保，投标保证金将全部被没收。

（2）除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束我们双方的合同文件组成部分。

（3）项目经理（建造师）姓名：                        编号：                        
投标人：（盖章）                           单位地址：

法定代表人或其委托代理人：（签章或盖章）

邮政编码：




电话：



传真：

开户银行名称：

开户银行帐户：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期：

年
  月 
日
投标函附录

	序号
	项目内容
	合同

条款号
	约定内容
	备注

	1
	工程质量保证金
	
	合同价10% 
	

	2
	施工准备时间
	
	中标通知书发出之

日起3天内
	

	3
	误期违约金额
	
	（1000）元/天
	

	4
	误期赔偿费限额
	
	履约保证金的20%
	

	5
	提前工期奖
	
	（   ╱     ）元/天
	

	6
	施工总工期
	
	60日历天
	

	7
	质量标准
	
	合格
	

	8
	工程质量违约金

最高限额
	
	工程结算造价的5%
	

	9
	预付款金额
	
	合同价格（  10   ）%
	

	10
	预付款保函金额
	
	合同价格（   ╱    ）%
	

	11
	进度款付款时间
	
	按招标文件要求
	

	12
	竣工结算款付款时间
	
	按招标文件要求
	

	13
	保修期
	
	按招标文件要求
	


拟派项目班子主要成员到位率及施工力量配备等相关内容

承诺书
我单位真诚地参加　　　　　　　工程的投标。如有幸中标，我单位将组织思想作风正派、职业道德良好、技术素质高、组织协调能力强、能吃苦耐劳、善于打硬仗的项目班子人员进场施工。为了保证我方项目班子主要成员按投标文件中的到位率出勤，确保工程的质量、进度、安全和文明施工，我单位郑重承诺：

1、项目负责人每月到位天数不少于20天，每缺勤1天支付人民币 1000 元。

2、专业工种负责人（施工员、安全员、质检员）每月到位天数不少于25天，每人每缺勤1天支付人民币 500元。

3、上述所支付款项（金额）从每月进度款支付中扣除。

4、项目负责人或专业工种负责人缺勤天数累计超过约定天数30天以上的，除按要求支付违约金外，另扣除履约保证金30%的“项目班子到岗保证金”。
5、我们完全理解发包人对本工程承包人所作的各项要求，因此我们同意项目班子主要成员的实际到位率按月考核，并以发包人（建设工程组）每月的考核为准。

投标人（公章）：

法定代表人（或其授权人）（签字或盖章）：

年   月    日

拟投入的主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	型号

规格
	数量
	国别

产地
	制造

年份
	额定功率

(KW)
	生产

能力
	用于施工

部位备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


劳动力计划表

单位：人
	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


  注:投标人应按所列格式提交包括分包人在内的估计可劳动力计划表。

           本计划表是以每班八小时工作制为基础的。

计划开、竣工日期和施工进度网络图或横道图

投标人应提交的施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的工期进行施工的各个关键日期。中标的投标人还要按合同条件有关条款的要求提交详细的施工进度计划。、

施工进度表可采用关键线路网络图（或横道图）表示，说明计划开工日期和各分项工程各阶段的完工日期和分包合同签订的日期。

项目管理班子配备情况表

投标工程名称：

	职务
	姓名
	职称
	上岗资格证明
	备注

	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
	专业
	原服务

单位
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	    本工程一旦我单位中标，将实行项目负责人负责制，并配备上述项目管理班子。上述填报内容真实，若不真实，愿按有关规定接受处理。


项目负责人简历表

	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	参加工作时间
	
	从事项目负责人

年限
	

	项目负责人资格证书编号
	

	已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工日期
	工程质量

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


投标人基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	组织结构
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	高级职称人员
	

	营业执照号
	
	
	
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技工
	

	经营范围备注
	


拟派项目负责人无在建工程承诺书

    （姓名）   ，系我        （投标单位名称）            拟派驻本工程的项目负责人。为如期保质保量完成本工程的施工任务，现本公司郑重承诺：至本工程投标截止时间止，拟派项目负责人无在建工程，同时在建设行业（监理、设计、咨询等单位）其他工程中不担任项目负责人，可以专职于本工程，承担项目负责人一职。若我单位拟派的项目负责人未达到上述承诺内容的，视为我公司提供虚假信用信息，招标人和有关监管部门可无条件取消本公司的中标资格，并愿无条件接受相关处罚。 

特此承诺。

投标人（盖章）：

                                  时间：  年  月   日
七、工程预算书（另册）

八、图纸（另册）
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