
大良新城区金桂路排水改造工程
评标办法及专用条款

招 标 人:佛山市顺德区工程建设中心

2013年 11 月 11 日

[特别说明：以下内容摘自招标文件初稿，如与招标文件不符，以招标文件为准，招标人保留修改的权利]

第三章 评标办法（综合平均值法即A+B值法）

评标办法前附表

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	投标人名称或组织结构与资格预审时应一致，变更应征得招标人同意

	
	
	签字盖章
	1.投标文件封面：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

2.投标函：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章；

3.投标总价：有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位章，并有造价师或造价员签字并加盖执业印章（计价人员必须满足投标人须知前附表（一）“计价人员专业要求”条款）；
4.法定代表人身份证明：有单位公章；

5.授权委托书：有法定代表人及委托代理人签字（或盖章）并加盖单位章（若委托代理人签字的，需提交）。

	
	
	投标文件格式
	1.投标文件出现以下情形时，视为重大偏差，作废标处理： 

（1）修改了清单项目的数量、名称以及描述等，改变了原工程量清单的实质内容；

（2）投标文件的编制格式不符合招标文件的要求；

2.因计价软件版本不同引起的投标文件格式与招标文件不一致的（但实质内容无缺失)，视为细微偏差，不构成废标因素。

注：招标文件所提供的“投标文件格式”主要为投标人编制投标文件的形式服务，其按格式响应的具体内容应以招标文件中有关条款和要求为准。

	
	
	报价唯一
	投标人不能递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效，按招标文件规定提交备选投标方案的除外。

	2.1.2
	资格评审标准
	已进行资格预审的，一般不再评审

（需专家进行资格审查或复查的，应特别说明）

	
	
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	安全生产许可证
	具备有效的安全生产许可证

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	类似项目业绩
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2 项规定（如有）


	条款号
	量化因素
	评审、量化标准

	2.1.3
	响

应

性

评

审

标

准
	工期
	应承诺工期且不超出招标文件规定的工期

	
	
	工程质量
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	已标价工程量清单
	完整、实质内容无缺失

	
	
	技术标准和要求
	符合第七章“技术标准和要求”规定

	
	
	其他
	1.投标人不能以他人的名义投标、串通投标、或者以其他弄虚作假方式投标；

2.投标文件不能附有招标人不能接受的条件；

	2.2
	详细评审标准
	投标报价
	投标报价出现以下情形的，作废标处理：

1.低于成本报价；

2.安全防护、文明施工措施总费用：不足招标人公布的招标控制价中的“安全防护、文明施工措施费用”总额的90%（根据《计价规范》，措施项目费由投标人自行决定，投标单位在报价时，招标人提供的措施项目清单中的费率和工程量仅供参考，投标单位可根据工程实际情况自行调整修改）。 

4.投标函、投标总价及单位工程费汇总三者不一致；

	
	
	定标标准值（开标时，唱标后现场确定）
	一、 A值计算方法（开标时确定）：招标控制价×下浮系数

下浮系数确定方式：下浮系数在开标后由招标人摇珠方式随机从1至3共3个自然数中随机抽取1个号码），抽签号n与对应下浮率关系表：

抽签号n
1

2

3

下浮系数
97%

98%

99%

二、B值计算方法（开标时确定）：

1、取在评标入围价范围内的所有投标报价去高去低后（少于或等于5 家时，不去高去低），计算得出的算术平均值为B值。
2、如果在评标入围价范围内的投标报价有低于上述第1点中B值85%的，应重新计算B值，计算方法如下：

取在评标入围价范围内的所有投标报价，扣除低于上述第1点中B值85%的投标报价后，再去高去低（少于或等于5 家时，不去高去低），计算得出的算术平均值为最后的B值。B值最多重新计算一次。
三、定标标准值=（A+B）/2

注：定标标准值开标时确定后不得更改（有唱标错误或计算错误的除外）。A值、B值、定标标准值以元为单位，数值保留小数点后两位（小数点后第三位四舍五入）


评标入围价确定方法如下：

1.上限价＝招标控制价。

2.下限价:不设。

3.不高于上限价的投标报价为评标入围价，高于上限价的投标报价为无效标。（开标时确定）

1. 评标方法

本次评标采用综合平均值法（即A+B值法）。

 定标标准值：在开标时按本章第2.2款的规定计算确定。定标标准值确定后，不再因其他任何因素修改或调整（唱标错误和计算错误除外）

 经评标委员会评审，取报价低于且最接近定标标准的有效投标人为第一中标候选人。按报价较接近定标标准优先的原则，从报价低于定标标准的有效投标人中依次确定第二、第三中标候选人，若低于定标标准的有效中标候选人不足三家时，不足部分从报价高于且最接近定标标准的有效投标人中依次确定。

评标委员会也可根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。投标报价相等时，评标委员会将采用抽签的办法确定中标候选人。

2. 评审标准

2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表（已进行资格预审的，除非特别说明，否则评标专家不予重复评审）。

2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准

详细评审标准：见评标办法前附表。

3. 评标程序

3.1 初步评审

3.1.1 评标委员会依据本章第2.1.1项、2.1.2项（若需要）、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

（1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；

（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和评审标准进行评审，并计算定标标准值。

3.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3.3 投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照本章评标办法——综合平均值法推荐中标候选人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。

3.4.3 评标委员会经评审，有效的投标人少于三个的，评标委员会可以视投标情况，做出以下评标结论：

（一）认为投标仍具有竞争力，推荐中标候选人；

（二）认为投标缺乏竞争力，或者认定为围标串标的，否决所有投标，建议招标人宣布本次招标失败。招标人将修正招标方案，重新组织招标。

第三部分  专用条款

1. 定义

1.53所采用的书面形式包括：

 文书；

 信件；

 电报；

 传真；

 电子邮件；

 其他；

2. 合同文件及解释

2.2 合同文件组成及优先顺序
下列组成本合同的文件是一个合同整体，彼此应当能相互解释，互为说明。当出现相互矛盾时，组成本合同文件的优先解释顺序如下：
（1）协议书；

（2）履行本合同的相关补充协议（含工程洽商记录、会议纪要、工程变更、现场签证、索赔和合同价款调整报告等修正文件）；
（3）中标通知书；
（4）承包人投标文件及其附件（含评标期间的澄清文件和补充资料）；
（5）专用条款；
（6）通用条款[采用《广东省建设工程标准施工合同》2009年版（粤建管字[2009]62号）]； 

（7）标准、规范及有关技术文件；
（8）施工设计图纸；
（9）工程量清单； 

（10）组成合同的其他文件：本合同的附件、招标文件。
4. 语言及适用的法律、标准与规范

4.3约定适用的标准、规范的名称：相关的现行全国施工及验收规范、中华人民共和国国家标准的计价规范等。相关标准，规范文件资料由承包人自行筹集，费用已包含在合同总价中。
5. 施工设计图纸

5.1施工设计图纸由发包人提供

（1）施工设计图纸提供的时间：中标通知书发出后七天内。
（2）施工设计图纸提供的数量：五份。承包人如需加晒图纸，发包人可协调解决，费用由承包人自已承担。
（3）发包人对图纸的保密要求：承包人对本工程图纸负有保密义务，不得向与施工无关的第三者提供；承包人自行承担有关的保密措施费用。
6. 通讯联络

6.2各方通讯地址、收件人及其他送达方式

（1）各方通讯地址和收件人：

发包人：                                         

通讯地址：                                       
收件人：                                         
邮政编码：                                       
承包人：                                         

通讯地址：                                       
收件人：                                         
邮政编码：                                       

监理单位：                                       

通讯地址：                                              

收件人：                                             

邮政编码：                                       

造价咨询单位：                                   

通讯地址：                                            

收件人：                                              

邮政编码：                                       

（2）视为送达的其他方式：无。
7. 工程分包

7.5（1）指定分包工程：无。
13.交通运输

13.1办理道路通行权和修建场外设施的费用：出入施工场地道路按现状。办理出入施工场地的道路通行权由承包人自行负责并承担相关费用。承包人应充分勘察现场，为实施合同工程所需修建的场外设施由承包人负责，费用已包含在合同价款内。
13.2修建场内临时道路和交通设施的费用：按通用条款约定。

13.4运输超大件和超重件的费用：按通用条款约定。
14.专项批准事件的签认

14.2专项批准事件的签认人选

（1）监理工程师具体人选：        

（2）造价工程师具体人选：

（3）建造师具体人选：    

19.发包人

19.2发包人完成下列工作的约定

（1）办理土地征用、拆迁、平整工作场地等工作，使施工场地具备施工条件的时间：提供现场的日期与开工期相同，场地清理、平整等工作由承包人负责办理，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（2）完成施工所需水、电、通讯线路接驳的时间及地点：发包人就近指定水、电、通讯线路的接驳地点，施工临时用水、用电、通讯设施及符合安全等相关管理规定的接驳线路由承包人自行负责，费用已包含在投标价中，发包人不另行计量支付。
（3）开工施工现场与城乡公共道路间的通道的约定：由承包人自行解决，费用已包含在投标价中。

（4）提供有关资料的时间：除地质勘察资料外，其余资料由承包人自行调查核实，费用由承包人负责，发包人提供协助。
（5）办理有关所需证件的约定：有关施工所需证件、文件由承包人办理，同时承包人也应协助发包人办理施工许可证，费用已包含在合同价款内。本工程所需的规定项目的检测费用(含桩检测试验费、配合桩试费、临时道路费、水电费等)由承包人在工程量清单措施费项目内填报，发包人不另行支付。不合格工程的重复检测费用亦由承包人负责。
（6）现场交验的时间：开工前七天内。
（7）提供标准与规范的时间：开工前由承包人自行筹集并承担相关费用。
（8）组织图纸会审和设计交底的约定：开工前七天内。
（9）协调处理施工场地周围地形关系问题和做好邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木等的保护工作的约定：开工前发包人负责审核承包人提交的保护方案，相关费用由承包人承担，开工后如因承包人原因造成的损坏，由承包人承担全部责任。
（10）接收已完工程支付工程相关价款的约定：及时接收已完工程，并按照合同约定

及时支付工程款及其他各种款项。

委托给承包人负责的部分工作有：办理工程报监手续、施工报建手续、竣工资料的整理、编制及备案。
19.3提供施工场地的时间：中标通知书发出后七天内。
19.4支付期及支付方式的约定

（1）工程价款支付期限

 按合同通用条款规定期限支付。

 其他：按专用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等相关规定执行。
（2）工程价款支付方式

 按协议书所注明的银行帐号转账。

 支票支付。

 其他方式：

20.承包人

20.2承包人完成下列工作的约定

（3）提交支付申请和工程款额报告期限：

按通用条款第80.2款、第81.1款、第83.1款等规定期限提交。

另作约定：

（5）向发包人提供施工现场办公和生活的房屋设施的时间和要求：无。

（6）办完施工场地交通、环境保护、施工噪声、安全文明施工等手续的时间：遵守政府部门及发包人有关施工场地交通、环境保护、施工噪音、安全防护、文明施工等的管理规定，办理有关手续，并以书面形式通知发包人。办理相关手续的时间由承包人根据施工进度自行安排，费用已包含在合同价款内。
（8）做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树名木保护工作的约定：打桩工程、基础工程、土方的开挖回填等工程，承包人必须到现场进行勘察，并了解四周居民房屋现时状况，施工前承包人必须制订有效的施工方案、支护方案及周边房屋检测等，做好支护、放坡、排水降水等防护施工措施安排，避免出现因施工措施不够而引起的安全事故，如出现因施工引起的事故则由承包人承担。周边房屋的施工前检测（含委托有资质的房屋鉴定公司评估鉴定）及施工后检测（含委托有资质的房屋鉴定公司评估鉴定）、支护、放坡等施工措施的费用已包含在合同价款内，发包人不再另行支付。
（9）保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场清理工作的约定：① 现场材料应按指定的区域范围堆放，材料转运堆放现场要有专人管理、清扫，并保持场内清洁；② 垃圾等要及时清理；③ 工程竣工后，做到工完、料清、场地清。
（10）提交竣工验收申请报告和竣工结算文件：

按通用条款第82.2款规定提交。

补充：承包人应按照国家《城市建设档案管理规定》和发包人有关整理工程档案的要求，在工程施工期间及时收集、汇总、整理、编制竣工档案。

承包人应配合发包人委托的测量单位进行竣工测量，并配合协助发包人完成规划验收工作。

承包人按照现行的工程质量验收及竣工验收备案实施办法的规定,整理提交合格的竣工档案,存在问题时及时进行整理完善。工程质量验收合格通过后，按规定向政府有关部门提交合格的竣工档案，同时提交两套竣工档案副本，五套完整的竣工结算资料给发包人，并办理有关工程竣工验收备案手续。

另作约定：

20.4承包人提供施工所需劳务、材料、工程设备、施工设备和其他物品的约定：本工程所有材料采用优等品并符合国家及行业标准。

20.5 当承包人发生下列情况时，发包人有权向承包人课以违约金，具体约定如下：


（1）投标人本次投标拟派的人员（主选总工程师、桥梁工程师、安全生产负责人）若存在曾在其它未交工项目上担任施工或监理任务的，承包人应无条件更换同等资历的人员；其中若主选项目经理（即填报在投标文件中的项目经理）若存在在其它项目上担任任务，将按招标文件投标人须知前附表第9.5款补充内容处理。


（2）承包人在监理工程师规定的截止日前，投标文件中所列的项目经理、项目技术负责人（即项目总工）没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按每人每日5000元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金；其他工地主要人员没有按时进场，或进场后，未经批准又离开工地，发包人将按每人每日3000元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金，直至缺员进场为止。承包人的项目经理和技术负责人未经发包人批准擅离工地超过三次者，发包人有权中止合同，承包人须赔偿发包人因此造成的损失。


（3）无特殊原因，承包人不得更换项目管理人员，承包人更改项目管理人员必须报发包人批准（若未经批准，不得更换），即使发包人批准更换，发包人对承包人将作如下处罚：投标文件中所列的项目经理每更换一人，发包人将有权酌情处以每人3~30万元的违约金；投标文件中所列的项目总工程师每更换一人，发包人将有权酌情处以每人2~20万元的违约金；其余人员每更换一人，发包人有权酌情处以每人1~10万元的违约金。如因委任的项目经理及总工程师不能胜任本职工作时，承包人必须进行更换同等资历的相关人员，并且，发包人有权酌情按照每更换一次处以每人5~50万元的违约金。以上违约金从工程期中支付款中扣除。


（4）投入本工程的主要设备（规格、功率、容量）及其数量低于投标文件承诺时，都被视为欺骗行为并每少1台（或座或辆或套）发包人有权酌情处以1~10万元罚款。


（5）在工程实施期间，未经发包人批准，承包人进场的施工机械和材料试验、质检仪器设备撤离现场，发包人将按该设备的重置价值从工程期中支付款中扣除相应金额作为承包人的违约金。


（6）在施工期间，承包人若违反施工操作及管理程序，一经发包人发现，则按每次0.5~5万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金。


（7）承包人在施工期间如果在各种报表及检查试验记录中自己作假或诱导监理工程师作假，一经查实，发包人将按每次5~50万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金。


（8）上级主管部门和质量监督部门进行工地安全、质量大检查，或发包人进行不定期抽查，每发现一个安全或质量问题按1000~5000元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金；情况严重造成较大负面影响的，每一问题按10000~50000元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金；如发生重大质量事故，发包人有权终止合同并从工程期中支付款中扣除合同价格的10%作为承包人的违约金。


（9）承包人外委的工地试验室须经质量监督部门同意，若未通过考核，发包人将按以5~10万元的标准从工程期中支付款中扣除相应的金额作为承包人的违约金。


（10）发包人及有关部门将不定期对承包人项目部人员进行考勤。若在发包人对承包人的考勤或履约检查中，项目经理或项目总工若一次考勤不到，发包人将对承包人酌情处以1000~10000元的违约金；项目其它人员若一次考勤不到，发包人将对承包人酌情处以500~5000元的违约金。


（11）如承包人多次发生上述违约现象，发包人有权随时终止合同。

21．现场管理人员的任命和更换

21.1发包人现场管理人员任命和更换:按通用条款约定。
21.2承包人代表任命和更换: 按通用条款约定。
21.3监理工程师代表任命和撤回: 按通用条款约定。
21.4造价工程师代表任命和撤回: 按通用条款约定。
22.发包人代表

22.1发包人代表及其权力的限制

（1）发包人任命（      ）为发包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                邮政编码： 

联系电话：                                传真号码：

（2）发包人对发包人代表权力做如下限制：在行使下列权力时需得到发包人批准

变更工程

变更工期。

23.监理工程师

23.1 负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

（1）监理单位：               法定代表人：

（2）任命（         ）为监理工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

23.3（11）需要发包人批准的其他事项：在行使下列权力时需得到发包人批准：

变更工程

变更工期。

24.造价工程师

24.1负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

（1）造价咨询单位：                   法定代表人：

（2）任命（             ）为造价工程师，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

25.承包人代表

25.1承包人任命（       ）为承包人代表，其联络通讯地址如下：

通讯地址：                                 邮政编码：

联系电话：                                 传真号码：

26.指定分包人

26.1依法指定的分包人及其有关规定：                
28.工程担保: 无。
31.不可抗力

31.1（4）不可抗力的其他情形：无。
32.保险

32.1  发包人委托承包人办理保险事项有： 

（1）建筑工程一切险、安装工程一切险

建筑工程一切险的投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设备所投的保险。

保险金额：标价工程量清单（不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费）的合计金额。

保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任期终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。

保险费率（费）：建筑工程一切险及第三者责任险的保险费以暂估价的形式给出，投保的范围与条件、实际保险条款与费率（费）由发包人审定的投保协议中确定，中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付承包人

（2）第三者责任险的投保金的赔偿限额不得低于100万元，但事故次数不限。其中建筑工程一切险及第三者责任险的保险费以暂列金额的形式给出，投保的范围与条件和实际保险费率由发包人审定的投保协议中确定，中标后发包人将按承包人实际支付的保险费的保单支付承包人。

（3）承包人应为其施工设备等办理保险，其投保金额应足以现场重置。办理本款保险的一切费用均由承包人承担，并包括在工程量清单的单价及总额价中，发包人不单独支付。

32.8  对保险事项的其他约定：无

增加32.9款：

32.9 保险金不足的补偿

（1）由于按合同条款规定的任何一种已投保的不可抗力（或发包人风险）造成的损失或损害，承包人应在事故发生后及时报告监理人和保险公司并向保险公司提出索赔。不能从保险公司收回的免赔额部分由承包人自己承担，而超出保险公司最高赔偿限额的损失部分应由承包人和发包人平均分担。

（2）由于第31条规定的任何一种无法投保的不可抗力造成的损失或损害，承包人应在监理人要求的范围内弥补损失或损害。同时监理人应按照合同约定在与承包人协商后报发包人，确定合同价格的增加额。

33.进度计划和报告

33.3  承包人在接到中标通知书后3天内,向业主、监理单位提交一式两份施工组织设计和进度计划附电子版文件,以供工程师批准。

34.开工

34.2监理工程师在本合同签订后的（     ）内签发开工令。

 按合同通用条款规定的42天。

 另作约定：

35.暂停施工和复工

35.4承包人原因造成暂停施工的其他原因：无。
36.工期及工期延误

36.1合同工程的工期约定为（      。）。

38.竣工日期

38.1计划竣工日期：

42.质量目标

42.1工程质量标准：

（1）合同工程质量标准：符合国家有关施工质量验收规范并达到合格标准。
45.安全文明施工

45.1补充：工程所在地现行有关规定执（如：顺建发[2008]53号文《顺德区建设工程文明施工管理规定》）。

46.测量放线

46.1施工控制网资料提交的时间：在发出开工令后的 7 天内提交。
46.4测量放线误差的约定：出现测量放线误差（不论原因）承包人应自费纠正。

48.发包人供应材料和工程设备

48.1发包人是否供应材料设备

 发包人不供应材料和工程设备，本条不适用。

 发包人供应材料和工程设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

48.8发包人供应材料和工程设备的合同工程结算方式：       。

49.承包人采购材料和工程设备

49.1  承包人采购的材料和工程设备：按通用条款规定。

49.2  承包人供货与清点要求：按通用条款规定。

50.材料和工程设备的检验试验

50.2  材料和工程设备的检验试验时间和地点：按通用条款规定。

50.4
材料检验试验费按实际发生的费用结算。不合格工程的重复检测费用由承包人负责。
51.施工设备和临时设施

51.1承包人配置施工设备和临时设施

按通用条款规定,承包人承担修建临时设施的费用。

另作约定：

51.2 发包人提供的施工设备和临时设施：无。
53.隐蔽工程和中间验收

53.1中间验收部位有：按国家、广东省及佛山市相关法律、法规、标准、规范的规定。
55.工程试车

55.1是否需要试车

 不需要试车的，本条不适用。

 需要试车的，试车的内容和要求：

56.工程变更

56.4承包人提出合理建议应得的奖励：无。

补充：工程变更按《顺德区政府基本建设资金管理办法》的规定进行报批，经批准后方可实施。

58.竣工验收

58.1竣工验收标准

合同工程竣工验收标准:

58.8单位工程和工程部位验收

合同工程无单位工程、无工程部位提前验收的，本款不适用。

合同工程单位工程或工程部位需提前验收的，各单位工程或工程部位的名称、竣工验收时间和范围如下：

(1)                      (名称)工程或部位,竣工验收时间为                               , 其范围包括:  

(2)                      (名称)工程或部位,竣工验收时间为                               , 其范围包括: 

58.9施工期运行

合同工程无单位工程、无工程部位在施工期运行的,本款不适用。

合同工程单位工程或工程部位需在施工期运行的,各单位工程或工程部位的名称、运行时间如下：

(1)                      (名称)工程或部位,运行时间为                                 , 其范围包括:  

(2)                      (名称)工程或部位,运行时间为                                 , 其范围包括:

58.10竣工清场

√按通用条款的规定。

另作约定:

58.11施工队伍的撤离

√按通用条款的规定,承包人的人员和施工设备全部撤离施工场地。

另作约定:

59.缺陷责任与质量保修

59.6 缺陷责任期的约定：缺陷责任期自竣工验收通过或投入使用之日起计算二年。
59.8工程质量保修的约定：依照国家《建设工程质量管理条例》及国家、地方规范标准执行。
63.暂列金额

63.1合同工程的暂列金额为:       元。
65.暂估价

65.3非招标专业工程的暂估价金额为            元。

66.提前竣工奖与误期赔偿费

66.1提前竣工奖：

(1)提前竣工奖额度

 没约定提前竣工奖的，本款不适用。

 约定提前竣工奖的，每日历天应奖额度为         元。

(2)提前竣工奖的最高限额

按通用条款规定为合同价款的5%,即               元。

另作约定：

66.2误期赔偿费的约定：

(1)  每日历天应赔偿额度为10000.00 元。

(2)  误期赔偿的最高限额
  按通用条款规定为合同价款的 5%。
□  另作约定：
67.工程优质费

67.1优质优价奖的约定：

 没约定优质优价奖的，本款不适用；

 约定优质优价奖的等级：                       
68.合同价款的约定与调整

68.2合同价款的调整因素包括：

 后继法律法规的变化事件；

 项目特征描述不符事件；

 分部分项工程量清单缺项漏项事件；
 工程变更事件；

 工程量偏差事件(包干项目除外,包干项目的工程量不作调整)；

 费用索赔事件；

 现场签证事件；

 物价涨落事件；

 其他调整事件：无。
69. 后继法律法规的变化事件

69.2导致工程造价调整的方法：

 按合同通用条款的规定调整。

 按以下方法调整：

70. 项目特征描述不符事件

70.3导致综合单价调整的方法：不作调整。
71. 分部分项工程量清单缺项漏项事件

71.2导致分部分项工程费结算价调整的方法：

 按合同通用条款的规定调整。

 按以下方法调整：按本合同专用条款第72.2条款规定进行调整。
71.3导致措施项目费调整的方法：

 按合同通用条款的规定调整。

 按以下方法调整：             
72.工程变更事件

72.2删除原来条款，改为：工程变更部分的造价按以下的办法确定：

(1)分部分项工程项目费：

①增减工程量按实计算；

②属扣减工程的，综合单价按合同内工程量清单已有综合单价执行；

③属增加工程的，合同内工程量清单有适用或类似的综合单价的，则沿用或参照执行；但若某一清单项目增加的工程量超过该项目清单工程量15％或以上，或该清单项目增加的工程造价超过合同总造价的1％或以上的，其综合单价应由发包人委托造价咨询公司重新核算该增加部分工程的综合单价，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或总价，并会同顺德区财税局、顺德区建设市场管理站进行审议，发包人与承包人商定执行。 

其中承包人报价浮动率L=(1-中标价格/招标控制价)×100%；

④属增加工程的，合同内工程量清单没有适用或类似的综合单价的，其综合单价应由发包人委托造价咨询公司核算该增加部分工程的综合单价，根据变更工程资料、计量规则和计价办法、工程造价管理机构发布的信息（参考）价格和承包人报价浮动率提出变更工程项目的单价或总价，并会同顺德区财税局、顺德区建设市场管理站进行审议，发包人与承包人商定执行。 

其中承包人报价浮动率L=(1-中标价格/招标控制价)×100%。

（2）措施项目费：按合同专用条款72.2（1）条的原则进行调整。

（3）经审批增加工程造价超过50万元（含50万元）的，发包人与承包人应就增加工程部分签订合同补充协议，送顺德区财税局备案后，作为拨付工程进度款的依据。

删除72.3条款

删除72.4条款

72.5 如果因为非承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，致使承包人发生的费用或(和)得到的收益不能被包括在其他已支付或应支付的项目中，也未被包含在任何替代的工作或工程中，发包人不予补偿。

73.工程量的偏差事件

73.2  删除原条款，修改为：

（1）工程量的偏差不能导致合同无效。 

（2）承包人对工程量清单的核对在工程施工期间进行，并会同招标人、招标人委托的监理单位、造价咨询单位，对招标文件的工程量清单与工程图纸的工程量进行复核。对于出现的偏差，在工程结算时按实增减计算。该部分工程造价的确定参照本合同专用条款72.2条的方法进行调整。

73.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法： 

  按以下方法调整：按合同专用条款72.2中约定方法调整。
75.现场签证事件

 75.3现场签证报告确认约定的时间：按通用条款规定。
76.物价涨落事件

76.1物价涨落的价款调整：
物价变化引起合同价款的调整：按照顺建发〔2009)59号《关于我区主要建材价格异常涨落引起工程造价变动的指导意见》第三条进行调整:

统一以顺德工程造价信息公布的人工工资和主要材料价格为计算依据（如顺德工程造价信息中没有的人工、材料价则参考佛山市工程造价信息公布为依据），以合同工程基准期（为递交投标文件截止日期前28 天）为调价基础，按季度计算相对于基准期的涨落幅度，当实施期该季度信息价(按该季度内每月信息价的平均值作为标准)涨落幅度在±10%以内时不调价，风险由双方自担，超过±10%时调价方法如下：

(1)、当涨价幅度超过＋10%时，涨价10%以内部分风险由承包人承担，超出10%部分的费用由发包人承担，按增加合同价款计算。
(2)、当降价幅度低过－10%时，降价10%以内部分风险由包人承担，低于10%部分的收益归发包人，按减少合同价款计算。

78.支付事项

78.2计算利息的利率

 按照中国人民银行发布的同期同类货款利率。

《引起工程造价变动的指导意见》第三条进行调整。

 其他为                。
79.预付款

79.1预付款的约定

 没约定预付款的，本款不适用。

 约定预付款的，预付款的金额为：预付款的金额为（本工程合同价的10%）元，其支付办法见本合同81.1。

  79.2  预付款支付申请的约定：

（1）签订合同、办好施工许可证且承包人进场施工后；

（2）向发包人提供与预付款等额的预付款保函的正本。

79.4  预付款低扣办法：

□  预付款按照期中应支付款项的（  ）（百分比）扣回，直到扣完为止。

√  其他方式：不扣回

79.5  预付款保函的有效与退还：

承包人应保持预付款保函在预付款全部扣回之前一直有效。发包人应在预付款扣完后的14天内将预付款保函退还承包人，并不得向承包人收取预付款的任何利息。
80.安全文明施工费

80.1  安全文明施工费的内容、范围和金额的约定

(1) 安全文明施工的内容和范围 

 按合同通用条款的规定，以现行广东省统一工程计价依据规定为准。 

发包人的其他要求：承包人应严格执行佛山市顺德区顺建发[2007]56号文、顺建发[2007]40号文件及《佛山市顺德区公用事业管理局工程施工围蔽管理规定》，并按照文件要求做好安全防护和文明施工。

(2) 安全文明施工费的总金额为                    元。 

80.2  安全文明施工费的预付金额、支付办法和抵扣方式 

80.2.1发包人在《建设工程施工前期安全措施登记表》上签注该工程“各项施工措施已落实”后2日内支付安全防护、文明施工措施费总额的50%给承包人；余下的安全防护、文明施工措施费按照工程阶段安全评价总次数均分，付款期限为区质监站出具结论为“合格”或“优良”的阶段安全评价报告书后5日内。

80.2.2违约责任：

 （1）由于发包人未支付或未及时支付安全防护、文明施工措施费用，而导致工程未能按要求实施安全防护、文明施工，承包人受建设行政主管部门处罚及企业信誉等损失，或因此无法取得建筑工程许可证的，发包人承担违约责任，赔偿因其违约给承包人造成的经济损失，顺延延误的工期。

（2）承包人按合同提取了安全防护、文明施工措施费用，而工程安全防护、文明施工仍无法达到建设行政主管部门有关规定要求的，承包人承担违约责任，赔偿因其违约给发包人造成的损失。

安全防护、文明施工措施费用应专款专用，承包人应在财务账目中单独列项备查，不得挪作他用。

81.进度款

81.1支付期间

 以月为单位。

 以季度为单位。

 以形象进度为准，具体为：

1、施工合同签订，承包人进场施工后十天内，支付合同价10 %的工程预付款（含安全防护、文明施工措施费总额的50%）；
2、工程进度款:每月按当月实际完成工程量的80％支付进度款（含安全防护、文明施工措施费）；
3、工程全部完工并初步验收合格后，工程预付款及进度款的累计支付总额不超过合同价的90%；
4、余下工程款（10%），除扣留5％质量保证金外，按合同约定完成工程结算一个月内付清。
5、工程竣工验收合格二年后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。
82.竣工结算

82.1结算的程序和时限：

 按合同通用条款的规定办理。

 不按合同通用条款的规定，办理结算程序和时限为：

（1）工程竣工验收后，承包人于28日内向监理单位递交竣工结算报告及完整的结算资料，监理单位收到结算资料后出具审核意见，报发包人审批。

（2）发包人委托造价咨询单位对竣工结算资料审查并编制结算书，结算书由发包人、承包人、监理单位共同确认后，报区财税局审核、区国土城建和水利局备案。若本工程经区政务监察和审计局审计的，合同各方必须严格按照审计结果执行。
（3）经顺德区国土城建和水利局备案、顺德区财税局审核的竣工结算为支付依据。

82.2本工程不适用。

82.3本工程不适用。

82.4本工程不适用。

82.5本工程不适用。

83、结算款

83.1
提交竣工支付申请

(1)  竣工支付期限

□  按合同通用条款的规定，在造价工程师签发竣工结算支付证书后的28天内。

 另有约定：见合同条款第81条的规定。

83.2 取消原通用条款83.2、83.3、83.4、83.5条，修改为：结算书经顺德区顺德区国土城建和水利局备案后，由承包人向发包人提出结算款的支付申请，发包人按第81条的支付要求进行支付。

84.质量保证金

84.2  质量保证金的金额及扣留 

（1）本工程质量保证金为结算价的5%。

（2）扣留从最后一次支付给承包人的工程款中一次扣除。

84.3质量保证金的返还时间：

（1）工程竣工验收合格二年后的28天内，发包人应将剩余的质量保证金返还给承包人。

85．最终清算付款 

85.1  最终结清申请报告 

提交份数：一式四份；

提交期限：见第81条。 

86.合同争议

86.4争议调解或认定机构

 按合同通用条款的规定。

 不按合同通用条款的规定，合同双方认可为：

86.6双方同意选择下列一种方式解决争议：

 向               （仲裁机构）申请仲裁。

 向合同签订地的人民法院提起诉讼。

91.保密要求

91.1提供保密信息的期限：在保密协议约定。
94.合同份数

94.1提供合同文本

 按合同通用条款的规定，由发包人提供。

 不按合同通用条款的规定，提供方式为：

94.2合同份数改为：合同一式（10）份，均具有同等法律效力，其中发包人（7）份，承包人（3）份。

96．补充条款

96.1 本工程必须通过相关职能部门的验收及备案。

96.2本次合同范围内的人行道改造、园林绿化种植施工需与区公路局协调施工，承包人的施工组织方案和具体施工、交工验收均需征得区公路局的同意方可实施。

1

