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第一章 投标邀请函

投标邀请函

受珠海市香洲区前山商贸物流中心(以下简称“采购人”)的委托，上海容基工程项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）就前山商贸物流中心一期污水管网整治工程（招标编号：SHRJ2013-G015）项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、招标项目的名称、内容、报价上限、完工期

1. 项目名称：前山商贸物流中心一期污水管网整治工程
2. 项目内容：污水管网整治工程。
3. 项目预算金额：人民币肆拾叁万伍仟零伍拾壹元零柒分（￥435,051.07），投标报价上限为人民币肆拾叁万伍仟零伍拾壹元零柒分（￥435,051.07），超出该限价的投标将被拒绝。
4. 完工期：合同生效后60日历日内完工并通过验收。
5. 评分方法：综合评分法。

二、投标人投标资格要求:
1. 投标人须为具有独立承担民事责任能力、已购买本项目招标文件、在中华人民共和国境内注册的企业法人。本项目专门面向中小企业采购，投标人必须是《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）》（珠财采通[2013]3号）所规定的中小企业，提供《中小企业声明函》原件。中小企业报名结束后若投标家数不足三家，将另行公告再延迟二天报名时间，在这二天报名时间内参加报名的企业不再区分大、中、小、微企业；
2. 投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的企业；

3. 投标人须提供有效的安全生产许可证。

4. 市外省内企业必须具有珠海市建设行政主管部门核发的有效年度备案登记证明，省外企业必须具有珠海市建设行政主管部门核发的有效年度备案登记证明或已在广东省住建厅办理了进粤企业和人员信息备案并获通过，且企业和人员备案信息已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）发布。
5. 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的二级以上（含二级）注册建造师证书。
注：投标人若为中小型企业，提供《中小型企业声明函》（格式见本招标文件附件），供应商对声明真实性负责，如有虚假，将依法承担相应法律责任。本项目不接受联合体投标，不接受未购买招标文件者的投标。

三、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1. 购买招标文件时间：2013年12月    日～12月   日，每天09:30～12:00，14:30～17:30（节假日除外）。

2. 购买招标文件地点：珠海市香洲运通路2号1栋2楼。

3. 购买招标文件方式：供应商可自行前往以上地点购买，购买招标文件时须携带以下资料（复印件加盖公章并提供原件）：

（1）投标人资格要求中1-5项的资料。

（2）法定代表人证明书或法定代表人授权委托书；

（3）购买人身份证复印件。

4. 招标文件售价：人民币300元/份，招标文件售后不退。

四、现场考察、标前会时间、地点

 1. 现场踏勘由采购人与供应商自行联系安排。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1. 递交投标文件时间：2014年 1月7日 14:30～15:00

2. 投标截止时间/开标时间：2014年 1月 7日 15:00
3. 投标/开标地点（以下列地址前选■为准）：

□珠海市香洲区红山路288号（国际科技大厦）二楼    号开标室（体育中心东北侧）。

■上海容基工程项目管理有限公司会议室（珠海市香洲运通路2号1栋2楼）。
六、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1. 采购人联系方式：

机构名称：珠海市香洲区前山商贸物流中心
联系人：陈荣

联系电话：8528235
2. 采购代理机构联系方式：

联系地址：珠海市香洲运通路2号1栋2楼
联系人：易先生        联系电话：0756-2152111    
传真：0756-2152111
投标保证金专用账号：

开户银行：中国建设银行珠海紫荆支行 
开户名: 上海容基工程项目管理有限公司珠海分公司
银行账号: 44001646136053003178

珠海市香洲区前山商贸物流中心
上海容基工程项目管理有限公司

二〇一三年十二月十八日

第二章 投标资料表

一、投标须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

	条款号
	内      容

	说明

	1.1
	项目名称：前山商贸物流中心一期污水管网整治工程

	2.1
	采购人名称：珠海市香洲区前山商贸物流中心

	2.7.2
	投标人资格要求：详见投标邀请“投标人资格要求”。

	2.8
	合格工程的要求：执行国家、广东省、珠海市现行市政、建筑行业验收评定标准及招标文件要求。

	投标文件的编制

	9.2
	投标报价：

投标报价包括工程项目的分部分项工程项目费（含人工费、材料费、机械费、管理费、利润）、措施项目费、其它项目费、规费、税金、竣工所需的验收费用以及投标报价、施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用，投标人漏报或不报，采购人将视为有关费用已包括投标报价中而不予支付。

投标报价风险：

一、招标工程量清单的项目、数量及格式不得修改。否则，一旦中标，中标人将必须无条件接受招标人按照有利于招标人的原则对造价进行调整。

二、投标人应当按照招标工程量清单逐项填写单价及合价。否则，一旦中标，招标人将不予支付投标人没有填写单价或合价的项目费用。

三、投标人应当按照招标人提供的材料及设备清单逐项注明生产厂家、产地、品牌、质量等级以及投标报价。否则，一旦中标，中标人将必须无条件使用招标人指定的材料及设备，无条件接受招标人按照有利于招标人的原则对造价进行调整。

四、投标人在投标报价中须综合考虑（包括但不限于）以下费用：

1、中标人驻地建设；

2、招标人委托的为保证施工期间施工场地内及周边交通正常所需要的临时道路的修建、养护、拆除及其清运；

3、临时工程设施的搭建、拆除；

4、中标人临时供电设施、临时供水设施及排污设施等（均含报装费、增容费、设计费、电气设备费、架设费、维修费、拆除费）；

5、招标人施工现场办公场地和宿舍场地费、招标代理费；

6、为满足工程施工和验收需要且按规定应由中标人承担的各种试验费、检测费以及合同中所述的承包人应做的相关工作等费用，投标人在投标报价中综合考虑。

五、由于天气及外部因素引起的为保证完成清单内容而发生的一切费用的增加（包括防台风、防暴雨、排水等措施费用），中标后均不调整。

六、遇水施工时，排水措施费在投标报价综合考虑，结算时不予调整。

七、由于地质条件变化（包括土石方类别、遇孤石爆破（含控制爆破）清运）和障碍物处理所发生的费用不调整（设计变更除外）。

八、中标单位在施工前应制定详细周全的施工组织方案，确保施工期间保证原有管、沟、渠、涵及道路畅通，市政公用管线设施按相关规定及公路部门要求设置相关安全防护、警示等工作。施工过程中，必须采取有效的措施（基坑支护措施施工等）保护周边建、构筑物、市政公用设施或民用设施（如：水管、电线、古树等）造成影响，保护的措施费用及由于中标人原因造成设施损坏的费用全部由中标单位承担，费用在投标报价中综合考虑，不再调整。

九、不论投标人是否填报风险金的报价，均认为其已考虑上述投标报价风险的内容，投标报价时可自行报价,结算时不予调整。

	12.1
	投标保证金：

投标人应在投标截止日届满前（到账截止时间为：2014年 1月7日 15:00 时）将以现金或转账的形式将投标保证金提交采购代理机构（如以现金形式：外包装上请注明投标单位名称及招标编号），投标保证金逾期未提交的潜在投标人的投标将被拒绝。
投标保证金金额：人民币肆仟元（￥4000.00元）
投标保证金币种：人民币

投标保证金账户：见“投标邀请”

	13.1
	投标有效期：开标之日起90个日历日

	14.1
	投标文件数量：正本1份，副本4份

	投标文件的递交

	16.1
	投标时间、地点详见《投标邀请函》。

	开标、评标、定标

	18.1
	开标时间、地点详见《投标邀请函》。

	19.1
	本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人组成。专家在政府采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。

	20.1.5
	在投标文件初审过程中，如发现下列情况之一的，其投标将被视为未实质性响应招标文件而作无效投标处理：

1. 投标人未按第12.1条规定提交投标保证金的；

2. 招标文件明示盖公章处未加盖公章的；

3. 招标文件明示需投标代表签字或盖章处未签字或盖章的；

4. 投标文件签字代表不是法定代表人或其授权代表的；

5. 投标人不满足资格要求或资格证明文件不全的；

6. 未按招标文件规定格式填写或者字迹模糊不清的；

7. 投标文件载明的项目工期超过招标文件规定的期限的； 

8. 投标报价超过项目预算总价或报价上限的；

9. 不符合关键技术要求的；

10. 投标有效期不足的；

11. 投标文件附有采购人不能接受的条件的；

12. 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

	20.3
	本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为：

1) 按照下表所列商务技术评价指标和各评价指标的分值及详细评分细则进行评分。

评价指标
指标分值
商务技术评分

投标人相关业绩

企业综合实力

70

经济价格标
经评审的投标报价

30

合  计
100

2) 各投标人的投标报价得分按以下公式进行计算：

投标报价得分= (评标基准价/投标报价)×30%×100

评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分。
3) 由评委独立地根据价格指标以外的各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分。

4) 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分，所有评委评出的算术平均值为该投标人的最终得分。
对小型或微型企业投标的扶持：

（1）投标人为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予6%（小型企业）或10%（微型企业)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标总价－小型或微型企业产品核实后的价格×6%/10%；

（2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（以提交的中小企业申明函为准，投标人及其代理产品的制造商均应提交）

	20.4
	评标委员会将推荐最终得分排名前3名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后2位。最终得分相同的，将依次按投标报价、相关业绩、企业综合实力评价指标的单项得分进行排序，并确定排序在前的投标人为中标候选人。

	21.1
	本项目由采购人依照中标候选人排序依法确定中标人。

	授予合同

	24.2
	代理服务费：根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定，采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。专家评委费由中标人支付。
收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额

中标金额（万元）

收费费率

速算增加额（万元）

100以下

1.00%

0.00



	
	已购买招标文件的潜在投标人亦应当在开标时间至少三个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五章第四节）。




评分细则（满分100分）
	评价指标
	满分
	评   分   细   则

	相关业绩（满分5分
	5分
	投标人自2010年（以验收报告时间为准）以来，完成造价在   50万元以上（含50万元）市政工程项目，每个得3分，项目在广东省的加2分。

注：投标文件内提供业绩合同及验收报告复印件（加盖公章），开标时提供原件，按原件计分，不带原件不得分；最多计1项业绩。本项评分最高得分5分。

	施工质量获奖情况（满分20分）
	20分
	投标人自2010年（以证书颁发时间为准）以来承建的项目获得省级或以上优良样板工程奖，每项得6分，项目在广东省的加4分。

注：投标文件内提供相关证明文件复印件（加盖公章），开标时提供原件，按原件计分，不带原件不记分。每个项目只计一次最高分，最多计2项。参建工程不予计分。 本项评分最高得分20分。

	安全文明施工获奖情况（满分10分）
	10分
	投标人自2010年以来（以证书颁发时间为准）获得市级或以上安全生产监督部门颁发的安全生产工作先进单位的得6分，在广东省获得的加4分。

注：投标文件内提供相关证明文件复印件（加盖公章），开标时提供原件，按原件计分，不带原件不记分

	企业诚信情况（满分10分）
	10分
	投标人自2010年以来（以证书颁发时间为准）承建工程项目获AAA级安全文明标准化诚信工地评价得6分，项目在广东省的加4分。

投标文件内提供相关证明文件复印件（加盖公章），开标时提供原件，按原件计分，不带原件不记分。最多计1项。参建工程不予计分。 本项评分最高得分10分。

	企业财务评价（满分5分）
	5分
	投标人获得纳税信用等级A级或以上且在有效期内的得3分；在广东省获得的加2分。

注：投标文件内提供相关证明文件复印件（加盖公章），开标时提供原件，按原件计分，不带原件不记分。本项评分最高得分5分。

	行业信誉情况（满分10分）
	10分
	投标人自2010年以来获得市年度建筑工程质量安全责任主体先进单位每项得6分。在广东省获得的每项加4分。累计最高满分10分。

注：投标文件中提供建设行政主管部门颁发的获奖证明复印件（加盖公章），时间以获奖证书颁发时间为准，开标时查验原件，按原件计分，无原件不计分。

	企业信用情况（满分10分）
	10分
	投标人自2010年以来（以证书颁发时间为准）获得工商行政部门颁发的文明诚信企业的得6分，在广东省获得的加4分。

注：投标文件中提供工商行政主管部门颁发的获奖证明复印件（加盖公章），时间以获奖颁发时间为准，开标时查验原件，按原件计分，无原件不计分。

	经济报价
	30分
	经济价格标得分= (评标基准价/投标报价)×30分；

评标基准价为满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价，其价格分为满分。


二、合同条款资料表

	1
	发包人：珠海市香洲区前山商贸物流中心
承包人：（本项目中标人）

项目地址：珠海市香洲区

	2
	承包方式：实行总价包干，合同总价在招标文件及施工合同约定的风险范围之内不可调整。

	3
	付款方法和条件：

1、按照每月完成合格工程造价的80%支付进度款，结算后支付至结算价的95%；
2、结算价的5%作为质量保证金，在质量保证期满且无重大质量问题后15日内，一次无息付清。

其它说明：

1、承包人在本工程竣工验收后30日内须根据本招标文件、合同及其它有关资料要求办理工程结算手续，因承包人原因逾期不办理结算手续，发包人将根据已有资料进行结算，后果由承包人自负。

2、结算程序如下：承包人编制结算文件报监理、发包人初步审核，初审后报区财政部门审核，或由财政部门委托中介审核），结算金额以财政部门审定结算价为准。

	4
	工期：合同签订后60个日历日内竣工并通过验收。（若中标人承诺优于该工期，则按中标人的承诺执行）

	5
	质量标准：合格标准。

承包人要确保该项目完成后通过政府主管部门的验收，并确保在该项目通过验收后所有建筑及设备恢复到正常的使用状态。

招标文件工程量清单中所列的材料品牌是作为工程造价控制及工程质量控制重要依据，在投标时，投标人应选用此品牌或其它性能质量不低于此品牌的。主要材料均应经发包人及监理单位的确认方可使用。

	6
	主要材料要求：

1、承包人投标主要材料须采用国产中高档优等品，招标文件工程量清单及其它附件中已注明技术要求、规格、型号、参考厂家、产地、品牌的材料，承包人应选用不低于此品牌的材料，施工前需发包人以及监理单位的认可。

2、发包人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，承包人必须予以执行。

	7
	验收方法：

提供通过政府相关部门验收的验收报告。项目中的主要材料、在确定中标后（施工前）必须提供材料质量检测合格报告，进场施工前将以上材料送给第三方权威检测部门检测，经检测符合要求后方可施工，检测费用由承包人承担（包括在中标价内）。验收必须遵循国家现行的规范和标准要求。

	8
	工程价款的结算方式：

1.项目实行总价包干，施工工艺按施工图及工程量清单要求进行。

2.若项目内容有所减少，结算时扣减减少内容，承包人不得有异议。

3.经工程相关单位确认的设计变更、工程签证造成的增减按实进入结算。

	9
	质量保证期：自项目验收交付之日起不少于1年。承包人承诺高于以上约定的，按承包人承诺执行。若在质量保证期内发生的质量问题，由承包人负责免费解决（因招标人使用不当或其他人为因素造成的故障除外）；在任何时候，承包人均不能免除因工程或材料质量本身的缺陷所应付的责任。

	10
	违约责任：

1、若出现下列情况之一的，发包人有权不批准开工或继续施工，承包人拒绝改正的，发包人可责令其退场、中止合同，一切损失由违约承包人承担。

· 承包人未按投标文件的施工组织方案进行施工；

· 承包人未按投标文件承诺派驻项目负责人；

· 主要施工材料质量低于投标文件承诺的。

2、承包人未按合同的要求完工，每超过1天扣减合同总价千份之五的工程款。累计工期超过15日历天的，发包人有权解除合同。

3、凡发现承包人不采用国标合格品的、不按照施工工艺进行施工、有偷工减料行为的或以次充好行为的，发现以上任何一项均马上终止合同，并由承包人承担相应的责任。


第三章 投标人须知

一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的政府采购。

2．定义

2.1“采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2“监管部门”是指：珠海市政府采购监管办公室。

2.3“采购代理机构”是指：上海容基工程项目管理有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5“供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6“货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

2.7“服务”是指：货物和工程以外的其它政府采购对象。

2.8合格的投标人

2.8.1符合《政府采购法》第二十二条规定的的供应商。

2.8.2符合《投标人须知前附表》所列资格要求的供应商。

2.8.3本项目接受联合体参加投标，《投标人须知前附表》另有约定除外；联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目项的投标。
2.9合格的货物

2.9.1投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.9.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

2.9.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.9.4投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.9.5满足《投标人须知前附表》所列其它要求。

2.10合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.11“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件

4．招标文件的构成

4.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 投标资料表

3) 投标人须知

4) 用户需求书

5) 格式文件

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5．招标文件的澄清或修改

5.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

5.4招标采购单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少十五个日历日前，以书面形式通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告。该修改的内容为招标文件的组成部分。采购人修改招标文件之日起至投标截止期少于十五个日历日的，应征得各投标人的同意。

5.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

三、投标文件的编制

6．投标的语言及计量

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

7．投标文件的构成

7.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

8．投标文件编制

8.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

8.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

9．投标报价

9.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

9.2投标人应按照《投标人须知前附表》、《合同资料表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付

9.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。
10．备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

11．投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

11.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

12．投标保证金

12.1投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。

12.2在规定时间前到达采购代理机构指定账户的投标保证金，由银行开出回单，采购代理机构不另开收据。（投标人交款时应向银行提供项目编号）；

12.3凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

12.4如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.5中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

12.6有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3)法律法规规定的其它情形。

13．投标有效期

13.1投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。
14．投标文件的数量和签署

14.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人授权书》。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

14.4招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权委托人签名或盖章。（暗标除外）

14.5电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

四、投标文件的递交

15．投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封。

15.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（原件）。

15.3每一密封信封均应：

（1）标明招标项目编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）封口处应加盖投标人印章。

15.4如果信封未按本须知第15.1条和第15.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

16．投标截止期

16.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

16.2招标采购单位可以按本须知5.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。
17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

17.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标、定标

18．开标

18.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加，并邀请政府采购监督管理部门、纪检、监察、审计机关等有关单位代表或社会监督员参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

18.2开标时，由前三名递交投标文件的投标人被授权代表作为全体投标人推选的代表就全部投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的公证机构对全部投标文件的密封情况进行检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

18.3开标时，投标文件中《投标一览表》内容与投标文件中《投标明细报价表》内容不一致的，以《投标一览表》为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.4招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，投标人代表须当场提出。

19．评标委员会

19.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

20．评标程序

20.1投标文件初审。初审分为资格性审查和符合性审查。

20.1.1资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

20.1.2符合性审查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

20.1.3在投标文件初审过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

20.1.4 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

20.1.5 在投标文件初审过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

20.1.6评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

20.2澄清有关问题。

20.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其被授权代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。
20.3比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

20.4按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

21．定标

21.1定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。
21.2 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

22．替补候选人的设定与使用

22.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

23．评标注意事项

23.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

23.2为保证采购活动的公正性，除本须知20.2的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

24．采购代理服务费

24.1中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

24.2 收费标准根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定执行，详见《投标人须知前附表》。

六、合同的订立和履行

25．合同的订立

25.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，供应商应将政府采购合同送采购代理机构见证，采购人应将经见证的政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。
26．合同的履行

26.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照25.2的规定备案。

七、质疑、投诉

27．质疑

27.1如果供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出。招标采购单位应在规定时间内给与答复。

28.投诉

28.1供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向珠海市政府采购监管办公室提起投诉，投诉电话0756-2602079。

八、适用法律

29．适用法律

采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。
第四章 项目需求书

1、工程概况

前山商贸物流中心一期污水管网今年已接驳主管，由于园区支管年久失修，企业建设期间造成雨污接驳井损坏，雨污混流等，甚至发现多处偷排乱排现象。为此，拟建设一期污水管网整治工程，整治、疏通水污管道1.2万米。

2、其他要求：
（1）材料要求：所有材料需有合格证，且经招标人确认方可进场。
（2）执行规范、规程，施工依据:
《市政管网工程施工规范》
工程施工图
（3）质量验收要求:

合格标准，符合«市政工程施工质量验收规范»（GB50242-2002）及设计图纸要求。

（4）竣工验收时间要求：

开工令发出后60个日历天完工。
第五章 格式文件

第一节  合同书格式

工程编号：         
合同编号：         

工程名称：                            
工程地点：                            
甲    方：                                
乙    方：                            
       年    月
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第一部分  协 议 书

发包人:（全称）                                
承包人:（全称）                                
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人承包人就本工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。

一、工程概况

工程名称：                                          

工程地点：                                          

工程内容：                                          

招标编号：                                          
采购计划编号：                                      
二、工程承包范围

承包范围:详见招标工程量清单、施工图纸、招标文件《第四章项目需求书》、施工合同约定的风险等招标文件及合同中的相关内容。

项目实行总价包干，施工工艺按施工图要求进行。
三、合同工期

工程合同工期总日历天数：           个日历天。

拟从      年     月    日开始施工，至     年     月    日竣工完成。

四、质量标准 

工程质量标准：合格，执行国家、广东省、珠海市现行验收评定标准。 

五、合同价款

合同总价（大写）：                                        （小写）：              
项目单价：详见承包人的投标报价书。

六、组成合同的文件

组成本合同的文件及优先解释顺序与本合同第二部分《通用条款》第2.2款赋予的规定一致。

七、词语含义

本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中赋予它们的定义相同。

八、承包人承诺

承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。

九、发包人承诺

发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。

十、合同生效

本合同订立时间：            年         月        日

本合同订立地点：                                   
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章后生效。

发 包 人：（公章）                        承 包 人：（公章）

地    址：                               地    址：

法定代表人：                             法定代表人：

委托代理人：                              委托代理人：

电    话：                                电    话：

传    真：                                传    真：

开户银行：                                开户银行：

帐    号：                                帐    号：

电子邮箱：                                电子邮箱：

合同见证单位：上海容基工程项目管理有限公司

代    表：

日    期：

第二部分  通用条款

[略。详见广东省建筑工程施工合同范本（2011版）]

第三部分  专用条款

1、定义
1.39 所采用的书面形式包括：文书、信件、传真、电子邮件。

2、合同文件及解释

2.2（10）组成合同的其他文件：招标文件及答疑文件、工程预算、施工图、承包人投标报价文件。
3、语言及适用的法律、标准与规范
3.3 约定适用的标准、规范的名称：

现行的国家有关技术标准、建设工程施工质量验收统一标准，设计图纸，施工说明书、设备说明书、设计变更（通知）等技术文件为依据，无检验标准的项目，按双方商定的标准为依据。
4、通讯联络
4.2  各方通讯地址、收件人及其他送达方式

(1)  各方通讯地址和收件人：

发包人

通讯地址：                          收件人：         邮编：

承包人

通讯地址：                          收件人：         邮编：

监理单位

通讯地址：                          收件人：         邮编：

造价咨询单位：

通讯地址：                          收件人：         邮编：

(2) 视为送达的其他方式：

5、工程分包
14、发包人

14.1  发包人完成下列工作的约定：

(1) 办理有关所需证件的约定：按有关部门要求办理。
(2) 组织现场交验的时间：开工前 5 个工作日。
(3) 组织图纸会审和设计交底的约定：签订合同后 5 个工作日。
(4) 发包人应做的其他工作及其约定：

委托给承包人负责的部分工作有：保证工程进度、质量、安全等必须采取的特殊施工措施及配套的工作内容；招标文件中所要求承包人承担的工作内容。
14.2  支付期及支付方式的约定

(1) 工程价款支付期限

√  按合同支付的有关规定。
□  其他特殊说明：

(2)  工程价款支付方式：

√  按协议书所注明的帐号银行转帐。

□  支票支付

□  其他方式：

14.3  发包人向承包人提供标准与规范名称、图纸及技术要求的约定：

(1)  提供的时间：签订施工合同后1天内

(2)  提供的份数：  3  份

14.4  提供施工场地的时间：签订施工合同后3天内

15、承包人

15.1  承包人有关工作的约定

（1）根据设计图纸、招标文件及清单内容完成整个项目。

（2）承包人应做的其他工作及要求：

a) 保证工程质量、进度、安全等必须采取的特殊施工措施及配套的工作内容，确保工程资料与施工进度同步进行。

b) 协助办理施工许可证和规划验收等相关手续；

c) 向招标人移交一式三套完整、合格的工程竣工档案资料，发包人、监理单位等各需一套；

d) 承包人应根据施工需要自行解决施工现场内的水、电。

e) 承包人应承担施工现场的安全保卫工作，必须作好施工现场人员、材料、器材的保卫工作。

f) 承包人需按有关行政主管部门规定办理有关施工场地的交通、环卫和施工噪音管理等及其它相关规定办理的手续。

g) 工程交付使用前，工程成品保护由承包人负责。

h) 承包人应负责保护施工场地周围地下管线和邻近建筑物，因承包人原因保护不当造成地下管线和邻近建筑物等的损坏，由承包人承担由此发生的费用与责任。

i) 经发包人批准，有关单位有权使用承包人现有的临时设施：包括临时水电接驳、临时施工便道、围墙、卫生设施等。

j) 协助发包人办理施工所需的有关证件。

k) 为确保文明施工，文明施工所需费用由承包人承担，并要按相关部门有关规定实施。

l) 招标文件中要求承包人承担的工作内容。

15.5 承包人负责的设计的约定

(1) 合同规定由承包人负责的设计：提交竣工图。

(2) 承包人提供设计的时间：竣工验收前3天。

17、发包人代表
17.1  发包人代表及其权力的限制

(1) 发包人任命的发包人代表是（             ），联络通讯地址如下：

通讯地址：                 联系电话：

(2)  发包人对发包人代表权力做如下限制：

18、监理工程师

18.1  负责合同工程的监理单位及任命的监理工程师

(1)监理单位：                法定代表人：

(2)任命（             ）为监理工程师，联络通讯地址如下：

通讯地址：              联系电话：             传真号码：

18.3  （10）需要发包人批准的其他事项： 

19、造价工程师

19.1 负责合同工程的造价咨询单位及任命的造价工程师

(1)造价咨询单位：                         法定代表人：            

(2)任命（      ）为造价工程师，联络通讯地址如下:

通讯地址：              联系电话：             传真号码：

19.3（4）需要发包人批准的其他事项：

20、承包人代表
20.1  承包人任命（            ）为承包人代表，通讯联络地址如下：

通讯地址：              联系电话：            传真号码：

21、指定分包人
21.1事先指定的分包人及有关规定： 无 。

23、工程担保

23.1  承包人提供履约担保的约定：无

23.4  发包人向承包人提供支付担保的约定：无 

23.8  担保内容、方式和责任等事项的约定：无

26、不可抗力

26.1不可抗力的情形：按合同通用条款相关内容执行。

27、保险

27.1发包人委托承包人办理保险事项有：

√  通用条款27.1款的第（1）项；

√  通用条款27.1款的第（2）项；

√  通用条款27.1款的第（3）项。
27.8  对保险事项的其他约定：

承包人根据项目特点及要求自行投保，且必须根据珠海市建筑工程保险的相关规定购买相关保险。

28、进度计划和报告

28.3 承包人编制进度报告和修订进度计划的时间要求：

从编制到执行  3  个工作日。

36、质量目标
36.1工程质量标准：满足图纸及相关规范的要求，执行国家、广东省、珠海市现行工程质量验评标准，达到有关规定的质量要求。

36.2工程质量要求：合格。

41、发包人供应材料设备

41.1  约定发包人是否供应材料设备

√   发包人不供应材料设备，本条不适用。

□   发包人供应材料设备的，约定“发包人供应材料设备一览表”，作为本合同的附件。

41.6  发包人供应材料设备的合同工程结算方式：无

42、承包人采购材料设备要求：

1、承包人投标主要材料须采用国产中高档优等品，招标文件工程量清单及其它附件中已注明技术要求、规格、型号、参考厂家、产地、品牌的材料，承包人应选用不低于此品牌的材料，施工前需发包人以及监理单位的认可。

2、发包人有权根据使用要求和工程需要对设计、主要材料及设备进行变更，有权根据变更以及招标文件及承包合同约定的造价调整方式对造价进行调整，承包人必须予以执行。

3、原则上承包人必须遵守图纸、招标文件中的材料要求，若确定在缺货、停产等不可预见的情况下，可提出替换。材料替换时按以下原则进行：

（1）材料性能和质量高于原定品牌；

（2）需取得发包人同意；

（3）原则上不调价，取得发包人书面意见或双方商务洽商协议的除外。
42.7  发包人指定的生产厂家或供应商：无。

45、隐蔽工程和中间验收
45.1 中间验收部位包括：

满足图纸及相关规范的要求。执行国家、广东省、珠海市现行工程质量验评标准，达到发包人规定的质量要求，并在关键部位、关键工序设置质量控制点、见证点。

47、工程试车

47.1  约定是否试车

√  不需要试车，本条不适用。

□  需要试车，试车的内容及要求具体如下：

49、竣工验收
49.1 中间交工工程的验收

√  合同工程无中间交工工程的，本款不适用。

□  合同工程有中间交工工程的，各中间交工工程的范围、计划竣工时间如下：

(1)（             ）工程，计划竣工时间（         ），其范围包括：

(2)（             ）工程，计划竣工时间（         ），其范围包括：

√验收标准：依据《建筑工程施工验收规范》以及其他的国家相关验收规范的要求进行验收；承包人所使用的材料完全符合国家质量检验标准及环保标准；材料单证齐全，有产地证明、合格证（或质量保证书）、商标、说明书、完税发票和其它应具有单证；

验收时间：承包人提出验收申请后5个日历天内；

工程验收方法：承包人组织并提供验收所需各种资料，由发包人组织各相关人员进行验收。
50、质量保修

50.2  工程质量保修期的约定：

质量保证期：从工程验收合格之日起不少于1年。

54、预留金

54.1  本合同预留金：无。
预留金即承包人为支付本工程实施过程中不可预见费用而准备的资金；该笔资金由承包人掌握，只有经承包人同意后才能动用；在施工过程中，如发生造价调增，其费用在预留金中计取，结算时预留金按实际剩余量扣减。

56、提前竣工奖与误期赔偿费

56.1 提前竣工奖的约定

√   不设提前竣工奖的，本款不适用。

□   设提前竣工奖的，每日历天应奖额度为（        ）元，提前竣工奖的最高限额是（                ）。

56.2 误期赔偿费的约定：                       。
57、合同价款约定与调整事宜

57.1 合同价款约定

合同价：1.项目实行总价包干，施工工艺按施工图及工程量清单要求进行。

2.若项目内容有所增加，承包人必须予以执行，按实际发生工程量进入结算。

3.若项目内容有所减少，结算时扣减减少内容，承包人不得有异议。
58、工程量的偏差

58.2  工程量的偏差，导致分部分项工程的清单项目的综合单价调整的方法：

□  按通用条款本款的规定进行调整。

√  按以下约定进行调整：不调整。

58.3  工程量的偏差，导致措施项目费调整的方法：

□  按通用条款本款的规定进行调整。

√  按以下约定进行调整：不调整。

60、工程变更价款的确定

经发包人确认的有效设计变更或工程签证引起工程变更价款的确定： 

60.1  招标工程量清单中已列的项目按照承包人所报单价计算。

60.2  招标文件中未列清单工程量项目的，承包人投标报价中有类似单价的参照类似单价计算，承包人投标报价中无类似单价的，按照招标人预算编制原则（详招标文件第五章），材料价格按施工期间珠海市建筑工程造价管理站公布的      《珠海工程造价信息》项目施工所在地中档材料价格的平均值；信息价中没有的，由发包人、监理公司和承包人共同依据市场价格确定材料价格，扣除中标降幅后结算。中标降幅为[1-中标价/预算价]。只计算实体项目费、规费、措施项目费及其它项目费不计算。
61、物价和后继法律法规引起的调整

61.1 物价变化引起合同价款的调整

√  合同价款不因物价涨落而调整，则本款不适用。

□  物价涨落超过通用条款规定的幅度，应调整合同价款，调整数据约定如下：

(1) 固定系数a（   ）

(2) 人工，权重系数b（   ）

(3) 机械台班，权重系数c（    ）

(4) 钢筋，权重系数d（   ）

(5) 其他资源及权重。
61.2  投标截止日期：

62、支付事项

62.1 工程款支付条款：无预付款，按照每月完成合格工程造价的80%支付进度款，结算后支付至结算价的95%；结算价的5%作为质量保证金，在质量保证期满且无重大质量问题后15日内，一次无息付清。
62.2 约定利率

□  按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率。

√  为：（  无  ）。
63、预付款

63.1  关于预付款的约定：无。

63.2  预付款支付的有关规定：无。

63.4  预付款低扣办法：无
□  预付款按照期中应支付款项的（   ）（百分比）扣回，直到扣完为止。

□  其他低扣方式：

64、安全防护、文明施工措施费

64.1  安全防护、文明施工措施费的内容、范围和金额的约定
(1)  安全防护、文明施工措施的内容及范围：

√  按通用条款的规定，以广东省统一计价依据的规定为准。

√  发包人的其他要求：安全生产文明施工措施费在投标报价中属于非竞争性费用，发包人已要求承包人必须按照广东省和珠海市现行规定进行报价，承包人未报或少报将视为该部分费用已包含在其它费用中。

(2)  安全防护、文明施工措施费的总额(          )万元。

64.2  安全防护、文明施工措施费预付、支付办法和扣回方式按：

√  通用条款64.2款的规定。

□  其他：              。

65、进度款

65.1  支付期间：

√  以月为单位；

□  以季度为单位；

□  以形象进度为准，具体为：                           。

67、竣工结算与结算款
67.1  结算的程序和时限：

□  按通用条款67.2款至67.7款的规定办理；

√  不按通用条款67.2款至67.7款的规定；办理结算程序和时限为：

工程竣工验收合格后60天内完成结算。
67.8 发包人对工程竣工结算的特殊要求：无

68、质量保证金
68.2  质量保证金的金额及扣留

(1)  质量保证金的金额

□  按通用条款的规定，为合同价款的3％

√  为  结算价的5%  。

(2)  质量保证金的扣留：

□  按照通用条款的规定，从每次应支付给承包人的工程款（包括进度款和结算款）中扣留，扣留的比例为3%。

√  其他扣留方式： 结算后从应付结算款中扣留。 
69、合同争议

69.4  争议或认定机构

√  按通用条款本款的规定；

69.6 双方同意选择下列一种方式解决争议：

□  向（                  ）仲裁机构申请仲裁。

√  向有管辖权的人民法院提起诉讼。

74、保密要求

74.1 保密信息的提供时间：无

76、合同份数

76.1  合同文本的提供

√  按通用条款本款的规定，由发包人提供

□  不按通用条款本款的规定，具体提供方式如下：

76.3  合同副本的份数（ 8 ）份，其中发包人（ 3 ）份，承包人（ 3 ）份，交珠海市政府采购监管办公室备案1份，招标代理机构见证存档1份。

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由甲方和乙方协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。
投标文件密封袋封面格式：

于       年   月   日   时   分之前不准开启。

包装内容：□投标响应文件

正本 一 份，副本  四  份

项目名称：                                             

招标编号：                                              

投标人（法人公章）：                                   

法定代表人或

其授权委托人（签名或签章）：                                
通讯地址：                                              

邮政编码：                                              
联系人：                        联系电话：              

标书封面

（正/副本)
投标文件

项目名称：                                             

招标编号：                                              

投标人（法人公章）：                                   

法定代表人或

其授权委托人（签名或签章）：                                
通讯地址：                                              

邮政编码：                                              

联系人：                          联系电话：             
第二节  投标文件格式

一、资格性文件

1.1投标函

致：（珠海市香洲区前山商贸物流中心/上海容基工程项目管理有限公司）
依据贵方     （采购项目名称、编号)    项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本   份。

1. 资格性文件：
1.1投标函

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

1.3关于资格的声明函
1.4中小企业声明函
2. 商务技术文件：

2.1商务条款偏离表

2.2质保期服务计划

2.3类似经营业绩一览表
2.4综合实力

3.　经济价格文件：

3.1投标一览表

3.2投标分项报价表

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2.投标有效期为开标之日起 90 天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方已按招标文件规定提交投标保证金（证明文件附后）

8.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费，如不按规定缴纳，采购代理机构可以按我方应付金额的200%在我方提交的投标保证金及采购人给我方支付的合同款项中扣付。

投标人：                              

地址：                                   

传真：                               
电话：                               
电子邮件：                           
投标人代表签字：     　　　　        

投标人名称(公章)：                   

开户银行：                           

账号：                               

日期：                               

注：粘贴转账或汇款的银行凭证复印件，现金存款的应提交凭证原件。

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：（珠海市香洲区前山商贸物流中心/上海容基工程项目管理有限公司）
               同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 

说明：供应商应提供法定代表人身份证复印件，否则作无效投标处理。

	法定代表人身份证复印件粘贴处


（2）法定代表人授权委托书

致：（珠海市香洲区前山商贸物流中心/上海容基工程项目管理有限公司）
本授权书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的法定代表人（或负责人），现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加                    （项目名称、招标编号、）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（或负责人）（签字或盖私章）：_____________
被授权人（签字）：____________________________   ___
投标人名称：                           （加盖公章）
签发日期：                               
说明：1.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

3.投标代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。
	被授权人身份证复印件粘贴处


1.3关于资格的声明函

致：（珠海市香洲区前山商贸物流中心/上海容基工程项目管理有限公司）
    关于贵方      （采购项目名称、编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，按招标文件要求和投标文件承诺完成工程施工，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1. 投标人须为具有独立承担民事责任能力、已购买本项目招标文件、在中华人民共和国境内注册的企业法人；

2．投标人须具有市政公用工程工程施工总承包叁级以上（含叁级）资质的企业；

3. 投标人须提供有效的安全生产许可证。

4. 市外省内企业必须具有珠海市建设行政主管部门核发的有效年度备案登记证明，省外企业必须具有珠海市建设行政主管部门核发的有效年度备案登记证明或已在广东省住建厅办理了进粤企业和人员信息备案并获通过，且企业和人员备案信息已在广东建设信息网（网址www.gdcic.net）发布。

5. 拟派项目负责人具有建设行政主管部门颁发的二级以上（含二级）注册建造师证书。

说明：

1、本项目不是联合体投标。
2、投标文件中必须提供上述资料复印件（加盖投标人公章），未按要求提供的，作无效投标处理。

3、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并可导致其投标保证金被没收。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

1.4中小企业声明函
中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的和珠海市《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）珠财采通[2013]3号》规定，本公司为  （请填写：中型、小型、微型）     企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为   （请填写：中型、小型、微型）   企业。

2、本公司参加   （采购人或采购代理机构）   单位的      （项目名称）   采购活动，由本企业承担工程、提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）： 
日  期：                  

二、商务技术文件：
2.1商务条款响应表

项目名称：                                   招标编号：                
	序号
	招标商务要求
	投标响应
	偏离情况
	说明

	1
	对投标人的资质要求
	按招标文件要求
	
	

	2
	工程质量的要求
	按招标文件要求
	
	

	3
	承包方式
	按招标文件要求
	
	

	4
	投标有效期
	按招标文件要求
	
	

	5
	验收标准及方法
	按招标文件要求
	
	

	6
	完工期
	按招标文件要求
	
	

	7
	付款方式
	按招标文件要求
	
	

	8
	结算方式
	按招标文件要求
	
	

	9
	质量保质期
	按招标文件要求
	
	

	10
	违约责任
	按招标文件要求
	
	

	┇
	┇
	
	
	


说明：“投标响应”应填写投标人的具体承诺或写按招标文件要求，“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于招标文件所规定的商务条款内容。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

2.2质保期服务承诺/计划

项目名称：                                   招标编号：                
对投标人提供的质保期服务计划包括但不限于：

1、质保期服务形式及响应、免费质保期：免费质保期限1年。
2、质保期内服务计划及承诺：完全响应招标文件第二章合同条款第9条。
3、投标人认为必要的其它介绍。
注：投标人自行组织编排，但须体现上述内容。

法定代表人或法定代表授权委托人签字：                     （盖公章）
日期：        年     月     日
2.3类似经营业绩一览表

    由投标单位自行设计，不做明确要求。

2.4 综合实力

项目名称：                                   招标编号：                 

按评分表要求自行编排。

注：投标人须将以上资料复印件（加盖公章）整理入投标文件内。

投标人代表签字：                     

                          （盖公章）

日期：        年     月     日
三、经济价格文件

3.1投标一览表

项目名称：                                      招标编号：              
	名 称
	报价（元）
	完工期
	备注

	
	大写：人民币

小写：¥
	合同生效后  日历日内完工并通过验收
	


注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2. 投标报价包括工程项目的分部分项工程项目费（含人工费、材料费、机械费、管理费、利润）、措施项目费、其它项目费、规费、税金、竣工所需的验收费用以及投标报价、施工合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日

3.2投标分项报价表

项目名称：                                  招标编号：                  

投标人按招标人提供的详细工程量清单报价表为投标分项报价表，包括：

1、 投标报价汇总表

2、 单位工程费汇总表；

3、 分部分项工程量清单计价表；

4、 措施项目费汇总表；

5、 规费计算表；

6、 设备、材料价格表；

7、 其他项目清单计价表。

注：

1、中标人的报价须包括但不限于完成上述清单表的材料费、人工费、管理费、规费、税金等所一切费用。

2、如果不提供详细报价将视为没有实质性响应招标文件。

3、投标人投标时不得更改采购人发出的工程量清单内容，否则确定中标后招标人有权要求投标人按有利于招标人的原则进行修改。

投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日
第三节 唱标信封

说明：唱标信封应包括但不限于以下内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（提交原件，格式如下；投标保证金不退还个人账户）。

格式：

退保证金说明

致：上海容基工程项目管理有限公司

我方为     （采购项目名称、编号)    所提交的投标保证金 （大写金额） 元，请贵公司退还时划到下列账户：

	账户信息
	户名
	

	
	开户行
	

	
	账    号
	

	
	联系人
	
	联系电话
	


投标人代表签字：                   
投标人名称（加盖公章）：                        

日期：          年      月     日
第四节 通知函

致：（珠海市香洲区前山商贸物流中心/上海容基工程项目管理有限公司）
我公司已完全理解                        （项目名称）（招标编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

□1、按招标文件的各项规定参加本次投标活动。

□2、放弃本次投标活动。

请各供应商在上述1或2前选择“√”，并于开标前3个工作日书面传真通知至：0756-2152111
公司名称：                   

公    章：

代    表（签名）：             
日    期：                    
珠海信仕德建设项目管理有限公司
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