
鄞州区鄞东中塘河清淤整治工程
施工招标文件

招标单位：宁波市鄞州区城区内河管理处
招标代理：宁波凯翔工程造价咨询有限公司

2014年4月

说  明

1、本施工招标文件专用条款按《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月版）填写。

2、本专用条款是对《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本2012年3月）的填写与补充，必须结合示范文本一起使用；本专用条款内容与示范文本内容不一致的，以本专用条款内容为准。

3、本招标文件中项目经理亦指项目负责人(水利水电工程或市政公用工程专业注册建造师)。

施工招标文件专用条款
招标项目名称： 鄞州区鄞东中塘河清淤整治工程                  
招标人名称：  宁波市鄞州区城区内河管理处          （盖 章）
法定代表人（签字或盖章）：                   　　　           

招标代理机构名称： 宁波凯翔工程造价咨询有限公司    （盖 章）

法定代表人（签字或盖章）：                                 

项目组负责人：（签字或盖章）：                              

招标文件编制日期：   2014 年          月           日
备案意见：

备案单位： 宁波市鄞州区城市管理（行政执法）局      （盖章）

备案日期：  2014 年     月       日

招标公告

	招标条件
	项目业主
	宁波市鄞州区城区内河管理处 

	
	招  标  人
	宁波市鄞州区城区内河管理处 

	
	招标代理人
	宁波凯翔工程造价咨询有限公司

	
	项目名称
	鄞州区鄞东中塘河清淤整治工程

	
	项目批准或备案
机关及文号
	鄞发改投〔2014〕87号

	项目概况及招标范围
	建设地点
	本工程东起甬新河与中塘河的交汇处，西至东城水岸。

	
	项目规模
	①

 = 1 \* ROMAN \* MERGEFORMAT I标段:中心线长1191m河道清淤疏浚等，总清淤量45976m3

②

 = 2 \* ROMAN \* MERGEFORMAT II标段:中心线 长1133m河道清淤疏浚等，总清淤量50030m3
	结构层数
	/

	
	项目总投资
	4777.2万
	工程造价
	I标段10899880 元

II标段11846671元
	资金来源及出资比例
	财政拨款

	
	招标范围
	I标段：施工图范围内主要包括中心线长1191m河道清淤疏浚等工程

II标段：施工图范围内主要包括中心线长1133m河道清淤疏浚等工程

	
	标段划分数量

及方式
	2个标段
	允许投标的标段数
	2个标段（限中一个标段）

	
	质量要求
	按国家验收规范一次性验收合格
	安全要求
	合格
	工期要求
	每标段90日历天

	投标人资格要求
	投 标 人
资质等级
	水利水电工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质

	
	项目经理
资格要求
	水利水电贰级及以上注册建造师（不含临时建造师）或市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含临时建造师）

	
	其他要求
	1）①水利水电投标人要求：根据宁波市《水利工程建设项目招标投标监督管理实施细则》甬水建[2007]22号文规定，有意向参加本工程投标人及拟派的项目负责人必须在市（或县级）水行政主管部门进行登记。根据《宁波市水利建设市场主体不良行为记录公告实施办法（试行）》甬水建【2012】21号文的有关规定，投标人及其拟派项目负责人在开标之日前两年至中标公示时期内无水利建设市场主体不良行为记录（包括公示时间在两年前，但尚在公告期内的）。投标申请人必须经浙江省水利厅网站“浙江省水利建设市场信息平台”备案登记且网上公示（符合《浙江省水利建设市场信息登记和发布管理办法（暂行）》的通知（浙水建〔2013〕31号文件规定）。项目负责人无在建项目。

②市政公用工程投标人要求：投标人和市政公用工程项目负责人须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过，与当前岗位保持一致；拟派的市政公用工程项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目，在宁波市施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发［2009］269号）和《关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知》（甬建发【2011】168号）规定且不得有未竣工的变更项目（龙头、骨干、走出去先进企业，按最新文件执行）。在建筑市场活动中不得存在弄虚作假的行为。（注：获奖项目负责人须提供宁波市内在建工程名称、等级证明和获奖文件的原件及复印件）。拟派的市政公用工程项目负责人在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目完工证明材料。投标人电子信用证须在鄞州区备案且施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内。投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以下简称“系统”）中须具有B级及以上信用等级。

2）陆上承接渣土运输任务必须具有宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格渣土运输资质，若投标人无此资质，可将此项工程分包给具有宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格渣土运输资质的单位，该单位须在经宁波市城管局核准公布的《2012-2013年宁波市城市建筑垃圾经营服务企业》内，投标时须有渣土运输资质单位的分包意向协议书，渣土清运资质注册地在宁波大市范围内；开标前随带《宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格证书》原件证书；
 3）投标人自有挖泥船所有权证书（原件及复印件）或租赁挖泥船租赁合同（原件及复印件，且需同时提供挖泥船所属地为宁波大市范围内的挖泥船证书原件及复印件）自有挖泥船相关证书办理截止日期为2014年5月1日前、租赁挖泥船租赁起始日期必须在2014年5月1日之前，租赁有效期须在2014年12月31日之后；（若投标人提供的挖泥船证书或租凭合同内未明确描述为夹斗式挖泥船的，则投标人须承诺在开工前将挖泥船改装成夹斗式。）

4）根据施工图纸要求，泥浆通过宁波大市范围内合法的码头海运处理，投标时须有该场地同意倾倒证明；
5）专职安全员一名。

6）要求宁波市以外的企业在（驻）甬有分支机构的，有独立产权经营场所或租赁经营场所200平方米及以上，且具有完整的企业组织结构；在宁波市内注册的企业无此要求，均可参与投标；企业需提供办公场所房产证原件（房产证若抵押则出示抵押证明原件）或房屋租赁协议的原件及房产证复印件、完整的企业组织结构复印件；

	
	联合体投标
	本项目 不接受 （接受或不接受）联合体投标。

	
	投标人及拟派的项目负责人不得有正在被公示的不良行为记录

	资格审查方式
	资格后审

	招标文件获取
	凡有意参加投标者，可在本公告附件自行下载招标文件电子版（电子版内容包含：招标文件专用条款、图纸、工程量清单、广达软件生成的电子招标文件）。
招标文件售价：每套500元/份，售后不退。该费用须在递交投标文件后投标截止时间前支付给招标代理机构，否则，招标人将拒绝其投标。

	投标文件的提交
	投标文件递交的截止时间（投标截止时间）：2014年6月18日09时30分（北京时间）
地点：宁波市鄞州区公共资源交易中心，逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

	公告发布
	时间：2014年 5 月 23日
媒介：鄞州区公共资源交易中心。

	联系方式
	招标人
	地址：宁波市鄞州区城区内河管理处；
电话：    邵晓豪    ； 

联系人： 0574-28819750  ；   

	
	招标代理机构
	地址：宁波凯翔工程造价咨询有限公司；

电话： 83033198  ；传真 83033570 ；

联系人：史麒丰；


第二章 投标人须知

投标人须知前附表一
	项号
	条款号
	内    容
	说明与要求

	1
	1.1.2
	招标人
	名称： 宁波市鄞州区城区内河管理处 ； 
联系人： 邵晓豪    ；
电话： 0574-28819750；

	2
	1.1.3
	招标代理人
	名称：   宁波凯翔工程造价咨询有限公司         ；

联系人：  史麒丰   ；
电话：83033198 ；

	3
	1.1.4
	项目名称
	鄞州区鄞东中塘河清淤整治工程 

	4
	1.1.5
	建设地点
	本工程东起甬新河与中塘河的交汇处，西至东城水岸

	5
	1.1.6
	建设规模
	①

 = 1 \* ROMAN \* MERGEFORMAT I标段:中心线长1191m河道清淤疏浚等，总清淤量45976m3；

②

 = 2 \* ROMAN \* MERGEFORMAT II标段:中心线 长1133m河道清淤疏浚等，总清淤量50030m3；

	6
	1.1.7
	结构层数
	/

	7
	1.1.8
	招标工程类别
	河道护岸工程三类

	8
	1.1.9
	工程总投资
	4777.2万

	
	
	工程造价
	I标段为10899880元

II标段为11846671元

	9
	1.2.1
	建设资金来源
及出资比例
	财政拨款

	10
	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	11
	1.11
	承包方式
	包工包料

	
	
	分包工程
	■允许：

允许分包内容：建筑垃圾运输工程。
允许分包内容中必须实行进场交易二次招标的专业工程：   /   

	12
	1.1.1
	招标方式
	公开招标

	13
	1.3.1
	招标范围
	I标段：施工图范围内主要包括中心线长1191m河道清淤疏浚等工程

II标段：施工图范围内主要包括中心线长1133m河道清淤疏浚等工程

	14
	1.3.2
	标段划分数量

及方式
	2个标段

	15
	1.3.3
	质量等级要求
	按国家验收规范一次性验收合格

	16
	1.3.4
	安全等级要求
	合格

	17
	1.3.5
	计划工期要求
	国家定额工期：/日历天； 

计划工期： 每标段90 日历天；

缩短工期比例：/%。

	18
	1.4.1

1.4.2
	投标人资格要求
	资质要求：水利水电工程施工总承包叁级及以上或市政公用工程施工总承包叁级及以上资质

项目负责人资格：水利水电贰级及以上注册建造师（不含临时建造师）或市政公用工程专业注册建造师贰级及以上（含临时建造师）
其它要求：1）投标人要求:

①水利水电投标人要求：根据宁波市《水利工程建设项目招标投标监督管理实施细则》甬水建[2007]22号文规定，有意向参加本工程投标人及拟派的项目负责人必须在市（或县级）水行政主管部门进行登记。根据《宁波市水利建设市场主体不良行为记录公告实施办法（试行）》甬水建【2012】21号文的有关规定，投标人及其拟派项目负责人在开标之日前两年至中标公示时期内无水利建设市场主体不良行为记录（包括公示时间在两年前，但尚在公告期内的）。投标申请人必须经浙江省水利厅网站“浙江省水利建设市场信息平台”备案登记且网上公示（符合《浙江省水利建设市场信息登记和发布管理办法（暂行）》的通知（浙水建〔2013〕31号文件规定）。项目负责人无在建项目。

②市政公用工程投标人要求：投标人和市政公用工程项目负责人须经“宁波市建筑市场信用信息管理系统”审核通过，与当前岗位保持一致；拟派的市政公用工程项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目，在宁波市施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发［2009］269号）和《关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知》（甬建发【2011】168号）规定且不得有未竣工的变更项目（龙头、骨干、走出去先进企业，按最新文件执行）。在建筑市场活动中不得存在弄虚作假的行为。（注：获奖项目负责人须提供宁波市内在建工程名称、等级证明和获奖文件的原件及复印件）。拟派的市政公用工程项目负责人在“宁波市建筑市场信用信息管理系统”中有项目人员未解锁的视同有在建项目，因特殊情况未能解锁的，须在资格审查申请文件中，提供经建设行政主管部门或其委托相关机构确认的项目完工证明材料。投标人电子信用证须在鄞州区备案且施工登记情况符合承接业务规定且人工工资担保在有效期内。投标人在宁波市建筑市场信用信息管理系统（以下简称“系统”）中须具有B级及以上信用等级。

2）陆上承接渣土运输任务必须具有宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格渣土运输资质，若投标人无此资质，可将此项工程分包给具有宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格渣土运输资质的单位，该单位须在经宁波市城管局核准公布的《2012-2013年宁波市城市建筑垃圾经营服务企业》内，投标时须有渣土运输资质单位的分包意向协议书，渣土清运资质注册地在宁波大市范围内；开标前随带《宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格证书》原件证书；
3）投标人自有挖泥船所有权证书（原件及复印件）或租赁挖泥船租赁合同（原件及复印件，且需同时提供挖泥船所属地为宁波大市范围内的挖泥船证书原件及复印件）自有挖泥船相关证书办理截止日期为2014年5月1日前、租赁挖泥船租赁起始日期必须在2014年5月1日之前，租赁有效期须在2014年12月31日之后；若投标人提供的挖泥船证书或租凭合同内未明确描述为夹斗式挖泥船的，则投标人须承诺在开工前将挖泥船改装成夹斗式。
4）专职安全员一名。

5）根据施工图纸要求，泥浆通过宁波大市范围内合法的码头海运处理，投标时须有该场地同意倾倒证明；
6）要求宁波市以外的企业在（驻）甬有分支机构的，有独立产权经营场所或租赁经营场所200平方米及以上，且具有完整的企业组织结构；在宁波市内注册的企业无此要求，均可参与投标；企业需提供办公场所房产证原件（房产证若抵押则出示抵押证明原件）或房屋租赁协议的原件及房产证复印件、完整的企业组织结构复印件；

	19
	1.4.3
	是否接受
联合体投标
	■不接受

	20
	1.10
	投标预备会
	■不召开

	21
	1.9.1
	踏勘现场
	■不组织

	22
	3.2.1
	投标报价方式
	■综合单价法

	23
	3.2.1
	工程量计算依据
	工程量计算依据为《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》

	24
	3.2.4
	合同价格类型
	■固定单价，可调总价

	25
	3.3.1
	商务标编制内容
	书面格式：（2个标段分别编制，且分别包封）

1、商务标封面

2、投标函

3、投标函附录

4、有效的银行缴款凭证

5、法定代表人身份证明书

6、法定代表人授权委托书

7、投标报价文件：（详见示范文本第129页-147页的（1）～（10），其中（4-1）、（4-2）、（6-1）、（6-2）条由中标单位领取中标通知书时通过电子商务标导出并打印成册（正本一份，副本一份）提交招标人作为签订合同及工程结算依据）；

8、投标人认为其他需提供的报价资料。

	
	
	
	电子格式：
投标报价文件（适用于综合单价法计价项目）的所有内容应通过宁波市建设工程工程量清单招投标系统投标工具（6.2.0版本）生成。

	26
	3.3.2.1
	技术标编制形式
	■明标（每份页数控制在50页以内，否则将酌情扣分）。

	27
	3.3.2
	技术标编制内容
	1. 明标封面（详见示范文本第157页）
2. 施工组织设计（详见示范文本第25 页  3.1.2.1）
3. 项目管理机构配备：（详见示范文本第25页  3.1.2.2）

（1）拟派往本招标项目的管理机构人员组成表

（2）拟派项目经理简历表

（4）项目技术负责人简历表 

（5）项目管理机构配备情况辅助说明资料

备注：Ⅰ、Ⅱ标段技术标合并编制一份

	28
	3.3.3
	资格审查申请

文件编制内容
	3.1.3 资格审查申请文件(适用于资格后审的项目)应包括：

3.1.3.1 资格审查申请函（详见示范文本第176页）

3.1.3.2 附表及附件：

①投标人基本情况表（附年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证等复印件）

②法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书
③项目负责人资格证书、行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。

④项目专职安全员安全生产考核合格证书

⑤《鄞州区建设工程交易证》

⑥《宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格证书》

⑦企业需提供办公场所房产证原件（房产证若抵押则出示抵押证明原件）或房屋租凭协议的原件及房产证复印件、完整的企业组织结构复印件。

⑧码头海运处理的倾倒证明（详见附件三）

⑨河道垃圾倾倒证明（详见附件五）

     ⑩渣土运输工程分包意向书（如有）（详见附件六）

     ⑪投标人自有挖泥船所有权证书（原件及复印件）或租赁挖泥船租赁合同（原件及复印件，且需同时提供挖泥船所属地为宁波大市范围内的挖泥船证书原件及复印件）；若投标人提供的挖泥船证书或租凭合同内未明确描述为夹斗式挖泥船的，则投标人须承诺在开工前将挖泥船改装成夹斗式，承诺格式见附件四。   

     ⑫市政公用工程投标人须提供经鄞州区备案的《宁波市建筑市场信用证》信息系统中的电子信用证打印凭证；水利水电投标人须提供经浙江水利网的信用评价信息打印凭证

      企业提供项目经理可承担本工程的相关承诺：

a、水利水电项目负责人承诺无在建项目或市政公用工程项目负责人承诺在异地（宁波市外）无在建项目，在宁波市施工任务量控制符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发［2009］269号）和《关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知》（甬建发【2011】168号）规定且不得有未竣工的变更项目；

b、承诺投标人及拟派的项目负责人无正在被公示的不良行为记录。

注：资格审查申请文件按以上内容顺序编制，将资料装订成册，不得缺项。须提供原件装入档案袋并标注好单位名称。资格审查申请文件审查不合格的投标人不能被定为中标人，资格审查申请文件审查合格的投标人进入技术标的评审。

	29
	2.2.1
	招标文件质疑

截止时间
	2014年 6 月1 日 16 时 00 分

工程量清单如有异议（含漏项），请在此时间前提出，结算时招标施工图范围内工程量清单漏项不做调整。超过质疑时间的质疑函，招标人不予接受；

质疑途径：以书面传真形式发送给招标代理机构；

传真号码：0574-83033570。

	30
	2.2.2
	招标文件答疑

截止时间
	2014年 6 月11 日 16 时 00 分

答疑途径：投标人可以在宁波市鄞州区公共资源交易中心网站（http://www.ggjy.nbyz.gov.cn）上自行下载答疑内容。

	31
	4.3.1
	投标截止时间
	 2014 年6月18日09 时30分。

	32
	3.5.1
	投标有效期
	■投标截止时间开始起60天。

	33
	3.6.1
	投标担保
	金额：人民币  贰拾贰万 元整；

	
	
	
	形式
	■1、投标保证金

	
	
	
	1、投标保证金采用转账支票或银行电子汇票
担保收件人：宁波市鄞州区公共资源交易中心；

开户银行：宁波鄞州农村合作银行彩虹支行；

银行账号：81014101302093045。

	
	
	
	提交截止时间：2014年6月17日16时00前（以资金到上述账户时间为准，开标时提交有效的银行缴款证明。）

退取时间：详见本章“投标人须知”第3.6.1.4条款。

投标保证金的提交详见《鄞州区公共资源交易中心投标保证金提交、退还暂行办法》

备注：若投标人投一个或二个标段均只需缴纳贰拾贰万元整

	34
	3.4.1
	投标文件份数
	书面格式：技术标和商务标各壹份正本、贰份副本。

资格审查申请文件壹份

	
	
	
	电子格式（仅限商务标）： 贰 份（一份为U盘，一份为光盘，放入商务标包封中，须标注好单位、招标工程名称及密码）。

备注：2个标段分别提供电子格式

	35
	4.2.1
	投标文件提交
	收件人:   宁波市鄞州区城区内河管理处   ；
地  点:   宁波市鄞州区公共资源交易中心    ；

截止时间: 2014 年6月 18 日  09 时 30 分。

	36
	5.1
	开标
	开始时间: 2014 年6月 18 日  09 时  30 分；
地点: 宁波市鄞州区公共资源交易中心      。

	37
	6.1.1
	评标委员会组建
	评标委员会构成： 5 人。
其中招标人代表：≤1人；专家≥4人。

评标专家确定方式：在专家库中随机抽取 。

	38
	6.4
	评标办法
	详见专用条款中评标细则

	39
	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	■否，推荐的中标候选人数：每标段 2 家。

	40
	7.4.1
	履约担保
	金额：不少于投标总价的7 %；
形式：转账支票或汇票  ；担保收件人： 招标人 ；

提交时间：签订本招标工程承发包合同前。

	
	
	
	担保额度浮动机制
	■实行。

□不实行。

	41
	7.5.1
	支付担保
	/

	

	
	10
	需要补充的其他内容

	
	10.1
	词语定义
	/

	
	10.1.1
	类似项目
	/

	
	10.1.2
	不良行为记录
	1、投标人及拟派的项目负责人不得有正在被公示的不良行为记录。

2、根据鄞州区城管局2013-4号及2014-7号局长办公会议纪要内提到的黑名单企业不得参加投标；

	
	10.2
	招标控制价
	■设置招标控制价。

	
	10.3
	投标人代表
出席开标会
	按照本投标人须知第 5.1 款的约定，招标人邀请所有投标人的法定代表人或其委托代理人、项目负责人参加开标会。投标人的法定代表人或其委托代理人、项目负责人应当按时参加开标会议，并向招标人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书，出示本人身份证，以证明其出席，否则，其投标文件按废标处理。

	
	10.4
	中标公示
	在中标通知书发出前，招标人将预中标人的情况在鄞州区公共资源交易中心网站上予以公示，公示期为 3 个工作日。

	
	10.5
	知识产权
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人书面同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用非中标单位投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给他人。

	
	10.6
	重新招标的
其他情形
	除本投标人须知第 8 条款约定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于3个的，招标人应当依法重新招标。

	
	10.7
	同义词语
	构成招标文件组成部分的“通用合同条款”、“专用合同条款”、“技术标准和要求”和“工程量清单”等章节中的出现的措辞“发包人”和“承包人”，在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。

	
	10.8
	监督
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的建设工程招标投标行政监督部门依法实施的监督。

	
	10.9
	解释权
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；仅适用于招标投标阶段的约定，按招标公告（或投标邀请函）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一文件中就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准；同一文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述约定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	
	10.10
	招标人的

补充约定
	1、本工程的工程量清单按照施工图、本招标文件及附件编写，如投标人发现有缺项、不明确或工程量有误，投标人在招标答疑时提出,并需提供计算底稿和有关说明，并须加盖单位公章和造价员资格章或注册造价师执业章，招标人将以书面招标答疑纪要的方式答复投标人提出的有关问题。

2、投标人应认真掌握招标文件、施工图纸和工程量清单等，并仔细踏勘工地位置、施工现场、道路、交通、临时使用场地、周围环境、储存空间和装卸限制，了解一切可能影响投标报价的情况（包括招标人提供的工程量清单），并根据现行标准规范，综合工程特点、工期进度和作业环境要求。凡影响投标报价的所有费用，应在投标报价中列入。中标后，不得以不完全了解、忽视或误解招标文件、施工图纸、施工现场和周围环境等情况为借口，而提出费用补偿或延长工期等的要求。

3、投标报价时泥浆海域运输处置费按126元/m³投标报价时不参与下浮，结算时单价不作调整，工程量结算（最终结算方量按甲方专业测绘机构提供的测绘报告中的方量（方量=测绘总量-垃圾方量）与码头淤泥计量方量两者就低计取，结算时，若实际方量超过图纸方量10%的，超过10%以上的部分不予以计量）

建筑垃圾处置费按87.71元/t报价（土方类别按1.6系数考虑），投标报价时不参与下浮，结算时单价不作调整，工程量结算（河道垃圾必须运到洞桥垃圾填埋场进行处理，数量计量以垃圾填埋场及监理单位计量两者就低计取）。

注：泥浆海域处置费、建筑垃圾处置费均为含税金的全费用单价。

4、Ⅰ标段临时场地租用费81000元，投标报价时，不得超过此最高投标限价（81000元），否则视作废标处理。

  Ⅱ标段临时场地租用费81000元，投标报价时，不得超过此最高投标限价（81000元），否则视作废标处理。

5、本工程招标人设有风险控制价，本工程业主Ⅰ标段预算价为10899880元，Ⅱ标段预算价为11846671元，业主预算价的88%为风险控制价。若中标人报价低于风险控制价的，中标人在提交履约担保的同时须额外提交风险保证金（风险保证金金额为中标价与风险控制价之差额）； 

提交形式：支票、汇票         ；

风险保证金收受人：招标人      ；

退还时间：与履约担保同时退还。


投标人须知前附表二
	序号
	项目内容
	说明与要求
	备注

	1
	施工准备时间
	签订合同后 7 天
	

	2
	提前合同工期奖励标准
	   0 元/天
	

	3
	延误合同工期赔偿标准
	  5000  元/天
	

	4
	延误合同工期赔偿限额
	合同价款的  2  %
	①工期、质量、违约的具体扣罚标准及要求在第四章合同条款中约定。

②未履行项目负责人及主要施工管理人员到场承诺，且被区公共交易管委办因指纹考勤行为不良记录且公示的，罚没全部到场承诺违约金。

	5
	未达到工程质量验收一次性合格标准违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	6
	未履行项负责人及主要施工管理人员到场承诺违约金限额
	合同价款的  2  %
	

	7
	未履行主要机械设备到场承诺违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	8
	未履行安全文明施工承诺违约金限额
	合同价款的  1  %
	

	9
	安全文明施工费
	由投标人自行报价，按规定计入投标报价文件中。其中安全文明施工费按市区一般工程；且各标段安全文明施工费不得低于规定的低限值，其中：不计提前竣工增加费及优质工程增加费和行车行人干扰增加费
	投标人需计取的费用应在投标函附录或投标报价文件中予以明确。未明确的，结算时按不计处理。当投标函附录中的费用与投标报价文件中费用不一致时，以投标报价文件中费用作为结算依据。

	10
	其它施工组织措施费
	
	

	11
	工程保修担保金额
	/
	/

	12
	专业工程招标项目总包配合费
	/
	/

	13
	拟派的水利水电项目负责人承诺无在建项目或拟派的市政公用工程项目负责人在异地（宁波市外）无在建项目，在宁波市施工任务量控制必须符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发［2009］269号）和《关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知》（甬建发【2011】168号）规定且不得有未竣工的变更项目。如投标过程中发现或被投诉拟派的项目负责人在建项目不符合上述规定的，其投标无效，并列入宁波市建筑市场不良行为记录，且没收投标保证金。
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	14
	是否同意招标文件其它内容
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”

	13
	是否同意合同条款及合同附件格式
	要求投标人承诺“同意”
	投标人必须承诺“同意”


备注：对行业信用评价等级为优秀（A）的企业，调低其履约担保金额至合同价款的5%；对市场信用评价等级为良好（B）的企业，其履约担保金额为合同价款的7%；对没有市场信用评价或市场信用评价等级为一般（C）的企业，调高其履约担保金额至合同价款的10%。

3、投标文件

投标文件由商务标、技术标和资格审查申请文件组成，详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.1条。

3.1.3 资格审查申请文件(适用于资格后审的项目)应包括：

3.1.3.1 资格审查申请函（详见示范文本第176页）；

3.1.3.2 附表及附件：

①投标人基本情况表（附年检合格的企业营业执照副本、资质证书副本、企业安全生产许可证等复印件）

②法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书

③项目负责人资格证书、行政主管部门颁发的安全生产考核合格证。

④项目专职安全员安全生产考核合格证书

⑤《鄞州区建设工程交易证》

⑥《宁波市城市建筑垃圾经营服务企业资格证书》

⑦企业需提供办公场所房产证原件（房产证若抵押则出示抵押证明原件）或房屋租凭协议的原件及房产证复印件、完整的企业组织结构复印件。

⑧码头海运处理的倾倒证明（详见附件三）

⑨河道垃圾倾倒证明（详见附件五）；

⑩渣土运输工程分包意向书（如有）（详见附件六）

    ⑪投标人自有挖泥船所有权证书（原件及复印件）或租赁挖泥船租赁合同（原件及复印件，且需同时提供挖泥船所属地为宁波大市范围内的挖泥船证书原件及复印件）；若投标人提供的挖泥船证书或租凭合同内未明确描述为夹斗式挖泥船的，则投标人须承诺在开工前将挖泥船改装成夹斗式，承诺格式见附件四。   

⑫市政公用工程投标人须提供经鄞州区备案的《宁波市建筑市场信用证》信息系统中的电子信用证打印凭证；水利水电投标人须提供经浙江水利网的信用评价信息打印凭证

   企业提供项目经理可承担本工程的相关承诺：

   a、水利水电项目负责人承诺无在建项目或市政公用工程项目负责人承诺在异地（宁波市外）无在建项目，在宁波市施工任务量控制符合《宁波市建设工程施工现场关键岗位人员管理暂行办法》（甬建发［2009］269号）和《关于进一步落实鼓励建筑业企业创先争优工作的通知》（甬建发【2011】168号）规定且不得有未竣工的变更项目；

   b、承诺投标人及拟派的项目负责人无正在被公示的不良行为记录。

注：上述资料均需提交原件，开标结束后归还，提交时原件须装入档案袋并标注好单位名称。资格审查申请文件需按上述内容顺序编制并装订成册，不得缺项。资格审查申请文件按以上内容顺序编制，将资料装订成册，不得缺项。须提供原件装入档案袋并标注好单位名称。资格审查申请文件审查不合格的投标人不能被定为中标人，资格审查申请文件审查合格的投标人进入技术标的评审。

3.2 投标报价

详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》示范文本第3.2条。

3.2.7.2 定额采用   （3）、（5）、（6）、（7）、（8）、（9）             ：

（1）现行《浙江省建筑工程预算定额》（2010版）；

（2）现行《浙江省安装工程预算定额》（2010版）；

（3）现行《浙江省市政工程预算定额》（2010版）；

（4）现行《浙江省仿古建筑及园林工程预算定额》（2010版）； 

（5）现行《浙江省建设工程施工取费定额》（2010版）；

（6）现行《浙江省施工机械台班费用定额》（2010版）；

（7）现行《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010）；

（8）现行《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）

（9）其他：《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《浙江省建设工程计价规则》（2010版）及其他有关补充定额、文件等计价依据进行编制。

3.2.7.5 其它相应的计价规定及文件：

详见工程量清单编制说明。

3.2.8投标人应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费措施费用必须充分保证。

3.3 投标文件的编制

3.3.1详见《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》（示范文本）

3.3.2 技术标每份页数控制为50页，投标人应加强对本项目施工规模和技术特点实施的内容描述。

4 投标

4.1、投标文件的密封与标志

5、开 标

5.2 投标人应到的人员

5.2.1 投标人法定代表人（或其委托人代理人）、项目负责人必须准时到场，否则，其投标将被拒绝。从开标直至宣布中标结果止，除招标人宣布休会外，投标人必须到场参加开标活动的人员不得擅自离开指定场所。如因投标人上述人员的擅自离开而影响开标、评标，可视情拒绝其投标文件。
5.3开标登记

5.3.1投标人应提前向招标人提交下列原始证件资料，以便评标委员会对投标人的资格进行评审：

5.3.1.1 投标保证金支付有效的银行缴款证明；

5.3.1.2法定代表人的身份证或委托代理人的身份证及法定代表人授权委托书；

5.3.1.4到场参加开标的项目经理的身份证；

5.3.1.6招标人同时还须提交本章第3.1.3条款规定的投标人应提交的资格审查申请文件及其他附件材料的原件。

    5.5 开标程序

招标人作为主持人，按下列程序进行开标：

5.5.1 宣布开标纪律；

5.5.2 公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并宣布投标人确认结果；

5.5.3 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

5.5.4 由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；

5.5.5 开资格审查申请文件并进行详细评审，评审结束后，公布资格审查情况；

5.5.6开资格审查合格单位的技术标，评审结束后，公布评审结果，技术标被评定为通过的投标人，进入商务标评审。

5.5.7先开启І标段的商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及评标有关的其它内容，并作好开标记录；

5.5.8Ⅰ标段商务标评审结束后，公布商务标评审结果；并确定Ⅰ标段中标候选人（Ⅰ标段中标候选人不得进入Ⅱ标段商务标评审）
5.5.9再开启Ⅱ标段的商务标，由工作人员宣读其投标报价、工期、质量、安全、各项承诺及评标有关的其它内容，并作好开标记录；

5.5.10Ⅱ标段商务标评审结束后，公布商务标评审结果；并确定Ⅱ标段中标候选人

5.5.11开标结束。

第三章  评标办法
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	1
	评标办法
	合理低价法

	2.1
	初步评审标准
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	投

标

文

件

形
式

评

审

标

准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致。

	
	
	投标担保
	符合第二章“投标人须知”第3.6条款规定。

	
	
	法定代表人授权委托书
	投标人提交的法定代表人授权委托书符合第二章“投标人须知”第3.4.3条款要求。

	
	
	投标文件签字盖章
	符合第二章“投标人须知”第3.4.3至第3.4.5条款规定。

	
	
	投标文件格式
	符合第八、九、十一章“投标文件格式”的要求或格式略有改变但不影响投标文件的评审。

	
	
	投标文件标注
	符合第二章“投标人须知”第3.4.2条款规定或未按该条款规定进行标注时，投标文件内容未出现不一致。

	2.1.2
	资格评审标准
	资格审查申请文件编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第28项规定

	
	
	企业营业执照
	具有工商行政主管部门颁发的营业执照副本，并年检合格。

	
	
	企业资质等级
	具有行政主管部门颁发的有效资质证书副本，并合格第二章“投标人须之前附表一”第18项规定。

	
	
	企业安全生产许可证
	具有行政主管部门颁发的安全生产许可证，并有年检合格证明材料。

	
	
	项目负责人执业资格
	具有行政主管部门颁发的有效执业资格证书和安全生产考核合格证（B证），并有年检合格证明材料，同时符合第二章“投标人须知前附表一”第18 项规定。

	
	
	其他要求
	详见“第二章 投标人须知前附表一”1.4.1、1.4.2条款

	
	
	企业及人员
	水利水电工程施工总承包或市政公用工程施工总承包的投标人及拟派的项目负责人未有第二章投标人须之前附表一第10.1.2项约定的不良行为记录。

	
	
	备注：如在资格审查过程中，投标人未按评标委员会要求提供资格审查所需要的原件的，其投标将被拒绝。

	2.1.3
	技

术

标

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二章第1.3.1条款规定。

	
	
	技术标编制形式
	符合第二章“投标人须知前附表一”第26项规定。 

	
	
	技术标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第27项规定，内容齐全。

	
	
	其他实质性要求响应
	技术标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.1.4

	商

务

标

评

审

标

准
	投标内容
	符合第二章第1.3.1条款规定。

	
	
	商务标编制内容
	符合第二章“投标人须知前附表一”第25项规定，内容齐全。

	
	
	工程质量等级承诺
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3条款规定。

	
	
	安全等级承诺
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4条款规定。

	
	
	工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.5条款规定。

	
	
	投标函
	按规定填写，内容齐全。

	
	
	投标函附录
	按规定填写，符合第二章“投标人须知前附表二”的要求。

	
	
	投标有效期
	符合招标文件要求。

	
	
	电子商务标
	由现行的电子招投标系统生成并与相应的书面商务标内容保持一致.

	
	
	投标报价
	同时满足：

（1）投标函的投标（总）报价只有一个或有两个及以上投标（总）报价，已声明哪个有效或提交了两份及以上商务投标文件，已声明哪份有效；

（2）未擅自变更招标人提供的暂定价或招标人暂列金额。

	
	
	投标报价文件
	除本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误的绝对值累计不超过投标（总）报价的3％。

	
	
	权利义务承诺
	已承诺同意第四章“合同条款及合同附件格式”。 

	
	
	其他实质性要求响应
	商务标中无招标人不能接受的条件，且符合本章第3.1.6.2条款所涉及的实质性要求。

	2.2
	详细评审标准
	评审或量化因素
	评审或评分标准详见附件“评标细则”

	2.2.1
	技

术

标
	施工组织设计或施工方案
	详见招标文件专用条款附件“评标细则”技术标评审。

	
	
	工程质量保证措施
	

	
	
	施工进度计划和保证措施
	

	
	
	安全生产、文明施工、环保措施
	

	
	
	施工机械.设备配置及布置
	

	
	
	项目管理机构配备
	

	2.2.2 
	商

务

标
	投标成本价界定
	投标人的投标报价低于所有有效投标人的投标报价的算术平均价90%的，其投标作废标处理【所有有效投标投标人的投标报价算术平均价的计算方法为所有有效投标人的投标报价的去掉最高和最低报价后算术平均价，当有效投标人少于5家（含5家时）则全部计入】

	
	
	投标报价
	对不低于成本价或未突破招标文件要求的报价范围的投标价按附件“评标细则”规定计算分值。


注：本前附表中的内容，招标人可根据招标工程的实际情况进行调整。

附件1:《废标条件一览表》
附件2：《评标细则》

第四章  合同条款及合同附件格式
本工程的“合同条款”，采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》（GF-99-0201）的“合同条款”。

合同协议条款将由招标人与中标人依据《合同条款》结合具体工程情况，协商后签订。以下为招标人提出的涉及投标人的主要条款，投标人在投标文件中进行承诺。
一、词语定义及合同文件
2、合同文件及解释顺序

合同文件组成及解释顺序：本合同协议书、中标通知书、专用条款、投标书及其附件、通用条款、标准规范及有关技术文件、图纸、工程量清单、工程的洽商、变更等书面协议或文件、发包人与监理单位签订的委托监理合同、承包人按规定办理的保险合同等。

3、语言文字和适用法律、标准及规范

3.1本合同使用汉语。
3.2适用法律和法规

需要明示的法律、行政法规：国家、建设部、浙江省及宁波市有关工程建设的法律法规（就高原则）。

3.3适用标准、规范
适用标准、规范的名称：现行国家、建设部、浙江省及宁波市建设工程相关的施工及验收规范、标准（就严原则）。
相关标准、规范由承包人根据工程施工要求自备。

4、图纸

4.1发包人向承包人提供图纸日期和套数：工程开工前七天提供施工图纸6套。（含承包人编制竣工资料所需图纸）。承包人另外要求增加提供的图纸和资料，其费用由承包人承担。

　　二、双方一般权利和义务 
　　5、工程师 
　　5.2监理单位委派的工程师 
　　 姓名：        职务： _          发包人委托的职权：施工阶段的质量、进度、投资控制及组织协调__________________ 
　　 需要取得发包人批准才能行使的职权：引起投资变化、工期延长和结构、外型、色彩等工程变更指令和暂停工程施工指令的下达权。
　　 5.3发包人派驻的工程师 
　　 姓名：      　职务：  　　　　　　　　　　　　　
　　 职权：贯彻和落实发包人对本项目建设投资、进度、安全、质量等目标的实现，并做好与各方的施工协调和管理工作。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　 5.6不实行监理的，工程师的职权：________________________

7、项目经理 
　　 姓名：        职务：            
本工程项目负责人及施工管理人员应与中标确定的相一致。如承包人因特殊原因在施工中更换项目负责人和施工管理人员，承包人应当至少于更换前7天以书面形式通知发包人并须征得发包人、监理人同意，且更换的人员应具备与投标文件确定的人员相同资质条件。

 8、发包人工作 
　　8.1发包人应按约定的时间和要求完成以下工作： 
　　（1）施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：_开工前五天完成通用条款8.1(1)中的内容。
　　（2）将施工所需的水、电、电讯线路接至施工场地的时间、地点和供应要求：施工用水、用电由发包人在开工前五天接至工地，水、电装表计量，费用承包人自理；电讯设施由承包人自行解决；承包人负责保管发包人移交的水电线路及相关设备，若设备在承包人使用过程中发生损坏、被盗，则由承包人承担相关责任，补偿费用由承包人承担；承包人负责将水电线路接至施工时所需的地点，相关费用由承包人承担。

（3）施工场地与公共道路的通道开通时间和要求：发包人仅提供通往指定区域的道路，场地内临时道路及养护由承包人负责，工程完工前承包人应对因施工造成的原有道路、排水等设施的损坏进行修缮，恢复原有使用功能，并包括到养护、道路部门办理所有相关手续，且承包人在施工中应保证施工区域周边现状道路的正常通行及环境卫生整洁。费用全部包含在投标报价中。

（4）工程地质和地下管线资料的提供时间：开工前五天提供上述资料。　　
　  （5）水准点与座标控制点交验要求：开工前三天，现场交验。交验后由承包人负责维护管理。  　 
（6）图纸会审和设计交底时间：开工前及时组织。
（7）双方约定发包人应做的其他工作：配合协调有关工程事宜。

9、承包人工作

9.1承包人应按约定时间和要求，完成以下工作： 
　　（1）应提供计划、报表的名称及完成时间：开工前五天提供施工总进度计划、施工组织设计，每月25日提交本月工程进度表及下月进度计划。
（2）承担施工安全保卫工作及施工照明、现场用水用电的责任和要求：均由承包人承担、负责。
（3）向发包人提供必需的办公场地，费用包含在承包人中标报价中。

（4）需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪声管理等手续：均由承包人负责办理，相关费用由承包人承担。因承包人原因造成的不良影响及处罚等均由承包人承担，与发包人无涉。

（5）已完工程成品保护的特殊要求及费用承担：在竣工验收前由承包人负责承担。

（6）施工场地周围地下管线和文物保护建筑、古树名木的保护要求及费用承担：承包人按发包人要求做好施工场地周围地下管线、文物保护建筑、古树名木的保护工作。费用根据现场实际情况由发包方、监理单位签证。因承包人施工不当引起的损失由承包人承担。费用最终以审计机关出具的审计结论为准。

（7）施工现场清洁卫生的要求：达到相关规定的文明施工要求，费用包含在承包人报价包干使用的施工措施费用中。

（8）配合发包人办理施工许可证。

（9）承包人在开工前向监理人提供有关人员的上岗证及有关设备的年检合格证。

（10）施工期间对邻近建筑物、道路进行沉降、垂直度和平面位置观测等保护工作，费用包含在承包人中标报价中。

（11）双方约定承包人应做的其他工作：

承包人在实施承建本合同工程过程中的一切作业应保证发包人直接分包的其他专业工程的施工，并有义务提供与其他专业工程施工配合与协调，不得因其他承包人合理地进入本合同承包人的施工场地或工作面造成影响而提出费用和工期索赔。

承包人若发现施工图纸有任何错误或异常，应及时通知业主代表和监理工程师。

办理有关竣工资料归档或备案手续，所有归档或备案的资料在向有关部门提交前事先需报发包人审查并留存一份。

（12）承包人必须办理清运证，同时清运证作为结算依据
三、施工组织设计和工期

10、进度计划 
　　10.1承包人提供施工组织设计（施工方案）和进度计划的时间：承包人应在签订合同后7日内向发包人提供符合发包人要求的工程总进度计划、实施性施工方案及施工方案的说明，并按月提供施工进度计划，开工一个月内向发包人、监理人提供符合要求的材料采购及使用计划。
　　工程师确认的时间：____________三个工作日。                                
11、开工及延期开工

11.1具体开工日期以发包方确认的开工报告中的开工日期为准。

工程开工日期：在接到发包人书面开工通知后5天内。具体以三方签署的开工报告日期为准。

13、工期延误 

13.1双方约定工期可顺延情况： 
发生以下原因经建设单位、监理单位确认后，工期可顺延，但延期费用不予补偿：
    (1) 如设计变更和工程量增加，致使工程量增加造价超过合同价20%以上；

(2) 不可抗力；

(3) 由发包人原因造成的延误。

由上述（1）~（3）原因引起的工期顺延，发包人不承担因此所致的机械台班停置、人员窝工、停工等所有损失。特殊情况协商解决。

四、质量与验收 
　　17、隐蔽工程和中间验收

17.1双方约定中间验收部位: 按工程建设验收规定、按工序部位验收。
19、工程试车 
　　19.5试车费用的承担：本工程无试车费用。   


　　 五、安全施工 

按照本合同通用条款第20、21、22条执行。安全防护、文明施工措施费用包含在承包人中标报价中。

同时承包人在施工中应严格按照国家有关施工规范和规程进行施工，强化安全意识，如在施工中发生的有关材料、设备、交通运输、操作等施工质量事故、人员伤亡事故和意外事故等，其责任一概由承包人负责、与发包人无涉。承包人必须切实做好安全施工、文明施工，遵守社会治安、交通规则等有关规定，搞好周边环境卫生，搞好计划生育工作，因违章而导致罚款的一切后果，均由承包人负责，一概与发包人无涉。

六、合同价款与支付 
　　23、合同价款及调整 
23.2本合同价款采用固定综合单价，可调总价方式确定。施工图范围内工程量清单编制说明明确未计入的工作内容、设计变更单及经发包人、监理确认的工程联系单另计。施工期间非不可抗力原因造成施工方案的更改，所增加的费用一概不予调整，相应的费用投标人应在投标报价中充分考虑，招标人不另支付。

23.3合同价款的调整

23.3.1在合同期内发生下列情况的合同价款可以调整：
（1）发包人提供的工程量清单数量有误或漏项；

（2）设计变更(由设计院出图并盖章),并由监理、发包人签证；
（3）发包人及监理签证确认工程变更联系单；

（4）招标人提供的工程量清单编制说明明确未计入部分

23.3.2工程量的调整

施工图纸范围内工程量按实结算（除约定的不可调工程量外），暂定工程量、清单项目变更的工程量应根据设计图纸及其变更、变更联系单，按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）及《浙江省建设工程计价规则》（2010版）工程量计算规则计算确定，并经监理、发包人和发包人委托的造价咨询单位确认，最终结算以审计机关出具的正式报告为准。

23.3.3调整费用单价的确定：
1、发包人提供清单数量有误或工程变更引起的工程量项目工程数量的增减，结算时其单价原则上执行合同原有价格，调整合同价。但当工程单项变更金额占合同总价2%以上或工程量增减超过该项目工程数量15%的，增加部分工程量或减少后剩余部分工程量的相应单价重新组价，经发包人或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算依据。

2、工程变更引起的新的工程量清单项目综合单价的确定：

（1）合同中有相同工程项目单价的，执行合同原有的价格。

（2）合同中有类似工程项目单价的，可以参照合同中类似项目的单价计算确定 (合同中存在二个及以上类似工程项目且单价不同时，以其中价格低的单价为准)。

投标文件清单中某种材料（或半成品及成品）等级、标准变化的，清单组合子目不变，仅调整不同的材料价格；如清单项目某一特征或工程内容变化，不影响其他特征及工程内容价格的，其他特征组合标准不变，仅调整发生变化的组合子目价格；

（3）合同中没有类似工程项目单价的，可以套用现行定额的项目，按以下原则执行重组综合单价，并按中标下浮率下浮【下浮率=（1-中标价（不含泥浆海域运输处置费和建筑垃圾处置费）/业主预算价（不含泥浆海域运输处置费和建筑垃圾处置费））*100%】：

定额：《浙江省市政工程预算定额》(2010版)、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）；《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010）；《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）；《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2010）；《浙江省建设工程施工取费定额(2010版)》、《浙江省施工机械台班费用定额(2010版)》及其他有关补充定额、文件等计价依据进行编制。

取费标准：

①本工程企业管理费费率按河道护岸工程三类中间值取定，利润费率按河道护岸工程中间值取定；
②施工组织措施费费率按弹性区间费率中值计取，其中安全文明施工费按“市区一般工程”中值费率计取，不考虑提前竣工增加费及优质工程增加费、行车行人干扰增加费；
③规费计价执行甬建价【2011】13号文；税金按市区费率计取。
④安全文明施工费、企业管理费及工程定位复测费执行甬建价[2014]5号文件号文。
⑤人工价格、材料价格及机械价格指数按《宁波建设工程造价信息（综合版）》2014年4月刊计取，其中材料价格依次参考综合版鄞州区栏，综合版市区栏，《浙江造价信息》2014年4月刊；以上均缺项时参考市场价。

（4）无法套用定额的，则根据市场组价，按规定计取规费和税金。

3、施工中出现施工图纸或设计变更与工程量清单项目特征描述不符的，发承包双方应按新的项目特征确定相应工程量清单的综合单价。

4、工程实施期间，由于工程变更而产生新的无信息价材料，价格确定方式：由承包人按照相关规定和程序组织招标或询价采购（须发包人、监理工程师参加）或由发包人（或其委托的咨询工程师）审定，签证材料价格一经确定后，价格不再下浮。

5、泥浆海域处置费按126元/m³结算，单价不作调整，工程量结算（最终结算方量按甲方专业测绘机构提供的测绘报告中的方量（方量=测绘总量-垃圾方量）与码头淤泥计量方量两者就低计取，结算时，若实际方量超过图纸方量10%的，超过10%以上的部分不予以计量）；

建筑垃圾处置费按87.71元/t结算，单价不作调整，工程量结算（河道垃圾必须运到洞桥垃圾填埋场进行处理，数量计量以垃圾填埋场及监理单位计量两者就低计取）。

6、淤泥外运运距一次性确定为5km，建筑垃圾外运运距按25km计取，结算时不作调整。

23.3.4价格波动引起合同价格的调整：

1、人工市场信息价及机械价格指数波动，均不作调整。

2、工程结算最终以审计机关出具的审计结论为准。

23.3.6工程预付款

工程预付款：无。

25、工程量确认 
　　25.1承包人向工程师提交已完工程量报告的时间：承包人每月25日向监理工程师、发包人提交每月完成工程量月报表。
26、工程款（进度款）支付 

双方约定的工程款（进度款）支付方式和时间：待工程量完成50%时，支付至合同价款的30%，待工程竣工验收合格并交齐竣工图纸和资料后一个月内付至合同价款或结算价款的70％（合同价与结算价两者就低计取），待审计机关审计完毕出具审计报告后支付至河道清淤疏浚工程结算价款的100%。
工程如发生变更，除发生重大的变更的均不计入当次工程进度款拨付范围，待工程竣工结算时一并结算。（如工程发生重大变更，则承发包双方在原合同基础上须签订工程款拨付补充协议，否则不计入当次进度款拨付范围）

承包人向发包人、监理人提交已完工程量报告的时间：每月25日。

如承包人未及时上报已完工程量月报表（附预算书）、工程形象进度报表和拨款申请表，发包人有权延期拨付工程进度款。

　　七、材料设备供应 
27、发包人供应 
　　27.4发包人供应的材料设备与一览表不符时，双方约定发包人承担责任如下： 

（1）材料设备单价与一览表不符： _____________________
　　（2）材料设备的品种、规格、型号、质量等级与一览表不符：____________
　　（3）承包人可代为调剂串换的材料：_______________
    （4）到货地点与一览表不符：_____________
    （5）供应数量与一览表不符：____________________
    （6）到货时间与一览表不符：_____________________
　　 27.6发包人供应材料设备的结算方法
甲方供应材料、设备：  无信息价材料的采购须发包人参与，并签证确认，否则将得不到结算               。

甲方未按照条款约定的材料及设备的规格、数量、质量等级和提供时间、地点供应材料设备，所应承担的责任是：   无      

1、赔偿乙方的直接经济支出（主要指差价、返工停工损失等）；

2、赔偿乙方由此而造成的质量、工期违约损失；________________
28、承包人采购材料设备 
（1）承包人采购材料设备的约定：承包人采购的材料设备须符合设计和相关标准、规范的要求，主要材料还需征得发包人的同意。

（2）承包人采购材料、设备

承包人采购材料、设备：             1                。

1、全部由承包人采购；

任何材料的进场都需监理工程师验收合格后方能使用并提交质保单的检验报告。发包人对品牌或厂家有约定的材料，承包人应在约定的品牌或厂家范围内选购。如确需更换品牌或厂家的，也须选购与招标时发包人提供的相应材料品牌或厂家相同等级（或高于）标准的材料并经发包人、监理认可。必须符合设计和招标文件确定的品牌、规格、等级的要求，主要材料（设备）技术规格、品牌、等级，详见施工图及招标文件的要求。
（3）对承包人采购的设备材料的特殊要求：除甲供设备外（详见编制说明），其它材料都由承包人自行采购、保管。采购的设备应持有出厂证、产品合格证、质量证书等有效证件，并需业主代表和监理工程师按规定验收确认后方能使用，严禁使用“三无产品”；主要建筑材料应按质监部门的规定及要求做好试验工作，合格后方能使用；承包人未按要求采购设备和建筑材料必须承担工程的返工损失和工期、质量的违约责任。所有进场施工的材料和安装设备都必须按有关规定进行报验。


　　八、工程变更
当本工程需要变更时，由发包方、监理联合签发工程联系单，结构变更由设计单位出具正式修改通知书和修改图，并经发包方认可，承包人予以实施。若因特殊原因，发包方或监理方要求承包人对变更内容先予以实施，则承包人须在工程变更实施完后14天内按规定审批程序完成工程变更联系单，否则视为该项变更不涉及费用变更。


　　九、竣工验收与结算

32、竣工验收 
　　32.1承包人提供竣工图的约定：_确定初验日三天前提供完整的竣工资料（竣工验收相关文件除外）含竣工图；待初验时提出的相关问题整改结束后20天内进行竣工验收；竣工验收合格后30天内，承包人向发包人提供完整的竣工资料6套（1套原件），竣工图纸6套，包括工程结算资料。

工程竣工决（结）算以审计机关出具的审计结论为准。

34、保修

本工程保修期限为  /  ；

十、违约、索赔和争议 
　　35、违约 
　　35.1本合同中关于发包人违约的具体责任如下： 
　　本合同通用条款第24条约定发包人违约应承担的违约责任：　/　
本合同通用条款第26.4款约定发包人违约应承担的违约责任：  /   
　　本合同通用条款第33.3款约定发包人违约应承担的违约责任： 免除               

双方约定的发包人其他违约责任：  /    
　　35.2本合同中关于承包人违约的具体责任如下： 

本合同通用条款第14.2款约定承包人违约承担的违约责任：工期延误违约金为5000 元/天，延误合同工期违约金限额最高至合同价款的2%。
因承包人原因，工期延误超过60天，或连续停工超过30天，或累计停工超过60天，或承包人已明显不可能在合同约定竣工之日前完成工程施工的，发包人可以无条件终止本合同，并另行组织施工，由此发生的费用均由承包人承担。承包人在接到发包人终止合同的书面通知后，必须在7日内无条件从现场清退，因承包人拒绝清退造成发包人损失的，由承包人承担全部的赔偿责任。
本合同通用条款第15.1款约定承包人违约应承担的违约责任：违约金限额最高至支付工程合同造价的2 %。

双方约定的其他违约责任：（1）未履行机械设备到场承诺，扣合同价款的 1 %；（2）未履行项目经理及施工管理人员到场承诺，违约金限额为合同价款的2%；考勤天数按每人每月22日计，项目经理缺勤扣罚 2000 元/日，其他施工管理人员扣1000 元/日；（3）未履行安全、文明施工承诺，扣合同价款的1%；（4）因承包人原因造成本合同无法履行时，发包人有权解除或终止本合同，没收承包人的合同价款10%的履约保证金，由此造成的各项损失均由承包人承担；（5）承包人因特殊原因要求更换项目经理及施工管理人员的须征得发包人同意，且更换项目经理的须向发包人支付每人次5万元的违约金，更换其他施工管理人员的支付每人次  1 万元的违约金。（6）因承包人原因未在竣工验收合格后60天内提供完整的竣工资料的及未办妥竣工资料归档或备案手续的，每逾期一天，支付违约金500元。违约金从当期的工程款或结算款中扣除。

由于承包人原因致工程施工过程中发包人遭受风险并造成损失的，发包人将酌情扣罚承包人的风险保证金，如发包人的损失超过风险保证金金额的，承包人还应额外赔偿。

   合同生效时间：承包人提交履约保证金，双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位（法人）公章；

合同终止时间：工程保修期满并结清所有合同款项后。

　　37、争议 
　　37.1双方约定，在履行合同过程中产生争议时由双方当事人协商解决，如协商不成，任何一方可以向工程所在地人民法院提起诉讼. 


　　十一、其他

38、工程分包 
　　38.1本工程发包人同意承包人分包的工程：经建设单位审定认为必要的内容允许分包。　　
　   39、不可抗力 
　　39.1双方关于不可抗力的约定：_仅指战争、地震、对宁波市有影响的强台风及超强台风。
　   40、保险 
　　40.6本工程双方约定投保内容如下： 

承包人投保内容：建筑安装工程险、建筑工程施工人员人身意外伤害保险。

承包单位必须按区政府鄞政办发［2007］111号文件要求，到承办政策性农业保险的共保体办理相关投保手续，凭保险合同到区公共交易中心开具工程交易单。
　　 41、担保 
　　41.3本工程双方约定担保事项如下：

（1）发包人向承包人提供履约担保，担保方式为：担保合同作为本合同附件。 
　　（2）承包人向发包人提供履约担保，担保方式为：支票、汇票，担保额度为合同价款10%。担保合同作为本合同附件。 
　　46、合同份数 
　　46.1双方约定合同副本份数：正本份数：贰份，双方各执壹份；

副本份数：十份，发包人伍份，承包人贰份，公证机构、招标办、审计局各壹份。

47、附加条款 

1、在下列情况下发包人有权暂时停止支付工程款，直至承包人解决问题：

A、承包人工程质量未达到国家规范标准。

B、工地“文明施工”未达到合同规定的标准要求。

C、承包人无正当理由拒绝或拖延执行发包人代表的指令。

D、承包人挪用或拖延支付应付发包人指定分包商的应付款项。

2、依据合同的规定处罚承包人及因承包人过错导致发包人需向他人偿付违约金、赔偿金等，发包人经监理确认后可以直接从工程款或保修金中扣除。

3、严格执行通用条款13.1的规定，承包人在14日内未予提出的视为工期不顺延。

4、承包人、项目经理应准时参加各类会议，未经许可，擅自迟到或缺席，每次罚款2000元。其他考勤制度参照《鄞州区财政性建设项目施工现场关键岗位人员指纹考勤管理暂行办法》及补充规定执行。

5、发生安全伤亡事故，致重伤每次罚5万元，致亡每次罚20万元。

6、具体开、竣工日期按发包人出具的开工报告及批准的竣工报告为准。若工程竣工验收一次性通过，则承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期；若工程按发包人要求整改后通过竣工验收的，则以发包人最后通过竣工验收之日为竣工日期。

7、发包人要求承包人自备能够满足施工需要用电量的发电机，费用不补。不得因停电因素影响工期，由于停电影响工期的工期顺延不成立。

8、鄞州区财政性基本建设项目审计有关规定：

（1）按鄞政发[2010]116号文件及附件2执行。

（2）建设及施工单位应当如实上报工程竣工决（结）算，若审计部门组织社会中介机构审计的项目，则其工程造价核减率超过5%以上部分的审计费用及核增工程价款的追加费用（费率5%），由施工单位承担。施工单位应及时付清需承担的审查费，如未能及时支付的，则由建设单位从应付工程价款中扣缴。承包范围内的工程项目，工程结算最终以审计部门的审计结论为准。

9、发包人有权对承包人关于合同履约情况进行考核，承包人应按发包人的考核制度执行。

第五章  工程量清单

另册提供

第六章  图纸
设计人：  宁波市鄞州区水利水电勘测设计院    

	序号
	图名
	图号
	版本
	出图日期
	备注

	1
	鄞州区鄞东中塘河清淤整治工程
	
	
	2014.03
	


第七章  技术标准和要求

1.工程说明

1.1工程概况

1.1.1  本工程基本情况：详见前附表一 ；
本工程具体地理位置如下：详见前附表一 ； 
1.2 现场条件和周围环境

1.2.2 施工现场临时供水管径：  已预留接口，承包人自行解决 。
施工现场临时排污管径：      已预留接口，承包人自行解决。
施工现场临时雨水管径：      已预留接口，承包人自行解决。

施工现场临时供电容量（变压器输出功率）： 能够满足施工电量   。
1.2.3 现场条件和周围环境的其他资料和信息数据如下： 根据需要，另行提供。
1.3 地质及水文资料

 1.3.1 地质及水文资料和信息数据如下：   根据需要，另行提供   。
2. 承包范围

2.1 承包范围

    2.1.1 承包人自行施工范围
 本工程承包人自行施工的工程范围如下：前附表一。
2.1.2 承包范围内的暂估价项目

（3）上述暂估价项目的与本节第 2.1.1 项承包人自行施工范围的工作界面划分如：                         无                             。

2.1.3 承包范围内的暂列金额项目
（4）关于暂列金额的其他说明：      无                        。

2.2 发包人独立发包项目和发包人提供的材料设备

2.2.1 由发包人独立发包的其他工程属于与本工程有关的其他工程，不属于承包人的承包范围。发包人独立发包给其他独立承包人的工程如下：   无        。
2.3 承包人与独立承包人的工作界面

2.3.1 承包人与独立承包人（包括与发包人提供的材料设备的供应商）的工作界面划分如下：由承包人与独立承包人之间进行商定，承包人在采购前，须由发包人确认无误后方可实施  。
2.4 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施

2.4.1 承包人需要为发包人和监理人提供的现场办公条件和设施及其详细要求如下：             现场办公用房3间          。
4.2 特殊质量要求

有关本工程质量方面的特殊要求如下：       无                  。

10、履约担保

10.1 承包人履约担保

10.1.1 承包人应在签订合同前，承包人应当按照发包人在招标文件中规定的格式或者其他经过发包人的认可的格式向发包人提交一份履约担保。履约担保的金额为 不少于投标总价的10%。履约担保是本项目施工承包合同的附件。
2、特殊技术标准和要求

1、材料和工程设备技术要求

1.3  本工程施工现场所用混凝土或砂浆的供应方式为：  /   。
附件1：废标条件一览表

废标条件一览表

1、总则

本附件所集中列示的废标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对第二章“投标人须知”和本章正文部分所规定的废标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以第二章“投标人须知”和本章正文部分的规定为准。
2、废标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，其投标作废标处理：

（1）示范文本第二章“投标人须知”第 1.4.4 项规定的任何一种情形的。
（2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。
（3）招标文件要求投标人开标时应到的人员未按规定到场的或未按规定提交示范文本第二章“投标人须知”第5.3.1条款规定的验证资料的。

（4）当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，未提交符合要求的更新资料或其提交的更新资料，未能通过资格评审的。

（5）未通过本章前附表第2.1条款规定的初步评审标准所列的任何一项内容。

（6）不按示范文本本章第3.3条款规定对评标委员会提出的有关投标文件存在问题进行澄清、说明或补正的。
（7）评标委员会认定投标人的施工机械设备配备或项目管理机构人员配备严重不足，无法满足施工需要的。

（8）不按本示范文本章第3.1.5条款规定对评标委员会提出的有关投标文件的错误进行修正或不接受修正后的内容和价格的。

（9）投标报价文件中除示范文本本章第3.1.5.1（3）条款所列情形外的其他计算性错误绝对值累计超过投标（总）报价的3％的。

（10）评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的。

（11）其他：附件2评标细则中规定的其他废标条款。
附件2：评标办法（细则） 
评标办法（细则）

一、评标依据

1、《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、法规；

2、《鄞州区鄞东中塘河清淤整治工程施工招标文件》；

3、《宁波市鄞州区建设工程施工招标文件》(示范文本2012年3月)

二、招标评标责任机构为宁波市鄞州区城区内河管理处。

三、对评审过程出现以下情形，经评标委员会及相关职能部门认定为串标、围标。其标书为废标，并移交监管单位处理。

①招标人（或招标代理机构）在规定的提交投标文件截止时间后，协助投标人撤换投标文件、更改报价；

②不同投标人的投标文件由同一单位（或个人）编制或提供投标咨询服务；

③不同投标人委托同一人办理投标事宜的或不同投标人与同一投标人联合投标的；

④不同投标人的投标文件载明的项目管理人员出现同一人的情况；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥投标文件的内容非常类似或相同错误的；

⑦投标文件的格式非常相似的；

⑧装订的投标文件样式非常相似的；

⑨法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

四、评标委员会的评标工作将根据招标文件第二章投标人须知第5.5条款规定的开标程序进行。

（一）资格条件初步评审。

对投标人名称、投标担保提交是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审；

（二）资格评审

对投标人的资格是否符合第三章评标办法前附表第2.1.2项规定的标准进行评审；

（三）技术标评审 (分值为100分)。

对资格条件合格的投标人的技术标按下列程序进行评审：

1、对技术标的签字盖章、标注、格式是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.3项规定的技术标评审标准对技术标进行初步评审；

2、对通过初步评审的技术标，评标委员会将按下表所列评审内容和评审标准各自单独进行评分，技术标评分范围一般在80分至100分之间，无固定进制（最多保留两位小数）；对低于80分的评分，必须经过评标委员会三分之二以上成员同意并书面给出明确理由，否则将作无效票处理。技术标得分为各评标委员会成员的评分去掉一个最高分和一个最低分后的算术平均值。（计算结果保留两位小数，第三位四舍五入。） 

技术标的评审内容和分值参照下表执行:
	评审内容
	评审等级

	
	优秀
	良好
	一般
	差

	施工组织设计或施工方案
	施工技术方案
	15-13.5
	13.5-12
	12-9
	9-0

	
	施工技术专项方案
	6-5.5
	5.5-5
	5-3.5
	3.5-0

	
	施工现场平面布置
	4-3.5
	3.5-3
	3-2.5
	2.5-0

	工程质量保证

措施
	施工质量保证措施
	20-18
	18-16
	16-12
	12-0

	
	材料、设备质量保证措施
	10-9
	9-8
	8-6
	6-0

	施工进度计划

和保证措施
	施工进度计划和保证措施
	10-9
	9-8
	8-6
	6-0

	
	劳动力及材料供应计划
	10-9
	9-8
	8-6
	6-0

	安全生产、文明施工、环保措施
	安全生产措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	
	文明施工措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	
	环境保护措施
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	施工机械.设备配置及布置
	主要施工机械设备的选用和布置
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	项目管理机构配备
	项目管理机构配备
	5-4.5
	4.5-4
	4-3
	3-0

	合   计
	100-90
	90-80
	80-60
	60-0


技术部分得分在80分以上（含80分）的技术标定为“可行”，80分以下的技术标定为“不可行”。

技术标被评审为“不可行”，不再参加商务标的评审，其投标人不能被定为中标人。

备注：技术标通过的投标人全部进入商务标评审。

（四）商务标评定

1、对商务标的签字盖章、标注、格式是否符合第三章评标办法前附表第2.1.1项规定的标准进行初步评审，并按照招标文件第三章评标办法前附表第2.1.4项规定的商务标评审标准对商务标进行初步评审；

2、有效投标报价的确定：

I标段业主预算价10899880 元，业主的意向浮动率为-9%，招标控制价【招标控制价=（业主预算价-泥浆海域运输处置费-建筑垃圾处置费）*（1+业主意向浮动率）+泥浆海域运输处置费+建筑垃圾处置费，泥浆海域运输处置费=4997790元，建筑垃圾处置费=885545元】即10448391元；
    Ⅱ标段业主预算价11846671元，业主的意向浮动率为-9%，招标控制价【招标控制价=（业主预算价-泥浆海域运输处置费-建筑垃圾处置费）*（1+业主意向浮动率）+泥浆海域运输处置费+建筑垃圾处置费，泥浆海域运输处置费=5463990元，建筑垃圾处置费= 935506元】即11356425元；

投标报价小于等于招标控制价且不低于平均报价的90%【平均报价的计算方法为所有投标报价去掉最高和最低报价后的算术平均价，当投标人少于5家（含5家时）则全部计入】的进入商务标评审，超出以上范围的其商务标不予评审，作无效标处理。

3、评标衡量值的确定：（以下计算结果四舍五入保留至整数元）

评标衡量值A=（M-泥浆海域运输处置费-建筑垃圾处置费）×(1+N) +泥浆海域运输处置费+建筑垃圾处置费

其中：M为进入评标衡量值组合的各有效投标报价的平均值

M计算方法：所有有效投标报价去掉最高和最低价【当投标人少于5家（含5家时）则全部计入】后的算术平均值

N为浮动率（分为0.0%、-0.5%、-1.0%、-1.5%、-2.0%、-2.5%、-3.0%）共七档，在商务标详审并确定有效投标后由业主代表随机抽取确定。（二个标段分别抽取）

注：所有有效投标人的投标报价的算术平均价及N值确定之后在整个投标有效期间保持不变。

4、商务标评审：

审查投标函附录承诺是否符合招标文件前附表二的要求，不符合要求的，视作废标处理；

投标人修改暂定材料价格、暂定综合单价、暂估项目造价视作废标处理；

投标人提供的光盘不符合电子评标的要求或光盘的数据不能读出，视作无效标处理。

    4)Ⅰ标段临时场地租用费81000元，投标报价时，不得超过此最高投标限价（81000元），否则视作废标处理。

  Ⅱ标段临时场地租用费81000元，投标报价时，不得超过此最高投标限价（81000元），否则视作废标处理。

五、推荐中标候选人

1、在技术标可行的有效投标人中，按有效投标报价≥评标衡量值的，按投标报价由低到高排序。

，根据招标文件第二章投标人须知前附表第39项规定的中标候选人数量。由评标委员会推荐中标候选人。

2、 如出现两个或两个以上的相同投标报价的，采用随机方式确定中标候选人的名次排序（先抽中的排名在先，后抽中的排名在后）。

3、在投标有效期内，出现下列情况之一的，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
第一中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同的。

第一中标候选人未能在招标文件规定的期限内提交履约保证金的。

第一中标候选人在参加投标时弄虚作假。

法律、法规规定的其它原因。

4、由于第一中标候选人被取消中标资格的，则按照以上原则重新确定第一、二中标候选人。
六、本办法由招标单位负责解释。评标过程如有异常情况，由评委集体讨论决定。

3、投 标 函

致：    (招标人名称)  

1、根据你方         (招标工程名称、标段)       工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方已仔细研究了招标文件的全部内容，愿以人民币（大写）                  元整的投标报价，承包上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷的保修责任。

    2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、我方已按规定提交人民币(大写)：     整的投标担保，担保采用    方式。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和我投标文件将构成约束双方的合同文件的组成部分。    

（3）我方承诺按照招标文件规定的时间内向你方提交履约担保，担保金额为合同价的         %，担保采用         方式。

（4）我方承诺在规定的工期       日历天内完成并移交全部合同工程，并确保工程质量达到         要求，安全达到           标准。

5、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在招标文件第二章“投标人须知”第1.4.4条款规定的任何一种情形。

投标人：                (盖章)           
 法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章) 

                              地址：                                   

                              网址：                                   

电话：                                   

传真：                                   

邮政编码：                               
日   期：         年       月       日

附件3（泥浆）倾倒地点证明

合法渣土（泥浆）海运处置码头倾倒证明

现证明   （投标单位）   将2014年内河疏浚工程渣土（泥浆）倾倒至合法渣土（泥浆）海运处置码头，有效期为2014年  月至2014年  月底。

证明单位（盖章）：

日期：

证明单位（区渣土办）（盖章）：

日期：

注：证明单位为宁波大市范围内合法的码头及区渣土办。投标人必须在中标后到区渣土办办理清运证，清运证作为结算依据。工程实施时渣土（泥浆）必须倾倒至宁波大市范围内合法的渣土（泥浆）海运处置码头，并由码头记录施工单位倾倒车数及方量，最终结算方量按甲方专业测绘机构提供的测绘报告中的方量（方量=测绘总量-垃圾方量）与码头淤泥计量方量两者就低计取，结算时，若实际方量超过图纸方量10%的，超过10%以上的部分不予以计量。

附件4：

夹斗式挖泥船承诺书（如有）
我方承诺在中标之后，施工之前将挖泥船改装成夹斗式挖泥船，且施工时，采用夹斗式挖泥船进行施工。如未按照承诺书中的要求实施的，我方自愿承担一切相关责任。

投标人：                (盖章)           
 法定代表人或其委托代理人：  (签字或盖章) 

                              地址：                                   

                              网址：                                   

电话：                                   

传真：                                   

邮政编码：                               
日   期：         年       月       日
附件5：

河道垃圾倾倒证明

现证明   （投标单位）   将2014年内河疏浚工程河道垃圾倾倒至洞桥垃圾填埋场，有效期为2014年    月至2014年  月底。

证明单位（盖章）：

日期：

证明单位（盖章）：

日期：

附件6：

建筑垃圾运输工程分包意向书（如有）

甲方(总承包人)：                                

乙方（分包人）：                                  

甲方参加    （工程名称）  工程的施工投标，如中标，拟将该工程的   （ 分包工程名称）  专业工程进行分包，现订立分包意向书如下：

  1、若甲方在本工程中标，将确定   （乙方名称）  作为上述专业工程的施工分包方，乙方须具有                 资质；

2、中标后，甲方将与乙方根据国家及行业相关规定签订施工分包合同，向招标人（项目业主）提交施工分包合同，并按规定进行合同备案。

3、本分包意向书自签署之日起生效，在施工分包合同签订并生效后将自行失效。

   甲方（总承包人）：                   （盖章）

   法定代表人：                  （签字或盖章）

年   月   日

乙方（分包人）：                   （盖章）

法定代表人：                （签字或盖章）

年   月   日

注：1、总承包人即为投标人

2、拟分包的每项专业工程应分别签订分包意向书。

40
40

