
兴化市建设工程招标资格预审文件
一、资格预审须知
	招标人名称
	兴化市戴南自来水厂
	招标人地点
	    兴化市戴南镇

	项目名称
	兴化市戴南自来水厂二期扩建工程
	项目地点
	兴化市戴南自来水厂内

	招标方式
	公开
	招标标段数
	1个
	标段内容
	市政、建筑工程

	工程资金来源
	自筹
	招标工期
	 210天
	计划开工日期
	  2013. 12

	   一、参加资格预审的投标申请人必须具有独立法人资格，并请携带单位介绍信、法定代表人委托书、企业法人营业执照、市政公用工程施工总承包贰级（含）以上企业资质证书、报名项目经理及授权委托人的职工养老保险手册、企业安全生产许可证、市政公用工程贰级注册建造师（含）以上注册证书、项目经理安全考核合格B证（住建厅颁发）、法定代表人及项目经理二代身份证原件及复印件, 近三年内有过实施给水厂或污水厂工程业绩（报名应携带以下文件的原件及复印件：(1)、招投标管理部门备案的中标通知书；(2)、工程施工合同；(3)、工程竣工验收报告；）(所有复印件均须提供各三份并加报名单位公章)于2013年 11月11日至2013年11月15日(8:30-11:30,14:00-17:30公休日、节假日除外)携上述材料到兴化市招投标交易中心参加资格预审报名。资格预审材料提交截止时间为2013年11月18日17:30前。2013年11月19日 (8:30--17:30)将组织资格审查委员会对所有潜在投标人提交的材料进行资格预审。

二、 11 月 19日两日后，各投标申请人须登陆兴化招投标网查看本项目资格预审结果公告。凡未列入预审不合格名单中的投标申请人，均为预审合格单位，预审合格单位须按预审结果公告要求履行相关投标程序，招标人不再另行通知。
三、经资格预审确定的潜在投标人不获取招标文件或者获取招标文件后放弃投标的，除不可抗力情况外，招标投标行政监督部门应当在网上予以公告3个月。在公告期间，其它政府投资项目的招标人可以据此不接受其投标。
四、报名项目经理如有在建工程，须满足合同约定范围内的全部施工任务已临近竣工阶段，并已经向原发包人提出竣工验收申请的条件，同时在报名时还需出具原发包人同意其参加其他工程项目投标竞争的书面证明。


二、确定潜在投标人方式：
1、若本工程预审合格的投标申请人少于4家，则重新招标。

2、若本工程段预审合格的投标申请人多于或只有4家，所有资格预审合格的投标申请人全部参加投标。

三、资格预审结果通知：
  资格预审结束后，招标人将向资格预审合格的申请人发出资格预审合格通知书，并同时向未通过资格预审的申请人告知资格预审结果。

四、工程款支付：

   工程竣工验收合格后付至合同价的70%；竣工验收合格后满一年按审计结果付至结算价的90%；工程竣工验收合格后满二年按审计结果结清余款（工程质量保修金按规定扣留）（不计息）。每次付款时均须开具正式税务发票。
五、投标保证金：

（1）投标保证金为转账支票、电汇、银行汇票中的一种，不得以现金等其它形式提交投标保证金。

（2）资审合格投标人在发标前须向兴化市招投标交易中心交纳投标保证金人民币 壹拾捌万元整，凭交易中心出具的保证金收据购买招标文件。户名： 兴化市招投标交易中心 ，开户行：江苏兴化农村商业银行营业部，账号：321281  470120  10000  99458。

（3）投标人提交的银行票据中的付款单位名称必须与投标人的法人名称一致；任何以个人或非投标人法人单位名称的名义提交的投标保证金都将被拒绝接收。

（4）报名结束后五个工作日内，须将投标保证金汇入指定账户并购买招标文件，否则将根据相关规定按不获取招标文件、无故放弃投标处理。

六、评标定标办法： 经评审最低投标价法 

       兴化市戴南自来水厂                           泰州嘉和建设投资咨询有限公司
2013 年11月11日

