
阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目监理
招标文件

        项目编号：FZGY-GCSZ20130280
招标人：阜阳市排水有限责任公司
 二0一三年十月

目  录

3第一章  招标公告


4第二章  投标人须知


8第三章  综合说明


16第四章  评标办法（综合评估法）


21第五章  合同条款


27第六章  技术说明


28第七章  施工图纸


29第八章  投标文件格式




第一章  招标公告
阜阳市集中招投标交易中心受阜阳市排水有限责任公司 委托，现对阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目监理进行公开招标，欢迎符合条件的投标人积极参加投标。
一、招标条件

1、项目名称：阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目监理

2、项目编号:   FZGY-GCSZ20130280        
3、项目的审批、核准或备案机关名称：阜阳市发展和改革委员会

4、招标人：  阜阳市排水有限责任公司 
5、资金来源：政府资金
二、项目概况与招标范围

1、工程地点：阜阳市颍南污水处理厂污泥调节池南侧
2、工程规模：施工中标价为1522万元，规模为24吨-绝干污泥/日，即2400吨/日（以含水率99%计），占地面积约1250㎡，其中土建、设备和深度脱水车间（钢结构）均按24吨-绝干污泥/日设计；包括不限于污泥深度脱水车间、污泥固化系统和污泥压滤脱水系统车间，固化仓库、变配电间等 

3、招标范围：阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目的全过程监理 

4、标段划分：一个标段

5、质量要求：合格

6、监理周期：从工程开工到工程保修期满止 
三、投标人资格要求
1、投标人资质要求：具有独立法人资格并经工商行政主管部门年检合格；具有市政公用工程监理乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面满足本项目要求。
    2、项目总监资格要求：取得有效的国家注册市政公用工程专业监理工程师资格证书。

    3、本次招标不接受联合体投标。   

四、发布公告的媒介

本次招标公告同时在以下网站发布：

中国采购与招标网http://www.chinabidding.com.cn
安徽省建设工程招标投标信息网http://www.act.org.cn
阜阳市招投标监督管理局http://www.zgj.fy.gov.cn
五、招标文件的获取

1、凡有意参加投标者，自 2013 年 11月  1 日起可在http://www.zgj.fy.gov.cn网站下载招标文件。

2、招标文件每套售价500元，售后不退。投标人需在开标前1小时内到阜阳市集中招投标交易中心受理大厅窗口交纳招标文件费用并换取收据，未提交收据的投标人，招标人将拒绝接受其投标文件。

六、投标文件的递交
1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间）为 2013 年 11月 21  日 9 时 0 分，地点为阜阳市集中招投标交易中心开标室。

2、投标文件递交时间:投标截止时间前 1小时内。

3、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人应当拒绝接受。
七、联系方式

阜阳市集中招投标交易中心   

地    址：阜阳市阜王路356号（原武警支队院内）

    电    话： 0558-2390032

电子邮件： FYZTBDY@163.COM    

 时    间：2013年 11 月 1 日

                  第二章  投标人须知
投 标 人 须 知 前 附 表

	序号
	项      目
	内                容

	1
	招标人
	阜阳市排水有限责任公司

	2
	项目名称
	阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目监理 

	3
	资金来源
	政府资金

	4
	工程规模
	施工中标价为1522万元，规模为24吨-绝干污泥/日，即2400吨/日（以含水率99%计），占地面积约1250㎡，其中土建、设备和深度脱水车间（钢结构）均按24吨-绝干污泥/日设计；包括不限于污泥深度脱水车间、污泥固化系统和污泥压滤脱水系统车间，固化仓库、变配电间等 

	5
	投标人资质要求
	（1）投标人资质要求：具有独立法人资格并经工商行政主管部门年检合格；具有市政公用工程监理乙级及以上资质，并在人员、设备、资金等方面满足本项目要求。
（2）项目总监资格要求：取得有效的国家注册市政公用工程专业监理工程师资格证书。

（3）本次招标不接受联合体投标。                                                             

	6
	资格审查方式
	资格后审

	7
	是否允许分包
	不允许

	8
	投标人对招标文件提出异议的截止时间
	投标截止时间10日前。

接受异议的电子邮箱： FYZTBDY@163.COM 

特别提示：提出异议时须注明项目名称及项目编号，不得署名

	9
	招标人对投标人提出异议的答复
	在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）上发布

	10
	招标文件的澄清或者修改
	招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的应在投标截止时间15天前，在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。 

	11
	投标保证金
	投标保证金提交形式：自带银行汇票
投标保证金金额：人民币5000 元

投标保证金由阜阳市招投标咨询服务有限公司统一收取。投标保证金采用银行汇票形式从投标人的基本账户开户银行办理。

帐户名称: 阜阳市招投标咨询服务有限公司

开户行：中国银行股份有限公司阜阳开发区支行

账  号：178 216 390 372

备注：投标单位的基本账户开户银行如无法开具银行汇票，则须投标单位基本账户开户银行出具证明，采用从投标单位基本账户现金转账形式交纳投标保证金，其投标保证金转账凭证原件由投标人在开标现场递交，复印件加盖单位公章装入投标文件中。

	12
	投标文件份数
	正本一份，副本二份

	13
	封套上写明
	项目名称：                         

招标人名称：                        
投标人名称：                       
在    年  月   日   时   分前不得开启

	14
	投标截止时间
	投标截止时间： 2013 年 11 月 21 日 9 时 0 分（北京时间）

（递交时间： 2013 年 11 月  21 日 8 时至 9 时）。

	15
	递交投标文件地点
	阜阳市集中招投标交易中心开标室（阜阳市颍州区阜王路356号）

	16
	投标文件是否退还
	投标截止时间后，投标文件概不退还

	17
	开标时间和地点
	开标时间： 2013 年 11 月 21 日 9 时 0 分，如有变动将于开标前发布通知，请投标人随时在http://www.zgj.fy.gov.cn网上查询。

开标地点:阜阳市集中招投标交易中心开标室

	18
	投标人参加开标会的要求
	投标人法定代表人携带本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托人携带授权委托人持本人身份证、授权委托书、法定代表人身份证明书按时到达开标现场

法定代表人身份证明书和授权委托书开标时须单独提供一份。

以上证明、证件均为原件。

	19
	评标办法
	综合评估法

	20
	定标方式
	招标人依法确定中标人

	21
	履约保证金
	保证金的支付方式：银行转账。

履约保证金数额：中标价的5%。

中标人在签订合同之前将以上费用转入招标人指定的账户，否则，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还。

	22
	最高投标限价
	监理服务费费率最高投标限价为 2.3 %，
投标人所报费率大于或等于 2.3 %,作否决其投标处理。

监理服务费=工程结算审定价格×中标监理费率。

	23
	投标有效期
	投标文件递交截止时间后90日历天

	24
	费用承担
	招标代理服务费：以中标价为基础，按原国家计委计价【2002】1980号、【2003】857号及皖价服【2011】70号文件标准的 40% 收取。

本项费用不单独列出，投标人自行考虑。中标人在领取中标通知书前支付。

	25
	外地企业进境备案
	外地企业进入阜阳市参加招投标活动，执行《关于进一步明确阜城进境建筑业企业备案登记及管理工作的通知》（阜招管【2012】27号）。

	26
	资格审查的其他资料
	本项目资格后审所查验的原件和综合评审所需提供的原件，请投标人认真核对，列出序号清单，一式两份，在递交原件时提交。

	27
	“ IFA系统考核”
	本项目监理单位的项目总监等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照《建质函〔2012〕1151号》文的规定进行处理。


第三章  综合说明
一、概况和要求说明：

1.1工程规模：详见投标人须知前附表 
1.2工程施工监理范围：阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目的全过程监理

1.3工程施工监理内容：工程施工全过程监理，包括工程项目及附属工程等与项目有关的全部工程竣工合格至工程保修期满止。建设工程项目施工阶段的质量、进度、费用控制管理和安全、合同、信息等方面协调管理服务。

1.4工程质量监理及检查验收标准、招标人的项目实施目标、拟采用的具体项目控制手段：本工程以工程施工设计图纸、图纸会审记录、设计变更通知书、技术联系单、各类试验报告、产品合格证书等有关资料和合同规定的条款为依据，按国家颁布的工程施工验收规范及监理大纲进行监理、检查、验收。

1.5承诺提供正常监理服务以外其他的相关服务，包括但不限于配合招标人办理报建、报批、报审、施工招标过程的技术服务、施工图纸复核、施工合同的拟定。以及施工许可证申请办理、工程现场前期的准备工作、设计协调、竣工验收、工程结算初审、工程备案以及工期控制等全过程服务。

1.6开工条件：已具备工程开工条件。

1.7对投标人的要求：

（1）投标人资质要求：详见招标公告及前附表。

（2）投标人必须有良好的社会信誉，具有类似工程监理经验，具备相应监理技术装备及监理技术。

（3）投标人必须按本工程的特点，认真阅读招标文件内容，按照招标文件要求编写投标文件及工程监理大纲，其内容必须详尽。

（4）投标人须具备保证施工质量的监理管理体系。

（5）投标人在本工程中配备的监理工程师，须具有丰富的监理经验、身体健康、年龄适中、有良好职业道德的专职人员。总监理工程师必须取得有效的国家注册监理工程师执业资格。

1.8本项目监理单位的项目总监、专业监理工程师等关键岗位人员在施工期间须按照《安徽省住房城乡建设厅关于印发安徽省建筑施工现场关键岗位人员在岗考核和“两场”联动工作方案（试行）的通知》（建质函〔2012〕1151号）的规定纳入“IFA”系统进行管理考核，如考核不合格，将严格按照《建质函〔2012〕1151号》文的规定进行处理。 

1.9监理服务内容和要求（包括但不限于）:

(1)协助招标人审核施工图的设计和概(预)算,组织图纸会审,做好记录,写出会审纪要。

(2)参与招标人与承包商签定施工承包合同,审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理。

(3)协助招标人做好开工前准备，签发工程开工报审报审表 ，经招标人同意下达开工令。

(4)审查施工单位提交施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及安全防护措施，提出合理的整改意见和建议。

(5)审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量。督促承包商编制材料的供需计划，协助招标人安排甲供材料的供应计划。

(6)主持施工图交底，参与设计变更的签证，复核施工变更。

(7)主持召开工程协调会议及综合管理协调会议，主持召开工程协调会议并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项。

(8)检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量。

(9)督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料。

(10)协助招标人对工程投资进行控制，对施工单位提出的付款申请进行审核。

(11)参加审核工程结算，协助招标人审核工程造价，努力降低工程费用。

（12）及时提供完整的监理资料，定期编制监理简报。

(13)履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务。

(14)协助招标人组织进行交工验收及竣工验收。

(15)完成监理规范要求的其他工作内容。

1.10派驻本工程的监理机构组织人员必须是本单位人员并满足要求：总监理工程师1名（市政公用工程专业），必须常驻施工现场；市政公用专业监理工程师1名、监理员 4 人（以上是最低配置）。
1.11监理方独建食堂，独立开火，如发现接受施工方吃请，视为合同违约（注：施工前监理单位与业主签《廉政合同》，为工程建立合同文本组成之一）。

二、招标文件说明

2.1招标文件内容：

 （1）招标公告

 （2）投标人须知

 （3）综合说明

 （4）评标办法 

 （5）合同条款

（6）技术说明

（7）施工图纸

（8）投标文件格式

   除上述所列内容外，招标人或招标代理机构对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，仅供投标人参考，对招标人和投标人无任何约束力。

2.2 招标文件的答疑

2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有异议，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件形式向招标人提出，提出异议时须注明项目名称及项目编号但不得署名。

2.2.2招标人对投标人提出异议的答复将在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）上发布，但不指明澄清问题的来源。

2.2.3 投标人自行在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）查询，无需确认。

2.3招标文件的澄清、修改

2.3.1 招标人对已发出的招标文件进行的必要澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，应在投标截止时间15天前，在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）上发布，距投标截止时间不足15天的，相应延长投标截止时间。 

2.3.2投标人自行在阜阳市招投标监督管理局门户网站（http://www.zgj.fy.gov.cn）查询，无需确认。

2.3.3招标文件及招标文件的澄清、修改、补充前后不一致的，以最后时间发出的为准。

2.4招标文件的效力

   招标文件是工程招标和投标的有效依据，也是中标后签定监理合同的依据，对招投标双方均具有约束力。凡不遵守招标文件规定的投标或对招标文件的实质性内容不响应者，否决其投标。

三、投标文件的主要内容
3.1投标文件的主要内容

（1）投标函

（2）法定代表人身份证明书

（3）授权委托书

（4）投标保证金

（5）投标诚信承诺书

（6）投标综合说明

（7）监理规划和监理大纲

（8）其他证明材料及复印件 

四、监理费报价及测算依据

投标人可根据监理工期、内容和要求，结合自身管理经验和技术水平，提出监理费报价，并说明收费依据、优惠条件以及监理服务费调整的条件和方法。

4.1投标人应根据本招标文件和招标人所提供的图纸、资料及监理范围、内容，按照国家有关取费标准，结合自身监理能力和监理力量的投入进行竞争报价。

4.2监理费报价参照发改价格[2007]670号《建设工程监理与相关服务收费标准》及其他有关文件。

4.3监理费报价应包括为完成本监理工程服务内容可能发生的各项费用，如工作、生活、交通、通讯、设备（仪器）、劳力、利润、税收等以及所有有关的管理成本。

4.4由于非监理单位原因造成的监理工作量增加监理服务期延长的，延长期的费用按合同监理服务期内的监理收费额同比例计算。

4.5由于监理单位原因造成监理工作量增加或监理服务期延长的，监理费不予调整。

4.6监理费调整根据合同条款规定或相关法律法规规定。

五、投标保证金
5.1投标人应按投标人须知前附表规定的时间和金额递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

5.2投标人不按要求提交投标保证金，将否决其投标。

5.3评标结束后，中标候选人的投标保证金银行汇票由阜阳市招投标咨询服务有限公司留置并开具收据。中标人的投标保证金银行汇票予以解付,签订合同后退还；待中标通知书发出后，其他中标候选人凭阜阳市招投标咨询服务有限公司的收据换取投标保证金银行汇票；正常情况下，未被推荐为中标候选人的投标保证金银行汇票将当场予以退还。采用现金转账方式缴纳的投标保证金的，最迟应当在书面合同签订后5日内向其退还投标保证金（含银行同期存款利息）。

5.4有下列情形之一的取消中标资格，投标保证金将不予退还。

（1）在招标投标活动中串通投标、弄虚作假、以他人名义投标。

（2）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件。

（3）中标人除不可抗力外，放弃中标资格的。

（4）中标候选人放弃中标候选资格的或以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标，经查证属实的。

(5）中标人无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。

（6）投标人以投诉为名排挤竞争对手，进行虚假、恶意投诉，阻碍招标投标活动的正常进行的。

（7）投标人使用虚假或伪造证件参加投标，经举报查证属实的。

（8）不按《中华人民共和国招标投标法实施条例》规定程序进行异议和投诉的。
六、投标文件的编制与递交

6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分，打印、并胶装成册，投标文件份数见投标人须知前附表，并注明“正本”、“副本”字样，正、副本如有不同，以正本为准。

6.2投标书经法定代表人或授权委托人签字（盖章）确认并加盖公章后密封，在封皮表面注明招标人名称、项目名称、投标人名称并在封口封条处由法定代表人或授权委托人签字（盖章）并加盖单位公章。

6.3投标人应按投标须知前附表中规定将投标书送达投标人须知前附表中所规定的地点。凡超过投标截止时间送达的投标书，招标人将不予受理。

七、投标有效期

7.1投标有效期见投标人须知前附表，在此有效期内，投标书中的全部承诺和条款对投标人具有约束力。投标人不得自行修改或拒绝接受已经确认的承诺和条款，更不得撤回投标书。否则按违约处理，招标人可不退还投标保证金，并取消投标或中标资格。

7.2投标截止时间前投标人可对已递交的投标书进行适当修改和补充，投标书的修改补充函应按规定进行密封并加盖单位公章和法定代表人或其授权委托人签字(盖章），递交至投标须知前附表所指定地点。

八、开标

8.1开标时间和地点

招标人应在前附表规定的时间开标，投标人须知前附表规定的投标人员应准时参加。

8.2开标程序

8.2.1主持人按下列程序进行开标：

(l）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称。

(2）宣布开标纪律。

（3）宣布招标人、唱标人、记录人、监标人（监督人员和监察人员）等有关人员姓名。

（4）按照投标人须知规定检查投标文件的密封情况。

(5）按照投标文件递交时间的逆顺序当众开标，公布投标人名称、监理服务费费率、总监及投标函其他内容，并现场记录。

(6）投标人代表、招标人、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。

（7）征询各投标人对开标过程有无异议，如有异议可现场书面提出，如无异议，则后期针对开标过程的异议和投诉不予受理。

（8）开标结束。

8.2.2投标人代表到达开标会要求,见投标人须知前附表。

九、评标

9.1资格评审资料：

9.1.1资格评审资料的主要内容
（1）营业执照副本

（2）资质证书副本

（3）基本账户开户许可证（原件或公证件）

（4）总监理工程师有效的国家注册监理工程师资格证书

      （5）投标保证金(符合招标文件要求)

      （6）拟投入本工程的全部监理人员须是本投标单位工作人员，须提供有效的劳动合同或企业所在地的人社部门出具的社保证明。

9.1.2投标人必须提供上述资料原件供评标委员会审查。上述资料审查原件须与投标文件提供的复印件一致，复印件加盖单位公章胶装于投标文件中。评标委员会按上述资料对投标人进行资格评审，不能通过资格评审的，否决其投标。
9.2评标委员会在审核和审阅投标书的过程中，对需进一步澄清、明确的问题，应以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确，对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、补正和说明。

9.3投标人可对评标委员会提出的问题作出澄清和答复，但不得修改投标书中的实质性内容。其记录经签字，作为投标书的补充，对投标单位具有约束力。

9.4评标采用综合评估法。评标委员会按照公平、公正、科学、择优的原则，根据招标文件确定的评标标准、办法以监理机构及人员配备、监理大纲、监理服务费费率等多个因素为评价指标，并将各指标量化记分。

9.5评标委员会成员按规定的评标办法进行打分后，将各部分分值相加得到最终评分。

9.6凡超出招标文件规定的，在评标时将不予考虑。 

十、定标

10.1根据评标委员会评议、评分结果，按综合得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。招标人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人，依法确定中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人优先按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（也可以重新招标）。

10.2招标人对评标结果不负责解释，也不保证最低报价者中标。

10.3在招投标过程中，投标人对招标人施加影响的任何行为，都将导致取消其投标或中标资格。

十一、合同签订

11.1签订监理合同：

中标人自接到中标通知书起30天内，应与招标人签订本工程监理合同。监理合同必须根据国家有关合同法、省、市工程监理有关条例及招标文件、投标书的要求、承诺及中标结果签订。投标人若不遵守招标文件和投标书的要约、承诺而拒签合同，招标人可取消其中标资格，并不予退还投标保证金，给招标人造成损失的还应承担赔偿责任。

11.2合同经招标人法定代表人（或委托代理人）和中标人法定代表人（或委托代理人）签字盖章后生效。

11.3签署监理承包合同之前，中标人应按规定向招标人提交中标价5%履约保证金。

11.4书面合同签订后7日内，需到阜阳市招投标监督管理局进行合同备案。

十二、纪律和监督

12.1对招标人的纪律要求

招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

12.2对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得与评标委员会成员串通谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。投标人不得提供任何虚假证件或用于投标的任何虚假资料，否则将没收虚假证件或资料，其投标将作否决其投标处理。

12.3对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得与招标人（代理人）或者投标人串通，滥用职权影响对投标文件的客观公正评审，评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用该项目“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。

12.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

十三、异议、投诉

13.1投标人和其他利害关系人认为招标文件内容违法或不当的,可按照《招标投标法实施条例》和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》的相关规定向招标人提出异议。

十四、需要补充的其他内容

14.1需要补充的其他内容：招标人可根据实际情况考察投标人提供的证明材料、承诺等进行考察核实，如证实提供虚假材料、承诺不符事实的，招标人将不予退还投标保证金。

十五、本招标文件解释权

15.1本招标文件的解释权归招标人所有。

             第四章 评标办法（综合评估法）

	评标委员会否决其投标全部条款

	1、投标人符合性评审及资格评审有一项不符合评审标准的。

2、评标委员会认定投标人以低于成本价竞标。

3、投标人拒不按照评标委员会要求进行澄清、说明或补正的。

4、投标人未按招标文件要求交纳投标保证金的。

5、投标人有以下情形之一的，否决其投标：

(1)串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

串通投标行为是指：

  a不同投标人的投标文件内容存在非正常一致的；

  b不同投标人委托同一人投标或与同一人联合投标的；

  c不同投标人的投标文件载明的项目管理班子成员出现同一人的；

  d不同投标人的投标文件相互混装的；

  e不同投标人的投标文件由同一单位或同一人编制的；

  f不同投标人使用同一人或企业资金交纳投标保证金的；

 (2)未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的。

(3)投标文件中存在招标人不能接受的其它实质性条件。

(4)所报监理服务费费率大于或等于最高投标限价的。

(5)投标文件未加盖公章和法定代表人或授权委托人未签字或盖章的。

(6)投标人法定代表人或授权委托人未参加开标会议的。

(7)法律、法规规定的其它情形。


                               初步评审表

	符

合

性

评

审


	评审项目
	评审标准
	是否合格

	
	投标企业名称

	与营业执照副本，资质证书副本，基本账户开户许可证的名称一致
	

	
	监理费报价
	报价唯一且有效
	

	
	监理周期
	符合招标文件约定的服务周期
	

	
	投标保证金
	符合招标文件要求
	

	资

格

评

审


	企业营业执照副本
	年检合格
	

	
	资质证书副本
	资质等级符合招标文件的要求
	

	
	基本账户开户许可证
	提供原件或公证件
	

	
	项目总监工程师
	监理工程师注册资格证书符合要求、专业符合要求，监理工程师注册资格证书的注册单位与投标人名称一致
	

	
	项目管理人员岗位配置
	人员数量满足要求，专业满足要求，提供能够证明管理人员须是本单位工作人员的证明材料（须提供劳动合同或社保证明）
	

	以上评审中要求的证件或材料，投标人必须提供原件（开标现场提交），复印件加盖单位公章放入投标文件内，投标人将以上证件原件列好清单（一式两份），递交原件的同时提交。


综合评审表
	1、人员配备（满分20分）
	拟派本项目总监理工程师（满分10分）

	
	专业：第一注册专业为市政公用 专业得5分，以注册证书原件为准（满分5分）
资历：执业资格≥3年，得5分；执业资格＜3年，得2分；以执业资格证书原件为准。（满分5分）

	
	其他监理人员（满分10分）

	
	监理人员满足招标文件最低配置要求的得4分，另每增加一名监理人员加1分，另每增加一名中级及以上职称监理人员加2分，最高得6分，以职称证书原件为准。（满分10分）

	2、监理大纲（满分55分）
	（1）投资控制（满分 7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（2）质量控制（满分 7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（3）进度控制（满分 7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（4）关键工序控制（满分7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（5）监理程序及工作制度（满分7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（6）安全文明控制（满分7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（7）检测设备及检测手段（满分7 分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-6分；细致详尽的得7分。

	
	（8）合理化建议控制（满分6分）：

本项缺项得0分；一般情况的得2-3分；较好的得4-5分；细致详尽的得6分。

	
	以上所列项目缺两项以上（含两项）的按否决其投标处理。

	3、商务标（满分25分）
	（1）监理服务费费率上限设定为2.3 %，不设最低限，但投标人以监理服务费费率计算报出的监理服务费不得低于成本价，否则不推荐为中标候选人。

（2）评标基准值的确定：投标人有效投标监理服务费费率（简称投标费率，下同）超过五家的（含五家）扣除一个最高投标费率，扣除一个最低投标费率，以剩下的投标费率的算术平均值作为评标基准值；不足五家的以各投标人投标费率算术平均值为评标基准值。

（3）评标公式：投标单位投标费率与评标基准值比较，等于评标基准值得满分；投标费率与评标基准值差值每高0.01%去0.2分，扣完为止，投标人得分计算公式：25–（投标费率–评标基准值）×2000 ，投标费率与评标基准值差值每低0.01%去0.1分，扣完为止，投标人得分计算公式：25–（评标基准值–投标费率）×1000

（4）监理服务费的确定：以工程结算审定价格乘以中标监理服务费率。

注：a、投标企业监理费报价须保留两位小数。（按四舍五入发计算）

 b、有效投标监理服务费率：(投标人所报费率小于2.3%
                             (通过符合性审查和资格审查的）投标文件



	以上参与评审的证书等资料必须提供原件，必须提供的原件应在投标文件中有复印件（加盖单位公章）。投标人将以上证件原件列好清单（一式两份），递交原件的同时提交。


1. 评标方法
1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、建设部《工程建设监理规定》及《安徽省工程监理招标投标实施办法》、《阜阳市建设工程项目监理人员岗位配置最低标准》等有关规定，为规范本项目监理招标的评标工作，制定本办法。

1.2评标委员会依据本章评标标准规定对投标文件进行评审。
1.3综合评估法：投标人所报监理服务费费率大于或等于最高投标限价的，作否决其投标处理。评标委员会对所有投标人进行符合性评审、资格评审，全部通过的进入资格详细评审阶段。
1.3.1按资格详细评审算出综合得分由高至低顺序推荐1-3名，综合得分最高的为第一中标候选人，以此类推。其中监理大纲得分取所有评委打分的算术平均值，如果综合得分出现两家或两家以上相同者，按监理服务费费率由低到高排序；如综合得分且监理服务费费率均相同的，则以企业注册资金由高到低排序，如企业注册资金仍相同，则在监督人员监督下由投标人采取抽签方式确定排序。
2. 评标原则
遵循公平、公正、科学、择优的原则。
3. 评标委员会组成及职责
3.1评标委员会
  评标委员会由招标人依法组建,所有评标委员会成员推举产生评标委员会组长。

3.2 评标委员会的职责
评标委员会应当根据评标办法，对投标文件进行评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评委独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评委对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并现场记录。
4.评标程序
  评标准备、初步评审（符合性评审、资格评审）、综合评审、推荐中标候选人。
4.1评标准备
评标委员会熟悉评标工作情况：
(1)听取招标人或者其委托的工程招标代理机构对招标项目情况的介绍。
(2)阅读、研究招标文件和相关评标资料，获取评标所需要的重要信息和数据,至少应了解和熟悉以下内容：招标的目标、招标项目的范围和性质、招标文件规定的主要技术要求、标准和商务条款。
(3)熟悉招标文件规定的评标标准和评标方法及在评标过程中需要考虑的相关因素。
(4)核对评标工作用表。
4.2初步评审（符合性评审、资格评审）：评标委员会依据招标文件规定的标准进行评审，有一项不符合评审标准的，则按否决其投标处理。

4.3综合评审：由评标委员会按综合评审标准对投标人提交资料进行评审打分，其中监理大纲得分取所有评委打分的算术平均值。

4.4推荐中标候选人：根据评标委员会评议、评分结果，按综合得分由高到低顺序推荐1-3名中标候选人。招标人依据评标委员会推荐有排序的中标候选人，依法确定中标人。第一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人优先按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人（也可以重新招标）。

5. 投标文件的澄清和补正

5.1 在评标过程中，评标委员会应以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

5.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

5.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6. 评标结果

6.1除招标人授权评标委员会直接确定中标人外，评标委员会按照招标文件规定的评审标准推荐中标候选人。

6.2 评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。评标报告应当如实记载以下内容：

(1)基本情况和数据表。

(2)评标委员会成员名单。

(3)开标记录。

(4)符合要求的投标人一览表。

(5)否决其投标情况说明。

(6)评标标准、评标方法或者评标因素一览表。

(7)经评审的价格一览表。

(8)经评审的投标人排序。

(9)推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜。

(10)澄清、说明、补正事项纪要。

7. 适用范围

适用于本项目。

第五章  合同条款

合同格式参照建设部、国家工商局联合颁布的《建设工程委托监理合同（示范文本）》（GF——2000——0202） 

（第一部分） 建设工程委托监理合同

    委托人与监理人经双方协商一致，签订本合同。

　　一、委托人委托监理人监理的工程（以下简称“本工程”）概况如下：

　　工程名称：

　　工程地点： 

　　工程规模： 

　　总投资： 

　　二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。

　　三、下列文件均为本合同的组成部分：
　　①监理投标书或中标通知书；

　　②本合同标准条件；

　　③本合同专用条件；

　　④在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件。

四、监理人向委托人承诺，按照本合同的规定，承担本合同专用条件中议定范围内的监理业务。

五、委托人向监理人承诺按照本合同注明的期限、方式、币种向监理人支付报酬。

　　本合同自    年   月   日开始实施，至   年   月   日完成。

　　本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执   份。

　　委托人：（签章）　　　               监理人：（签章）

　　住所：　　　　　　                  住所：

　　法定代表人：（签章）　　             法定代表人：（签章）

　　开户银行：　　　　                  开户银行：

　　账号：　　　　　　                  账号：

　　邮编：　　　　　　                  邮编：

电话：　　　　　　                  电话：

　　本合同签订于：____年__月__日

（第二部分） 标准条件

（略）

（第三部分）  专用条款

第二条本合同使用的法律及监理依据：

1、国家、地方现行的工程施工规范及质量验评标准；

2、本工程设计图纸及有关的设计条件；

3、与施工承包单位签订的施工合同及有关协议；

4、工程建设监理规定；

第四条  监理范围和监理工作内容：

监理范围： 

监理工作内容：参与部分单体建筑的建筑方案审查服务工作、负责本工程的质量、进度、安全、文明和投资的控制，组织协调、合同管理等工作。

第九条  外部条件包括：

1、具备政府各部门的有关工程的批文、批件及许可证；

2、工程建设现场的所有外层外部关系，诸如：规划、消防、环保、电讯、电力、市政、治安、园林、城管、交警等部门，应由委托人负责协调，以满足工程施工和开展监理工作所需提供的外部条件；
3、涉及工程建设现场的外层关系（设计、质量监督、质量检测、安全监督、施工、材料供应等）由监理机构负责组织协调或共同负责。
第十条  委托人应提供的工程资料及提供时间；

1、一套设计图纸、一套地质勘察报告；

2、本工程施工招标书，投标文件及施工合同；

3、本工程的工程量清单。

上述资料在工程开工前七天内提供给监理单位。

第十一条 委托人应在10天内对监理人书面提交并要求作出决定的事宜作出书面答复；

第十二条 委托人的常驻代表为招标人代表 ；

第十五条 生活设施、交通工具、通讯工具以及各种测量仪器、试验仪器均有监理单位自备，其费用计入监理费报价中；
第十六条 在监理期间，委托人免费向监理机构提供  /   名工作人员，由总监理工程师安排其工作，凡涉及服务时，此类职员只应从总监理工程师处接受指示。并免费提供 /   名服务人员。监理机构应与此类服务的提供者合作，但不对此类人员及其行为负责。

第二十六条 监理人在责任期内如果失职，同意按以下办法承担责任，赔偿损失[累计赔偿额不超过监理费报酬总数（扣税）]:赔偿金=直接经济损失×报酬比率（扣除税金）

第三十九条 委托人同意按以下的计算方法、支付时间与金额、支付监理人的报酬；

1、监理费的结算方式：

最终监理费：工程监理服务费率为    %。按施工承包单位的经审计单位审核确认的工程施工竣工结算造价作为施工监理服务收费计费额，乘以监理人所报监理服务费率即为最终监理费。

2、监理费的支付方式

2.1暂按工程施工单位中标合同价         万元，按以上标准调整的监理服务费收费，即监理服务费暂定价为：         万元，作为工程支付的依据。

2.2监理费的支付

监理费用具体支付办法如下：

合同生效后自服务期开始1月内起算，每2月按已支付工程进度款*合同费率，支付本期监理费，竣工验收合格后付至合同价款的80%，施工单位结算审计后，付至合同价款的95%，质保期满后余款付清。

第四十九条 本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协调解决、协商不成的按下列第（一）种方式解决：

（一）提交阜阳仲裁委员会仲裁；

（二）依法向人民法院起诉。

第五十四条 监理人在投标时承诺的监理工程师及驻现场监理机构的人员和主要检测设备必须按工程进度及时到位，监理人员必须在岗，不得擅自更换。总监理工程师月到位率低于投标时的承诺，或监理人员发生违纪违法等严重失职行为的，或工程出现重大事故的，或委托人要求更换有失职行为（如施工方不按技术规范施工而监理人员不予阻止）的监理人员，监理人不予合作的，委托人有权解除合同并没收全部履约保证金，同时监理人赔偿委托人由此造成的全部损失；总监理工程师或其他监理人员月到位天数达不到投标书承诺，每人每天按规定扣除监理费。监理人擅自解除本合同或者停止履行监理职责的，或者本工程验收不合格的，则委托人有权没收全部履约保证金。

附加协议条款： 

    一、监理人未完成委托人委托的监理业务，应酌情扣减监理费。若由于监理人的错误或过失，给委托人造成损失的，应根据错误或过失的性质和所造成损失的程度，承担赔偿责任。其赔偿金总额不超过监理费总价(扣除税金)。

二、监理人应安排专职造价人员负责本工程的投资管理工作。

三、监理人应按合同中拟定的经委托人认可的人员名单派监理人员到位上岗。除非委托人另有要求或其它特殊原因，监理人不得以任何理由在人员进场过程中调换总监和专业监理工程师等主要监理人员。否则将被视为监理人违约。

若因特殊情况或实际需要必须调换者，监理人必须事先向委托人提供申请材料并取得委托人及管理部门的书面批准以后，才能派替换的监理人员进场，并处罚如下：总监更换一次需向招标人支付违约金  万元，总监理工程师代表、专业监理工程师更换一人，需向招标人支付违约金    万元，监理员更换一次需向招标人支付违约金  万元。 

四、未经委托人同意，监理人擅自更换监理人员时，将被视为监理人违约。情节严重的，委托人将同时没收部分或全部履约保证金。

五、如监理人员的更换造成损失的应当全额赔偿，委托人可以单方面终止本监理合同

六、在监理工作范围内，监理人应对其工作人员进行安全教育并实行人身意外事故保险。监理人员的任何损伤与委托人无关。

七、总监理工程师、专业监理工程师的月到位天数不得少22天，实际到位天数每少一天，总监理工程师按 3000 元/人每天扣罚，总监代表、专业监理工程师、监理员按 1000 元/人每天扣罚。上述所罚款项（金额）在支付监理费时扣除。

    八、总监理工程师和专业工程师不能同时离岗。

九、加强工程投资管理工作

1、监理单位应把好工程计量、签证关；加强对现场提交的计量、索赔等资料（如形象进度、验收报告、单价分析、工程变更、签证等）的真实性、有效性的检查、核实，保证送达招标人的计量、索赔资料的真实、齐全、有效。
2、监理单位应把好工程月度产值计量关；监理工程师应对施工承包单位提交的工程量计算表要根据图纸逐一认真核查。计量的项目必须按技术规范和招标人批准的施工图纸有关要求和规定完成全部工作。计量工作中，应根据施工合同、施工定额、计价办法等，逐一确定工程量的计算规则是否合乎标准，是否有重报的现象，确认其工程量的申报是否有效、合格。
3、监理单位应把好工程调整预算及竣工决算审核关；应认真组织工程造价人员严格按照合同原则对施工承包单位沿用的单价尤其是新增项目综合单价进行仔细审核，建立相应的单价、合价台帐，对材料、设备的质量严格把关，对“选材定价”特别是对无信息价及特殊、专业性的材料的选定及价格应提出意见，并根据需要，参与其选厂定价。要认真审核清单内的项目单价、合价，对于清单外的项目单价更要严格审查，并按规范重新计算复核。
4、监理人在监理过程中应发挥主观能动性，在满足工程质量和进度的前提下提出合理化建议，节约工程投资。

5、监理单位在月度工程量产值审核、工程联系单签证、工程变更预算审核以及工程竣工决算审核过程中，未能按甲方时间进度要求及时完成审核工作的；对于施工单位上报的工程月度工程量产值中存在的虚报、瞒报行为未能及时发现及纠正，可能造成建设资金流失的；对于工程变更预算及竣工决算中清单栏目单处、单项造价在壹万元及以上的工程量选项费用或变更后应扣减费用，明显因工作粗疏未能及时予以核减的；对于工程变更预算，初审误差率大于15%的；对于施工方上报的联系单以及工程竣工决算资料（包括竣工图等）中出现的较明显事实不符未能及时发现及纠正的，一经查实一次，扣除合同价的10%。

十、 违约责任

1、监理人未能在合同约定的期限内提交各项监理资料，每逾期一日，向委托人支付1000元违约金，累计不超过监理合同价的5%。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失，逾期 5日以上，委托人有权解除合同并保留进一步追究监理人法律责任的权利。

2、除提交监理资料外，监理人怠于履行合同约定的其他监理工作，向委托人支付违约金每次1000元，累计不超过50000元。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失；

3、监理人或监理工程师与第三人串通损害委托人利益的，向委托人支付违约金每次20000元。因此给委托人造成损失的，由监理人赔偿损失并保留进一步追究监理人法律责任的权利；

4、总监理工程师或项目部监理人员到岗率不足，视作违约，监理人应对有此造成的质量问题和工期延误承担监理违约责任，监理服务期延长不予调整监理费。

5、监理人违约造成委托人损失的，赔偿损失范围包括但不限于因监理人违约致使委托人向第三人承担违约责任、增加的投资成本、另行委托监理单位增加的费用、委托人为实现法律救济发生的律师费、诉讼费（仲裁费）等。

6、监理人应督促检查施工单位是否严格按施工操作规程作业，如施工单位出现严重违反施工操作规程，而出现重大伤亡事故的，每出现一次扣罚监理人 元。

7、非招标人和不可抗力原因，而施工单位和监理单位对进度控制不严造成未如期完工的，每延误一天扣罚监理人  元。

8、委托人有权从应付监理费中扣除监理人应承担的违约金、损失赔偿款。

十一条、监理单位委派的工程师

姓名：                       职务:       总监             

发包人委托的职权:  按监理合同范围，包括发布开工令、审批施工组织设计和施工方案、审核工程量和工程的变更、签发工程款支付凭证、提出监理建议和履行合同规定的其它权力等。                                                                           

需要取得发包人批准才能行使的职权：  按监理合同范围，包括（1）涉及全局工程进度的工程暂停；（2）设计变更涉及工程投资或承包合同造价的变化；（3）索赔的支付；（4）涉及改变原设计意图或影响设计结构的补充图纸和指标等。  

、其他补充条款

     十三条、本合同未尽事宜由委托人和监理人双方双方签订合同时另行约定，相关条款写入监理合同。

     十四条、本合同的最终解释权归招标人所有。

第六章  技术说明

第七章  施工图纸  

（另册）

第八章  投标文件格式

监理单位应按下列名称、顺序、格式，并依据“投标人须知”的要求编列投标文件：

一、投标函

二、法定代表人身份证明书

三、授权委托书

四、投标保证金

五、投标人诚信承诺书

六、投标综合说明

1、企业概况

2、企业已完成过类似工程的监理合同一览表

3、企业目前正在监理的类似合同工程一览表

4、派驻本工程监理人员汇总表

5、派驻现场监理人员的简历表

6、总监理工程师监理过类似工程一览表

7、投入本工程检测仪器、设备汇总表

七、监理规划和监理大纲
1、监理工作概况

2、监理工作内容和依据

3、控制工程合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施

4、监理工作计划

5、监理人员工作守则

6、对工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见

7、对本工程的其他建议、要求

八、相关证明材料及复印件

一、投 标 函
致：   （招  标  人  名  称）              

1、我方已全面阅读和研究贵方的招标编号为      的                工程监理招标文件和招标补充文件，并经过对施工现场的踏勘，澄清疑问，已充分理解并掌握了本工程招标的全部有关情况。同意接受招标文件的全部内容和条件，并按此确定本工程监理投标的全部内容，以本投标书向你方发包的全部内容进行投标。监理服务费费率____________，监理周期为           ，负责本工程的总监是_________，施工质量控制目标为________。

2、我方将严格按照有关建设工程招标投标法规及招标文件的规定参加投标。

3、如由我方中标，在接到你方发出的中标通知书后在规定的时间内，按中标通知书、招标文件和本投标书的约定与你方签定监理合同，并递交招标文件中规定金额的履约保证金，履行规定的一切责任和义务。

4、我方承认该投标书格式为投标书的组成部分。

5、本投标书自投标截止之日起_______天内有效，在此有效期内，全部条款内容对我方具有约束力，如中标将成为监理合同文件组成部分。

     投标单位（加盖公章）：     法定代表或授权委托人（签字或盖章）：

     联系人：                  联系地址：

     电话：                    邮编：

     开户银行：                帐号：

                                                     年     月    日
二、法定代表人身份证明书

单位名称：

地址：

姓名：            性别：      年龄：      职务：                     

系                                 的法定代表人。 

特此证明。

投标人：               （加盖公章）            

日期：        年       月       日

三、授 权 委 托 书

__________________________：

我以______________________（公司名称）法定代表人的身份授权________（姓名）、身份证号___________________，为我单位的全权代表，以我单位的名义签署________________________的投标书及其它文件，参加开标、澄清、商签合同以及处理与之有关的其它事务，我单位均予承认。

附：法定代表人身份证明书

投标单位（加盖公章）：               
法定代表人（签字或盖章）：             
电话：                      

                           年     月     日

四、投标保证金

（投标保证金银行汇票复印件）

备注: 投标人如果采用从基本账户现金转帐形式缴纳投标保证金的，须附投标保证金转账凭证复印件及投标单人基本账户开户银行出具证明的复印件 
五、投标人诚信承诺书

我单位在参加               （工程名称）投标活动中，郑重承诺如下：

1．我方在此声明，本次投标活动中申报的所有资料都是真实有效、准确完整的，并按时接受资格审查，如发现提供虚假资料，或与事实不符，造成的任何法律和经济责任，完全由我方负责；且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动；如不按时接受资格审查， 将取消其中标资格，且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动；

2．我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形，若经查证属实，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任，且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动；

3．我方在本次投标活动拟任项目总监（注册监理师）是与我单位签订劳动合同并依法办理了社会养老保险的正式职工，若经查证不符，立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任，且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动；

4．我方承诺在本次招标活动中若出现投诉，本项目的项目总监将积极配合调查，否则将承但相应法律责任，且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动。
5.我方承诺在本次投标活动中严格遵守有形建筑市场秩序，我方派出人员若有出现胡搅蛮缠、辱骂、污告有形建筑市场工作人员。或不听有形建筑市场工作人员劝阻影响有形建筑市场正常工作秩序的行为，愿承担相关法律责任，且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动。

6．我方承诺在本次招标活动中如我单位中标，决不因任何原因放弃中标，否则将承但相应法律责任，且三年不参予阜阳市建设工程招投标活动。

投标人名称（加盖公章）：                        
法定代表人（或授权委托人）：      （签字或盖章） 
项目总监（注册监理师）：        （签字）         
年    月    日

六、投标综合说明

1、企业概况；

2、企业已完成类似工程监理合同一览表

	工程名称
	

	项目地点
	

	工程规模
	

	工程等级
	
	工程造价
	

	开竣工日期
	
	监理服务费
	

	项目总监理工程师
	
	监理人员总数
	

	结构形式
	

	受奖罚情况
	

	监理主要内容：



	设计单位
	

	施工单位
	

	业

主
	单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	联 系 人
	

	
	联系电话
	

	
	传真号码
	


 3、企业目前正在监理的类似工程合同一览表

	工程名称
	

	项目地点
	

	工程规模
	

	工程等级
	
	工程造价
	

	开工日期
	
	预计完工时间
	

	项目总监理工程师
	
	监理人员总数
	

	结构形式
	

	监理主要内容：



	设计单位
	

	施工单位
	

	业

主
	单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	联 系 人
	

	
	联系电话
	

	
	传真号码
	


4、派驻本工程监理人员汇总表
工程名称：

	姓  名
	本工程拟任岗位
	年龄
	性别
	专 业
	专业年限
	职称
	安排上岗起止时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	


注：列入本表人员如要更换，需经招标人单位同意。擅自更换或不到位属违约行为。

5、派驻现场监理人员简历表

 工程名称：

	姓       名
	
	出 生 年 月
	

	文 化 程 度
	
	技 术 职 称
	

	毕业院校、专业
	
	毕 业 时 间
	

	现 任 职 务
	
	从事监理工作时间
	

	监理培训证书号
	
	监理工程师证书号
	

	工作简历：


 注：每表一人。

6、总监理工程师监理过类似工程一览表

	工程名称
	

	项目地点
	

	工程规模
	

	工程等级
	
	工程造价
	

	开工日期
	
	预计完工时间
	

	结构形式
	
	监理人员总数
	

	监理主要内容：



	设计单位
	

	施工单位
	

	业

主
	单位名称
	

	
	单位地址
	

	
	联 系 人
	

	
	联系电话
	

	
	传真号码
	


 7、投入本工程检测仪器、设备汇总表
招标人名称：

工程名称：

	序号
	仪器、设备名称
	规 格 型 号
	数量
	使用情况
	投入时间
	 备  注 

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


 七、监理规划和监理大纲
1监理工作概况

2监理工作内容和依据

3控制工程合同、质量、进度、安全文明施工、投资的主要手段和措施

4监理工作计划

5监理人员工作守则

6对工程施工的难点、要点和关键部分的阐明及监理实施意见

7对本工程的其他建议、要求

  八、其他相关证明材料及复印件

招标人、阜阳市集中招投标中心 、招投标监督管理部门意见

	项目名称：阜阳市颍南污水处理厂污泥深度处理项目监理
项目编码：  FZGY-GCSZ20130280  
本次招标工程的招标工作和招标文件，我们确认。

招标人：阜阳市排水有限责任公司  

                                          （单位盖章）

                                   年   月   日



	阜阳市集中招投标交易中心

                                           （单位盖章）

                                           年   月   日

	招投标监督管理部门：阜阳市招投标监督管理局

                                               （单位盖章）

                                               年  月  日



1


